Постановление администрации Сосновского муниципального района от 11.02.2021 г. № 130

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.03.2020 № 448 |

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и в целях эффективной реализации муниципальной программы «Чистая вода» на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением администрации Сосновского муниципального района от 31.03.2020 года № 448, руководствуясь Уставом Сосновского муниципального района, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.03.2020 № 448 «Об утверждении муниципальной программы «Чистая вода» на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы» следующие изменения:
2. Приложение 1, приложение 3 к муниципальной программе изменить и изложить в новой редакции (прилагается);
3. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Голованова В.В.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

 от 11.02.2021 года № 130

Приложение 1

к муниципальной программе

 «Чистая вода» на территории

Сосновского муниципального района

на 2020-2024 годы

Перечень

мероприятий муниципальной программы

"Чистая вода" на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации государственной программы, тыс. рублей |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Строительство, модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения, в том числе проектно-изыскательские работы | Администрация Сосновского муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020 - 2024 | областной бюджет | 31 953,96567 |  |  | - | - |
| местный бюджет | 80,08513 |  |  |  |  |
| 2 | Строительство, реконструкция очистных сооружений канализации, в том числе проектно-изыскательские работы | Администрация Сосновского муниципального района, администрации сельских поселений (по согласованию) | 2020-2024 | местный бюджет |  | 4365,00 | 100,000 |  |  |
|  | Всего по муниципальной программе | областной бюджет | 31953,96567 |  |  |  |  |
| местный бюджет | 80,08513 | 4365,000 | 100,00 |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

 от 11.02.2021 года №130

Приложение 3

к муниципальной программе

 «Чистая вода» на территории

Сосновского муниципального района

на 2020-2024 годы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) и ожидаемых результатах муниципальной

программы "Чистая вода" на территории Сосновского муниципального района на 2020-2024 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | за период реализации программы |
| муниципальная программа "Чистая вода" на территории Сосновского муниципального района |
| Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоотведения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |
| 1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям | процентов | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию очистных сооружений канализации | объектов | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Обеспечение качественной питьевой водой потребителей | населенных пунктов | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 | 91,6 |