Приложение 1

Сведения о реализации поэтапного плана перевода предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронный вид на территории Сосновского муниципального района Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  услуги  В ЧО | Наименование  услуги 1993-р | Этапы перевода предоставления в электронном виде муниципальных услуг | | | | | | | | | |
| 1 этап  размещение информации об услугах на порталах | | 2 этап  Размещение форм заявлений, необходимых для получения услуг, и обеспечение доступа | | 3 этап  Обеспечение возможности представлять документы в электронном виде (функций) | | 4 этап  Обеспечение возможности осуществлять с использованием ЕПГМУ мониторинг хода предоставления услуги | | 5 этап  Обеспечение возможности получения результатов в электронном виде на ЕПГМУ | |
| Дата  План  01.03.12 | Дата  Факт  01.03.12 | Дата  План  01.07.12 | Дата  Факт  (без возможности заполнения в эл виде)  01.07.2012 | Дата  План  01.01.2013 | Дата  факт  (нет использования ЕПГМУ  10.10.2012-03.04.2013 | Дата  План  01.07.2013 | Дата  Факт | Дата  План  01.01.2014 | Дата  факт |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Назначение и выплата пособия по уходу за ребенком. |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Назначение и выплата денежных средств на содержание опекаемых детей. |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Назначение и выплата денежных средств на содержание приемных детей |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Выплата единовременного социального пособия |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Предоставление земельных участков |  |  | + |  | + |  | + |  | 10.10.2012 |  |  |
| Предоставление юридическим и физическим лицам в постоянное бессрочное пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду, собственность земельных участков из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена |  |  | + |  | + |  | + |  | 10.10.2012 |  |  |
| Выдача, продление, переоформление лицензии; выдача дубликата лицензии; предоставление выписки из реестра лицензий на право осуществления деятельности по розничной продаже алкогольной продукции |  |  | + |  | + |  | \_ |  | \_ |  |  |
| Организация предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005 года, и ветеранам Великой Отечественной войны вне зависимости от даты постановки на учет |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |
| Выдача разрешения на строительство объектов капитального строительства и его продление |  |  | + |  | + |  | \_ |  | \_ |  |  |
| Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию |  |  | + |  | + |  | \_ |  | \_ |  |  |
| Согласование переустройства и перепланировки жилых помещений, приемка помещений после окончания переустройства и перепланировки |  |  | + |  | + |  | \_ |  | \_ |  |  |
| Подготовка разрешений на вырубку деревьев для граждан |  |  | + |  | \_ |  | \_ |  | \_ |  |  |
| Предоставление недвижимого имущества, находящегося в собственности Сосновского муниципального района в аренду. Заключение гражданско-правовых договоров в отношении имущества, составляющего казну Сосновского муниципального района, в том числе договоров доверительного управления, концессионных соглашений, договоров аренды. |  |  | + |  | + |  | + |  | \_ |  |  |