

Глава Сосновского муниципального района

Челябинской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от\_\_\_03.09.\_\_2012 года №\_\_6691\_\_\_\_\_

с. Долгодеревенское

О районной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-12016 годы»

 В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить районную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в газете «Сосновская нива», и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сосновского района www.chelsosna.ru в сети «Интернет».
3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района В.Р. Вальтера.

Глава Сосновского

муниципального района В.П. Котов

# Утверждена Постановлением

# Администрации Сосновского

# муниципального района

# от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

|  |
| --- |
|  |
|  |

 Районная целевая программа

**«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе**

**на 2012 - 2016 годы»**

с. Долгодеревенское

2012 год

ПАСПОРТ

районной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог в

Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Районная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы» (далее – Программа) |
| Муниципальный заказчик | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства Администрация Сосновского муниципального района |
| Цель программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района. |
| Задачи программы | Основные задачи:развитие сети автомобильных дорог местного значения;восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района;строительство, реконструкция и ремонт дорог;проведение ремонта дорожного покрытия улиц и дворовых территорий сельских населенных пунктов |
| Сроки реализации программы | 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий программы | Объем финансирования Программы в 2012-2016 годах – 910653,8 тыс. рублей, в том числе: 905202,0 тыс. рублей – областной бюджет, 5451,8 тыс. рублей местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2012 году – 93113,6 тыс. рублей, в том числе: 92200,0 тыс. рублей – областного бюджета 913,6 тыс. рублей – местный бюджет.Объем финансирования Программы в 2013 году – 197273,6 тыс. рублей, в том числе: 196174,0 тыс. рублей – областного бюджета 1099,6 тыс. рублей – местный бюджет.Объем финансирования Программы в 2014 году – 214765,8 тыс. рублей, в том числе: 213548,0 тыс. рублей – областного бюджета 1217,8 тыс. рублей – местный бюджет.Объем финансирования Программы в 2015 году – 196547,4 тыс. рублей, в том числе: 195449,0 тыс. рублей – областного бюджета 1098,4 тыс. рублей – местный бюджет.Объем финансирования Программы в 2016 году – 208953,4 тыс. рублей, в том числе: 207831,0 тыс. рублей – областного бюджета 1122,4 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района: всего 0,95 км, из них в 2014 году – 0,95 кмремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района: всего 167,19 км, из них в 2012 году – 12,55 км, в 2013 году – 38,7 км, в 2014 году – 39,04 км, в 2015 году – 34,51 км, в 2016 году – 42,39 км,ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и ремонт благоустройства территорий населенных пунктов района: всего 53112 квадратных метров, из них в 2012 году – 14007 кв. метров, в 2013 году – 12667 кв. метров, в 2014 году – 12199 кв. метров, в 2015 году – 5542 кв. метров, в 2016 году – 8697 кв. метров. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Развитие сети сельских дорог местного значения, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района; сокращение эксплуатационных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок;улучшение социальных условий жизни на селе. |

I. Введение

 1. Районная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы» разработана в целях решения вопросов местного значения по содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов и между населенными пунктами в границах Сосновского муниципального района.

 Сосновский муниципальный район расположен в центре Челябинской области. В районе 78 населенных пунктов. Наиболее крупные из них – с. Долгодеревенское (6,5 тыс. человек), пос. Полетаево (5,9 тыс. человек), п. Рощино (5,0 тыс. человек), с. Кременкуль (2,9 тыс. человек), п. Есаульский (2,6 тыс. человек), п. Мирный (2,2 тыс. человек), п. Саргазы (1,8 тыс. человек), п. Саккулово (1,7 тыс. человек), п. Томинский (1,4 тыс. человек), п. Красное поле (1,3 тыс. человек).

По территории Сосновского района проходит федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» Самара-Уфа-Челябинск, имеющая важнейшее значение для экономики Челябинской области и всей Российской Федерации в целом.

Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования по территории Сосновского района составляет по состоянию на 01.01.2010 года 316,2 километров.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Сосновского района, по состоянию на 01.01.2010 г. составляет 560,7 километра.

II.Состояние проблемы

 2. Автомобильные дороги имеют большое значение для развития экономики района. Они обеспечивают выход центральным населенным пунктам поселений района на сеть федеральных и областных дорог, обеспечивают комфортный безопасный подъезд к железнодорожным станциям, связывают центральные усадьбы с административным центром. Возникает необходимость обеспечения связи всех населенных пунктов района с дорогами общего пользования областного и федерального значения.

 Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей составляет 33,8 % или 190,0 км. 66,2% протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечают нормативным требованиям.

 За период с 2010 по 2011 годы на развитие дорожной сети было выделено 162,8 млн. рублей бюджетных средств, на которые был произведен ремонт 34,0 км дорог общего пользования местного значения.

Приведение в нормативное техническое состояние местных автомобильных дорог является одним из главных направлений деятельности органов местного самоуправления. Общая протяженность дорог, которые необходимо отремонтировать, составляет 167,2 км. Необходимо провести ремонт дорожного покрытия подъездных автодорог к пос. Садовый (2,65 км), к дер. Альмеева (1,3 км), до пос. Высокий (5,3 км), к пос. Полянный (3,0 км).

Значимость проблемы, необходимость эффективного использования бюджетных средств, расчета потребности в материальных, трудовых и финансовых ресурсах и координации деятельности органов местного самоуправления в сфере развития автомобильных дорог местного значения требует решения проблемы программно-целевым методом.

III. Цели и задачи Программы

3. Основной целью Программы является совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Сосновского муниципального района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района.

4. Для достижения поставленной цели определены основные задачи Программы:

1) развитие сети автомобильных дорог местного значения;

2) восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района;

3) строительство, реконструкция и ремонт дорог;

4) ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и ремонт благоустройства территорий населенных пунктов района.

IV. Сроки реализации Программы

 5. Реализация мероприятий Программы рассчитана на период 2012 - 2016 годы.

V. Система программных мероприятий

 6. Программные мероприятия предусматривают следующее:

а) разработка проектно-сметной документации;

б) мероприятия по организации строительства, реконструкции, ремонтов автомобильных дорог;

в) реконструкция и ремонт существующих автомобильных дорог, предусматривающая восстановление и улучшение эксплуатационных качеств дорог;

г) развитие сети улиц сельских населенных пунктов и дорог местного значения.

 7. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 1.

VI. Ресурсное обеспечение Программы

 8. Объем средств на реализацию мероприятий Программы на 2012 - 2016 годы составляет: 910653,8 тыс. рублей, в том числе: 905202,0 тыс. рублей – областной бюджет, 5451,8тыс. рублей местный бюджет.

на 2012 год – 93113,6 тыс. рублей, в том числе: 92200,0 тыс. рублей – областной бюджет, 913,6

 тыс. рублей – местный бюджет.

на 2013 год – 197273,6 тыс. рублей, в том числе: 196174,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1099,6 тыс. рублей – местный бюджет.

на 2014 год – 214765,8 тыс. рублей, в том числе: 213548,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1217,8 тыс. рублей – местный бюджет.

на 2015 год – 196547,4 тыс. рублей, в том числе: 195449,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1098,4 тыс. рублей – местный бюджет.

на 2016 год – 208953,4 тыс. рублей, в том числе: 207831,0 тыс. рублей – областной бюджет, 1122,4 тыс. рублей – местный бюджет.

9. Ежегодно с учетом хода реализации Программы в текущем году уточняется объем средств, необходимых для финансирования Программы в очередном финансовом году.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

10. Текущее управление и оперативный контроль реализации мероприятий Программы обеспечивает Администрация Сосновского муниципального района.

Мониторинг реализации мероприятий Программы и эффективности использования средств бюджетов проводится ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным годом.

11. Исполнителями Программы являются:

Администрация Сосновского муниципального района – в части строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения;

администрации сельских поселений – в части строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов, за исключением автомобильных дорог общего пользования федерального и регионального значения.

12. Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

VIII. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы и

 показатели социально-экономической эффективности

13. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы целевых индикативных показателей, ожидаемых результатов мероприятий Программы. Система индикаторов обеспечит мониторинг динамики изменений в сфере дорожного хозяйства за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач, проводимых мероприятий.

14. Реализация мероприятий Программы должна обеспечить достижение следующих
показателей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | из них |
| 2012  |  2013 | 2014  | 2015 | 2016 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 0,95 |  |  | 0,95 |  |  |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 167,19 | 12,55 | 38,70 | 39,04 | 34,51 | 42,39 |
| ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и ремонт благоустройства территорий населенных пунктов района, кв. м | 53112,0 | 14007,0 | 12667,0 | 12199,0 | 5542,0 | 8697,0 |

15. Целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации Программы ежегодно уточняются на соответствующий год исходя из достигнутого уровня.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| Перечень мероприятий Программы |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы" |
|  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
| 2012-2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей |
|   | Всего по Программе: | 168,14 | 53112 | 2012-2016 | 168,14 (53112) | 910653,8 | 12,55 (14007) | 93113,6 | 38,7 (12667) | 197273,6 | 39,04 (12199) | 214765,8 | 34,51 (5542) | 196547 | 42,39 (8697) | 208953 |   |
|   | в том числе по разделам: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| 1 | Строительство Подъездной автомобильной дороги к поселку в 160 м от д. Малиновка | 0,95 | 0 | 2014 | 0,95 | 16000,0 |   |   |   |   | 0,95 | 16000,0 |   |   |   |   | Администрация Сосновского района |
|   | Итого по разделу 1: | 0,95 | 0 |   | 0,95 | 16000,0 |   |   |   |   | 0,95 | 16000,0 |   |   |   |   |   |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Ленина и примыкания к ней в с. Долгодеревенское | 0,79 | 0 | 2012 | 0,79 | 7026,7 | 0,79 | 7026,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 2 | Ремонт автодороги ул. Школьной в п. Теченский | 0,96 | 0 | 2012 | 0,96 | 6678,0 | 0,96 | 6678,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
|   | Ремонт дорожного покрытия по ул. Центральной в п. Теченский | 1,24 | 0 | 2012 | 1,24 | 3256,5 | 1,24 | 3256,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Строительной в п. Теченский | 0,51 | 0 | 2012 | 0,51 | 2115,1 | 0,51 | 2115,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Рощинский проезд в п. Новое поле | 0,61 | 0 | 2012 | 0,61 | 4100,1 | 0,61 | 4100,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 56 | Ремонт автодороги от въезда в поселок до ул. Ленина в п. Мирный | 0,42 | 0 | 2012 | 0,42 | 1505,6 | 0,42 | 1505,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 7 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до здания ФАП в п. Мирный | 0,14 | 0 | 2012 | 0,14 | 874,0 | 0,14 | 874,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 8 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Ленина на участке от дома № 1 до дома № 15 в п. Мирный | 0,56 | 0 | 2012 | 0,56 | 5581,1 | 0,56 | 5581,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 9 | Ремонт автодороги по ул. Солнечной в п. Красное поле | 0,60 | 0 | 2012 | 0,60 | 4955,3 | 0,60 | 4955,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 10 | Ремонт автодороги по ул. Заречной в п. Красное поле | 0,34 | 0 | 2012 | 0,34 | 2041,6 | 0,34 | 2041,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 11 | Ремонт автодороги по ул. Береговой, участок № 1 в п. Красное поле | 0,47 | 0 | 2012 | 0,47 | 1581,0 | 0,47 | 1581,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Сиреневая в п. Саргазы | 0,73 | 0 | 2012 | 0,73 | 2291,6 | 0,73 | 2291,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 13 | Ремонт автодороги по ул. Мичурина в п. Саргазы | 0,68 | 0 | 2012 | 0,68 | 2134,1 | 0,68 | 2134,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 14 | Ремонт автодороги по пер. Сиреневый. в п. Саргазы | 0,10 | 0 | 2012 | 0,10 | 221,5 | 0,10 | 221,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 15 | Ремонт автодороги въезд в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,79 | 0 | 2012 | 0,79 | 7307,3 | 0,79 | 7307,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 16 | Ремонт автодорог по улицам 8 Марта, Луговой, Ручьевой и автодороги до п. Чипышево | 2,76 | 0 | 2012 | 2,76 | 18234,1 | 2,76 | 18234,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 17 | Ремонт автодорог п. Западный (проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 0 | 2012 | 0,00 | 3300,0 | 0,00 | 3300,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 18 | Ремонт автодороги по ул. Большой с. Вознесенка | 2,12 | 0 | 2012-2013 | 2,12 | 12500,0 | 0,85 | 5000,0 | 1,27 | 7500,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 19 | Ремонт дорожного покрытия улиц в п. Трубный | 6,59 | 0 | 2013-2014 | 6,59 | 27391,0 |   |   | 3,30 | 13700,0 | 3,29 | 13691,0 |   |   |   |   | Администрация района |
| 20 | Ремонт дорожного покрытия улиц в д. Алишево | 6,96 | 0 | 2014-2016 | 6,96 | 34996,7 |   |   |   |   | 2,32 | 11700,0 | 2,32 | 11700,0 | 2,32 | 11596,7 | Администрация района |
| 21 | Ремонт дорожного покрытия улиц в с. Туктубаево | 7,02 | 0 | 2014-2016 | 7,02 | 41836,1 |   |   |   |   | 2,34 | 13900,0 | 2,34 | 13950,0 | 2,34 | 13986,1 | Администрация района |
| 22 | Ремонт дорожного покрытия улиц в с. Кайгородово | 6,80 | 0 | 2015-2016 | 6,80 | 30695,8 |   |   |   |   |   |   | 3,40 | 15347,9 | 3,40 | 15347,9 | Администрация района |
| 23 | Ремонт дорожного покрытия улиц Полевая, Заречная, Набережная в п. Архангельский | 2,00 | 0 | 2016 | 2,00 | 8812,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,00 | 8812,4 | Администрация района |
| 24 | Ремонт автодороги по ул. Зеленой с. Вознесенка | 0,57 | 0 | 2014 | 0,57 | 3347,4 |   |   |   |   | 0,57 | 3347,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 25 | Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка (а/д Новосинеглазово-Вознесенка, ул. Большая, ул. Школьная) | 5,50 | 0 | 2013-2014 | 5,50 | 36965,1 |   |   | 2,30 | 18483,0 | 2,20 | 18482,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 26 | Ремонт автодороги по ул. Вишневой, в с. Долгодеревенское | 0,49 | 0 | 2013 | 0,49 | 1929,2 |   |   | 0,49 | 1929,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 27 | Ремонт автодороги по ул. Цветной в с. Долгодеревенское | 0,23 | 0 | 2013 | 0,23 | 814,1 |   |   | 0,23 | 814,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 28 | Ремонт дорожного покрытия ул. Миасской в с. Долгодеревенское | 0,34 | 0 | 2013 | 0,34 | 797,3 |   |   | 0,34 | 797,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 29 | Ремонт автодороги по ул. Энергетиков в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2014 | 0,24 | 516,9 |   |   |   |   | 0,24 | 516,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 30 | Ремонт автодорог по ул. Рождественской в с. Долгодеревенское | 0,60 | 0 | 2015 | 0,60 | 2881,0 |   |   |   |   |   |   | 0,60 | 2881,0 |   |   | Администрация района |
| 31 | Ремонт автодорог по ул. Западной в с. Долгодеревенское | 0,31 | 0 | 2014 | 0,31 | 1213,9 |   |   |   |   | 0,31 | 1213,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 32 | Ремонт автодорог по переулку Больничному в с. Долгодеревенское | 0,41 | 0 | 2014 | 0,41 | 2280,8 |   |   |   |   | 0,41 | 2280,8 |   |   |   |   | Администрация района |
| 33 | Ремонт автодорог по ул. Мира в с. Долгодеревенское | 0,22 | 0 | 2015 | 0,22 | 727,5 |   |   |   |   |   |   | 0,22 | 727,5 |   |   | Администрация района |
| 34 | Ремонт автодорог по ул. Советской в с. Долгодеревенск. | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 1618,7 |   |   |   |   |   |   | 0,50 | 1618,7 |   |   | Администрация района |
| 35 | Ремонт автодорог по ул. Кооперативной в с. Долгодеревенское | 0,45 | 0 | 2016 | 0,45 | 1418,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,45 | 1418,1 | Администрация района |
| 36 | Ремонт автодорог по ул. Партизанской в с. Долгодеревенское | 0,41 | 0 | 2016 | 0,41 | 1321,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,41 | 1321,7 | Администрация района |
| 37 | Ремонт автодорог по ул. Красноармейской в с. Долгодеревенское | 0,43 | 0 | 2016 | 0,43 | 1384,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,43 | 1384,7 | Администрация района |
| 38 | Ремонт автодорог по ул. 40 лет Октября в с. Долгодеревенское | 0,48 | 0 | 2014 | 0,48 | 1546,4 |   |   |   |   | 0,48 | 1546,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 39 | Ремонт автодорог по пер. Сосновому и ул. Озерной в д. Урефты | 1,45 | 0 | 2015 | 1,45 | 6187,9 |   |   |   |   |   |   | 1,45 | 6187,9 |   |   | Администрация района |
| 40 | Ремонт автодорог в поселке Есаульский Сосновского района | 13,10 | 0 | 2013-2014 | 13,10 | 30904,7 |   |   | 6,60 | 15500,0 | 6,50 | 15404,7 |   |   |   |   | Администрация района |
| 41 | Ремонт автодороги по ул. Молодежной в п. Красное поле | 0,51 | 0 | 2013 | 0,51 | 3229,8 |   |   | 0,51 | 3229,8 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 42 | Ремонт автодороги по ул. Береговой, участок № 2 в п. Красное поле | 0,22 | 0 | 2013 | 0,22 | 816,6 |   |   | 0,22 | 816,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 43 | Ремонт автодороги по ул. Строительной в п. Красное поле | 0,92 | 0 | 2014 | 0,92 | 5239,2 |   |   |   |   | 0,92 | 5230,2 |   |   |   |   | Администрация района |
| 44 | Ремонт автодороги по ул. Окружной в п. Красное поле | 0,58 | 0 | 2013 | 0,58 | 2096,9 |   |   | 0,58 | 2096,9 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 45 | Ремонт автодороги по ул. Луговой в п. Красное поле | 0,29 | 0 | 2015 | 0,29 | 1354,6 |   |   |   |   |   |   | 0,29 | 1354,6 |   |   | Администрация района |
| 46 | Ремонт автодороги по ул. Зеленой в п. Красное поле | 0,43 | 0 | 2016 | 0,43 | 3042,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,43 | 3042,2 | Администрация района |
| 47 | Ремонт дорожного покрытия подъездной автодороги к дер. Альмеева и ул. 1 Мая | 1,30 | 0 | 2015 | 1,30 | 5519,2 |   |   |   |   |   |   | 1,30 | 5519,2 |   |   | Администрация района |
| 48 | Ремонт дорожного покрытия ул. Центральной в дер. Мамаева | 0,60 | 0 | 2016 | 0,60 | 2478,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,60 | 2478,4 | Администрация района |
| 49 | Ремонт дорожного покрытия через плотину в дер. Мамаева | 0,15 | 0 | 2015 | 0,15 | 1224,5 |   |   |   |   |   |   | 0,15 | 1224,5 |   |   | Администрация района |
| 50 | Ремонт дорожного покрытия улицам Набережной, Ленина, 1 Мая в дер. Б.Харлуши | 0,90 | 0 | 2015 | 0,90 | 3168,1 |   |   |   |   |   |   | 0,90 | 3168,1 |   |   | Администрация района |
| 51 | Ремонт дорожного покрытия улиц Трактовая и Мичурина в пос. Садовый | 1,05 | 0 | 2014 | 1,05 | 2952,6 |   |   |   |   | 1,05 | 2952,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 52 | Ремонт дорожного покрытия подъездной автодороги к пос. Садовый | 2,65 | 0 | 2013 | 2,65 | 19486,5 |   |   | 2,65 | 19486,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 53 | Ремонт автодороги по ул. Набережной, в п. Кременкуль | 0,22 | 0 | 2014 | 0,22 | 1077,3 |   |   |   |   | 0,22 | 1077,3 |   |   |   |   | Администрация района |
| 54 | Ремонт автодороги по ул. Северной, в п. Кременкуль | 0,46 | 0 | 2014 | 0,46 | 1066,4 |   |   |   |   | 0,46 | 1066,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 55 | Ремонт автодороги по ул. Уральской, в п. Кременкуль | 0,78 | 0 | 2015 | 0,78 | 3727,7 |   |   |   |   |   |   | 0,78 | 3727,7 |   |   | Администрация района |
| 56 | Ремонт автодороги по ул. 1 Мая, в п. Кременкуль | 0,36 | 0 | 2015 | 0,36 | 1714,8 |   |   |   |   |   |   | 0,36 | 1714,8 |   |   | Администрация района |
| 57 | Ремонт автодороги по ул. 8 Марта, в п. Кременкуль | 0,66 | 0 | 2016 | 0,66 | 2159,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,66 | 2159,5 | Администрация района |
| 58 | Ремонт автодороги по ул. Салютной, в п. Кременкуль | 0,61 | 0 | 2016 | 0,61 | 2949,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,61 | 2949,6 | Администрация района |
| 59 | Ремонт автодороги по ул. Почтовой, в п. Кременкуль | 0,40 | 0 | 2015 | 0,40 | 1918,4 |   |   |   |   |   |   | 0,40 | 1918,4 |   |   | Администрация района |
| 60 | Ремонт автодороги по пер. Придорожному до ул. Малиновского в п. Мирный | 0,30 | 0 | 2013 | 0,30 | 1096,4 |   |   | 0,30 | 1096,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 61 | Ремонт автодороги по пер. Школьному в п. Мирный | 0,33 | 0 | 2013 | 0,33 | 1076,2 |   |   | 0,33 | 1076,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 62 | Ремонт автодороги по ул. Малиновского на участке от ул. Бессонова до пер. Придорожного в п. Мирный | 0,31 | 0 | 2013 | 0,31 | 1023,5 |   |   | 0,31 | 1023,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 63 | Ремонт автодороги по ул. Школьной на участке от дома № 14 до дома № 16 в п. Мирный | 0,20 | 0 | 2013 | 0,20 | 648,4 |   |   | 0,20 | 648,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 64 | Ремонт автодороги по ул. Парковой в п. Мирный | 0,27 | 0 | 2013 | 0,27 | 1177,9 |   |   | 0,27 | 1177,9 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 65 | Ремонт автодороги по ул. Придорожной в п. Мирный | 0,44 | 0 | 2013 | 0,44 | 962,2 |   |   | 0,44 | 962,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 66 | Ремонт автодороги по ул. Школьной на участке от детсада до дома № 16А в п. Мирный | 0,20 | 0 | 2013 | 0,20 | 726,5 |   |   | 0,20 | 726,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 67 | Ремонт подъездной автодороги к зданию сельской администрации и автостоянки в п. Мирный | 0,04 | 0 | 2013 | 0,04 | 897,9 |   |   | 0,04 | 897,9 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 68 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Школьной на участке от объездной автодороги до пер. Школьный в п. Мирный | 0,28 | 0 | 2013 | 0,28 | 1331,3 |   |   | 0,28 | 1331,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 69 | Ремонт автодороги ул. Тепличная (от ул. Парковая) п. Мирный | 0,32 | 0 | 2014 | 0,32 | 1962,3 |   |   |   |   | 0,32 | 1962,3 |   |   |   |   | Администрация района |
| 70 | Ремонт автодороги пер. Парковый (от ул. Парковая) п. Мирный | 0,31 | 0 | 2014 | 0,31 | 1619,1 |   |   |   |   | 0,31 | 1619,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 71 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до пер. Парковый п. Мирный | 0,29 | 0 | 2014 | 0,29 | 2265,1 |   |   |   |   | 0,29 | 2265,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 72 | Ремонт автодороги ул. Бессонова п. Мирный | 0,51 | 0 | 2014 | 0,51 | 2684,9 |   |   |   |   | 0,51 | 2648,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 73 | Ремонт пожарного проезда к ДК и автодороги ул. Школьная (от площади перед ДК до площади перед памятником) п. Мирный | 0,04 | 0 | 2013 | 0,04 | 514,4 |   |   | 0,04 | 514,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 74 | Ремонт автодороги ул. Ленина (от площади перед памятником) п. Мирный | 0,20 | 0 | 2013 | 0,20 | 1591,3 |   |   | 0,20 | 1591,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 75 | Ремонт автодороги ул. Береговая д. Бухарино | 0,78 | 0 | 2015 | 0,78 | 4657,1 |   |   |   |   |   |   | 0,78 | 4657,1 |   |   | Администрация района |
| 76 | Ремонт автодороги пер. Береговой д. Бухарино | 0,11 | 0 | 2015 | 0,11 | 660,2 |   |   |   |   |   |   | 0,11 | 660,2 |   |   | Администрация района |
| 77 | Ремонт автодороги ул. Дачная д. Бухарино | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 3000,7 |   |   |   |   |   |   | 0,50 | 3000,7 |   |   | Администрация района |
| 78 | Ремонт автодороги ул. Российская д. Бухарино | 1,09 | 0 | 2014 | 1,09 | 6541,6 |   |   |   |   | 1,09 | 6541,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 79 | Ремонт автодороги ул. Береговая д. Ужевка | 0,67 | 0 | 2014 | 0,67 | 4021,0 |   |   |   |   | 0,67 | 4021,0 |   |   |   |   | Администрация района |
| 80 | Ремонт автодороги пер. Береговой д. Ужевка | 0,32 | 0 | 2015 | 0,32 | 1922,1 |   |   |   |   |   |   | 0,32 | 1922,1 |   |   | Администрация района |
| 81 | Ремонт автодороги ул. Свободы д. Ужевка | 0,58 | 0 | 2015 | 0,58 | 3480,8 |   |   |   |   |   |   | 0,58 | 3480,8 |   |   | Администрация района |
| 82 | Ремонт автодороги ул. Новая д. Ужевка | 0,33 | 0 | 2016 | 0,33 | 1751,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,33 | 1751,4 | Администрация района |
| 83 | Ремонт автодороги ул. Клубная п. Кисегачинский | 0,72 | 0 | 2016 | 0,72 | 4276,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,72 | 4276,3 | Администрация района |
| 84 | Ремонт автодороги ул. Озерная п. Кисегачинский | 0,78 | 0 | 2016 | 0,78 | 4681,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,78 | 4681,1 | Администрация района |
| 85 | Ремонт автодороги ул. Пионерская п. Касарги | 0,36 | 0 | 2014 | 0,36 | 1919,0 |   |   |   |   | 0,36 | 1919,0 |   |   |   |   | Администрация района |
| 86 | Ремонт автодороги ул. Северная п. Касарги | 0,61 | 0 | 2015 | 0,61 | 3233,9 |   |   |   |   |   |   | 0,61 | 3233,9 |   |   | Администрация района |
| 87 | Ремонт автодороги ул. Школьная п. Касарги | 0,69 | 0 | 2014 | 0,69 | 3668,7 |   |   |   |   | 0,69 | 3668,7 |   |   |   |   | Администрация района |
| 88 | Ремонт автодороги ул. 1 Мая п. Касарги | 1,05 | 0 | 2016 | 1,05 | 6252,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,05 | 6252,8 | Администрация района |
| 89 | Ремонт автодороги ул. Ленина п. Касарги | 1,07 | 0 | 2013 | 1,07 | 6403,7 |   |   | 1,07 | 6403,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 90 | Ремонт автодороги ул. Российская п. Касарги | 0,22 | 0 | 2014 | 0,22 | 1295,0 |   |   |   |   | 0,22 | 1295,0 |   |   |   |   | Администрация района |
| 91 | Ремонт автодороги ул. Сиреневая п. Касарги | 0,24 | 0 | 2015 | 0,24 | 1462,9 |   |   |   |   |   |   | 0,24 | 1462,9 |   |   | Администрация района |
| 92 | Ремонт автодороги ул. Юбилейная п. Касарги | 1,00 | 0 | 2015 | 1,00 | 5597,8 |   |   |   |   |   |   | 1,00 | 5597,8 |   |   | Администрация района |
| 93 | Ремонт автодороги ул. Озерная п. Касарги | 0,23 | 0 | 2014 | 0,23 | 1403,1 |   |   |   |   | 0,23 | 1403,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 94 | Ремонт автодороги пер. Росийский п. Касарги | 0,11 | 0 | 2014 | 0,11 | 635,6 |   |   |   |   | 0,11 | 635,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 95 | Ремонт дорожного покрытия уличной сети пос. Биргильда и подъезда к психиатрической больнице | 9,00 | 0 | 2016 | 9,00 | 54851,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 9,00 | 54851,5 | Администрация района |
| 96 | Ремонт дорожного покрытия улиц Миасской, Нагорной, Зеленой, Новой, Береговой, Ленина в пос. Бутаки | 2,09 | 0 | 2016 | 2,09 | 11861,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | 2,09 | 11861,2 | Администрация района |
| 97 | Ремонт дорожного покрытия въезда в п. Бутаки, улиц Восточной, Труда, Ленина в пос. Бутаки | 2,12 | 0 | 2015 | 2,12 | 11657,0 |   |   |   |   |   |   | 2,12 | 11657,0 |   |   | Администрация района |
| 98 | Ремонт автодорог по улицам Полетаевской, Пушкина, Мичурина, Мира, переулкам от ул. Полетаевской до ул. Пушкина, от ул. Пушкина до ул. Мичурина, от ул. Мичурина до ул. Мира п. Полетаево | 1,54 | 0 | 2013 | 1,54 | 7964,0 |   |   | 1,54 | 7964,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 99 | Ремонт автодорог по улицам Подгорной, Зеленой, по переулкам от ул. Северной до ул. Подгорной, от ул. Подгорной до ул. Зеленой, от ул. Зеленой до ул. Почтовой п. Полетаево | 4,07 | 0 | 2013-2014 | 4,07 | 20888,3 |   |   | 2,03 | 10440,0 | 2,04 | 10448,3 |   |   |   |   | Администрация района |
| 100 | Ремонт дорожного покрытия по улицам Школьной, Путейской и переулкам п. Полетаево | 1,18 | 0 | 2014 | 1,18 | 5451,4 |   |   |   |   | 1,18 | 5451,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 101 | Ремонт тротуаров ул. Пионерской в п. Полетаево | 0,56 | 0 | 2015 | 0,56 | 825,2 |   |   |   |   |   |   | 0,56 | 825,2 |   |   | Администрация района |
| 102 | Ремонт автодорог по улицам Мичурина, Мира, Солнечной, переулкам от ул. Восточной до ул. Солнечной, от ул. Восточной до ул. Мира п. Полетаево | 1,58 | 0 | 2013 | 1,58 | 6722,1 |   |   | 1,58 | 6722,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 103 | Ремонт автодороги по ул. Ленина п. Полетаево | 0,85 | 0 | 2014 | 0,85 | 3841,6 |   |   |   |   | 0,85 | 3841,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 104 | Ремонт автодороги по ул. Новостройка п. Полетаево | 0,35 | 0 | 2015 | 0,35 | 1290,3 |   |   |   |   |   |   | 0,35 | 1290,3 |   |   | Администрация района |
| 105 | Ремонт автодороги по ул. Говорова п. Полетаево | 0,24 | 0 | 2015 | 0,24 | 884,8 |   |   |   |   |   |   | 0,24 | 884,8 |   |   | Администрация района |
| 106 | Ремонт автодороги по ул. Калинина п. Полетаево | 0,23 | 0 | 2015 | 0,23 | 847,9 |   |   |   |   |   |   | 0,23 | 847,9 |   |   | Администрация района |
| 107 | Ремонт автодороги по ул. Подстанция п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2016 | 0,38 | 1419,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,38 | 1419,3 | Администрация района |
| 108 | Ремонт автодороги по ул. Переездной п. Полетаево | 0,10 | 0 | 2016 | 0,10 | 368,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,10 | 368,6 | Администрация района |
| 109 | Ремонт автодороги по ул. Первомайской п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2016 | 0,38 | 1463,7 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,38 | 1463,7 | Администрация района |
| 110 | Ремонт дорожного покрытия ул. Почтовой п. Полетаево | 0,27 | 0 | 2016 | 0,27 | 925,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,27 | 925,5 | Администрация района |
| 111 | Ремонт покрытия автодороги от въезда в п. Полетаево до очистных сооружений № 1 | 0,25 | 0 | 2016 | 0,25 | 424,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,25 | 424,5 | Администрация района |
| 112 | Ремонт автодороги по ул. Пионерской в п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2014 | 0,38 | 1555,6 |   |   |   |   | 0,38 | 1555,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 113 | Ремонт автодороги по ул. 8 Марта п. Полетаево | 0,35 | 0 | 2014 | 0,35 | 847,9 |   |   |   |   | 0,35 | 847,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 114 | Ремонт автодороги по ул. Луговой п. Полетаево | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 1843,3 |   |   |   |   |   |   | 0,50 | 1843,3 |   |   | Администрация района |
| 115 | Ремонт автодороги от областной лечебно-психиатрической больницы до п. Высокий | 5,30 | 0 | 2016 | 5,30 | 8019,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,30 | 8019,6 | Администрация района |
| 116 | Ремонт дорожного покрытия ул. Комарова в д. Новое поле | 0,87 | 0 | 2014 | 0,87 | 3842,8 |   |   |   |   | 0,87 | 3842,8 |   |   |   |   | Администрация района |
| 117 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина в д. Новое поле | 0,47 | 0 | 2013 | 0,47 | 2082,4 |   |   | 0,47 | 2082,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 118 | Ремонт дорожного покрытия ул. Береговой в д. Новое поле | 0,50 | 0 | 2014 | 0,50 | 2195,4 |   |   |   |   | 0,50 | 2195,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 119 | Ремонт дорожного покрытия ул. Кирова в д. Новое поле | 0,46 | 0 | 2014 | 0,46 | 2008,4 |   |   |   |   | 0,46 | 2008,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 120 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ворошилова в д. Новое поле | 0,22 | 0 | 2014 | 0,22 | 986,2 |   |   |   |   | 0,22 | 986,2 |   |   |   |   | Администрация района |
| 121 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина в д. Новое поле | 0,65 | 0 | 2015 | 0,65 | 2874,0 |   |   |   |   |   |   | 0,65 | 2874,0 |   |   | Администрация района |
| 122 | Ремонт дорожного покрытия ул. Полевой в п. Новое поле | 0,82 | 0 | 2016 | 0,82 | 4687,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,82 | 4687,9 | Администрация района |
| 123 | Ремонт дорожного покрытия ул. Рябиновой в п. Новое поле | 0,69 | 0 | 2016 | 0,69 | 3961,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,69 | 3961,5 | Администрация района |
| 124 | Ремонт дорожного покрытия ул. Земляничной в п. Новое поле | 0,68 | 0 | 2016 | 0,68 | 3893,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,68 | 3893,4 | Администрация района |
| 125 | Ремонт дорожного покрытия ул. Березовой в п. Новое поле | 1,28 | 0 | 2015 | 1,28 | 7287,0 |   |   |   |   |   |   | 1,28 | 7287,0 |   |   | Администрация района |
| 126 | Ремонт дорожного покрытия ул. Дачной в п. Новое поле | 0,90 | 0 | 2016 | 0,90 | 5107,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,90 | 5107,5 | Администрация района |
| 127 | Ремонт проездов и автостоянки по ул. Молодежная, 2, по ул. Фабричная, 1, 3, 5, 7 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2013 | 0,34 | 1661,3 |   |   | 0,34 | 1661,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 128 | Ремонт проездов и автостоянки по ул. Ленина, 1, 10, 12, 14, 17 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2013 | 0,34 | 1767,7 |   |   | 0,34 | 1767,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 129 | Ремонт проездов и устройство автостоянки по ул. Ленина, 6, 18, 23 в п. Рощино | 0,42 | 0 | 2013 | 0,42 | 1561,7 |   |   | 0,42 | 1561,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 130 | Ремонт проездов, автостоянки и устройство автостоянки по ул. Ленина, 8, 11, 13, 16, 21 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2013 | 0,34 | 2739,1 |   |   | 0,34 | 2739,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 131 | Ремонт автодороги ул. Западная в п. Рощино | 1,01 | 0 | 2014 | 1,01 | 5585,1 |   |   |   |   | 1,01 | 5585,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 132 | Ремонт дорожного покрытия ул. Береговой в д. Казанцево | 0,60 | 0 | 2015 | 0,60 | 3517,0 |   |   |   |   |   |   | 0,60 | 3517,0 |   |   | Администрация района |
| 133 | Ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина в д. Казанцево | 0,35 | 0 | 2014 | 0,35 | 2227,3 |   |   |   |   | 0,35 | 2227,3 |   |   |   |   | Администрация района |
| 134 | Ремонт дорожного покрытия ул. 1 Мая в д. Казанцево | 0,60 | 0 | 2014 | 0,60 | 3118,2 |   |   |   |   | 0,60 | 3118,2 |   |   |   |   | Администрация района |
| 135 | Ремонт дорожного покрытия ул. Школьной в д. Казанцево | 0,60 | 0 | 2013 | 0,60 | 3875,5 |   |   | 0,60 | 3875,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 136 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ворошилова в д. Казанцево | 1,00 | 0 | 2014 | 1,00 | 5302,2 |   |   |   |   | 1,00 | 5302,2 |   |   |   |   | Администрация района |
| 137 | Ремонт дорожного покрытия ул. 50 лет ВЛКСМ в д. Казанцево | 0,20 | 0 | 2013 | 0,20 | 825,7 |   |   | 0,20 | 825,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 138 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в п. Саккулово | 0,40 | 0 | 2013 | 0,40 | 3814,1 |   |   | 0,40 | 3814,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 139 | Ремонт автодороги по ул. Строительной в п. Саккулово | 0,76 | 0 | 2014 | 0,76 | 6949,4 |   |   |   |   | 0,76 | 6949,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 140 | Ремонт автодороги по ул. Полевой в п. Саккулово | 0,68 | 0 | 2015 | 0,68 | 3096,0 |   |   |   |   |   |   | 0,68 | 3096,0 |   |   | Администрация района |
| 141 | Ремонт автодороги по ул. Клубной в п. Саккулово | 0,42 | 0 | 2013 | 0,42 | 4181,4 |   |   | 0,42 | 4181,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 142 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Чишма | 1,60 | 0 | 2015 | 1,60 | 17712,5 |   |   |   |   |   |   | 1,60 | 17712,5 |   |   | Администрация района |
| 143 | Ремонт автодороги по пер. Гагарина в д. Чишма | 0,20 | 0 | 2016 | 0,20 | 1251,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,20 | 1251,6 | Администрация района |
| 144 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Султаева | 1,60 | 0 | 2014-2015 | 1,60 | 11469,9 |   |   |   |   | 0,80 | 5700,0 | 0,80 | 5769,9 |   |   | Администрация района |
| 145 | Ремонт автодороги по ул. Мира в д. Султаева | 0,20 | 0 | 2014 | 0,20 | 1308,2 |   |   |   |   | 0,20 | 1308,2 |   |   |   |   | Администрация района |
| 146 | Ремонт автодороги по ул. Каракаевской в д. Султаева | 0,30 | 0 | 2015 | 0,30 | 1805,6 |   |   |   |   |   |   | 0,30 | 1850,6 |   |   | Администрация района |
| 147 | Ремонт автодороги по ул. Озерной в д. Султаева | 0,26 | 0 | 2015 | 0,26 | 1637,0 |   |   |   |   |   |   | 0,26 | 1637,0 |   |   | Администрация района |
| 148 | Ремонт автодороги по ул. Урефтинской в д. Султаева | 0,60 | 0 | 2014 | 0,60 | 2254,1 |   |   |   |   | 0,60 | 2254,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 149 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Этимганова | 1,76 | 0 | 2015-2016 | 1,76 | 16677,6 |   |   |   |   |   |   | 0,99 | 8300,0 | 0,98 | 8377,6 | Администрация района |
| 150 | Ремонт автодороги по ул. Галимова в д. Б. Таскино | 1,03 | 0 | 2015 | 1,03 | 3033,0 |   |   |   |   |   |   |   | 3033,0 | 1,03 |   | Администрация района |
| 151 | Ремонт автодороги по ул. 70 лет Октября – пер. Победы в д. Б. Таскино | 1,08 | 0 | 2016 | 1,08 | 3178,4 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1,08 | 3178,4 | Администрация района |
| 152 | Ремонт автодороги по ул. Победы в д. Б. Таскино | 1,71 | 0 | 2015 | 1,71 | 7398,4 |   |   |   |   |   |   | 1,71 | 7398,4 |   |   | Администрация района |
| 153 | Ремонт автодороги по ул. Молодежной в д. Б. Таскино | 0,68 | 0 | 2016 | 0,68 | 1964,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,68 | 1964,5 | Администрация района |
| 154 | Ремонт автодороги ул. Солнечная в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,76 | 0 | 2014 | 0,76 | 4708,9 |   |   |   |   | 0,76 | 4708,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 155 | Ремонт автодороги ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,27 | 0 | 2015 | 0,27 | 1556,7 |   |   |   |   |   |   | 0,27 | 1556,7 |   |   | Администрация района |
| 156 | Ремонт автодороги ул. Советская, ст. Смолино | 0,72 | 0 | 2013 | 0,72 | 4865,1 |   |   | 0,72 | 4865,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 157 | Ремонт автодороги ул. Земляничная, п. Саргазы | 0,37 | 0 | 2016 | 0,37 | 2804,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,37 | 2804,8 | Администрация района |
| 158 | Ремонт автодороги от ул. Лесная до школы п. Саргазы | 0,36 | 0 | 2015 | 0,36 | 2337,2 |   |   |   |   |   |   | 0,36 | 2337,2 |   |   | Администрация района |
| 159 | Ремонт автодороги по ул. Лесной п. Саргазы | 0,48 | 0 | 2015 | 0,48 | 1255,4 |   |   |   |   |   |   | 0,48 | 1255,4 |   |   | Администрация района |
| 160 | Капитальный ремонт подъездной дороги к п. Полянный от автодороги Вахрушево-Долгодеревенское | 3,00 | 0 | 2013 | 3,00 | 17734,3 |   |   | 3,00 | 17734,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 161 | Ремонт автодороги по ул. Набережной в п. Солнечный | 0,88 | 0 | 2013 | 0,88 | 4913,6 |   |   | 0,88 | 4913,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 162 | Ремонт автодороги по ул. Ракетной в п. Полянный | 0,70 | 0 | 2015 | 0,70 | 3892,0 |   |   |   |   |   |   | 0,70 | 3892,0 |   |   | Администрация района |
| 163 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Свободы в п. Теченский | 0,36 | 0 | 2013 | 0,36 | 1034,0 |   |   | 0,36 | 1034,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 164 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Лесной в п. Теченский | 0,33 | 0 | 2013 | 0,33 | 676,2 |   |   | 0,33 | 676,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 165 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Западной в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2013 | 0,39 | 746,2 |   |   | 0,39 | 746,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 166 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Парковой на участке от ул. Школьной до кладбища и автостоянки в п. Теченский | 0,75 | 0 | 2013 | 0,75 | 475,2 |   |   | 0,75 | 475,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 167 | Ремонт проезжей части к зданию администрации и покрытия площади в п. Теченский | 0,10 | 0 | 2013 | 0,10 | 1219,5 |   |   | 0,10 | 1219,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 168 | Ремонт автодороги ул. Луговая п. Томинский | 0,17 | 0 | 2013 | 0,17 | 828,4 |   |   | 0,17 | 828,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 169 | Ремонт автодороги ул. Приозерная п. Томинский | 0,36 | 0 | 2015 | 0,36 | 1816,6 |   |   |   |   |   |   | 0,36 | 1816,6 |   |   | Администрация района |
| 170 | Ремонт автодороги ул. Лесная п. Томинский | 0,10 | 0 | 2015 | 0,10 | 499,1 |   |   |   |   |   |   | 0,10 | 499,1 |   |   | Администрация района |
| 171 | Ремонт автодороги пер. Приозерный п. Томинский | 0,22 | 0 | 2015 | 0,22 | 1117,9 |   |   |   |   |   |   | 0,22 | 1117,9 |   |   | Администрация района |
| 172 | Ремонт автодороги ул. Молодежная п. Томинский | 0,27 | 0 | 2013 | 0,27 | 1402,5 |   |   | 0,27 | 1402,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 173 | Ремонт автодороги ул. Пионерская п. Томинский | 0,38 | 0 | 2013 | 0,38 | 1973,6 |   |   | 0,38 | 1973,6 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 174 | Ремонт автодороги ул. Калинина д. Томино | 0,66 | 0 | 2016 | 0,66 | 3293,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | 0,66 | 3293,9 | Администрация района |
| 175 | Ремонт автодороги ул. Центральная д. Мичурино | 0,50 | 0 | 2013 | 0,50 | 2495,4 |   |   | 0,50 | 2495,4 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
|   | Итого по разделу 2: | 167,19 |   |   | 167,19 | 841394,3 | 12,55 | 78203,6 | 38,70 | 187802,1 | 39,04 | 188720,1 | 34,51 | 187354,6 | 42,39 | 199313,9 |   |
| 3. Ремонт дворовых территорий и благоустройства |
| 1 | Капремонт бетонного ограждения проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 0 | 2012 |   | 990,6 |   | 990,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 2 | Капремонт улично-дорожной сети проезд по ул. Солнечной в с. Долгодеревенское | 0 | 1640 | 2012 | 1640 | 1461,0 | 1640 | 1461,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 3 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №№ 151, 155 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1533 | 2012 | 1533 | 1565,1 | 1533 | 1565,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 4 | Капремонт улично-дорожной сети проезд от ул. 1 Мая до ул. Гагарина в с. Долгодеревенское | 0 | 825 | 2012 | 825 | 724,8 | 825 | 724,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 5 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №153 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 550 | 2012 | 550 | 614,9 | 550 | 614,9 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 6 | Капремонт придомовой территории проездов ж. д. №№ 157, 159, 160 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1431 | 2012 | 1431 | 1458,2 | 1431 | 1458,2 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 7 | Капремонт улично-дорожной сети проездов по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 2446 | 2012 | 2446 | 1813,3 | 2446 | 1813,3 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 8 | Капремонт придомовой территории ж. д. №№ 145, 147 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1419 | 2012 | 1419 | 1382,1 | 1419 | 1382,1 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 9 | Благоустройство придомовой территории 5-ти этажного 80 квартирного жилого дома с общественными помещениями в цокольном этаже по улице Свердловская 2 в селе Долгодеревенское | 0 | 4163 | 2012 | 4163 | 4900,0 | 4163 | 4900,0 |   |   |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 10 | Ремонт площади перед памятником п. Мирный | 0 | 2500 | 2013 | 2500 | 1580,2 |   |   | 2500 | 1580,2 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 11 | Ремонт площади перед ДК п. Мирный | 0 | 1666 | 2013 | 1666 | 1014,0 |   |   | 1666 | 1014,0 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 12 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 2, 2А, 2Б, 4 в п. Полетаево | 0 | 2492 | 2013 | 2492 | 1842,1 |   |   | 2492 | 1842,1 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 13 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Полетаевской 42, 44, 46, 3а и пешеходной дорожки от дома № 42 до школы № 10 по ул. Лесной в п. Полетаево | 0 | 3584 | 2013 | 3584 | 2571,3 |   |   | 3584 | 2571,3 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия площадки у Дома культуры в п. Полетаево | 0 | 5107 | 2014 | 5107 | 3063,4 |   |   |   |   | 5107 | 3063,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 15 | Ремонт благоустройства школьного двора и спортивной площадки в п. Полетаево | 0 | 1356 | 2014 | 1356 | 1875,8 |   |   |   |   | 1356 | 1875,8 |   |   |   |   | Администрация района |
| 16 | Устройство искусственных сооружений и укрепление обочин автодороги по ул. Ленина в д. Шигаево | 0 | 1200 | 2014 | 1200 | 1193,6 |   |   |   |   | 1200 | 1193,6 |   |   |   |   | Администрация района |
| 17 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 1а, Молодежной 5 п. Полетаево | 0 | 5000 | 2015 | 5000 | 8981,3 |   |   |   |   |   |   | 5000 | 8981,3 |   |   | Администрация района |
| 18 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Лесной, 36а, Молодежной 2, 4 в п. Полетаево | 0 | 1400 | 2014 | 1400 | 2125,4 |   |   |   |   | 1400 | 2125,4 |   |   |   |   | Администрация района |
| 19 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 32 в п. Полетаево | 0 | 1180 | 2014 | 1180 | 535,9 |   |   |   |   | 1180 | 535,9 |   |   |   |   | Администрация района |
| 20 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Молодежной 8 в п. Полетаево | 0 | 666 | 2014 | 666 | 535,7 |   |   |   |   | 666 | 535,7 |   |   |   |   | Администрация района |
| 21 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Северной 64,66,68,70 в п. Полетаево | 0 | 1150 | 2014 | 1150 | 621,8 |   |   |   |   | 1150 | 621,8 |   |   |   |   | Администрация района |
| 22 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Молодежной 1 в п. Полетаево | 0 | 140 | 2014 | 140 | 94,1 |   |   |   |   | 140 | 94,1 |   |   |   |   | Администрация района |
| 23 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Лесной, 33 в п. Полетаево | 0 | 542 | 2015 | 542 | 211,5 |   |   |   |   |   |   | 542 | 211,5 |   |   | Администрация района |
| 24 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 1, 2, 6 в п. Есаульский | 0 | 1300 | 2016 | 1300 | 1180,8 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1300 | 1180,8 | Администрация района |
| 25 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 3, 5 в п. Есаульский | 0 | 1400 | 2016 | 1400 | 1931,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1400 | 1931,6 | Администрация района |
| 26 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 7, 8 в п. Есаульский | 0 | 1500 | 2016 | 1500 | 2228,5 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1500 | 2228,5 | Администрация района |
| 27 | Ремонт площади дома культуры в п. Рощино | 0 | 4497 | 2016 | 4497 | 4298,6 |   |   |   |   |   |   |   |   | 4497 | 4298,6 | Администрация района |
| 28 | Ремонт автостоянки № 1 в п. Южно-Челябинский Прииск | 0 | 525 | 2013 | 525 | 607,7 |   |   | 525 | 607,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 29 | Ремонт автостоянки № 2 в п. Южно-Челябинский Прииск | 0 | 900 | 2013 | 900 | 1004,5 |   |   | 900 | 1004,5 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
| 30 | Ремонт 2-х автостоянок переулок от ул. Лесная до школы п. Саргазы | 0 | 1000 | 2013 | 1000 | 851,7 |   |   | 1000 | 851,7 |   |   |   |   |   |   | Администрация района |
|   | Итого по разделу 3: | 0 | 53112 |   | 53112 | 53259,5 | 14007 | 14910,0 | 12667 | 9471,5 | 12199 | 10045,7 | 5542 | 9192,8 | 8697 | 9639,5 |   |