Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 31.01.2019 г. №116

О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017 года № 1963:

- В паспорте программы:

в позиции касающейся  объемов и источников финансирования мероприятий программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 363 298,44 тыс. рублей » заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 524 070,77 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 352 471,84 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 509 751,62 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10 826,60 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 14 319,15 тыс. рублей»,

В абзаце 2:

слова «в 2017 году – 373 809,99 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017 году –23 783,43 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 367 930,82 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 23 583,93 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 5 879,17 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет -199,5 тыс. рублей».

В абзаце 3:

слова «в 2018 году – 98 963,35 тыс. рублей» заменить на слова «в 2018 году – 93 984,86 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 98 410,32 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 89 355,25 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 553,03 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 4 629,61 тыс. рублей».

В абзаце 4:

слова «в 2019 году – 78 325,75 тыс. рублей» заменить на слова «в 2019 году – 480 995,00 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 77 934,12 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 475 300,00 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 391,63 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5 695,00 тыс. рублей».

В абзаце 5:

слова «в 2020 году – 78 325,75  тыс. рублей» заменить на слова «в 2020 году – 203 077,98 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 77 934,12 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 202 924,09 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 391,63 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 153,89 тыс. рублей».

В позиции касающейся  важнейших целевых индикаторов и показателей:

после слов «ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района»:

слова «всего 9,144 км» заменить на слова «всего 4,28 км»,

слова «в 2018 году – 4,864 км» заменить на слова «в 2018 году – 0,0 км»;

слова «в 2019 году – 0,38 км» заменить на слова «в 2019 году – 0,76 км»;

слова «в 2020 году – 0,38 км» заменить на слова «в 2020 году – 8,663 км»;

после слов «ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района»:

слова «всего 36,57 км» заменить на слова «всего 9,224 км»,

слова «в 2017 году - 33,62 км» заменить на слова «в 2017 году - 0,0 км»,

слова «в 2018 году - 2,956 км» заменить на слова «в 2018 году - 9,224 км».

В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «построить 9,144 километра» заменить на слова «построить 12,943 километра»;

слова «отремонтировать 36,57 километра» заменить на слова «отремонтировать 9,224 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 363 298,44 тыс. рублей » заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 524 070,77 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 352 471,84 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 509 751,62 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10 826,60 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 14 319,15 тыс. рублей»,

В абзаце 2:

слова «в 2017 году – 373 809,99 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017 году –23 783,43 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 367 930,82 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 23 583,93 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 5 879,17 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет -199,5 тыс. рублей».

В абзаце 3:

слова «в 2018 году – 98 963,35 тыс. рублей» заменить на слова «в 2018 году – 93 984,86 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 98 410,32 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 89 355,25 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 553,03 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 4 629,61 тыс. рублей».

В абзаце 4:

слова «в 2019 году – 78 325,75 тыс. рублей» заменить на слова «в 2019 году – 480 995,00 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 77 934,12 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 475 300,00 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 391,63 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5 695,00 тыс. рублей».

В абзаце 5:

слова «в 2020 году – 78 325,75  тыс. рублей» заменить на слова «в 2020 году – 203 077,98 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 77 934,12 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 202 924,09 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 391,63 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 153,89 тыс. рублей».

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 12,943 | 2,0 | 0,0 | 0,76 | 8,663 | 0,7 | 0,82 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 9,224 | 0 | 9,224 |  |  |  |  |

- Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.11.2018 года № 3069 «О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

3. Управлению муниципальной службы (О.В.Осипова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района                    И.М. Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района                                                     		     Е.Г.Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 31.01.2019 г. № 116

| Перечень мероприятий Программы |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2022 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
| Всего по Программе: | 12,943 | 17600 | 2017-2022 | 12,943 | 1 524 070,77905/14319,15391 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 93 984,86604/ 4 659,61486 | 0,76 | 480 995,00/ 5 695,00 | 8,663 | 203077,98101 /153,89905 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,35/ 2054,95 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017- 2018 | 2,0 | 46011,69427 /1696,37818 | 2,0 | 17964,644 / 199,5 | 0,0 | 28047,05027 /1 496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Компенсация расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевого объекта в районе строительства подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинская область | 0 | 0 | 2020 | 0 | 3077,98101 /153,89905 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3077,98101 /153,89905 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 3 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,76 |  | 2018/ 2019 | 0,76 | 148000,00 /0 |  |  |  |  | 0,76 | 148000,00 /0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2021 | 1,4 | 430212,1 /2151,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,1 /480,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,3/ 979,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,3/ 979,42 | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 5,133 |  | 2019-2020 | 5,133 | 343 794,76/ 500,00 |  |  |  |  | 0 | 143794,76/ 500,00 | 5,133 | 200 000,00/0 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» | 3,530 |  | 2019-2020 | 3,530 | 150 000,00/ 0 |  |  |  |  | 0 | 150 000,00 /0 | 3,530 |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Переустройство ВЛ 500кВ (Белый Хутор) |  |  | 2019-2020 |  | 20 000,00/ 0 |  |  |  |  |  | 20 000,00 /0 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 1: | 12,943 | 17600 |  | 12,943/ 17600 | 1 433 113,93528 / 5961,41723 | 2,0 | 17964.644 /199,5 | 0,0 | 28047,05027 /1 496,87818 | 9,423 | 461794,76/ 500,00 | 0 | 203077,98101 /153,89905 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,35/ 2054,95 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2017 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2017 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2017 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Б.Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922 /112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922 /112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковская, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980 /25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 |  | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 |  | 2018 | 3,32 | 46040,25864 /2405,36055 |  |  | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| Итого по разделу 2: | 9,224 |  |  | 9,224 | 61 646,24125 /3156,52357 |  |  | 9,224 | 61 646,24125 /3156,52357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017- 2018 |  | 8 113,00 /3 397,00 |  | 4 716,00 /0 |  |  |  | 0/ 3 397,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный» |  |  | 2017 |  | 1 102,788 /0 |  | 1 102,788 /0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство «подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» |  |  | 2018 |  | 14 170,00/ 270,00 |  |  |  |  |  | 14 170,00 /270,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312 /0 |  |  |  | 1 023,312 /0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектно-сметной документации по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 1 839,94/ 695,00 |  |  |  |  |  | 1 839,94/ 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Госэкспертизы ПСД по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 1690,3 /773,00 |  |  |  |  |  | 1690,3 /773,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Госэкспертизы ПСД по переустройству ВЛ 500 кВ (Белый Хутор) |  |  | 2019 |  | 1 500,00 /0 |  |  |  |  |  | 1 500,00 /0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землеотвод по объекту: «Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» |  |  | 2019 |  | 0/60,00 |  |  |  |  |  | 0/60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 29 186,34 /5 195,00 |  | 5 818,788 /0 |  | 4 167,312/ 0 |  | 19 200,24/ 5 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |