Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 31.12.2014 № 7619

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 г. № 6691

Администрация Сосновского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести следующие изменения в районную целевую программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 г. № 6691:

  - В паспорте районной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы»:

в позиции, касающейся объемов и источников финансирования Программы:

цифры «910653,8» заменить цифрами «2721788,9»;

цифры «905202,0» заменить цифрами «2716337,1»;

цифры «197273,6» заменить цифрами «247461,6»;

цифры «196174,0» заменить цифрами «246362,0»;

цифры «214765,8» заменить цифрами «566318,3»;

цифры «213548,0» заменить цифрами «565100,5»;

цифры «196547,4» заменить цифрами «802826,5»;

цифры «195449,0» заменить цифрами «801728,1»;

цифры «208953,4» заменить цифрами «1016377,6»;

цифры «207831,0» заменить цифрами «1015255,2»;

в позиции, касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей Программы:

цифры «0,95» заменить цифрами «13,91»;

цифры «0,95» заменить цифрами «0»;

цифры «0,0» заменить цифрами «3,84» (2015 г.);

цифры «0,0» заменить цифрами «10,07» (2016 г.);

цифры «167,19» заменить цифрами «188,40»;

цифры «38,7» заменить цифрами «11,12»;

цифры «39,04» заменить цифрами «6,60»;

цифры «34,51» заменить цифрами «73,96»;

цифры «42,39» заменить цифрами «84,17».

  - Приложение 1 к районной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов в газете «Сосновская нива», и разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Сосновского района www.chelsosna.ru в сети «Интернет».

- Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района В.Р. Вальтера.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                              В.П. Котов

ПАСПОРТ

районной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог в

Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы»

| Наименование программы | Районная целевая программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Отдел капитального строительства управления архитектуры и строительства Администрация Сосновского муниципального района |
| Цель программы | Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог района в соответствии с потребностями экономики района, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района. |
| Задачи программы | Основные задачи: развитие сети автомобильных дорог местного значения; восстановление и улучшение эксплуатационных качеств автомобильных дорог района; строительство, реконструкция и ремонт дорог; проведение ремонта дорожного покрытия улиц и дворовых территорий сельских населенных пунктов |
| Сроки реализации программы | 2012-2016 годы |
| Объемы и источники финансирования мероприятий программы | Объем финансирования Программы в 2012-2016 годах – 926887,8 тыс. рублей, в том числе: 921357,0 тыс. рублей – областной бюджет, 5530,8 тыс. рублей местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2012 году – 107483,2 тыс. рублей, в том числе: 106500,0 тыс. рублей – областного бюджета 983,2 тыс. рублей – местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2013 году – 199138,0 тыс. рублей, в том числе: 198029,0 тыс. рублей – областного бюджета 1109,0 тыс. рублей – местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2014 году – 214765,8 тыс. рублей, в том числе: 213548,0 тыс. рублей – областного бюджета 1217,8 тыс. рублей – местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2015 году – 196547,4 тыс. рублей, в том числе: 195449,0 тыс. рублей – областного бюджета 1098,4 тыс. рублей – местный бюджет. Объем финансирования Программы в 2016 году – 208953,4 тыс. рублей, в том числе: 207831,0 тыс. рублей – областного бюджета 1122,4 тыс. рублей – местный бюджет. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района: всего 0,95 км, из них в 2014 году – 0,95 км ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района: всего 173,96 км, из них в 2012 году – 18,93 км, в 2013 году – 39,09 км, в 2014 году – 39,04 км, в 2015 году – 34,51 км, в 2016 году – 42,39 км, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям и ремонт благоустройства территорий населенных пунктов района: всего 53112 квадратных метров, из них в 2012 году – 14007 кв. метров, в 2013 году – 12667 кв. метров, в 2014 году – 12199 кв. метров, в 2015 году – 5542 кв. метров, в 2016 году – 8697 кв. метров. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Развитие сети сельских дорог местного значения, улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов района; сокращение эксплуатационных затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей, снижение стоимости автомобильных перевозок; улучшение социальных условий жизни на селе. |

|  |  |  | Приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от ____________ № _____ «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.09.2012 г. № 6691» Приложение 1 к районной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012– 2016 годы» |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий Программы |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2012 - 2016 годы" |
| № п/п | Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  |  | 2012-2016 годы | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |
|  |  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, тыс. рублей |  |
|  | Всего по Программе: | 202,31 | 53112 | 2012-2016 | 202,31 (53112) | 2721788,9 | 12,55 (14007) | 93113,6 | 11,12 (12667) | 247461,6 | 6,6 (0) | 566318,3 | 77,8 (12199) | 802826,5 | 94,24 (14239) | 1016377,6 |  |
|  | в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| 1 | Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 2,20 | 0 | 2013-2015 | 2,20 | 267927,2 |  |  |  | 175964,8 |  |  | 2,20 | 91962,4 |  |  | Администрация Сосновского района |
| 2 | Строительство автомобильной дороги пос.Садовый-автомобильная дорога Челябинск-Харлуши-граница Аргаяшского муниципального района | 1,64 | 0 | 2014-2015 | 1,64 | 66588,0 |  |  |  |  |  | 26645,7 | 1,64 | 39942,3 |  |  | Администрация Сосновского района |
| 3 | Строительство автомобильной дороги Проектная 3 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 1,81 | 0 | 2014-2016 | 1,81 | 288850,1 |  |  |  |  |  | 123990,0 |  | 83676,2 | 1,81 | 81183,9 | Администрация Сосновского района |
| 4 | Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 4,72 | 0 | 2014-2016 | 4,72 | 696785,5 |  |  |  |  |  | 178101,5 |  | 176593,7 | 4,720 | 342090,3 | Администрация Сосновского района |
| 5 | Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района | 3,54 | 0 | 2014-2016 | 3,54 | 387543,2 |  |  |  |  |  | 200753,4 |  | 10864,0 | 3,54 | 175925,8 | Администрация Сосновского района |
|  | Итого по разделу 1: | 13,91 |  |  | 13,91 | 1707694,0 |  |  |  | 175964,8 | 0,00 | 529490,6 | 3,84 | 403038,5 | 10,07 | 599200,1 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| 1 | Ремонт автодороги по ул. Ленина и примыкания к ней в с. Долгодеревенское | 0,79 | 0 | 2012 | 0,79 | 7026,7 | 0,79 | 7026,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 2 | Ремонт автодороги ул. Школьной в п. Теченский | 0,96 | 0 | 2012 | 0,96 | 6678,0 | 0,96 | 6678,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|  | Ремонт дорожного покрытия по ул. Центральной в п. Теченский | 1,24 | 0 | 2012 | 1,24 | 3256,5 | 1,24 | 3256,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Строительной в п. Теченский | 0,51 | 0 | 2012 | 0,51 | 2115,1 | 0,51 | 2115,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия ул. Рощинский проезд в п. Новое поле | 0,61 | 0 | 2012 | 0,61 | 4100,1 | 0,61 | 4100,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 56 | Ремонт автодороги от въезда в поселок до ул. Ленина в п. Мирный | 0,42 | 0 | 2012 | 0,42 | 1505,6 | 0,42 | 1505,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 7 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до здания ФАП в п. Мирный | 0,14 | 0 | 2012 | 0,14 | 874,0 | 0,14 | 874,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 8 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Ленина на участке от дома № 1 до дома № 15 в п. Мирный | 0,56 | 0 | 2012 | 0,56 | 5581,1 | 0,56 | 5581,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 9 | Ремонт автодороги по ул. Солнечной в п. Красное поле | 0,60 | 0 | 2012 | 0,60 | 4955,3 | 0,60 | 4955,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 10 | Ремонт автодороги по ул. Заречной в п. Красное поле | 0,34 | 0 | 2012 | 0,34 | 2041,6 | 0,34 | 2041,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 11 | Ремонт автодороги по ул. Береговой, участок № 1 в п. Красное поле | 0,47 | 0 | 2012 | 0,47 | 1581,0 | 0,47 | 1581,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 12 | Ремонт автодороги по ул. Сиреневая в п. Саргазы | 0,73 | 0 | 2012 | 0,73 | 2291,6 | 0,73 | 2291,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 13 | Ремонт автодороги по ул. Мичурина в п. Саргазы | 0,68 | 0 | 2012 | 0,68 | 2134,1 | 0,68 | 2134,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 14 | Ремонт автодороги по пер. Сиреневый. в п. Саргазы | 0,10 | 0 | 2012 | 0,10 | 221,5 | 0,10 | 221,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 15 | Ремонт автодороги въезд в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,79 | 0 | 2012 | 0,79 | 7307,3 | 0,79 | 7307,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 16 | Ремонт автодорог по улицам 8 Марта, Луговой, Ручьевой и автодороги до п. Чипышево | 2,76 | 0 | 2012 | 2,76 | 18234,1 | 2,76 | 18234,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 17 | Ремонт автодорог п. Западный (проектно-изыскательские работы) | 0,00 | 0 | 2012 | 0,00 | 3300,0 | 0,00 | 3300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 18 | Ремонт автодороги по ул. Большой с. Вознесенка | 0,85 | 0 | 2012 | 0,85 | 5000,0 | 0,85 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 19 | Ремонт дорожного покрытия ул. Миасской в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,260 | 0 | 2013 | 0,260 | 828,5 |  |  | 0,260 | 828,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 20 | Ремонт автодороги по ул. Советской в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,498 | 0 | 2013 | 0,498 | 1 882,1 |  |  | 0,498 | 1 882,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 21 | Ремонт автодороги по ул. Мира в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,218 | 0 | 2013 | 0,218 | 925,7 |  |  | 0,218 | 925,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 22 | Ремонт автодороги по ул. Цветная в с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,230 | 0 | 2013 | 0,230 | 1 000,2 |  |  | 0,230 | 1 000,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 23 | Ремонт автодороги в п. Есаульский, ул. Октябрьская Сосновского района | 1,900 | 0 | 2013 | 1,900 | 13 123,7 |  |  | 1,900 | 13 123,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 24 | Ремонт автодороги от ул. Лесная до школы п. Саргазы Сосновского района | 0,356 | 0 | 2013 | 0,356 | 3 416,2 |  |  | 0,356 | 3 416,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 25 | Ремонт автодороги по ул. Березовая с. Долгодеревенское Сосновского района | 0,380 | 0 | 2013 | 0,380 | 3 085,4 |  |  | 0,380 | 3 085,4 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 26 | Ремонт автодороги по ул. Лесной п. Саргазы Сосновского района | 0,480 | 0 | 2013 | 0,480 | 3 210,8 |  |  | 0,480 | 3 210,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 27 | Ремонт пожарного проезда к ДК и автодороги ул. Ленина (от площади перед памятником) п. Мирный Сосновского района | 0,242 | 0 | 2013 | 0,242 | 3 209,3 |  |  | 0,242 | 3 209,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 28 | Капремонт асфальтового покрытия 564*6 ул. Мира д. Малиновка | 0,564 | 0 | 2013 | 0,564 | 3 372,8 |  |  | 0,564 | 3 372,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 29 | Ремонт улично-дорожной сети, ремонт дорожного покрытия подъездной автодороги ул. 1Мая д. Альмеева | 1,3 | 0 | 2013 | 1,3 | 4 424,2 |  |  | 1,3 | 4 424,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 30 | Капремонт асфальтового покрытия ул. Ленина с. Б.Харлуши | 0,83 | 0 | 2013 | 0,83 | 4 697,3 |  |  | 0,83 | 4 697,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 31 | Капремонт асфальтового покрытия 435*8+360*5 от ул.Трактовая до ул. Первомайская к домам № 34-36 п. Садовый | 0,795 | 0 | 2013 | 0,795 | 3 394,5 |  |  | 0,795 | 3 394,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 32 | Ремонт асфальтового покрытия с.Кременкуль ул. 1 Мая | 0,36 | 0 | 2013 | 0,36 | 1 999,8 |  |  | 0,36 | 1 999,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 33 | Ремонт автодороги по ул. Салютная с. Кременкуль | 0,615 | 0 | 2013 | 0,615 | 2 597,5 |  |  | 0,615 | 2 597,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 34 | Ремонт автодороги по ул. Уральская с. Кременкуль | 0,78 | 0 | 2013 | 0,78 | 3 983,8 |  |  | 0,78 | 3 983,8 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 35 | Ремонт асфальтового покрытия по ул. Садовая п. Северный | 0,29 | 0 | 2013 | 0,29 | 1 512,9 |  |  | 0,29 | 1 512,9 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 36 | Ремонт автодороги по ул. Ленина от ул. Лесная до дома № 6 с. Кременкуль | 0,3 | 0 | 2013 | 0,3 | 1 906,3 |  |  | 0,3 | 1 906,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 37 | Ремонт автодороги по ул. Ленина от дома № 6 до ул. Северная с. Кременкуль | 0,25 | 0 | 2013 | 0,25 | 1 502,1 |  |  | 0,25 | 1 502,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 38 | Капремонт дороги асфальтового покрытия по ул. Лесной п. Северный | 0,47 | 0 | 2013 | 0,47 | 1 952,1 |  |  | 0,47 | 1 952,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 39 | Ремонт автодороги ул. Набережная в с. Архангельское | 0,538 | 0 | 2014 | 0,538 | 4 488,2 |  |  |  |  | 0,538 | 4 488,2 |  |  |  |  | Администрация района |
| 40 | Ремонт автодороги по ул. Советской (от лога до моста) в с. Долгодеревенское | 0,604 | 0 | 2014 | 0,604 | 2 747,7 |  |  |  |  | 0,604 | 2 747,7 |  |  |  |  | Администрация района |
| 41 | Ремонт автодорог по ул. Рождественской в с. Долгодеревенское | 0,6 | 0 | 2014 | 0,6 | 2 846,9 |  |  |  |  | 0,6 | 2 846,9 |  |  |  |  | Администрация района |
| 42 | Ремонт автодорог по ул. Партизанской в с. Долгодеревенское | 0,413 | 0 | 2014 | 0,413 | 1 619,4 |  |  |  |  | 0,413 | 1 619,4 |  |  |  |  | Администрация района |
| 43 | Ремонт автодороги по ул. Луговая в п. Газовик (с. Долгодеревенское) | 0,41 | 0 | 2014 | 0,41 | 2 561,3 |  |  |  |  | 0,41 | 2 561,3 |  |  |  |  | Администрация района |
| 44 | Ремонт автодороги по ул. Зеленая в п. Красное поле | 0,433 | 0 | 2014 | 0,433 | 3 251,2 |  |  |  |  | 0,433 | 3 251,2 |  |  |  |  | Администрация района |
| 45 | Ремонт автодорог по улицам Мичурина, Мира, Солнечной, переулкам от ул. Восточной до ул. Солнечной, от ул. Восточной до ул. Мира п. Полетаево | 1,576 | 0 | 2014 | 1,576 | 7 642,1 |  |  |  |  | 1,576 | 7 642,1 |  |  |  |  | Администрация района |
| 46 | Ремонт дорожного покрытия ул. Пушкина в д. Новое поле | 0,472 | 0 | 2014 | 0,472 | 2 418,7 |  |  |  |  | 0,472 | 2 418,7 |  |  |  |  | Администрация района |
| 47 | Ремонт автодороги ул. Школьная д. Казанцево | 0,87 | 0 | 2014 | 0,87 | 4 165,4 |  |  |  |  | 0,87 | 4 165,4 |  |  |  |  | Администрация района |
| 48 | Ремонт автодороги по ул. Полевая с. Саккулово | 0,68 | 0 | 2014 | 0,68 | 3 778,0 |  |  |  |  | 0,68 | 3 778,0 |  |  |  |  | Администрация района |
| 49 | Ремонт дорожного покрытия улиц в п. Трубный | 6,59 | 0 | 2015-2016 | 6,59 | 27391,0 |  |  |  |  |  |  | 3,30 | 13700,0 | 3,29 | 13691,0 | Администрация района |
| 50 | Ремонт дорожного покрытия улиц в д. Алишево | 6,96 | 0 | 2015-2016 | 6,96 | 34996,7 |  |  |  |  |  |  | 3,48 | 17498,4 | 3,48 | 17498,3 | Администрация района |
| 51 | Ремонт дорожного покрытия улиц в с. Туктубаево | 7,02 | 0 | 2015-2016 | 7,02 | 41836,1 |  |  |  |  |  |  | 3,51 | 20918,1 | 3,51 | 20918,0 | Администрация района |
| 52 | Ремонт дорожного покрытия улиц в с. Кайгородово | 6,80 | 0 | 2015-2016 | 6,80 | 30695,8 |  |  |  |  |  |  | 3,40 | 15347,9 | 3,40 | 15347,9 | Администрация района |
| 53 | Ремонт дорожного покрытия улиц Полевая, Заречная в п. Архангельский | 2,00 | 0 | 2016 | 2,00 | 8812,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,00 | 8812,4 | Администрация района |
| 54 | Ремонт автодороги по ул. Зеленой с. Вознесенка | 0,57 | 0 | 2015 | 0,57 | 3347,4 |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 3347,4 |  |  | Администрация района |
| 55 | Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка (а/д Новосинеглазово-Вознесенка, ул. Большая, ул. Школьная) | 5,50 | 0 | 2015-2016 | 5,50 | 36965,1 |  |  |  |  |  |  | 2,75 | 18483,0 | 2,75 | 18482,1 | Администрация района |
| 56 | Ремонт автодороги по ул. Вишневой, в с. Долгодеревенское | 0,49 | 0 | 2015 | 0,49 | 1929,2 |  |  |  |  |  |  | 0,49 | 1929,2 |  |  | Администрация района |
| 57 | Ремонт автодороги по ул. Энергетиков в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2015 | 0,24 | 516,9 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 516,9 |  |  | Администрация района |
| 58 | Ремонт автодорог по ул. Западной в с. Долгодеревенское | 0,31 | 0 | 2015 | 0,31 | 1213,9 |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 1213,9 |  |  | Администрация района |
| 59 | Ремонт автодорог по переулку Больничному в с. Долгодеревенское | 0,41 | 0 | 2015 | 0,41 | 2280,8 |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 2280,8 |  |  | Администрация района |
| 60 | Ремонт автодорог по ул. Кооперативной в с. Долгодеревенское | 0,45 | 0 | 2016 | 0,45 | 1418,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 1418,1 | Администрация района |
| 61 | Ремонт автодорог по ул. Красноармейской в с. Долгодеревенское | 0,43 | 0 | 2016 | 0,43 | 1384,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,43 | 1384,7 | Администрация района |
| 62 | Ремонт автодорог по ул. 40 лет Октября в с. Долгодеревенское | 0,48 | 0 | 2015 | 0,48 | 1546,4 |  |  |  |  |  |  | 0,48 | 1546,4 |  |  | Администрация района |
| 63 | Ремонт автодорог по пер. Сосновому и ул. Озерной в д. Урефты | 1,45 | 0 | 2015 | 1,45 | 6187,9 |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 6187,9 |  |  | Администрация района |
| 64 | Ремонт автодорог по улицам Российская, Северная, Солнечная, Рябиновая, Красных партизан, Ленина, Октябрьская, Трактористов, Юбилейной, Станционной, Мира, Заготзерно, пер. Полевой в поселке Есаульский Сосновского района | 19,48 | 0 | 2015-2016 | 19,48 | 45274,3 |  |  |  |  |  |  | 9,74 | 22637,1 | 9,74 | 22637,1 | Администрация района |
| 65 | Ремонт автодороги по ул. Молодежной в п. Красное поле | 0,51 | 0 | 2015 | 0,51 | 3229,8 |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 3229,8 |  |  | Администрация района |
| 66 | Ремонт автодороги по ул. Береговой, участок № 2 в п. Красное поле | 0,22 | 0 | 2015 | 0,22 | 816,6 |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 816,6 |  |  | Администрация района |
| 67 | Ремонт автодороги по ул. Строительной в п. Красное поле | 0,92 | 0 | 2016 | 0,92 | 5239,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,92 | 5230,2 | Администрация района |
| 68 | Ремонт автодороги по ул. Окружной в п. Красное поле | 0,58 | 0 | 2015 | 0,58 | 2096,9 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 2096,9 |  |  | Администрация района |
| 69 | Ремонт автодороги по ул. Луговой в п. Красное поле | 0,29 | 0 | 2015 | 0,29 | 1354,6 |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 1354,6 |  |  | Администрация района |
| 70 | Ремонт дорожного покрытия ул. Центральной в дер. Мамаева | 0,60 | 0 | 2016 | 0,60 | 2478,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 2478,4 | Администрация района |
| 71 | Ремонт дорожного покрытия через плотину в дер. Мамаева | 0,15 | 0 | 2015 | 0,15 | 1224,5 |  |  |  |  |  |  | 0,15 | 1224,5 |  |  | Администрация района |
| 72 | Ремонт автодороги по ул. 8 Марта, в п. Кременкуль | 0,66 | 0 | 2016 | 0,66 | 2159,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 2159,5 | Администрация района |
| 73 | Ремонт автодороги по ул. Почтовой, в п. Кременкуль | 0,40 | 0 | 2015 | 0,40 | 1918,4 |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 1918,4 |  |  | Администрация района |
| 74 | Ремонт автодороги по пер. Придорожному до ул. Малиновского в п. Мирный | 0,30 | 0 | 2015 | 0,30 | 1096,4 |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 1096,4 |  |  | Администрация района |
| 75 | Ремонт автодороги по пер. Школьному в п. Мирный | 0,33 | 0 | 2015 | 0,33 | 1076,2 |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 1076,2 |  |  | Администрация района |
| 76 | Ремонт автодороги по ул. Малиновского на участке от ул. Бессонова до пер. Придорожного в п. Мирный | 0,31 | 0 | 2015 | 0,31 | 1023,5 |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 1023,5 |  |  | Администрация района |
| 77 | Ремонт автодороги по ул. Школьной на участке от дома № 14 до дома № 16 в п. Мирный | 0,20 | 0 | 2015 | 0,20 | 648,4 |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 648,4 |  |  | Администрация района |
| 78 | Ремонт автодороги по ул. Парковой в п. Мирный | 0,27 | 0 | 2015 | 0,27 | 1177,9 |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 1177,9 |  |  | Администрация района |
| 79 | Ремонт автодороги по ул. Придорожной в п. Мирный | 0,44 | 0 | 2015 | 0,44 | 962,2 |  |  |  |  |  |  | 0,44 | 962,2 |  |  | Администрация района |
| 80 | Ремонт автодороги по ул. Школьной на участке от детсада до дома № 16А в п. Мирный | 0,20 | 0 | 2015 | 0,20 | 726,5 |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 726,5 |  |  | Администрация района |
| 81 | Ремонт подъездной автодороги к зданию сельской администрации и автостоянки в п. Мирный | 0,04 | 0 | 2015 | 0,04 | 897,9 |  |  |  |  |  |  | 0,04 | 897,9 |  |  | Администрация района |
| 82 | Ремонт автодороги и тротуаров по ул. Школьной на участке от объездной автодороги до пер. Школьный в п. Мирный | 0,28 | 0 | 2015 | 0,28 | 1331,3 |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 1331,3 |  |  | Администрация района |
| 83 | Ремонт автодороги ул. Тепличная (от ул. Парковая) п. Мирный | 0,32 | 0 | 2016 | 0,32 | 1962,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 1962,3 | Администрация района |
| 84 | Ремонт автодороги пер. Парковый (от ул. Парковая) п. Мирный | 0,31 | 0 | 2016 | 0,31 | 1619,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,31 | 1619,1 | Администрация района |
| 85 | Ремонт автодороги от ул. Ленина до пер. Парковый п. Мирный | 0,29 | 0 | 2016 | 0,29 | 2265,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 | 2265,1 | Администрация района |
| 86 | Ремонт автодороги ул. Бессонова п. Мирный | 0,51 | 0 | 2016 | 0,51 | 2684,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 2648,9 | Администрация района |
| 87 | Ремонт автодороги ул. Ленина (от площади перед памятником) п. Мирный | 0,20 | 0 | 2015 | 0,20 | 1591,3 |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 1591,3 |  |  | Администрация района |
| 88 | Ремонт автодороги ул. Береговая д. Бухарино | 0,78 | 0 | 2015 | 0,78 | 4657,1 |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 4657,1 |  |  | Администрация района |
| 89 | Ремонт автодороги пер. Береговой д. Бухарино | 0,11 | 0 | 2015 | 0,11 | 660,2 |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 660,2 |  |  | Администрация района |
| 90 | Ремонт автодороги ул. Дачная д. Бухарино | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 3000,7 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 3000,7 |  |  | Администрация района |
| 91 | Ремонт автодороги ул. Российская д. Бухарино | 1,09 | 0 | 2016 | 1,09 | 6541,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,09 | 6541,6 | Администрация района |
| 92 | Ремонт автодороги ул. Береговая д. Ужевка | 0,67 | 0 | 2016 | 0,67 | 4021,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,67 | 4021,0 | Администрация района |
| 93 | Ремонт автодороги пер. Береговой д. Ужевка | 0,32 | 0 | 2015 | 0,32 | 1922,1 |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 1922,1 |  |  | Администрация района |
| 94 | Ремонт автодороги ул. Свободы д. Ужевка | 0,58 | 0 | 2015 | 0,58 | 3480,8 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 3480,8 |  |  | Администрация района |
| 95 | Ремонт автодороги ул. Новая д. Ужевка | 0,33 | 0 | 2016 | 0,33 | 1751,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 1751,4 | Администрация района |
| 96 | Ремонт автодороги ул. Клубная п. Кисегачинский | 0,72 | 0 | 2016 | 0,72 | 4276,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 4276,3 | Администрация района |
| 97 | Ремонт автодороги ул. Озерная п. Кисегачинский | 0,78 | 0 | 2016 | 0,78 | 4681,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 4681,1 | Администрация района |
| 98 | Ремонт автодороги ул. Пионерская п. Касарги | 0,36 | 0 | 2016 | 0,36 | 1919,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 1919,0 | Администрация района |
| 99 | Ремонт автодороги ул. Северная п. Касарги | 0,61 | 0 | 2015 | 0,61 | 3233,9 |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 3233,9 |  |  | Администрация района |
| 100 | Ремонт автодороги ул. Школьная п. Касарги | 0,69 | 0 | 2016 | 0,69 | 3668,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 | 3668,7 | Администрация района |
| 101 | Ремонт автодороги ул. 1 Мая п. Касарги | 1,05 | 0 | 2016 | 1,05 | 6252,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,05 | 6252,8 | Администрация района |
| 102 | Ремонт автодороги ул. Ленина п. Касарги | 1,07 | 0 | 2015 | 1,07 | 6403,7 |  |  |  |  |  |  | 1,07 | 6403,7 |  |  | Администрация района |
| 103 | Ремонт автодороги ул. Российская п. Касарги | 0,22 | 0 | 2016 | 0,22 | 1295,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 1295,0 | Администрация района |
| 104 | Ремонт автодороги ул. Сиреневая п. Касарги | 0,24 | 0 | 2015 | 0,24 | 1462,9 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 1462,9 |  |  | Администрация района |
| 105 | Ремонт автодороги ул. Юбилейная п. Касарги | 1,00 | 0 | 2015 | 1,00 | 5597,8 |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5597,8 |  |  | Администрация района |
| 106 | Ремонт автодороги ул. Озерная п. Касарги | 0,23 | 0 | 2016 | 0,23 | 1403,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 1403,1 | Администрация района |
| 107 | Ремонт автодороги пер. Росийский п. Касарги | 0,11 | 0 | 2016 | 0,11 | 635,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 | 635,6 | Администрация района |
| 108 | Ремонт дорожного покрытия уличной сети пос. Биргильда и подъезда к психиатрической больнице | 9,00 | 0 | 2016 | 9,00 | 54851,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 | 54851,5 | Администрация района |
| 109 | Ремонт дорожного покрытия улиц Миасской, Нагорной, Зеленой, Новой, Береговой, Ленина в пос. Бутаки | 2,09 | 0 | 2016 | 2,09 | 11861,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,09 | 11861,2 | Администрация района |
| 110 | Ремонт дорожного покрытия въезда в п. Бутаки, улиц Восточной, Труда, Ленина в пос. Бутаки | 2,12 | 0 | 2015 | 2,12 | 11657,0 |  |  |  |  |  |  | 2,12 | 11657,0 |  |  | Администрация района |
| 111 | Ремонт автодорог по улицам Полетаевской, Пушкина, Мичурина, Мира, переулкам от ул. Полетаевской до ул. Пушкина, от ул. Пушкина до ул. Мичурина, от ул. Мичурина до ул. Мира п. Полетаево | 1,54 | 0 | 2015 | 1,54 | 7964,0 |  |  |  |  |  |  | 1,54 | 7964,0 |  |  | Администрация района |
| 112 | Ремонт автодорог по улицам Подгорной, Зеленой, по переулкам от ул. Северной до ул. Подгорной, от ул. Подгорной до ул. Зеленой, от ул. Зеленой до ул. Почтовой п. Полетаево | 4,07 | 0 | 2015-2016 | 4,07 | 20888,3 |  |  |  |  |  |  | 2,03 | 10440,0 | 2,04 | 10448,3 | Администрация района |
| 113 | Ремонт дорожного покрытия по улицам Школьной, Путейской и переулкам п. Полетаево | 1,18 | 0 | 2016 | 1,18 | 5451,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,18 | 5451,4 | Администрация района |
| 114 | Ремонт тротуаров ул. Пионерской в п. Полетаево | 0,56 | 0 | 2015 | 0,56 | 825,2 |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 825,2 |  |  | Администрация района |
| 115 | Ремонт автодороги по ул. Ленина п. Полетаево | 0,85 | 0 | 2016 | 0,85 | 3841,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,85 | 3841,6 | Администрация района |
| 116 | Ремонт автодороги по ул. Новостройка п. Полетаево | 0,35 | 0 | 2015 | 0,35 | 1290,3 |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 1290,3 |  |  | Администрация района |
| 117 | Ремонт автодороги по ул. Говорова п. Полетаево | 0,24 | 0 | 2015 | 0,24 | 884,8 |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 884,8 |  |  | Администрация района |
| 118 | Ремонт автодороги по ул. Калинина п. Полетаево | 0,23 | 0 | 2015 | 0,23 | 847,9 |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 847,9 |  |  | Администрация района |
| 119 | Ремонт автодороги по ул. Подстанция п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2016 | 0,38 | 1419,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 1419,3 | Администрация района |
| 120 | Ремонт автодороги по ул. Переездной п. Полетаево | 0,10 | 0 | 2016 | 0,10 | 368,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 368,6 | Администрация района |
| 121 | Ремонт автодороги по ул. Первомайской п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2016 | 0,38 | 1463,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 1463,7 | Администрация района |
| 122 | Ремонт дорожного покрытия ул. Почтовой п. Полетаево | 0,27 | 0 | 2016 | 0,27 | 925,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 925,5 | Администрация района |
| 123 | Ремонт покрытия автодороги от въезда в п. Полетаево до очистных сооружений № 1 | 0,25 | 0 | 2016 | 0,25 | 424,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,25 | 424,5 | Администрация района |
| 124 | Ремонт автодороги по ул. Пионерской в п. Полетаево | 0,38 | 0 | 2016 | 0,38 | 1555,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 1555,6 | Администрация района |
| 125 | Ремонт автодороги по ул. 8 Марта п. Полетаево | 0,35 | 0 | 2016 | 0,35 | 847,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 847,9 | Администрация района |
| 126 | Ремонт автодороги по ул. Луговой п. Полетаево | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 1843,3 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 1843,3 |  |  | Администрация района |
| 127 | Ремонт автодороги от областной лечебно-психиатрической больницы до п. Высокий | 5,30 | 0 | 2016 | 5,30 | 8019,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,30 | 8019,6 | Администрация района |
| 128 | Ремонт дорожного покрытия ул. Комарова в д. Новое поле | 0,87 | 0 | 2016 | 0,87 | 3842,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,87 | 3842,8 | Администрация района |
| 129 | Ремонт дорожного покрытия ул. Береговой в д. Новое поле | 0,50 | 0 | 2016 | 0,50 | 2195,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 2195,4 | Администрация района |
| 130 | Ремонт дорожного покрытия ул. Кирова в д. Новое поле | 0,46 | 0 | 2016 | 0,46 | 2008,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,46 | 2008,4 | Администрация района |
| 131 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ворошилова в д. Новое поле | 0,22 | 0 | 2016 | 0,22 | 986,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 986,2 | Администрация района |
| 132 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина в д. Новое поле | 0,65 | 0 | 2015 | 0,65 | 2874,0 |  |  |  |  |  |  | 0,65 | 2874,0 |  |  | Администрация района |
| 133 | Ремонт дорожного покрытия ул. Полевой в п. Новое поле | 0,82 | 0 | 2016 | 0,82 | 4687,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,82 | 4687,9 | Администрация района |
| 134 | Ремонт дорожного покрытия ул. Рябиновой в п. Новое поле | 0,69 | 0 | 2016 | 0,69 | 3961,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,69 | 3961,5 | Администрация района |
| 135 | Ремонт дорожного покрытия ул. Земляничной в п. Новое поле | 0,68 | 0 | 2016 | 0,68 | 3893,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 3893,4 | Администрация района |
| 136 | Ремонт дорожного покрытия ул. Березовой в п. Новое поле | 1,28 | 0 | 2015 | 1,28 | 7287,0 |  |  |  |  |  |  | 1,28 | 7287,0 |  |  | Администрация района |
| 137 | Ремонт дорожного покрытия ул. Дачной в п. Новое поле | 0,90 | 0 | 2016 | 0,90 | 5107,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 5107,5 | Администрация района |
| 138 | Ремонт проездов и автостоянки по ул. Молодежная, 2, по ул. Фабричная, 1, 3, 5, 7 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2015 | 0,34 | 1661,3 |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 1661,3 |  |  | Администрация района |
| 139 | Ремонт проездов и автостоянки по ул. Ленина, 1, 10, 12, 14, 17 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2015 | 0,34 | 1767,7 |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 1767,7 |  |  | Администрация района |
| 140 | Ремонт проездов и устройство автостоянки по ул. Ленина, 6, 18, 23 в п. Рощино | 0,42 | 0 | 2015 | 0,42 | 1561,7 |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 1561,7 |  |  | Администрация района |
| 141 | Ремонт проездов, автостоянки и устройство автостоянки по ул. Ленина, 8, 11, 13, 16, 21 в п. Рощино | 0,34 | 0 | 2015 | 0,34 | 2739,1 |  |  |  |  |  |  | 0,34 | 2739,1 |  |  | Администрация района |
| 142 | Ремонт автодороги ул. Западная в п. Рощино | 1,01 | 0 | 2016 | 1,01 | 5585,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,01 | 5585,1 | Администрация района |
| 143 | Ремонт дорожного покрытия ул. Береговой в д. Казанцево | 0,60 | 0 | 2015 | 0,60 | 3517,0 |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 3517,0 |  |  | Администрация района |
| 144 | Ремонт дорожного покрытия ул. Гагарина в д. Казанцево | 0,35 | 0 | 2016 | 0,35 | 2227,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 2227,3 | Администрация района |
| 145 | Ремонт дорожного покрытия ул. 1 Мая в д. Казанцево | 0,60 | 0 | 2016 | 0,60 | 3118,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 3118,2 | Администрация района |
| 146 | Ремонт дорожного покрытия ул. Ворошилова в д. Казанцево | 1,00 | 0 | 2016 | 1,00 | 5302,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,00 | 5302,2 | Администрация района |
| 147 | Ремонт дорожного покрытия ул. 50 лет ВЛКСМ в д. Казанцево | 0,20 | 0 | 2015 | 0,20 | 825,7 |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 825,7 |  |  | Администрация района |
| 148 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в п. Саккулово | 0,40 | 0 | 2015 | 0,40 | 3814,1 |  |  |  |  |  |  | 0,40 | 3814,1 |  |  | Администрация района |
| 149 | Ремонт автодороги по ул. Строительной в п. Саккулово | 0,76 | 0 | 2016 | 0,76 | 6949,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 6949,4 | Администрация района |
| 150 | Ремонт автодороги по ул. Клубной в п. Саккулово | 0,42 | 0 | 2015 | 0,42 | 4181,4 |  |  |  |  |  |  | 0,42 | 4181,4 |  |  | Администрация района |
| 151 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Чишма | 1,60 | 0 | 2015 | 1,60 | 17712,5 |  |  |  |  |  |  | 1,60 | 17712,5 |  |  | Администрация района |
| 152 | Ремонт автодороги по пер. Гагарина в д. Чишма | 0,20 | 0 | 2016 | 0,20 | 1251,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 1251,6 | Администрация района |
| 153 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Султаева | 1,60 | 0 | 2015-2016 | 1,60 | 11469,9 |  |  |  |  |  |  | 0,80 | 5769,9 | 0,80 | 5700,0 | Администрация района |
| 154 | Ремонт автодороги по ул. Мира в д. Султаева | 0,20 | 0 | 2016 | 0,20 | 1308,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,20 | 1308,2 | Администрация района |
| 155 | Ремонт автодороги по ул. Каракаевской в д. Султаева | 0,30 | 0 | 2015 | 0,30 | 1805,6 |  |  |  |  |  |  | 0,30 | 1850,6 |  |  | Администрация района |
| 156 | Ремонт автодороги по ул. Озерной в д. Султаева | 0,26 | 0 | 2015 | 0,26 | 1637,0 |  |  |  |  |  |  | 0,26 | 1637,0 |  |  | Администрация района |
| 157 | Ремонт автодороги по ул. Урефтинской в д. Султаева | 0,60 | 0 | 2016 | 0,60 | 2254,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,60 | 2254,1 | Администрация района |
| 158 | Ремонт автодороги по ул. Центральной в д. Этимганова | 1,76 | 0 | 2015-2016 | 1,76 | 16677,6 |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 8300,0 | 0,88 | 8377,6 | Администрация района |
| 159 | Ремонт автодороги по ул. Галимова в д. Б. Таскино | 1,03 | 0 | 2016 | 1,03 | 3033,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,03 | 3033,0 | Администрация района |
| 160 | Ремонт автодороги по ул. 70 лет Октября – пер. Победы в д. Б. Таскино | 1,08 | 0 | 2016 | 1,08 | 3178,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,08 | 3178,4 | Администрация района |
| 161 | Ремонт автодороги по ул. Победы в д. Б. Таскино | 1,71 | 0 | 2015 | 1,71 | 7398,4 |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 7398,4 |  |  | Администрация района |
| 162 | Ремонт автодороги по ул. Молодежной в д. Б. Таскино | 0,68 | 0 | 2016 | 0,68 | 1964,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,68 | 1964,5 | Администрация района |
| 163 | Ремонт автодороги ул. Солнечная в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,76 | 0 | 2016 | 0,76 | 4708,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,76 | 4708,9 | Администрация района |
| 164 | Ремонт автодороги ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 0,27 | 0 | 2015 | 0,27 | 1556,7 |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 1556,7 |  |  | Администрация района |
| 165 | Ремонт автодороги ул. Советская, ст. Смолино | 0,72 | 0 | 2015 | 0,72 | 4865,1 |  |  |  |  |  |  | 0,72 | 4865,1 |  |  | Администрация района |
| 166 | Ремонт автодороги ул. Земляничная, п. Саргазы | 0,37 | 0 | 2016 | 0,37 | 2804,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 2804,8 | Администрация района |
| 167 | Ремонт автодороги по ул. Набережной в п. Солнечный | 0,88 | 0 | 2015 | 0,88 | 4913,6 |  |  |  |  |  |  | 0,88 | 4913,6 |  |  | Администрация района |
| 168 | Ремонт автодороги по ул. Ракетной в п. Полянный | 0,70 | 0 | 2015 | 0,70 | 3892,0 |  |  |  |  |  |  | 0,70 | 3892,0 |  |  | Администрация района |
| 169 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Свободы в п. Теченский | 0,36 | 0 | 2016 | 0,36 | 1034,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 1034,0 | Администрация района |
| 170 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Лесной в п. Теченский | 0,33 | 0 | 2016 | 0,33 | 676,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 676,2 | Администрация района |
| 171 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Западной в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2016 | 0,39 | 746,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 746,2 | Администрация района |
| 172 | Ремонт дорожного покрытия по ул. Парковой на участке от ул. Школьной до кладбища и автостоянки в п. Теченский | 0,75 | 0 | 2016 | 0,75 | 475,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,75 | 475,2 | Администрация района |
| 173 | Ремонт проезжей части к зданию администрации и покрытия площади в п. Теченский | 0,10 | 0 | 2016 | 0,10 | 1219,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 1219,5 | Администрация района |
| 174 | Ремонт автодороги ул. Луговая п. Томинский | 0,17 | 0 | 2016 | 0,17 | 828,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,17 | 828,4 | Администрация района |
| 175 | Ремонт автодороги ул. Приозерная п. Томинский | 0,36 | 0 | 2015 | 0,36 | 1816,6 |  |  |  |  |  |  | 0,36 | 1816,6 |  |  | Администрация района |
| 176 | Ремонт автодороги ул. Лесная п. Томинский | 0,10 | 0 | 2015 | 0,10 | 499,1 |  |  |  |  |  |  | 0,10 | 499,1 |  |  | Администрация района |
| 177 | Ремонт автодороги пер. Приозерный п. Томинский | 0,22 | 0 | 2015 | 0,22 | 1117,9 |  |  |  |  |  |  | 0,22 | 1117,9 |  |  | Администрация района |
| 178 | Ремонт автодороги ул. Молодежная п. Томинский | 0,27 | 0 | 2015 | 0,27 | 1402,5 |  |  |  |  |  |  | 0,27 | 1402,5 |  |  | Администрация района |
| 179 | Ремонт автодороги ул. Пионерская п. Томинский | 0,38 | 0 | 2015 | 0,38 | 1973,6 |  |  |  |  |  |  | 0,38 | 1973,6 |  |  | Администрация района |
| 180 | Ремонт автодороги ул. Калинина д. Томино | 0,66 | 0 | 2016 | 0,66 | 3293,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,66 | 3293,9 | Администрация района |
| 181 | Ремонт автодороги ул. Центральная д. Мичурино | 0,50 | 0 | 2015 | 0,50 | 2495,4 |  |  |  |  |  |  | 0,50 | 2495,4 |  |  | Администрация района |
| 182 | Ремонт автодороги по ул. Производственная в пос. Теченский | 0,39 | 0 | 2015 | 0,39 | 1864,4 |  |  |  |  |  |  | 0,39 | 1864,4 |  |  | Администрация района |
| 183 | Ремонт автодороги Разъезд Касарги Мирненского СП | 1,90 | 0 | 2015 | 1,90 | 15193,9 |  |  |  |  |  |  | 1,90 | 15193,9 |  |  | Администрация района |
| 184 | Ремонт автодороги по ул. Окружная, Солнечная в п. Красное поле | 0,57 | 0 | 2016 | 0,57 | 3334,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,57 | 3334,5 | Администрация района |
| 185 | Ремонт объездной дороги д. Моховички | 1,89 | 0 | 2015 | 1,89 | 12180,3 |  |  |  |  |  |  | 1,89 | 12180,3 |  |  | Администрация района |
| 186 | Ремонт подъездной дороги д. Моховички | 1,45 | 0 | 2015 | 1,45 | 10156,9 |  |  |  |  |  |  | 1,45 | 10156,9 |  |  | Администрация района |
| 187 | Ремонт автодороги ул. Лесная д. Моховички | 1,37 | 0 | 2015 | 1,37 | 11179,5 |  |  |  |  |  |  | 1,37 | 11179,5 |  |  | Администрация района |
| 188 | Ремонт автодороги переулков ул. Лесная д. Моховички | 1,17 | 0 | 2015 | 1,17 | 5179,6 |  |  |  |  |  |  | 1,17 | 5179,6 |  |  | Администрация района |
| 189 | Ремонт проезжей части улиц Лесная, Логовая, Центральная д. Заварухино | 1,83 | 0 | 2016 | 1,83 | 10324,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 10324,6 | Администрация района |
| 190 | Ремонт объездной дороги д. Ключи | 1,80 | 0 | 2015 | 1,80 | 10402,8 |  |  |  |  |  |  | 1,80 | 10402,8 |  |  | Администрация района |
| 191 | Ремонт проезжей части улиц Лесная, Логовая, Северная, Солнечная д. Ключи | 1,42 | 0 | 2015 | 1,42 | 8670,9 |  |  |  |  |  |  | 1,42 | 8670,9 |  |  | Администрация района |
| 192 | Ремонт автодороги ул. Окружная п. Прудный | 0,93 | 0 | 2016 | 0,93 | 8204,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,93 | 8204,5 | Администрация района |
| 193 | Ремонт проезжей части улиц Солнечная, Центральная п. Прудный | 1,15 | 0 | 2016 | 1,15 | 8817,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,15 | 8817,4 | Администрация района |
| 194 | Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1308,9 |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  |
|  | Итого по разделу 2: | 188,40 | 0,00 |  | 188,40 | 960835,37 | 12,55 | 78203,6 | 11,12 | 62025,30 | 6,60 | 36827,74 | 73,96 | 389742,3 | 84,17 | 398345,2 |  |
| 1 | Капремонт бетонного ограждения проезда к многоквартирным домам по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 0 | 2012 |  | 990,6 |  | 990,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 2 | Капремонт улично-дорожной сети проезд по ул. Солнечной в с. Долгодеревенское | 0 | 1640 | 2012 | 1640 | 1461,0 | 1640 | 1461,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 3 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №№ 151, 155 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1533 | 2012 | 1533 | 1565,1 | 1533 | 1565,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 4 | Капремонт улично-дорожной сети проезд от ул. 1 Мая до ул. Гагарина в с. Долгодеревенское | 0 | 825 | 2012 | 825 | 724,8 | 825 | 724,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 5 | Капремонт придомовых территорий ж. д. №153 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 550 | 2012 | 550 | 614,9 | 550 | 614,9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 6 | Капремонт придомовой территории проездов ж. д. №№ 157, 159, 160 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1431 | 2012 | 1431 | 1458,2 | 1431 | 1458,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 7 | Капремонт улично-дорожной сети проездов по ул. Ленина в с. Долгодеревенское | 0 | 2446 | 2012 | 2446 | 1813,3 | 2446 | 1813,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 8 | Капремонт придомовой территории ж. д. №№ 145, 147 по ул. 1 Мая в с. Долгодеревенское | 0 | 1419 | 2012 | 1419 | 1382,1 | 1419 | 1382,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 9 | Благоустройство придомовой территории 5-ти этажного 80 квартирного жилого дома с общественными помещениями в цокольном этаже по улице Свердловская 2 в селе Долгодеревенское | 0 | 4163 | 2012 | 4163 | 4900,0 | 4163 | 4900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 10 | Ремонт площади перед памятником п. Мирный | 0 | 2500 | 2013 | 2500 | 1580,2 |  |  | 2500 | 1580,2 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 11 | Ремонт площади перед ДК п. Мирный | 0 | 1666 | 2013 | 1666 | 1014,0 |  |  | 1666 | 1014,0 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 12 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 2, 2А, 2Б, 4 в п. Полетаево | 0 | 2492 | 2013 | 2492 | 1842,1 |  |  | 2492 | 1842,1 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 13 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Полетаевской 42, 44, 46, 3а и пешеходной дорожки от дома № 42 до школы № 10 по ул. Лесной в п. Полетаево | 0 | 3584 | 2013 | 3584 | 2571,3 |  |  | 3584 | 2571,3 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 14 | Ремонт дорожного покрытия площадки у Дома культуры в п. Полетаево | 0 | 5107 | 2014 | 5107 | 3063,4 |  |  |  |  |  |  | 5107 | 3063,4 |  |  | Администрация района |
| 15 | Ремонт благоустройства школьного двора и спортивной площадки в п. Полетаево | 0 | 1356 | 2014 | 1356 | 1875,8 |  |  |  |  |  |  | 1356 | 1875,8 |  |  | Администрация района |
| 16 | Устройство искусственных сооружений и укрепление обочин автодороги по ул. Ленина в д. Шигаево | 0 | 1200 | 2014 | 1200 | 1193,6 |  |  |  |  |  |  | 1200 | 1193,6 |  |  | Администрация района |
| 17 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 1а, Молодежной 5 п. Полетаево | 0 | 5000 | 2015 | 5000 | 8981,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 8981,3 | Администрация района |
| 18 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Лесной, 36а, Молодежной 2, 4 в п. Полетаево | 0 | 1400 | 2014 | 1400 | 2125,4 |  |  |  |  |  |  | 1400 | 2125,4 |  |  | Администрация района |
| 19 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Пионерской 32 в п. Полетаево | 0 | 1180 | 2014 | 1180 | 535,9 |  |  |  |  |  |  | 1180 | 535,9 |  |  | Администрация района |
| 20 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Молодежной 8 в п. Полетаево | 0 | 666 | 2014 | 666 | 535,7 |  |  |  |  |  |  | 666 | 535,7 |  |  | Администрация района |
| 21 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Северной 64,66,68,70 в п. Полетаево | 0 | 1150 | 2014 | 1150 | 621,8 |  |  |  |  |  |  | 1150 | 621,8 |  |  | Администрация района |
| 22 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Молодежной 1 в п. Полетаево | 0 | 140 | 2014 | 140 | 94,1 |  |  |  |  |  |  | 140 | 94,1 |  |  | Администрация района |
| 23 | Ремонт благоустройства придомовой территории по ул. Лесной, 33 в п. Полетаево | 0 | 542 | 2015 | 542 | 211,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 542 | 211,5 | Администрация района |
| 24 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 1, 2, 6 в п. Есаульский | 0 | 1300 | 2016 | 1300 | 1180,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1300 | 1180,8 | Администрация района |
| 25 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 3, 5 в п. Есаульский | 0 | 1400 | 2016 | 1400 | 1931,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 | 1931,6 | Администрация района |
| 26 | Ремонт благоустройства территории домов по ул. Бердюгина №№ 7, 8 в п. Есаульский | 0 | 1500 | 2016 | 1500 | 2228,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 | 2228,5 | Администрация района |
| 27 | Ремонт площади дома культуры в п. Рощино | 0 | 4497 | 2016 | 4497 | 4298,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4497 | 4298,6 | Администрация района |
| 28 | Ремонт автостоянки № 1 в п. Южно-Челябинский Прииск | 0 | 525 | 2013 | 525 | 607,7 |  |  | 525 | 607,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 29 | Ремонт автостоянки № 2 в п. Южно-Челябинский Прииск | 0 | 900 | 2013 | 900 | 1004,5 |  |  | 900 | 1004,5 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
| 30 | Ремонт 2-х автостоянок переулок от ул. Лесная до школы п. Саргазы | 0 | 1000 | 2013 | 1000 | 851,7 |  |  | 1000 | 851,7 |  |  |  |  |  |  | Администрация района |
|  | Итого по разделу 3: | 0 | 53112 |  | 53112 | 53259,5 | 14007 | 14910,0 | 12667 | 9471,5 | 0 | 0,0 | 12199 | 10045,7 | 14239 | 18832,3 |  |