Постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.05.2017 года №1226

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной районной программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2017 году» в Сосновском муниципальном районе |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных (районных) программ Сосновского муниципального района их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 09.08.2016 года № 1243 администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2017 году» в Сосновском муниципальном районе (приложение).

2. Управлению муниципальной службы администрации Сосновского муниципального района (Е.Л.Беспаловой) обеспечить опубликование настоящего постановления в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов и размещение его в сети интернет на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на правоотношения с 01.01.2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района И.М. Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г.Ваганов

Приложение

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 03.05. 2017 года № 1226

# Муниципальная районная программа

**«Повышение безопасности дорожного движения в 2017 году»**

**в Сосновском муниципальном районе.**

с. Долгодеревенское

2017 год.

 Паспорт

районной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в 2017 году»

в Сосновском муниципальном районе.

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Администрация Сосновского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Сельские поселения Сосновского муниципального района (по согласованию), Управление образования администрации Сосновского муниципального района, ОГИБДД по Сосновскому району (по согласованию) |
| Программно­целевые инструменты муниципальной программы | Основные программные мероприятия  |
| Основные цели муниципальной программы | - повышение уровня безопасности дорожного движения;- снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах Сосновском района;- приведение улично-дорожной сети сельских поселений, дорог общего пользования местного значения в соответствие с установленными нормами и [требованиями безопасности](http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/) дорожного движения. |
| Основные задачи муниципальной программы | - профилактика и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;- профилактика и снижение детского дорожно-транспортного травматизма;- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Сосновском районе. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы |  1.  Снижение количества дорожно-транспортных происшествий; 2.  Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; 3.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы 4 879,0 тыс. руб. в том числе за счет средств:Местного бюджета – 4 879,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей Программы:- снижение общего количества дорожно-транспортных происшествий;- снижение количества дорожного - транспортных происшествий с участием детей;- снижение количества дорожно-транспортных происшествий по дорожным условиям;- снижение количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортным средством в нетрезвом состоянии |

**Краткая характеристика Сосновского муниципального района:**

Протяженность дорог: 1110 км, из них федеральных – 100 км, областного значения – 323 км, в населенных пунктах – 373 км, иных – 314 км.

Железнодорожных переездов – 12, из них 1 ведомственный.

**Характеристика проблемы:**

За 9 месяцев 2016 года на территории Сосновского муниципального района совершено всего 1680 (в 2015 году – 1485 ДТП), из них с пострадавшими 104 ДТП (в 2015 году – 81 ДТП), при которых 21 человека погибло (2015 году – 21 человек) 106 человек получили ранения различной степени тяжести (2015 году – 86 человека).

Особую тревогу вызывает детский дорожно-транспортный травматизм. За 9 месяцев 2016 года произошло 4 ДТП с участием детей (в 2015 году – 7 ДТП), при которых 4 детей получили ранения (в 2015 году – 5 детей), погиб 1 ребенок (в 2015 году - 2).

С участием пешеходов зарегистрировано 23 ДТП (в 2015 году – 14 ДТП), в которых погибло 11 человек (в 2015 году – 3 человек) и ранено 12 пешеходов (в 2015 году – 13 человек).

Основными причинами совершения ДТП в отчетном периоде является неправильный выбор скорости исходя из конкретных условий передвижения по проезжей части. В 60 % местах совершения дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы неудовлетворительные дорожные условия. Объем ремонтных работ улично-дорожной сети в населенных пунктах крайне недостаточен, его качество не соответствует современным требованиям.

За 9 месяцев 2016 года по линии дорожного надзора составлено по ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение дорог и дорожных сооружений – 24 административных протоколов, по ст. 12.34 КоАП РФ за нарушение правил содержания дорог – 27 административных протокола, выдано предписаний – 137. На рассмотрение в суд направлено 1109 материалов. Лишены права управления 187 человек. В СМИ направлено 62 заметок. В образовательных учреждениях района проведено 283 бесед со школьниками, выявлено 194 нарушений Правил дорожного движения детьми.

Требует постоянного контроля осуществление пассажирских перевозок, перевозок детей автобусами.

Существует ряд больших проблем в материально-техническом оснащении подразделения ГИБДД, штатной численности личного состава.

**Разработчик Программы:** комиссия по ОБДД при администрации Сосновского муниципального района.

**Мероприятия Программы на 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Источник финансирования | Финансовые затраты (руб.) | Исполнитель  |
| 2017 год. |
| 1. | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. | Постоянно | Без дополнительного финансирования |  | ОГИБДД ( по согласованию) |
| 2. | Информировать население в СМИ о целях и задачах, а также о ходе исполнения настоящего мероприятия. | Ежекварталь-но | Без дополнительного финансирования |  | Отдел ГИБДД ( по согласованию) |
| 3. | Составить проекты организации дорожного движения в населенных пунктах сельских поселений (дислокации дорожных знаков): п. Теченский ул. Школьная, п.Саккулово ул. Гагарина и Центральная, п. Солнечный ул. Гагарина, с. Долгодеревенское ул. Ленина и Крестьянская, п. Касарги ул. Северная, п. Есаульский ул. Ленина (Станционная) и Октябрьская, п. Рощино ул. Фабричная и Ленина, п. Трубный ул. Центральная, п. Полетаево ул. Пионерская и Почтовая, п. Вознесенка ул. Школьная, п. Полевой ул. Центральная, п.Томино ул. Мира и Школьная. | 2017 год. | Местный бюджет  | Проект на 1 улицу – 20 000 руб.На 18 улиц по списку 360 000 руб. | Администрация района |
| 6. | Обеспечить строительство тротуара по ул. Больничная с. Долгодеревенское  | 2017 год. | Местный бюджет сельского поселения | 800 000  | Администрация Долгодеревенского сельского поселения |
| 7.  | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. | В течении года | Без финансирования |  | Управление образования |
| 8. | Организация и проведение районных массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  | В течении года | Без финансирования |  | Управление образования |
| 11. | Обеспечить установку дорожных знаков 1.23 «Дети» - 36 шт. с табличками 8.2.1 «Зона действия» - 18 шт. на щитах с флюорисцентной основной пленкой желто-зеленого цвета на подъездных путях к 9 детским общеобразовательным учреждениям района: МДОУ п. Бутаки, МОУ Смоленская СОШ, МОУ Саккуловская СОШ, МОУ Вознесенская ООШ, МОУ СОШ п. Полевой, МДОУ п.Касарги, с. Долгодеревенское (МДОУ № 1, МДОУ № 2 и МДОУ № 3) | До 30.08.2017г. | Местный бюджет | Установка 1 знака на 1 стойке – 6500 руб.;Всего для установки 36 знаков – 234 000 руб. | Администрации, Саккуловского, Мирненского, Долгодеревенского, Полетаевского, Вознесенского сельских поселений района |
| 12. | Обустройство 1 пешеходного перехода у МОУ Рощинская СОШ ул. Ленина д. 3, п. Рощино пешеходным ограждением, светофором Т-7, 2 искусственными неровностями, разметкой и соответствующими дорожными знаками в соответствии с требованиями национальных стандартов. | До 30.08.2017г | Местный бюджет | Оборудование 1 пешеходного перехода – 1 700 000 руб. | Администрация Рощинского сельского поселения |
| 13. | Установка дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеходный переход» – 6 шт. на щитах с флюорисцентной основной пленкой желто-зеленого цвета, нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета, с фонарями дополнительного светодиодного освещения на 3 пешеходных переходах: с.Долгодеревенское ул. Строительная МОУ СОШ, п.Вознесенка МОУ ООШ по ул. Школьная, п.Полевой МОУ СОШ. | До 30.08.2017г. | Местный бюджет | На оборудование 1 пешеходного перехода знаками, разметкой, освещением – 70 000 руб.;Всего для 3 пешеходных переходов – 210 000 руб.  | Администрации Долгодеревенского, Вознесенского сельских поселений района |
| 14. | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета на 10 пешеходных переходах, в том числе у детских образовательных учреждений, расположенных: 2 – Полетаево ул. Пионерская, 4 – Рощино ул. Фабричная и Ленина, 3 – Саргазы, 1 – Красное Поле ул. Солнечная. | До 30.08.2017г. | Местный бюджет | Нанесение разметки 1.14.1 на 1 пешеходном переходе 8000 руб., на 10 переходах –80 000 руб. | Администрации Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Краснопольского сельских поселений. |
| 15. | Обеспечить установку пешеходных ограждений у нерегулируемых пешеходных переходов: 600 п. м. по ул. Свердловская с. Долгодеревенское, 100 п. м. на ул. Пионерская п. Полетаево; | До 30.08.2017г. | Местный бюджет | На изготовление и установку 1 секции ограждения (2 п.м.) – 3 700 руб.;Всего на 700 п.м. – 1 295 000 руб. | Администрации Долгодеревенского, Полетаевского сельских поселений района |
| 16. | Организация условий для эффективной работы подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на патрульных автомобилях ДПС., за счет госпошлины, перечисляемой в местный бюджет | 2017 год | Местный бюджет | 125 000 | Администрация района |
| 17. | Организация условий для эффективной работы кабинета административной практики. | 2017 | Местный бюджет | 25 000 | Администрация района |
| 18. | Организация условий для работы добровольных народных дружин | 2017 год | Местный бюджет | 50 000 руб. | Администрация района |
| Итого по реализации программы : на 2017 год – 4 879 000 руб. |

Лист ознакомления и принятия на исполнение мероприятий программы:

ОГИБДД по Сосновскому району ( по согласованию) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Алишевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Архангельского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Краснопольского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Вознесенского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Долгодеревенского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Есаульского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Кременкульского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Мирненского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Рощинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Саккуловского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Саргазинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Солнечного сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Томинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Теченского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Полетаевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Ф.И.О.)