ПРОЕКТ

Муниципальная районная программа

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории

Сосновского муниципального района

## ПАСПОРТ

муниципальной районной программы

## «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории

## Сосновского муниципального района

| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Сосновского муниципального района |
| --- | --- |
| Участники Программы | Администрации сельских поселений, жители района, юридические лица |
| Цели Программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского муниципального района |
| Задачи Программы | Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территориях сельских поселений Сосновского муниципального района; Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновского муниципального района. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов; -количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий; - доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; - доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |
| Срок реализации Программы | 2018-2022 годы в пять этапов: - первый этап - 2018 год; - второй этап – 2019 год; - третий этап – 2020 год; - четвертый этап – 2021 год; - пятый этап – 2022 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах составляет 100 200,00 тыс. рублей, в том числе: 200,00 тыс. рублей – бюджет Сосновского муниципального района; 100000,00 тыс. рублей – федеральный и областной бюджеты |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы в 2018-2022 годах: -количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов – 104; -количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования – 51; - благоустроить 100% объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства; - благоустроить 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |

## Раздел 1. Приоритеты и цели муниципальной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства,  стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами  муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

В 2017 году в Сосновском муниципальном районе в рамках муниципальной районной  программы «Формирование современной городской среды» на 2017 год началась реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий. В рамках программных мероприятий благоустроена одна общественная и десять дворовых территорий: отремонтированы дворовые проезды и тротуары, оборудованы парковки, установлены урны и скамейки, оборудованы детские и спортивные площадки и т.д.

Однако решены далеко не все проблемы благоустройства. В Сосновском муниципальном районе имеется ряд проблем, требующих комплексного решения и надлежащего финансирования: низкий уровень общего благоустройства дворовых территорий, низкий уровень экономической привлекательности общественных территорий.

Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей района. В большей части дворовых территорий качество асфальтобетонного покрытия не соответствует действующим нормам и правилам, не хватает парковочных мест для автомобилей, отсутствует достаточное количество мест отдыха для различных групп населения, не обеспечен беспрепятственный доступ для маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья, недостаточно проводятся работы по озеленению.

Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных (гостевых) парковок.

Благоустройство дворовых и общественных территорий невозможно выполнить без комплексного подхода, который позволит наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного проживания граждан. При этом проведение мероприятий по благоустройству территорий Сосновского муниципального района необходимо выполнить с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Муниципальная районная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района», (далее – Программа) предусматривает благоустройство максимально возможного количества нуждающихся в благоустройстве наиболее посещаемых общественных территорий, а также дворовых территорий (исходя из минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий, определенного подпунктом «г» пункта 11 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169). Физическое состояние дворовой и общественной территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 14.06.2017 г. №87/1 и содержащемся в государственной программе Челябинской области «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области на 2018-2022 годы». Включение в Программу дворовой территории без решения заинтересованных лиц не допускается. С целью повышения роли общественности в создании и управлении городской средой необходимо расширение практики привлечения собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирного дома, подлежащей благоустройству.

Отбор дворовых территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территорий в муниципальную районную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Сосновского муниципального района от _____________г. № ______.

Отбор наиболее посещаемых общественных территорий с учетом предложений заинтересованных лиц для включения в настоящую Программу осуществляется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой общественной территорий в муниципальную районную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Сосновского муниципального района от _____________г. № ______.

Реализации Программы и своевременному достижению запланированных результатов могут препятствовать следующие риски:

- законодательные риски, обусловленные изменением условий реализации Программы;

- финансовые риски, обусловленные недостаточным объемом бюджетных ассигнований и (или) снижением финансирования Программы.

- риск низкой активности граждан и представителей  бизнеса в участии по реализации проектов по благоустройству.

Перечисленные риски могут повлечь невыполнение в полном объеме и в установленные сроки мероприятий Программы что, в конечном счете, отразится на достижении показателей реализации Программы.

Раздел 2. Основные цели и задачи муниципальной программы

Целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского муниципального района.

Для достижения поставленной цели определены основные задачи:

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сосновского муниципального района;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Сосновского муниципального района.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа рассчитана на период 2018 - 2022 годы и реализуется в пять этапов.

В течение всего периода реализации Программы мероприятия, включенные в ее состав, будут направлены на решение обозначенных проблем в сфере благоустройства и задач, необходимых для создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения Сосновского муниципального района.

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной программы

Система мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию отражены в Приложении № 1.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- оборудование детских и (или ) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- оборудование контейнерных площадок;

- установку и ремонт ограждений;

- ремонт тротуаров;

- озеленение территорий;

- иные виды работ.

Софинансирование работ, входящих в дополнительный перечень, осуществляется при условии участия (финансового и (или) трудового) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее именуются -заинтересованные лица).

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального и дополнительного перечней работ приводится в Приложении № 6.

Адресный перечень дворовых территорий приведен в таблице 1 Приложения № 4.

К благоустройству общественных территорий относится: озеленение, обеспечение освещением, реконструкция, ремонт или обустройство пешеходных и велосипедных дорожек, обустройство детских и (или) спортивных площадок, ремонт или устройство ограждения, а также аналогичные виды работ, направленные на благоустройство общественных территорий.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, приведен в таблице 2 Приложения №4

В рамках проведения мероприятий по благоустройству возможно привлечение студенческих отрядов.

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленной задачи и включают в себя организационные и финансово-экономические мероприятия, направленные на повышение уровня благоустройства общественных территорий, дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия Программы разработаны исходя из необходимости решения задачи Программы с учетом финансовых ресурсов, выделяемых на финансирование Программы и полномочий, закрепленных за органами местного самоуправления Сосновского муниципального района действующим законодательством.

Все мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий проводятся с  учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета Сосновского муниципального района, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Сосновского муниципального района средств вышестоящих бюджетов.

Потребность в финансовом обеспечении формируемой Программы за весь период реализации составляет 100200,75 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета по годам:

- в 2018 году – 20200,00 тыс. руб.;

- в 2019 году – 20000,00 тыс. руб.;

- в 2020 году – 20000,00 тыс. руб.;

- в 2021 году – 20000,00 тыс. руб.;

- в 2022 году – 20000,00 тыс. руб.

Финансирование Программы осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете сельских поселений района, утвержденных решением Советов депутатов сельских поселений района о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и за счет планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет Сосновского муниципального района средств вышестоящих бюджетов.

Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения

мероприятий муниципальной программы

Участниками мероприятий Программы являются Администрации сельских поселений района и могут являться, юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с Порядком предоставления субсидий на выполнение муниципального задания.

Заинтересованные лица (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) при участии в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий, должны руководствоваться действующим законодательством в сфере реализации настоящей Программы.

Форма участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории может быть трудовой и (или) финансовой.

Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству. Решение о выбранных работах, а также решение о доле финансового участия граждан в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий должно быть закреплено в протоколе общего собрания собственников помещений многоквартирного дома.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня доля такого участия должна составлять не менее 3 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

Трудовое участие - это добровольное и безвозмездное участие жителей в работах по благоустройству в рамках дополнительного перечня.

В частности, этом может быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие, являются информация подрядной организации о выполнении работ, включающая сведения о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, информация совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом в качестве приложения к такой информации могут предоставляться фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан, сведения о размещении указанных материалов в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, подлежат благоустройству за счет средств собственников и (или) правообладателей соответствующих объектов недвижимого имущества и земельных участков в соответствии с заключенными соглашениями с Администрациями сельских поселений Сосновского муниципального района.

Механизм реализации Программы предусматривает предоставление субсидий из федерального и областного бюджетов, перечисленных в бюджет района в целях поддержки муниципальных программ формирования современной городской среды, бюджетам сельских поселений района.

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Сосновского муниципального района.

Обязательства Администрации Сосновского муниципального района:

1) обеспечивает разработку и принятие Программы с учетом проведения общественных обсуждений (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования);

2) осуществляет общее руководство и управление реализацией Программы, планирование и организацию работ по благоустройству территорий;

3) обеспечивает учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в Программу на 2018-2022 гг.;

4) осуществляет координацию деятельности органов местного самоуправления, участвующих в реализации мероприятий Программы;

5) несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

6) осуществляет взаимодействие с Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области по вопросам предоставления субсидий из федерального и областного бюджетов в целях реализации мероприятий Программы и направления отчетности об использовании полученных из федерального и областного бюджетов денежных средств;

7) обеспечивает утверждение не позднее 1 марта 2018 г. с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на соответствующей территории;

9) обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Сосновском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на территории Сосновского муниципального района.

Обязательства Администраций сельских поселений района:

1) обеспечивают проведение инвентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, в населенных пунктах сельского поселения с численностью населения свыше 1000 человек в соответствии с утвержденным сельскими поселениями Порядком, регламентирующим процедуру инвентаризации;

2) несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;

3) осуществляют отбор подрядных организаций для выполнения работ по благоустройству территории;

4) обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;

5) обеспечивают заключение соглашений по благоустройству недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения;

6) осуществляют финансирование мероприятий Программы, исходя из объемов финансирования, предусмотренных на соответствующие цели в бюджете поселения, а также объемов софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, перечисленных в виде субсидий в бюджет поселения, внебюджетных источников;

7) по запросу представляют Администрации Сосновского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы, а так же копии всех документов, сопутствующих ее выполнению;

8) осуществляют контроль за ходом реализации Программы на территории поселения; несут предусмотренную законодательством ответственность за нецелевое использование полученных в рамках настоящей Программы субсидий.

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Сосновского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

По	итогам реализации Программы планируется достигнуть следующих результатов:

- благоустройство 104 дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство 51 наиболее посещаемой общественной территории.

- благоустройство 100 % объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве;

- благоустройство 100% территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве.

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной районной программы

Общий объем затрат на реализацию Программы  составляет 100200,00 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения реализации Программы за счет средств федерального и областного бюджетов определен в соответствии с проектами постановлений Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил предоставления и распределения в 2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды» и проектом Закона Челябинской области «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Показатели Программы взаимосвязаны с мероприятиями Программы и результатами их выполнения.

Оценка социально-экономических результатов мероприятий Программы осуществляется с применением количественного метода, который заключается в проведении сравнительного анализа достигнутых значений целевых показателей по отношению к запланированным, при этом принимается во внимание оценка эффективности расходования бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям  муниципальной программы.

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Оценка достижения плановых индикативных показателей равна отношению фактических к плановым индикативным показателям.

Оценка полноты использования бюджетных средств равна отношению фактическому к плановому использованию бюджетных средств.

Показатели оценки эффективности использования бюджетных средств:

менее 0,5 - крайне низкая;

от 0,5 до 1,0 - низкая;

от 1,0 до 1,4 - высокая;

более 1,4 - очень высокая.

Оценка достижения плановых индикативных показателей, значение которых к 2020 году уменьшается, рассчитывается по формуле:

Оп - плановый индикативный показатель;

Оф - фактический индикативный показатель.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы; обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение; методика расчета значений целевых индикаторов и показателей и источник получения информации о данных показателях представлены в Приложении 5 к настоящей Программе.

Приложение №1 к муниципальной районной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района

СИСТЕМА

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ НА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ

| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации | Источник финансирования | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского муниципального района |
| Задача 1: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сосновского муниципального района |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых общественных территорий | Администрация Сосновского муниципального района | 2018-2022 годы | Бюджеты разных уровней | 20200,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 100200,00 |
| Задача 2: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству Сосновского муниципального района |
| 2.1. | Проведение не позднее 2020 года благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях Сосновского муниципального района правил благоустройства | юридические лица и индивидуальные предприниматели, собственности (пользовании) которых находятся объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и (или) земельные участки (по согласованию) | 2018-2020 годы | финансирование отсутствует | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | Проведение не позднее 2020 года благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для строительства индивидуальных жилых домов, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в сельских поселениях Сосновского муниципального района правил благоустройства | собственники индивидуальных жилых домов и территорий, прилегающих к ним (по согласованию) | 2018-2020 годы | финансирование отсутствует | - | - | - | - | - | - |

Приложение №2 к муниципальной районной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района

Сведения о целевых индикаторах

МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Всего |
| Задача: Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Сосновского муниципального района |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 104 |
| 2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 53 |
| 3. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | % | 10 | 60 | 100 | - | - | - |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | % | 10 | 60 | 100 | - | - | - |

Приложение №3 к муниципальной районной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района

План реализации

МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА 2018-2022 ГОДЫ

НА ТЕРРИТОРИИ СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Таблица 1

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес дворовой территории | Площадь дворовой территории, м ² | Объем финансирования, тыс. руб. | Период благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Трубный, Комсомольская, 5, 7, 9, 11 |  |  | 2018 |
| 2 | Вознесенка, ул. Школьная, 1А, 1Б, 1В |  |  | 2018 |
| 3 | Полевой, ул. Центральная, 11 |  |  | 2018 |
| 4 | Полевой, ул. Солнечная, 11 |  |  | 2019 |
| 5 | Полевой, ул. Центральная, 5, 7 |  |  | 2019 |
| 6 | Полевой, ул. Центральная, 18 |  |  | 2020 |
| 7 | Полевой, ул. Центральная, 24 |  |  | 2020 |
| 8 | Полевой, ул. Центральная, 22 |  |  | 2021 |
| 9 | Полевой, ул. Центральная, 30 |  |  | 2022 |
| 10 | Долгодеревенское, ул. Свердловская, 2 |  |  | 2018 |
| 11 | Долгодеревенское, ул. Свердловская, 4 |  |  | 2018 |
| 12 | Долгодеревенское, ул. Больничная, 18, пер. Школьный, 9Б, 13 |  |  | 2018 |
| 13 | Долгодеревенское, ул. 1 Мая, 147, 151, 155 |  |  | 2019 |
| 14 | Долгодеревенское, ул. 1 Мая, 157, 159, 160 |  |  | 2019 |
| 15 | Долгодеревенское, Ленина, 8, 10, 12, 14, 16, 18 |  |  | 2020 |
| 16 | Долгодеревенское, Ленина, 18а, 20, 22 |  |  | 2021 |
| 17 | Долгодеревенское, ул. Мира, 22 |  |  | 2021 |
| 18 | Долгодеревенское, ул. Мира, 28а, 30а, ул. Больничная, д. 4 |  |  | 2022 |
| 19 | Долгодеревенское, ул. Больничная, 16, пер. Школьный, 9а |  |  | 2022 |
| 20 | Есаульский, Бердюгина, 7, 8 |  |  | 2018 |
| 21 | Есаульский, ул. Трактористов, 1А |  |  | 2019 |
| 22 | Есаульский, ул. Трактористов, 2 |  |  | 2019 |
| 23 | Есаульский, ул. Гагарина, 44 |  |  | 2021 |
| 24 | Есаульский, Лесная, 10 |  |  | 2021 |
| 25 | Есаульский, ул. Бердюгина, 1,2,6 |  |  | 2022 |
| 26 | Есаульский, ул. Бердюгина, 3, 5 |  |  | 2022 |
| 27 | Кременкуль, ул. Ленина, 5 |  |  | 2018 |
| 28 | Кременкуль, ул. Ленина, 10,11 |  |  | 2018 |
| 29 | п. Садовый, ул. Первомайская, 34 |  |  | 2020 |
| 30 | п. Садовый, ул. Первомайская, 36 |  |  | 2020 |
| 31 | Красное поле, ул. Цветочная, 5 |  |  | 2018 |
| 32 | Красное поле, ул. Цветочная, 4 |  |  | 2019 |
| 33 | Красное поле, ул. Цветочная, 1 |  |  | 2020 |
| 34 | Красное поле, ул. Цветочная, 2 |  |  | 2021 |
| 35 | Прудный, ул. Окружная, 11А |  |  | 2022 |
| 36 | Мирный, ул. Ленина, 1, 3,5,7,9 |  |  | 2018 |
| 37 | Мирный, ул. Ленина, 19,21,23,23А |  |  | 2018 |
| 38 | Мирный, ул. Школьная дома № 14А, 16А |  |  | 2019 |
| 39 | Мирный, ул. Школьная дома № 16, 18 |  |  | 2019 |
| 40 | Мирный, ул. Ленина, 1А, 3А |  |  | 2020 |
| 41 | Мирный, ул. Школьная дома № 24, 26, 28 |  |  | 2021 |
| 42 | Мирный, ул. Ленина, 11,13,15 |  |  | 2022 |
| 43 | Полетаево, ул. Пионерская, 1 |  |  | 2018 |
| 44 | Полетаево, ул. Северная, 66, 68, 70 |  |  | 2018 |
| 45 | Полетаево, ул. Пионерская, 32 |  |  | 2018 |
| 46 | Полетаево, ул. Молодежная, 8 |  |  | 2019 |
| 47 | Полетаево, ул. Лесная, 36, ул. Молодежная, 2, 4 |  |  | 2019 |
| 48 | Полетаево, ул. Пионерская, 26, 28 |  |  | 2020 |
| 49 | Полетаево, ул. Молодежная, 1 |  |  | 2020 |
| 50 | Полетаево, ул. Пионерская, 30 |  |  | 2020 |
| 51 | Полетаево, ул. Пионерская, 10,12,14 |  |  | 2021 |
| 52 | Полетаево, ул. Пионерская, 16,18,20,22,24 |  |  | 2022 |
| 53 | Рощино, Ленина, 2 |  |  | 2018 |
| 54 | Рощино, Ленина, 11,13, Фабричная, 1, 1А, 3 |  |  | 2018 |
| 55 | Рощино, Молодежная, 2 |  |  | 2019 |
| 56 | Рощино, Молодежная, 6 |  |  | 2019 |
| 57 | Рощино, Фабричная, 7, 5 |  |  | 2019 |
| 58 | Рощино, Фабричная, 2 |  |  | 2020 |
| 59 | Рощино, Ленина, 23, Фабричная, 6 |  |  | 2020 |
| 60 | Рощино, Ленина, 17, 21, Фабричная, 2а |  |  | 2020 |
| 61 | Рощино, Ленина, 10 |  |  | 2021 |
| 62 | Рощино, Ленина, 12 |  |  | 2021 |
| 63 | Рощино, Ленина, 14 |  |  | 2021 |
| 64 | Рощино, Ленина, 4 |  |  | 2021 |
| 65 | Рощино, Ленина, 6, 8 |  |  | 2021 |
| 66 | Рощино, Ленина, 19 |  |  | 2022 |
| 67 | Рощино, Ленина, 1В, 1Б, 1А |  |  | 2022 |
| 68 | Рощино, Ленина, 20, 18, 16 |  |  | 2022 |
| 69 | Рощино, Ленина, 22 |  |  | 2022 |
| 70 | Рощино, Ленина, 25 |  |  | 2022 |
| 71 | Саккулово, Центральная, 3,7, Набережная, 10,12,14 |  |  | 2018 |
| 72 | Саккулово, Мира, 4,5,6,9 |  |  | 2018 |
| 73 | Сакуулово, ул. Набережная, 18 |  |  | 2019 |
| 74 | Саккулово, ул. Мира, 1,2,3,15,17 |  |  | 2020 |
| 75 | Саккулово, Центральная, 2,4 |  |  | 2021 |
| 76 | Саргазы, Мичурина, 33 |  |  | 2018 |
| 77 | Саргазы, ул. Набережная, 2, 3, 4 |  |  | 2018 |
| 78 | Саргазы, ул. Мира, 12, 13,14 |  |  | 2018 |
| 79 | Малая Сосновка, Березовая, 1, 2, 4, 5 |  |  | 2018 |
| 80 | Солнечный, Гагарина, 11 |  |  | 2018 |
| 81 | Солнечный, Гагарина, 15 |  |  | 2018 |
| 82 | Солнечный, Гагарина, 22 |  |  | 2018 |
| 83 | Солнечный, Гагарина, 24 |  |  | 2018 |
| 84 | Солнечный, Гагарина, 28 |  |  | 2019 |
| 85 | Солнечный, Гагарина, 34 |  |  | 2019 |
| 86 | Солнечный, Солнечная, 7, 8 |  |  | 2019 |
| 87 | Солнечный, Первомайский, 6 |  |  | 2019 |
| 88 | Нагорный, Советская, 1, 1А |  |  | 2020 |
| 89 | Нагорный, Советская, 5 |  |  | 2020 |
| 90 | Нагорный, Урожайная, 23 |  |  | 2020 |
| 91 | Полянный, Ракетная, 1,3,5,7 |  |  | 2021 |
| 92 | Полянный, Ракетная, 2 |  |  | 2021 |
| 93 | Полянный, Ракетная, 6 |  |  | 2021 |
| 94 | Солнечный, Садовая, 1 |  |  | 2022 |
| 95 | Солнечный, Мира, 13Б |  |  | 2022 |
| 96 | Томинский, Мира, 12,14 |  |  | 2018 |
| 97 | Томинский, Новоселов, 2,4 |  |  | 2018 |
| 98 | Томинский, Школьная, 9,11 |  |  | 2018 |
| 99 | Томинский, Мира, 2, 4 |  |  | 2019 |
| 100 | Томинский, Новоселов, 6,8 |  |  | 2020 |
| 101 | Томинский, Мира, 6 |  |  | 2020 |
| 102 | Томинский, Молодежная, 4,6 |  |  | 2022 |
| 103 | Теченский, Школьная, 3,5,7,9 |  |  | 2018 |
| 104 | Теченский, Школьная, 11, 12 |  |  | 2019 |
|  | Итого: |  |  |  |

Таблица 2

Благоустройство общественных территорий

| № п/п | Адрес общественной территории | Площадь, м ² | Объем финансирования, тыс. руб. | Период благоустройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивная площадка: Трубный, около здания администрации |  |  | 2018 |
| 2 | Пешеходная улица: Трубный, ул. Солнечная |  |  | 2018 |
| 3 | Детская спортивная площадка: Трубный, 40 лет Победы |  |  | 2019 |
| 4 | Площадка около мечети: Туктубаево, ул. Плановая, 2 |  |  | 2019 |
| 5 | ул. Восточная, п. Трубный |  |  | 2019 |
| 6 | Площадь: с. Кайгородово, ул. Школьная, около д. 47 |  |  | 2019 |
| 7 | Сквер: п. Трубный, около здания администрации, СДК |  |  | 2020 |
| 8 | Площадь: Алишева, ул. Лесная, около 14а |  |  | 2020 |
| 9 | сквер с элементами озеленения: Алишева, проулок от Береговой, 17 до ул. Лесная |  |  | 2021 |
| 10 | Детская спортивная площадка: Алишева, ул. Береговая |  |  | 2021 |
| 11 | Детская площадка: Трубный, уч. 397 |  |  | 2022 |
| 12 | Спортивная площадка: Трубный, около пионерлагеря |  |  | 2022 |
| 13 | Площадка: Туктубаево, ул. Восточная, 104 |  |  | 2022 |
| 14 | Архангельское, ул. Центральная, 66 |  |  | 2018 |
| 15 | Сквер памяти: Полевой, ул. Солнечная, 11А, 11 |  |  | 2018 |
| 16 | Площадь около сельского клуба: Вознесенка, ул. Школьная, 8 |  |  | 2018 |
| 17 | Сквер отдыха: Полевой, ул. Центральная, 11 |  |  | 2020 |
| 18 | Фонтан: с. Долгодеревенское, ул. Свердловская |  |  | 2018 |
| 19 | Спортивная площадка: с. Дологодеревенское, между РДК и Долгодеревенской СОШ |  |  | 2019 |
| 20 | Детская площадка: с. Долгодеревенское, Учхоз |  |  | 2022 |
| 21 | Сквер: ул. Трактористов |  |  | 2020 |
| 22 | Площадь у ДК: ул. Трактористов, 6 |  |  | 2020 |
| 23 | Площадь:Кременкуль, ул. Ленина, 6 - 11 |  |  | 2019 |
| 24 | Около здания администрации: Красное поле, Цветочная, 3 |  |  | 2018 |
| 25 | площадка около магазина Магнит: Красное поле, ул. Солнечная, 7 (ремонт асфальта, пандус) |  |  | 2019 |
| 26 | Площадка у "Кольца": ул. Строительная (ремонт асфальта) |  |  | 2020 |
| 27 | Разворотная площадка для автобуса: Прудный, ул. Окружная (ремонт асфальта, освещения) |  |  | 2021 |
| 28 | Сквер у ДК: ул. Ленина, 17А |  |  | 2018 |
| 29 | Территория по ул. Пионерской от угла д. 2 до угла детского сада |  |  | 2018 |
| 30 | Сквер, ул. Лесная: вдоль здания детского сада |  |  | 2018 |
| 31 | Площадь для спорта и отдыха, ул. Лесная: примыкает к СОШ, д/с и хоккейной коробке |  |  | 2018 |
| 32 | Площадь у ДК: Рощино, Ленина, 9 |  |  | 2018 |
| 33 | сквер: Ленина, 8, Молодежная, 4, 6 |  |  | 2019 |
| 34 | Площадка клубный сад: Саккулово, ул. Центральная |  |  | 2018 |
| 35 | Султаева, площадка возле мечети, ул. Школьная |  |  | 2018 |
| 36 | Площадь возле клуба: Чишма, ул. Центральная |  |  | 2019 |
| 37 | Площадка: Большое Таскино, ул. 70 лет Октября |  |  | 2020 |
| 38 | Площадка: Смольное, ул. Луговая |  |  | 2021 |
| 39 | Площадь около сельского клуба: Саргазы, ул. Мичурина, 10 |  |  | 2018 |
| 40 | площадка: Саргазы, ул. Мира, 8 |  |  | 2018 |
| 41 | Зона отдыха Чистые пруды: Саргазы, ул. Набережная |  |  | 2019 |
| 42 | Место отдыха ЖДСТ: Смолино, Школьная, 1 |  |  | 2020 |
| 43 | Место отдыха: Саргазы, Мира, 20 |  |  | 2021 |
| 44 | Детская площадка: Сагаусты, напротив Центральной, 6 |  |  | 2020 |
| 45 | Детская площадка: Полянный, между Ракетная 7 и 11 |  |  | 2021 |
| 46 | Детская площадка: Солнечный, возле Гагарина, 11 |  |  | 2022 |
| 47 | Детская площадка: Солнечный, возле Гагарина, 15 |  |  | 2022 |
| 48 | сквер Победы, Томинский |  |  | 2018 |
| 49 | спортивная площадка: Томинский |  |  | 2018 |
| 50 | Площадь перед сельским клубом: Теченский, ул. Центральная, 20а |  |  | 2020 |
| 51 | сквер отдыха: Теченский, пересечение Центральной и Строительной. Хотят: |  |  | 2021 |
| 52 | Площадь около администрации: Теченский, Центральная, 19. Хотят: |  |  | 2021 |
| 53 | Парковка: Теченский, Школьная, 1 |  |  | 2022 |
|  | Итого: |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной районной программе

«Формирование современной городской среды»

на 2018-2022 годы на  территории

Сосновского муниципального района

Сведения о взаимосвязи мероприятий                                           Таблица 1

и результатов их выполнения с целевыми индикаторами муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятий (направлений) | Ожидаемый результат их выполнения | Связь с целевыми индикаторами |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реализация проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов |
| 2. | Реализация проектов благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий | Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий, вовлечение граждан в реализацию проектов | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий |
| 3. | Проведение не позднее 2020 года благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Повышение уровня благоустройства недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и нуждающихся в благоустройстве | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |
| 4. | Проведение не позднее 2020 года благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | Повышение уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства |

| Приложение №5 к муниципальной районной программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории Сосновского муниципального района Таблица 1 Методика расчета значений целевых индикаторов и показателей и источник получения информации о данных показателях |
| --- |
| № п/п | Наименование индикатора | Расчет значений целевых индикаторов и показателей | Источник получения информации, периодичность и вид временной характеристики |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета. Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Сосновского муниципального района |
| 2. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | Абсолютный показатель | Рассчитывается путем прямого расчета. Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Сосновского муниципального района |
| 3. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | К = Qбл Qобщ где: К– доля благоустроенных объектов; Qбл – количество благоустроенных объектов, нуждающихся в благоустройстве; Qобщ – общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета. Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Сосновского муниципального района |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | К = Qбл Qобщ где: К– доля благоустроенных объектов; Qбл – количество благоустроенных объектов, нуждающихся в благоустройстве; Qобщ – общее количество объектов, нуждающихся в благоустройстве; | Рассчитывается путем прямого расчета. Ежемесячная отчетность Администраций сельских поселений Сосновского муниципального района |

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Сосновского муниципального района на 2018-2022 годы»

| № | Наименование изделия | Визуализация | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка скамьи |  | шт. | 7062,64 |
| 2 | Установка урн для мусора |  | шт. | 1874,40 |
| 3 | Установка светильников над подъездом дома |  | шт. | 5442,0 |
| 5 | Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий | - | м2 | 675,50 |
| 6 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям | - | м2 | 223,00 |

Нормативы финансовых затрат на благоустройство,  входящих в состав минимального перечня работ

| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия для автомобильных парковок | кв. м. | 1100,00 |
| 2 | Детская площадка (малая, размер по 4х6) в составе оборудования: - песочница из бруса; - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша) | шт. | 62000,00 |
| 3 | Детская площадка (средняя, размер по 8х16) в составе оборудования: - песочница из бруса; - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей) - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; рукоход; горка-скат; лестница с площадкой, высотой 1,5 м, крыша); - карусель с шестью сиденьями; - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м | шт. | 127400,00 |
| 4 | Детская площадка (большая, размер по 16х30) в составе оборудования: - песочница из бруса - 2 шт.; - домик-беседка (стены открытые, со скамейкой внутри, с крышей, со счетами для малышей) - игровой гимнастический комплекс для детей от 7 до 12 лет (лестница для лазания; стенка; рукоход; лиана; горка-скат с лестницей, высотой 1,5 м, крыша) - карусель с шестью сиденьями - 2 шт.; - качели на деревянных стойках с гибкой подвеской, высотой 1,8 м; - Лаз "Водоросль", размеры 1650x1650x2450 мм | шт. | 210600,00 |
| 5 | Оборудование для спортивных площадок | шт. | 24755,00 |
| 6 | Пандусы | шт. | 30000,00 |
| 7 | Контейнерные площадки | шт. | 25000,00 |
| 8 | Озеленение | шт. | 1600,00 |

Нормативы финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав дополнительного перечня работ