Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 12.11.2019 г. №2158

О внесении изменений в муниципальную районную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2019 -2020 годах» в Сосновском муниципальном районе

В соответствии с [Бюджетным кодексом](garantF1://12012604.179) Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных (районных) программ Сосновского муниципального района их формирования и реализации, утвержденного Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 09.08.2016 года № 1243 администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную районную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 2019 - 2020 годах» в Сосновском муниципальном районе, утверждённую постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 13.12.2018 года № 3178, изложив раздел «Мероприятия Программы на 2019 - 2020 г.г.» в новой редакции (Приложение).
2. Управлению муниципальной службы администрации Сосновского муниципального района (Осипова О.В.) обеспечить размещение настоящего постановления в сети интернет на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района.
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Сосновского муниципального района.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г.Ваганов

Приложение

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 12.11. 2019 года № 2158

**Мероприятия Программы на 2019 - 2020 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Источник финансиро-вания | Финансовые затраты (руб.) | | Исполнитель |
| 2019 год. | 2020 год. |
| 1. | Приблизить маршруты патрулирования ИДПС к местам скопления людей, нерегулируемым пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта. Ориентировать личный состав ДПС на жесткий контроль за соблюдением Правил дорожного движения пешеходами и водителями в местах проезда пешеходных переходов, остановок общественного транспорта. | Постоянно | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД  ( по согласованию) |
| 2. | Информировать население в СМИ о целях и задачах, а также о ходе исполнения настоящего мероприятия. | Ежеквар-  тально | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД  (по согласованию) |
| 3. | Создание условий для вовлечения граждан в добровольные народные дружины в сфере безопасности дорожного движения, принятие мер по стимулированию деятельности граждан (система поощрений). | Ежеквар-  тально | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 4. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. | 2020 г. | Бюджет Сосновского муниципального района | 0,0 | 52 200 | Управление образования |
| 5. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско0юнешекских автошкол, отрядов юных инспекторов движения. | На постоянной основе | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 6. | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | На постоянной основе | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 7. | Создание и функционирование родительских патрулей для осуществления контроля за соблюдением учащимися Правил дорожного движения по пути следования в школу и обратно домой. | На постоянной основе | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 8. | Вовлечение родительской общественности в мероприятие по обучению детей основам безопасности участия в дорожном движении, в том числе с участием в родительских собраниях с освещением вопросов безопасного поведения детей на дорогах. Обеспечение безопасности детей при перевозках в транспортных средствах. | На постоянной основе | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 9. | Организация проведения широкомасштабных социальных компаний, установка наружной социальной рекламы по профилактике ДТП. | 2020 г | Бюджет Сосновского муниципаль-ного района | 0,0 | 100 000 | Администрация Сосновского муниципального района |
| 10. | Организация работы по информационному сопровождению в СМИ и сети «Интернет» реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. | На постоянной основе | - | 0,0 | 0,0 | Отдел ГИБДД (по согласованию) |
| 11. | Составить проекты организации дорожного движения в населенных пунктах сельских поселений (дислокации дорожных знаков)  - В 2019 году: п. Теченский на 1 улицу, п. Саккулово на 2 улицы, с. Долгодеревенское на 4 улицы, п.Есаульский на 2 улицы, п. Рощино на 2 улицы, п.Кременкуль на 3 улицы, п. Кайгородово на 2 улицы, п.Полетаево на 2 улицы;  - В 2020 году: Долгодеревенское сельское поселение на 5 улиц, Рощинское сельское поселение на 5 улиц, Кременкульское сельское поселение на 6 улиц, Солнечное сельское поселение на 2 улицы. | 2019 – 2020 г.г. | Бюджеты сельских поселений | Проект на  1 улицу – 23 000 руб.  На 18 улиц  по списку 414 000 руб. | Проект на 1 улицу – 23 000 руб.  На 18 улиц  по списку 414 000 руб. | Администрации Теченского, Саккуловского, Долгодервенско-го, Есаульского, Рощинского, Кременкуль ского, Алишевского, Полетаевского, Солнечного сельских поселений |
| 12. | Обеспечить строительство тротуаров:  - 2019 год - вдоль МДОУ № 3 с.Долгодеревенское;  - 2020 год – с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.25 вдоль учебного заведения. | 2019-2020 г.г. | Бюджет сельского поселения | 800 000 | 900 000 | Администрация Долгодеревен-ского сельского поселения |
| 13. | Обеспечить проведение регулярных занятий в образовательных учреждениях по правилам безопасного поведения детей и подростков на улице. | В течение года | - | 0,0 | 0,0 | Управление образования |
| 14. | Организация и проведение районных массовых мероприятий с детьми по безопасности дорожного движения, конкурсов среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. | В течение года | Бюджет Сосновского муниципаль-ного района | 15 000 руб. | 20 000 руб. | Управление образования |
| 15. | Приобретение светоотражающих стикеров для учащихся 1 классов общеобразовательных учреждений района. | В течение года | Бюджет Сосновского муниципаль-ного района | 15 000 руб. | 50 000 руб. | Управление образования |
| 16. | Обустройство 1 пешеходного перехода пешеходным ограждением, светофором Т-7, 2 искусственными неровностями, разметкой и соответствующими дорожными знаками в соответствии с требованиями национальных стандартов  - 2019 год: МОУ Краснопольская СОШ ул. Солнечная д. 1, п. Красное Поле;  - 2020 год: МОУ Кременкульское СОШ ул. Ленина п. Кременкуль. | До 30 августа 2019 -2020 г.г. | Бюджет сельского поселения | Оборудова-ние 1 пешеходного перехода – 1500 000 руб. | Оборудова-ние 1 пешеходного перехода – 1400 000 руб. | Администрации Краснополь-ского, Кременкуль-ского сельских поселений |
| 17. | Модернизация светофорных объектов: на пересечении улицы Свердловская и 50 лет ВЛКСМ. с. Долгодеревенское. | 2020 г | Бюджеты сельских поселений | -. | 250 000 | Администрация Долгодеревен-ского сельского поселения |
| 18. | Обеспечить установку пешеходных ограждений  - 2019 год: 100 п.м. на пересечении ул. Свердловская д. 40 с ул. Советская д. 31 с.Долгодеревенское, 120 п.м. по ул. Центральная п. Полевой, 120 п.м. по ул. Школьная п. Вознесенка;  - 2020 год:, 400 п.м. на регулируемых пешеходных переходах перекрестка улиц Свердловская и 1 Мая с. Долгодеревенское. | До 01 ноября 2019 – 2020 г.г. | Местный бюджет | На изготовление и установку  1 секции ограждения (2 п.м.) – 4 000 руб.; Всего на  400 п.м. –  680 000 руб. | На изготовление и установку  1 секции ограждения (2 п.м.) – 4000 руб.; Всего на  400 п.м. –  800 000 руб. | Администрация Долгодеревенско-го, Вознесенского сельских поселений |
| 19. | Нанесение дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» в сочетании полос белого и желтого цвета на 19 пешеходных переходах, в том числе на подходах к детским образовательным учреждениям, расположенных: 2 – Полетаево ул. Пионерская, 4 – Рощино ул. Фабричная и Ленина, 3 – Саргазы, 8 – с. Долгодеревенское ул. Строительная и ул. Ленина, 1 – п. Полевой ул. Центральная, 1 – п. Вознесенка ул. Школьная. | До 30 августа 2019 | Бюджеты сельских поселений | Нанесение разметки 1.14.1 на 1 пешеходном переходе 23800 руб., на 19 переходах –452 200 руб. | 0,0 | Администрации Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Вознесенского, Долгодеревенского сельских поселений |
| 20. | Организация условий для эффективной работы подразделений ГИБДД, осуществляющих контрольно-надзорные функции в сфере обеспечения безопасности дорожного движения на патрульных автомобилях ДПС, за счет госпошлины, перечисляемой в местный бюджет | В течение года | Бюджет Сосновского муниципаль-ного района | 120 000 | 300 000 | Администрация Сосновского муниципального района |
| 21. | Организация условий для эффективной работы кабинета административной практики. | В течение года | Бюджет Сосновского муниципаль-ного района | 100 000 | 115 000 | Администрация Сосновского муниципального района |
| Итого по реализации программы : на 2019 год – 4 096 200 руб.  на 2020 год – 4 401 200 руб. | | | | | | |

Лист согласования и принятия на исполнение мероприятий программы:

ОГИБДД по Сосновскому району \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Вознесенского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Долгодеревенского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Кременкульского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Рощинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Саргазинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Солнечного сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)

Глава администрации Полетаевского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (Ф.И.О.)