### Годовой отчет о ходе реализации

### муниципальной программы

### «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района»

### на 201 - 2021 годы, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 20.06.2019 года  № 1195

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2019 |
| Дата составления отчета | 12 февраля 2020 года |
| Исполнитель | Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района Битюкова Наталья Николаевна 8(351-44)9-03-59 inz-inf@chelsosna.ru |

### Заместитель Главы

### Сосновского муниципального района                                            В.В.Голованов

С 1 января 2019 года на территории Челябинской области осуществлен переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения относится участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию ТКО.

Частью 2 статьи 8 Федерального закона "Об отходах производства и потребления» определены полномочия органов местного самоуправления в данной области. К ним относятся:

- создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО (далее – площадки накопления ТКО), за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

# - определение схемы размещения площадок накопления ТКО и ведение реестра площадок накопления ТКО;

- организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с ТКО.

С целью участия в национальном проекте «Экология» разработана и утверждена постановлением администрации Сосновского муниципального района от 20.06.2019 года № 1195 муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района Челябинской области» на 2019-2021 годы.

Для реализации программы в бюджете района предусмотрено по 1 млн.руб ежегодно. В 2019 году из бюджета области предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 2 624 975 (Два миллиона шестьсот двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят пять рублей).

В связи с тем, что на момент перехода на новую систему обращения с отходов из 81 населенного пункта в 30 вообще отсутствовали площадки накопления ТКО (например, в населенных пунктах Алишевского, Мирненского, Полетаевского, Саккуловского, поселений), в 2019 году основной упор сделан на приобретение контейнеров и оборудование под них контейнерных площадок.

На 2019 год программой предусмотрено четыре индикативных показателя:

- создание новых площадок накопления ТКО – 23 шт;

- приобретение контейнеров для сбора ТКО в количестве 102 шт суммарным объемом 395,1 куб.м, в т.ч. объемом 8 куб.м – 41 шт, объемом 1,1 куб. м – 61 шт;

- оснащение контейнерами площадок накопления ТКО - 64 шт;

- благоустройство существующих площадок ТКО – 1 шт.

За счет трансфертов были приобретены контейнеры в Алишевское, Вознесенское, Долгодеревенское, Краснопольское, Мирненское, Полетаевское, Саккуловское, Солнечное, Томинское поселения.

За счет средств местного бюджета созданы площадки ТКО в Алишевском, Мирненском, Саккуловском сельских поселениях, благоустроена площадка в Саргазинском сельском поселении.

Индикативные показатели выполнены в полном объеме. Ниже в таблицах приведены основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

### Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе, повышение уровня экологической культуры у населения. |
|  | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы. ( | 1.Улучшение состояния окружающей среды в районе, улучшение санитарного и эстетического состояния населенных пунктов Сосновского муниципального района, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. 2.Повышение уровня экологической культуры у населения. 3.Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов | 1.Количество созданных новых площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района. 2.Количество/суммарный объем приобретенных контейнеров для оснащения площадок накопления ТКО 3.Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО. 4.Количество благоустроенных существующим площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района. | В результате реализации программы, приобретения контейнеров и создания площадок ТКО должны быть ликвидированы места несанкционированного размещения ТКО в населенных пунктах, в которых по состоянию на 01.04.2019 года площадки накопления ТКО вообще отсутствовали. Новые площадки ТКО будут создаваться в соответствии с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Кроме того, в результате реализации программы будут благоустроены существующие площадки накопления ТКО. Все эти мероприятия позволят улучшить состояние окружающей среды в районе, улучшить санитарное и эстетическое состояние населенных пунктов, снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду. |

### Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных новых площадок накопления ТКО | шт. | нет | 23 | 23 | - |
| 2 | Количество /суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | шт/куб.м | нет | 102/395,1 | 102/395,1 | - |
| 3 | Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО, в т.ч: -существующие в реестре площадки (площадки) накопления ТКО; - отсутствующие в реестре площадки накопления ТКО | шт. шт. шт. | нет | 64 29 35 | 64 29 35 | - - - |
| 4. | Количество благоустроенных существующих площадок накопления ТКО | шт. | нет | 1 | 1 | - |

### Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований Сосновского муниципального района Челябинской области

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество созданных новых площадок накопления ТКО | шт. | Алишевское Вознесенское Краснопольское Мирненское Саккуловское | нет | 4 2 7 4 6 | 4 2 7 4 6 | - - - - - - |
| 2 | Количество /суммарный объем приобретенных контейнеров для накопления ТКО | шт/ куб.м | Алишевское Вознесенское Долгодеревенское Краснопольское Мирненское Полетаевское Саккуловское Солнечное Томинское | нет | 4/32 2/16 29/59,5 10/11 4/32 16/128 34/92,6 2/16 1/8 | 4/32 2/16 29/59,5 10/11 4/32 16/128 34/92,6 2/16 1/8 | - - - - - - - - - |
| 3 | Количество оснащенных контейнерами площадок накопления ТКО, в т.ч: существующие в реестре площадки накопления ТКО; отсутствующие в реестре площадки накопления ТКО | шт. шт. шт. | Алишевское Вознесенское Долгодеревенское Краснопольское Мирненское Полетаевское Саккуловское Солнечное Томинское Алишевское Вознесенское Долгодеревенское Краснопольское Мирненское Полетаевское Саккуловское Солнечное Томинское Алишевское Вознесенское Долгодеревенское Краснопольское Мирненское Полетаевское Саккуловское Солнечное Томинское | нет | 4 2 7 8 4 16 20 2 1 - - 6 1 - 9 12 - 1 4 2 1 7 4 7 8 2 - | 4 2 7 8 4 16 20 2 1 - - 6 1 - 9 12 - 1 4 2 1 7 4 7 8 2 - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |
| 4. | Количество благоустроенных существующих площадок накопления ТКО | шт. | Саргазинское | нет | 1 | 1 | - |

### Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Создание новых площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | Главы сельских поселений | июль 2019 | декабрь 2019 | июль 2019 | декабрь 2019 | 23 | 23 | выполнено |
| 2. | Приобретение контейнеров для сбора ТКО | Главы сельских поселений | июль 2019 | декабрь 2019 | июль 2019 | декабрь 2019 | 102 | 102 | выполнено |
| 3. | Благоустройство существующих площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | Глава Саргазинского сельского поселения | июль 2019 | декабрь 2019 | июль 2019 | декабрь 2019 | 1 | 1 | выполнено |

### Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопление твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы, в том числе: | всего: | 3624,98 | 3624,98 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2624,98 | 2624,98 | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 1000,00 | 1000,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники <***> | - | - | - |
| 1. | Мероприятие: создание новых площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | всего: | 960,0 | 960,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 960,0 | 960,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Мероприятие: приобретение контейнеров для сбора ТКО | всего: | 2624,98 | 2624,98 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | 2624,98 | 2624,98 | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Мероприятие: благоустройство существующих площадок накопления ТКО в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | всего: | 40,0 | 40,0 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 40,0 | 40,0 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории тории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы | всего: | 3624,98 | 0 | 3624,98 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Голованов В.В. |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | Главы сельских поселений |  |  |

### Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2019 год «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района» на 2019-2021 годы (наименование муниципальной программы)

Голованов В.В. (ответственный исполнитель)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 14.11.2019 № 2186 | Изменение значений целевых показателей в сторону увеличения. | В связи с образовавшейся экономией бюджетных средств появилась возможность приобрести дополнительно контейнеры, установить их на существующих площадках накопления ТКО и создать новые площадки. |