| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |
| --- |
| В период с «03» августа 2020 года по «04» декабря 2020 года в отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории: субъект Российской Федерации Челябинская область муниципальное образование Сосновский муниципальный район № кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов): 74:19:0303003 (территория снт «Дружба»); будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с Муниципальным Контрактом от «03» августа 2020 г. №18, заключенным со стороны заказчика Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района (действующий от имени муниципального образования «Сосновский муниципальный район»), почтовый адрес: 456510 Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. 50 лет ВЛКСМ, 21; адрес электронной почты: kuiizo@mail.ru; номер контактного телефона: 8(35144) 9-03-56; со стороны исполнителя: полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ОГУП «Областной центр технической инвентаризации» по Челябинской области; фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Коноплянцева Инесса Юрьевна; наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является кадастровый инженер: Саморегулируемая организация «Ассоциация кадастровых инженеров Поволжья»; квалификационный аттестат кадастрового инженера: № 74-12-396 от 11.04.2012г.; почтовый адрес: 456510, Челябинская обл., Сосновский р-н, ул. Набережная, д. 1; адрес электронной почты: sosn.bti@yandex.ru; номер контактного телефона: 8(35144) 3-23-41. График выполнения комплексных кадастровых работ |
|  | Место выполнения работ | Виды работ |
| с 03.08.2020 г. по 14.08.2020 г. | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | 1. Направление заказчиком извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ; 2. Исполнитель проводит сбор и анализ исходных данных. |
| с 03.08.2020 г. по 28.08.2020 г. | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | 1. Заказчиком формируется согласительная комиссия; 2. Исполнитель проводит обследование территории комплексных кадастровых работ; 3. Исполнитель проводит геодезическую съемку территории комплексных кадастровых работ. |
| в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня опубликования извещения | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | 1. Исполнитель осуществляет сбор информации от правообладателей объектов недвижимости адресов их регистрации и соответствующих документов на объекты недвижимости и подает заявление о внесении сведений о ранее учтенных объектах недвижимости в орган регистрации прав. |
| не позднее 22.09.2020 | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | 1. Проведение исполнителем обследования объектов недвижимости, определений характеристик объектов недвижимости, определение местоположения объектов недвижимости; 2. Осуществление исполнителем определения координат характерных точек местоположения границ объектов недвижимости; 3. Подготовка исполнителем проекта карты-плана территории; 4. Проверка исполнителем карты-плана территории на соответствие сведениям Единого государственного реестра недвижимости по средством сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера». 5. Направление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории на рассмотрение Заказчику. |
| 23.09.2020г. | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | Уведомление Заказчиком о проведении заседания согласительной комиссии |
| не позднее 13.10.2020 | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | Проведение заседания согласительной комиссии, в том числе с участием Исполнителя. |
| в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней с первого заседания согласительной комиссии | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | Принятие возражений относительно местоположения границ земельных участков. |
| не позднее 16.11.2020 г. | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | Оформление и предоставление Исполнителем подготовленного проекта карты-плана территории в окончательной редакции в согласительную комиссию. |
| в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Челябинская обл., г. Челябинск | Согласительная комиссия направляет Заказчику для утверждения оформленный Исполнителем проект карты-плана территории в окончательной редакции и необходимые для его утверждения материалы заседания согласительной комиссии. |
| не позднее 20.11.2020 г. | Челябинская обл., с. Долгодеревенское | 1. Утверждение Заказчиком карты-плана территории. |
| не позднее 04.12.2020 г. | Челябинская обл., г.Челябинск | 1. Направление Заказчиком утвержденного карты-плана в орган регистрации прав; 2. Обеспечение внесения результатов комплексных кадастровых работ в Единый государственный реестр недвижимости. 3. Направление Исполнителем в адрес Заказчика акта выполненных работ в 2 (двух) экземплярах с приложением счета и счета-фактуры (при наличии); 4.Подписание Заказчиком акта об оказании услуг. |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории проведения комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в соответствии с частью 6 статьи 42.61  Федерального закона №221-ФЗ от 24.07.2007.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных

кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя, либо обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

456510, Челябинская обл., с. Долгодеревенское, ул. Набережная, д. 1 (sosn.bti@yandex.ru).

Заинтересованные лица в соответствии со статьей 69 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.