Постановление администрации Сосновского муниципального района от 25.01.2021 г. № 81

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 - 2021 годы

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Челябинской области от 27.06.2013 № 512-30 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» и региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014 - 2048 годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 № 196-П (в редакции от 10.06.2020), администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 - 2021 годы (приложение).

- Постановление администрации Сосновского муниципального района от 18.06.2020 года № 963 признать утратившим силу.

- Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района В.В. Голованова.

Глава Сосновского

муниципального района 				                    	              Е.Г. Ваганов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 25.01.2021 г. № 81

Краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
Сосновского муниципального района на 2019 - 2021 годы

Паспорт

краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах 
Сосновского муниципального района на 2019 - 2021 годы

| Наименование краткосрочного плана |  | краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 - 2021 годы (далее именуется - План) |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Плана | - | Жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| Заказчик Плана | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основной разработчик Плана | - | Отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района |
| Цели и задачи Плана | - | Целью Плана является осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района. Задачами Плана являются: проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновского муниципального района; приведение в нормативное состояние и соответствие с установленными санитарными и техническими правилами и нормами инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий; повышение комфортности проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Сосновского муниципального района |
| Сроки и этапы реализации Плана | - | 2019 - 2021 годы. Реализация Плана планируется в три этапа. Мероприятия I этапа Плана должны быть реализованы в период с 1 января 2019 года до 25 декабря 2019 года. Мероприятия II этапа Плана должны быть реализованы в период с 1 января 2020 года до 25 декабря 2020 года. Мероприятия III этапа Плана должны быть реализованы в период с 1 января 2020 года до 25 декабря 2021 года. |
| Объемы и источники финансирования Плана | - | плановые объемы обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах составляет 106 552 921,15 рублей, в том числе: в 2019 году (I этап Плана) – 8 936 922,58 рублей; в 2020 году (II этап Плана) – 36 001 997,26 рублей; в 2020-2021 годах (III этап Плана) – 61 614 001,31 рублей |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Плана | - | по итогам реализации I этапа Плана – проведение 57 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 20 многоквартирных домах, в том числе: 31 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 13 видов строительно-монтажных работ; 13 видов услуг по осуществлению строительного контроля; по итогам реализации II этапа Плана – проведение 253 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 115 многоквартирных домах, в том числе: 123 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 65 видов строительно-монтажных работ; 65 видов услуг по осуществлению строительного контроля; по итогам реализации III этапа Плана – проведение 365 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 85 многоквартирных домах, в том числе: 71 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 147 видов строительно-монтажных работ; 147 видов услуг по осуществлению строительного контроля; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | по итогам реализации I этапа Плана – проведение 57 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 20 многоквартирных домах, в том числе: 31 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 13 видов строительно-монтажных работ; 13 видов услуг по осуществлению строительного контроля; по итогам реализации II этапа Плана – проведение 253 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 115 многоквартирных домах, в том числе: 123 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 65 видов строительно-монтажных работ; 65 видов услуг по осуществлению строительного контроля; по итогам реализации III этапа Плана – проведение 365 видов работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества в 85 многоквартирных домах, в том числе: 71 вид услуг по разработке проектно-сметной документации; 147 видов строительно-монтажных работ; 147 видов услуг по осуществлению строительного контроля; |

Раздел I. Общие положения

- . В соответствии со справкой территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, количество многоквартирных домов по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 462 единиц.

Количество многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2048 годы, утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального имущества в многоквартирных домах Челябинской области от 2014-2048 годы» (далее именуется – региональная программа), за исключением домов, признанных аварийными и подлежащих сносу, составляет 432 единицы.

2. Настоящий План утверждается в целях реализации в 2019-2021 году региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, конкретизации планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.

3. В I этапе Плана включены 20 многоквартирных домов общей площадью помещений 17 603,73 кв. метров, капитальный ремонт общего имущества в которых планируется осуществить в 2019 году.

4. В II этапе Плана включены 115 многоквартирных домов общей площадью помещений 93 537.12 кв. метров, капитальный ремонт общего имущества в которых планируется осуществить в 2020 году.

5. В III этапе Плана включены 85 многоквартирных домов общей площадью помещений 72 897,73 кв. метров, капитальный ремонт общего имущества в которых планируется осуществить в 2020-2021 годах.

6. Мероприятия, указанные в Плане, должны быть реализованы не позднее 25 декабря 2021 года.

Раздел II. Ресурсное обеспечение I, II и III этапов Плана

7. Финансирование I, II и III этапов Плана осуществляется за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, которые выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора, а также собственников помещений в многоквартирных домах, не принявших решение о способе формирования фонда капитального ремонта, в случае, предусмотренном частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации.

8. Планируемые объемы финансирования I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах - 8 936 922,58 рублей, II этапа Плана - за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах - 36 001 997,26 рублей, 
III этапа Плана - за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах - 61 614 001,31 рублей.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

9. Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт общего имущества в которых планируется осуществление в рамках I, II и III этапов Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, разрабатывается Отделом по эксплуатации жилищного фонда администрации с учетом положений Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона, региональной программы, а также с учетом предложений регионального оператора.

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 1 к настоящему Плану.

Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников помещений в многоквартирных домах, приведен в приложении 3 к настоящему Плану.

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках I этапа Плана приведен в приложении 2 к настоящему Плану, реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках II этапа Плана приведен в приложении 4 к настоящему Плану, реестр многоквартирных домов по видам ремонта в рамках III этапа Плана приведен в приложении 6 к настоящему Плану.

10. Размер предельной стоимости по каждому виду услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме соответствует установленному Правительством Челябинской области на 2019 и 2020 годы размеру предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на территории Челябинской области.

11. Региональный оператор предоставляет отчет о расходовании денежных средств на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 19.02.2014 г. № 11-П «О порядке предоставления отчета регионального оператора или владельца специального счета о расходовании денежных средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области».

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

12. Выполнение мероприятий I этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 20 многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий II этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 115 многоквартирных домах.

Выполнение мероприятий III этапа Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 85 многоквартирных домах.

13. Система целевых индикаторов I, II и III этапов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | I этап Плана (2019 год) | II этап Плана (2020 год) | III этап Плана (2020-2021 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество капитально отремонтированных домов | единиц | 20 | 115 | 85 |
| 2. | Количество видов работ (услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах) | единиц | 57 | 253 | 365 |

Заместитель Главы района							В.В. Голованов

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 -2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках I этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сосновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 10 | 1961 |  | панельные | 2 | 2 | 912,80 | 559,38 | 559,38 | 36 | 395 401,54 | 2019 |
| 2 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 5 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 317,60 | 291,40 | 291,40 | 12 | 866 791,61 | 2019 |
| 3 | п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 1А | 1975 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 839,00 | 1 419,20 | 1 057,00 | 112 | 3 332 020,77 | 2019 |
| 4 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 720,60 | 694,94 | 694,94 | 48 | 20 442,56 | 2019 |
| 5 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 430,40 | 866,80 | 866,80 | 50 | 21 954,44 | 2019 |
| 6 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 16 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1 172,80 | 1 022,20 | 1 022,20 | 72 | 24 861,09 | 2019 |
| 7 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 1980 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 901,10 | 1 041,70 | 1 041,70 | 80 | 30 522,15 | 2019 |
| 8 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 5 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 415,90 | 373,60 | 373,60 | 24 | 32 747,86 | 2019 |
| 9 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 747,30 | 733,00 | 733,00 | 29 | 17 832,08 | 2019 |
| 10 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 4 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 1 421,30 | 910,00 | 910,00 | 72 | 835 363,92 | 2019 |
| 11 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 4 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 122,90 | 738,10 | 678,80 | 35 | 22 186,90 | 2019 |
| 12 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 836,10 | 1 470,70 | 1 470,70 | 98 | 30 109,16 | 2019 |
| 13 | п. Трубный, ул. Комсомольская, д. 11 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 784,50 | 724,11 | 724,11 | 47 | 410 619,68 | 2019 |
| 14 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 1966 |  | панельные | 2 | 2 | 2 067,30 | 655,00 | 655,00 | 25 | 18 835,99 | 2019 |
| 15 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133А | 1966 |  | панельные | 2 | 2 | 2 067,30 | 680,10 | 680,10 | 29 | 18 835,98 | 2019 |
| 16 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 1974 |  | блочные | 4 | 1 | 2 501,70 | 2 325,60 | 2 325,60 | 25 | 257 923,66 | 2019 |
| 17 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 10 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 007,60 | 630,00 | 630,00 | 22 | 1 745 059,12 | 2019 |
| 18 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 48 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 499,20 | 909,70 | 909,70 | 47 | 21 787,41 | 2019 |
| 19 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 8 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 777,90 | 719,00 | 719,00 | 25 | 814 814,79 | 2019 |
| 20 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 7 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 2 | 967,40 | 839,20 | 839,20 | 48 | 18 811,87 | 2019 |
| Итого по Сосновскому муниципальному району |  |  |  |  |  | 25 510,70 | 17 603,73 | 17 182,23 | 936 | 8 936 922,58 |  |
| *Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 -2021 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень многоквартирных домов, капитальный ремонт которых планируется осуществить в рамках II этапа Плана за счет средств обязательных взносов собственников |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений многоквартирного дома | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме | Стоимость капитального ремонта (за счет обязательных взносов собственников) | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек | рублей |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Сосновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 1 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 227,60 | 699,70 | 699,70 | 49 | 291 032,66 | 2020 |
| 2 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 2 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 291,80 | 706,79 | 706,79 | 36 | 285 802,67 | 2020 |
| 3 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 3 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 607,20 | 892,77 | 892,77 | 50 | 422 052,02 | 2020 |
| 4 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 5 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 588,90 | 907,73 | 907,73 | 44 | 455 842,54 | 2020 |
| 5 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 10 | 1961 |  | панельные | 2 | 2 | 912,80 | 559,38 | 559,38 | 36 | 24 930,52 | 2020 |
| 6 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 5 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 1 | 317,60 | 291,40 | 291,40 | 12 | 156 915,39 | 2020 |
| 7 | п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 1А | 1975 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 839,00 | 1 462,50 | 1 462,50 | 112 | 398 275,48 | 2020 |
| 8 | п. Малая Сосновка, ул. Березовая, д. 4 | 1980 |  | панельные | 3 | 2 | 1 229,60 | 833,00 | 833,00 | 42 | 385 388,83 | 2020 |
| 9 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 11 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 797,10 | 652,55 | 652,55 | 41 | 276 428,43 | 2020 |
| 10 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 720,60 | 695,24 | 695,24 | 48 | 364 783,16 | 2020 |
| 11 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 14 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 700,89 | 700,89 | 700,89 | 24 | 3 767,22 | 2020 |
| 12 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 15 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 3 | 871,32 | 789,82 | 789,82 | 39 | 322 438,13 | 2020 |
| 13 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 16 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 623,00 | 622,20 | 622,20 | 48 | 242 267,57 | 2020 |
| 14 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 18 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 631,10 | 631,10 | 631,10 | 36 | 238 100,59 | 2020 |
| 15 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 19 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 605,80 | 586,94 | 547,14 | 43 | 19 103,55 | 2020 |
| 16 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 2 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 1 | 339,00 | 330,83 | 330,83 | 22 | 16 662,19 | 2020 |
| 17 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 23 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 2 | 577,13 | 577,13 | 577,13 | 30 | 18 840,54 | 2020 |
| 18 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 23А | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 681,42 | 681,42 | 681,42 | 27 | 19 795,36 | 2020 |
| 19 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 4 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 699,30 | 508,01 | 508,01 | 42 | 19 959,26 | 2020 |
| 20 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 6 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 702,38 | 702,38 | 702,38 | 42 | 19 985,94 | 2020 |
| 21 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 8 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 4 | 835,30 | 835,30 | 835,30 | 41 | 21 201,86 | 2020 |
| 22 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 3 | 866,80 | 753,60 | 753,60 | 50 | 496 009,05 | 2020 |
| 23 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 14 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 3 | 863,20 | 766,18 | 766,18 | 50 | 398 002,42 | 2020 |
| 24 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 16 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1 172,80 | 1 022,20 | 1 022,20 | 72 | 577 160,10 | 2020 |
| 25 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 18 | 1979 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1 053,40 | 1 053,40 | 1 053,40 | 58 | 524 202,48 | 2020 |
| 26 | п. Нагорный, ул. Советская, д. 1 | 1975 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 895,47 | 895,47 | 895,47 | 49 | 21 752,64 | 2020 |
| 27 | п. Нагорный, ул. Советская, д. 5 | 1974 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 959,30 | 818,48 | 818,48 | 59 | 22 337,73 | 2020 |
| 28 | п. Нагорный, ул. Урожайная, д. 23 | 1972 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 410,00 | 389,90 | 389,90 | 16 | 17 312,07 | 2020 |
| 29 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 1980 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 901,10 | 1 041,70 | 1 041,70 | 80 | 849 881,14 | 2020 |
| 30 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 11 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 330,90 | 305,90 | 305,90 | 24 | 169 808,30 | 2020 |
| 31 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338,70 | 299,50 | 299,50 | 24 | 19 640,14 | 2020 |
| 32 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 5 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 415,90 | 373,60 | 373,60 | 24 | 592 920,44 | 2020 |
| 33 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 422,00 | 378,00 | 378,00 | 27 | 258 806,73 | 2020 |
| 34 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 9 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 404,80 | 361,20 | 361,20 | 24 | 257 449,67 | 2020 |
| 35 | п. Полетаево, ул. Луговая, д. 17А | 1976 |  | кирпичные | 2 | 1 | 375,10 | 353,70 | 353,70 | 22 | 25 194,00 | 2020 |
| 36 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 747,30 | 733,00 | 733,00 | 29 | 373 787,26 | 2020 |
| 37 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 749,40 | 738,30 | 738,30 | 29 | 20 416,66 | 2020 |
| 38 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 16 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 892,10 | 877,30 | 877,30 | 43 | 21 722,15 | 2020 |
| 39 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 2 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 001,00 | 544,10 | 544,10 | 20 | 19 856,73 | 2020 |
| 40 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 20 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 861,90 | 860,80 | 860,80 | 40 | 21 436,27 | 2020 |
| 41 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 4 | 1962 |  | кирпичные | 3 | 2 | 912,60 | 912,30 | 912,30 | 72 | 663 719,34 | 2020 |
| 42 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 64 | 1972 |  | шлакоблочные | 2 | 1 | 371,80 | 363,50 | 363,50 | 15 | 16 963,31 | 2020 |
| 43 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 66 | 1963 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 635,70 | 632,90 | 632,90 | 36 | 18 343,12 | 2020 |
| 44 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 68 | 1962 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 953,60 | 622,30 | 622,30 | 28 | 8 817,90 | 2020 |
| 45 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 70 | 1961 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 894,10 | 676,50 | 676,50 | 30 | 31 292,02 | 2020 |
| 46 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 1 | 1956 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 423,80 | 376,50 | 376,50 | 24 | 332 718,19 | 2020 |
| 47 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 2 | 1978 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 829,90 | 746,80 | 746,80 | 48 | 423 324,45 | 2020 |
| 48 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 3 | 1971 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 370,40 | 331,10 | 331,10 | 24 | 269 962,20 | 2020 |
| 49 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 5 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 379,80 | 379,80 | 379,80 | 24 | 276 552,52 | 2020 |
| 50 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 7 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 378,40 | 378,40 | 378,40 | 24 | 299 028,66 | 2020 |
| 51 | п. Рощино, ул. Ленина, д. 6 | 1994 |  | панельные | 5 | 4 | 5 876,00 | 4 858,25 | 4 858,25 | 255 | 8 742,30 | 2020 |
| 52 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 1 | 1970 |  | смешанные | 2 | 2 | 674,40 | 635,40 | 635,40 | 45 | 23 884,36 | 2020 |
| 53 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 15 | 1972 |  | панельные | 2 | 2 | 912,00 | 573,20 | 573,20 | 30 | 26 516,71 | 2020 |
| 54 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 2 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 696,70 | 648,10 | 648,10 | 42 | 467 925,25 | 2020 |
| 55 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 3 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 2 | 695,70 | 654,90 | 654,90 | 30 | 24 119,68 | 2020 |
| 56 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 4 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 692,00 | 644,70 | 644,70 | 40 | 24 080,46 | 2020 |
| 57 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 5 | 1966 |  | панельные | 2 | 2 | 646,10 | 645,30 | 645,30 | 23 | 23 570,61 | 2020 |
| 58 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 6 | 1971 |  | панельные | 2 | 2 | 1 050,90 | 645,70 | 645,70 | 26 | 24 156,60 | 2020 |
| 59 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 9 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 727,10 | 727,10 | 727,10 | 50 | 24 468,05 | 2020 |
| 60 | п. Саккулово, ул. Набережная, д. 12 | 1977 |  | панельные | 2 | 3 | 1 431,70 | 861,20 | 861,20 | 43 | 25 953,79 | 2020 |
| 61 | п. Саккулово, ул. Набережная, д. 14 | 1977 |  | панельные | 2 | 3 | 888,00 | 863,50 | 863,50 | 42 | 558 138,21 | 2020 |
| 62 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 2 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 3 | 850,00 | 809,30 | 809,30 | 49 | 555 741,02 | 2020 |
| 63 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 4 | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 1 122,90 | 738,10 | 738,10 | 35 | 481 104,94 | 2020 |
| 64 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 7 | 1975 |  | панельные | 2 | 3 | 874,00 | 857,20 | 857,20 | 51 | 567 905,74 | 2020 |
| 65 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 1982 |  | кирпичные | 3 | 1 | 1 836,10 | 1 470,70 | 1 470,70 | 98 | 772 558,33 | 2020 |
| 66 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 689,10 | 628,30 | 554,50 | 28 | 19 865,88 | 2020 |
| 67 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 764,00 | 723,80 | 723,80 | 30 | 19 084,49 | 2020 |
| 68 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 1919 |  | кирпичные | 2 | 2 | 783,70 | 727,80 | 727,80 | 32 | 19 048,28 | 2020 |
| 69 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 8 | 1975 |  | панельные | 2 | 2 | 787,10 | 734,70 | 734,70 | 34 | 19 358,93 | 2020 |
| 70 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 9 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 1 | 381,80 | 344,40 | 344,40 | 14 | 16 172,39 | 2020 |
| 71 | п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 33 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 3 | 917,10 | 821,96 | 821,96 | 41 | 21 081,79 | 2020 |
| 72 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 2 | 1985 |  | панельные | 2 | 3 | 1 412,10 | 834,50 | 782,50 | 52 | 21 196,14 | 2020 |
| 73 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 1980 |  | панельные | 3 | 2 | 935,20 | 847,80 | 847,80 | 36 | 32 278,54 | 2020 |
| 74 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11 | 1973 |  | смешанные | 3 | 3 | 2 146,00 | 895,60 | 895,60 | 54 | 57 783,28 | 2020 |
| 75 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 15 | 1979 |  | смешанные | 2 | 1 | 473,20 | 306,90 | 306,90 | 21 | 268 114,40 | 2020 |
| 76 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 252,00 | 216,70 | 168,20 | 36 | 212 897,09 | 2020 |
| 77 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 22 | 1957 |  | смешанные | 2 | 3 | 871,50 | 863,20 | 863,20 | 53 | 687 381,05 | 2020 |
| 78 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 24 | 1972 |  | смешанные | 2 | 3 | 988,40 | 898,30 | 898,30 | 39 | 530 523,82 | 2020 |
| 79 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 28 | 1971 |  | смешанные | 2 | 2 | 828,50 | 764,30 | 764,30 | 42 | 407 548,02 | 2020 |
| 80 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 7 | 1968 |  | смешанные | 2 | 2 | 836,60 | 627,60 | 627,60 | 32 | 360 000,65 | 2020 |
| 81 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 8 | 1969 |  | смешанные | 2 | 2 | 836,60 | 769,90 | 769,90 | 52 | 395 727,13 | 2020 |
| 82 | с. Долгодеревенское, пер. Школьный, д. 15 | 1990 |  | панельные | 3 | 2 | 1 220,00 | 951,10 | 951,10 | 62 | 5 717 447,19 | 2020 |
| 83 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 1965 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 432,90 | 394,10 | 394,10 | 24 | 279 657,76 | 2020 |
| 84 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 129 | 1965 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 439,80 | 392,30 | 392,30 | 22 | 20 760,62 | 2020 |
| 85 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 131 | 1966 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 039,60 | 629,60 | 629,60 | 48 | 23 388,35 | 2020 |
| 86 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 1965 |  | панельные | 2 | 2 | 2 067,30 | 655,00 | 655,00 | 25 | 308 404,05 | 2020 |
| 87 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 264,30 | 724,10 | 724,10 | 26 | 22 723,92 | 2020 |
| 88 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 147 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 2 | 846,90 | 780,30 | 780,30 | 36 | 25 054,04 | 2020 |
| 89 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 1974 |  | кирпичные | 4 | 1 | 2 501,70 | 2 299,80 | 2 299,80 | 25 | 37 411,04 | 2020 |
| 90 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 151 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 614,70 | 946,00 | 946,00 | 42 | 26 892,76 | 2020 |
| 91 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 10 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 007,60 | 630,00 | 630,00 | 22 | 361 579,93 | 2020 |
| 92 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 12 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 389,90 | 343,50 | 343,50 | 18 | 265 097,97 | 2020 |
| 93 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 14 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 389,90 | 351,70 | 351,70 | 20 | 264 803,45 | 2020 |
| 94 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 16 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 027,90 | 674,70 | 674,70 | 28 | 341 001,73 | 2020 |
| 95 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 18 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 664,20 | 615,40 | 615,40 | 24 | 23 769,01 | 2020 |
| 96 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 770,10 | 713,90 | 713,90 | 31 | 730 331,52 | 2020 |
| 97 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 20 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 1 | 604,40 | 367,40 | 367,40 | 12 | 2 587 958,46 | 2020 |
| 98 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 24 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 192,10 | 736,20 | 736,20 | 31 | 24 569,56 | 2020 |
| 99 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 32 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 326,90 | 880,80 | 880,80 | 42 | 56 927,75 | 2020 |
| 100 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 38 | 1973 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 1 203,40 | 743,80 | 743,80 | 38 | 24 652,61 | 2020 |
| 101 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 38А | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 604,40 | 329,50 | 329,50 | 19 | 43 545,34 | 2020 |
| 102 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 4 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 773,90 | 716,40 | 716,40 | 26 | 24 987,13 | 2020 |
| 103 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 40 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 496,80 | 902,30 | 902,30 | 46 | 24 502,65 | 2020 |
| 104 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 000,00 | 917,80 | 917,80 | 38 | 27 490,28 | 2020 |
| 105 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 48 | 1977 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 499,20 | 906,00 | 906,00 | 47 | 536 449,68 | 2020 |
| 106 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 6 | 1968 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 163,50 | 710,90 | 710,90 | 35 | 29 301,32 | 2020 |
| 107 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 8 | 1962 |  | кирпичные | 2 | 2 | 777,90 | 719,00 | 719,00 | 25 | 691 381,40 | 2020 |
| 108 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 1 | 1965 |  | панельные | 5 | 3 | 3 333,00 | 2 591,90 | 2 548,30 | 107 | 1 043 993,13 | 2020 |
| 109 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 12 | 1982 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 1 421,60 | 856,20 | 856,20 | 34 | 488 075,09 | 2020 |
| 110 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 2 | 1965 |  | панельные | 5 | 3 | 3 328,80 | 2 582,30 | 2 582,30 | 144 | 101 597,02 | 2020 |
| 111 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 3 | 1966 |  | панельные | 5 | 3 | 3 340,80 | 2 607,40 | 2 607,40 | 140 | 1 046 308,74 | 2020 |
| 112 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 4 | 1965 |  | панельные | 5 | 3 | 3 335,40 | 2 602,00 | 2 602,00 | 117 | 1 084 644,38 | 2020 |
| 113 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 5 | 1964 |  | панельные | 5 | 3 | 3 357,80 | 2 553,30 | 2 553,30 | 137 | 1 010 165,16 | 2020 |
| 114 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 6 | 1975 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 967,00 | 839,00 | 839,00 | 49 | 466 789,17 | 2020 |
| 115 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 7 | 1976 |  | шлакоблочные | 2 | 3 | 967,40 | 884,80 | 839,20 | 48 | 511 415,52 | 2020 |
| Итого по Сосновскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  | 119 857,71 | 93 840,42 | 93 537,12 | 4972 | 36 001 997,26 |  |
| * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой. |

|  |  |  |  |  | Приложение 4 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 -2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках II этапа Плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области | Стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной документации, всего | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
|  |  |  |  | ЭЭ** | ГВС*** | ХВС**** | ТС***** | ВО****** | ГС******* |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Сосновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 1 | 291 032,66 | 265 444,34 | 265 444,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 963,07 | 19 963,07 | 19 963,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 625,25 | 5 625,25 | 5 625,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 2 | 285 802,67 | 259 446,13 | 259 446,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 027,87 | 20 027,87 | 20 027,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 328,67 | 6 328,67 | 6 328,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 3 | 422 052,02 | 392 550,84 | 392 550,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 896,96 | 20 896,96 | 20 896,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 604,22 | 8 604,22 | 8 604,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Есаульский, ул. Бердюгина, д. 5 | 455 842,54 | 424 460,52 | 424 460,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 865,08 | 21 865,08 | 21 865,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 516,94 | 9 516,94 | 9 516,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 10 | 24 930,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 930,52 |  |  |  |  |  |  |  | 24 930,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 5 | 156 915,39 | 132 673,46 | 132 673,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 705,22 | 16 296,27 | 16 296,27 |  |  |  |  |  |  | 4 408,95 |  |  |  |  | 3 536,71 | 3 536,71 | 3 536,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 1А | 398 275,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655,00 | 391 234,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 041,08 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 041,08 |  |  |  |  |
| 8 | п. Малая Сосновка, ул. Березовая, д. 4 | 385 388,83 | 345 795,91 | 345 795,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 651,50 | 32 651,50 | 32 651,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 941,42 | 6 941,42 | 6 941,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 11 | 276 428,43 | 250 367,43 | 250 367,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 853,08 | 20 853,08 | 20 853,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 207,92 | 5 207,92 | 5 207,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 364 783,16 | 355 420,37 | 355 420,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 362,79 | 9 362,79 | 9 362,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 14 | 3 767,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 767,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 767,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 15 | 322 438,13 | 295 953,37 | 295 953,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 768,39 | 20 768,39 | 20 768,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 716,37 | 5 716,37 | 5 716,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 16 | 242 267,57 | 218 006,31 | 218 006,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 259,82 | 19 259,82 | 19 259,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 001,44 | 5 001,44 | 5 001,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 18 | 238 100,59 | 213 798,42 | 213 798,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 334,15 | 19 334,15 | 19 334,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 968,02 | 4 968,02 | 4 968,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 19 | 19 103,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 103,55 | 19 103,55 | 19 103,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 2 | 16 662,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 662,19 | 16 662,19 | 16 662,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 23 | 18 840,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 840,54 | 18 840,54 | 18 840,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 23А | 19 795,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 795,36 | 19 795,36 | 19 795,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 4 | 19 959,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 959,26 | 19 959,26 | 19 959,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 6 | 19 985,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 985,94 | 19 985,94 | 19 985,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 8 | 21 201,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 201,86 | 21 201,86 | 21 201,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 496 009,05 | 483 284,63 | 483 284,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 724,42 | 12 724,42 | 12 724,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 14 | 398 002,42 | 366 732,03 | 366 732,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 102,52 | 24 102,52 | 24 102,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167,87 | 7 167,87 | 7 167,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 16 | 577 160,10 | 564 837,22 | 564 837,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 322,88 | 12 322,88 | 12 322,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 18 | 524 202,48 | 491 158,40 | 491 158,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 197,25 | 23 197,25 | 23 197,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 846,83 | 9 846,83 | 9 846,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | п. Нагорный, ул. Советская, д. 1 | 21 752,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 752,64 | 21 752,64 | 21 752,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | п. Нагорный, ул. Советская, д. 5 | 22 337,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 337,73 | 22 337,73 | 22 337,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | п. Нагорный, ул. Урожайная, д. 23 | 17 312,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 312,07 | 17 312,07 | 17 312,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 849 881,14 | 822 381,83 | 822 381,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 499,31 | 27 499,31 | 27 499,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 11 | 169 808,30 | 150 264,18 | 150 264,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 587,86 | 16 587,86 | 16 587,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956,26 | 2 956,26 | 2 956,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 13 | 19 640,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 640,14 | 16 660,28 | 16 660,28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 979,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 5 | 592 920,44 | 319 174,11 | 319 174,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 256,13 | 7 170,89 | 7 170,89 |  |  |  |  |  |  |  |  | #### |  |  |
| 33 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 258 806,73 | 237 360,02 | 237 360,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 422,61 | 17 422,61 | 17 422,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 024,10 | 4 024,10 | 4 024,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 9 | 257 449,67 | 235 195,49 | 235 195,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 264,43 | 17 264,43 | 17 264,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 989,75 | 4 989,75 | 4 989,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | п. Полетаево, ул. Луговая, д. 17А | 25 194,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 194,00 | 16 991,89 | 16 991,89 |  |  |  |  |  | 8 202,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 373 787,26 | 365 235,05 | 365 235,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 552,21 | 8 552,21 | 8 552,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 14 | 20 416,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 416,66 | 20 416,66 | 20 416,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 16 | 21 722,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 722,15 | 21 722,15 | 21 722,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 2 | 19 856,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 856,73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 369,02 | ##### | 4 383,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 20 | 21 436,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 436,27 | 21 436,27 | 21 436,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 4 | 663 719,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 958,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### |  |  |  |
| 42 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 64 | 16 963,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 963,31 | 16 963,31 | 16 963,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 66 | 18 343,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 343,12 | 18 343,12 | 18 343,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 68 | 8 817,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 817,90 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 817,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | п. Полетаево, ул. Северная, д. 70 | 31 292,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 292,02 | 21 739,30 | 21 739,30 |  |  |  |  |  |  | 9 552,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 1 | 332 718,19 | 298 078,70 | 298 078,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 930,73 | 24 889,69 | 17 437,86 |  | ### |  |  |  |  |  |  | 3 041,04 |  |  | 6 708,76 | 6 708,76 | 6 708,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 2 | 423 324,45 | 395 576,68 | 395 576,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 393,79 | 20 393,79 | 20 393,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 353,98 | 7 353,98 | 7 353,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 3 | 269 962,20 | 248 396,54 | 248 396,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 949,97 | 16 949,97 | 16 949,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 615,69 | 4 615,69 | 4 615,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 5 | 276 552,52 | 254 316,35 | 254 316,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 035,73 | 17 035,73 | 17 035,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 200,44 | 5 200,44 | 5 200,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | п. Полянный, ул. Ракетная, д. 7 | 299 028,66 | 276 113,77 | 276 113,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 022,39 | 17 022,39 | 17 022,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 892,50 | 5 892,50 | 5 892,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | п. Рощино, ул. Ленина, д. 6 | 8 742,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 742,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 742,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 1 | 23 884,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 884,36 | 23 884,36 | 23 884,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 15 | 26 516,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 516,71 | 26 516,71 | 26 516,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 2 | 467 925,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### | ### |  |  | 50 828,02 | 24 131,22 | 24 131,22 |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  |  | 3 326,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### |  |  |
| 55 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 3 | 24 119,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 119,68 | 24 119,68 | 24 119,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 4 | 24 080,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 080,46 | 24 080,46 | 24 080,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 5 | 23 570,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 570,61 | 23 570,61 | 23 570,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 6 | 24 156,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 156,60 | 24 156,60 | 24 156,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | п. Саккулово, ул. Мира, д. 9 | 24 468,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 468,05 | 24 468,05 | 24 468,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | п. Саккулово, ул. Набережная, д. 12 | 25 953,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 953,79 | 25 953,79 | 25 953,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | п. Саккулово, ул. Набережная, д. 14 | 558 138,21 | 525 049,56 | 525 049,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 249,09 | 26 249,09 | 26 249,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 839,56 | 6 839,56 | 6 839,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 2 | 555 741,02 | 524 346,30 | 524 346,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 864,86 | 24 864,86 | 24 864,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 529,86 | 6 529,86 | 6 529,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 4 | 481 104,94 | 470 340,48 | 470 340,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 764,46 | 10 764,46 | 10 764,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 7 | 567 905,74 | 534 593,20 | 534 593,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 094,52 | 26 094,52 | 26 094,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 218,02 | 7 218,02 | 7 218,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 772 558,33 | 757 092,71 | 757 092,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 465,62 | 15 465,62 | 15 465,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 19 865,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 865,88 | 19 865,88 | 19 865,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 6 | 19 084,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 084,49 | 19 084,49 | 19 084,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 19 048,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 048,28 | 19 048,28 | 19 048,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 8 | 19 358,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 358,93 | 19 358,93 | 19 358,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 9 | 16 172,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 172,39 | 16 172,39 | 16 172,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 33 | 21 081,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 081,79 | 21 081,79 | 21 081,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 2 | 21 196,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 196,14 | 21 196,14 | 21 196,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 32 278,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 278,54 | 32 278,54 | 32 278,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11 | 57 783,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 783,28 | 57 783,28 | 57 783,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 15 | 268 114,40 | 243 127,06 | 243 127,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 655,76 | 21 655,76 | 21 655,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 331,58 | 3 331,58 | 3 331,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 212 897,09 | 190 985,08 | 190 985,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 207,98 | 19 207,98 | 19 207,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 704,03 | 2 704,03 | 2 704,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 22 | 687 381,05 | 653 559,78 | 653 559,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 972,24 | 25 972,24 | 25 972,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 849,03 | 7 849,03 | 7 849,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 24 | 530 523,82 | 496 314,96 | 496 314,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 359,83 | 26 359,83 | 26 359,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 849,03 | 7 849,03 | 7 849,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 28 | 407 548,02 | 376 472,18 | 376 472,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 876,40 | 24 876,40 | 24 876,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 199,44 | 6 199,44 | 6 199,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 7 | 360 000,65 | 332 007,60 | 332 007,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 369,89 | 23 369,89 | 23 369,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 623,16 | 4 623,16 | 4 623,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | п. Солнечный, ул. Солнечная, д. 8 | 395 727,13 | 364 831,68 | 364 831,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 943,30 | 24 943,30 | 24 943,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 952,15 | 5 952,15 | 5 952,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | с. Долгодеревенское, пер. Школьный, д. 15 | 5 717 447,19 |  |  |  |  |  |  |  | #### | #### |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 691,24 | 20 475,11 | 20 475,11 |  |  |  |  |  | 24 216,13 |  |  |  |  |  | 80 777,54 |  |  |  |  |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |
| 83 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 279 657,76 | 254 843,00 | 254 843,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 210,49 | 21 210,49 | 21 210,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 604,27 | 3 604,27 | 3 604,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 129 | 20 760,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 760,62 | 20 760,62 | 20 760,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 131 | 23 388,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 388,35 | 23 388,35 | 23 388,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 308 404,05 | 299 679,67 | 299 679,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 724,38 | 8 724,38 | 8 724,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 22 723,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 723,92 | 22 723,92 | 22 723,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 147 | 25 054,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 054,04 | 25 054,04 | 25 054,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 37 411,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 411,04 | 37 411,04 |  |  |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 151 | 26 892,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 892,76 | 26 892,76 | 26 892,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 10 | 361 579,93 | 352 997,74 | 352 997,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 582,19 | 8 582,19 | 8 582,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 12 | 265 097,97 | 240 460,66 | 240 460,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 735,24 | 20 735,24 | 20 735,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 902,07 | 3 902,07 | 3 902,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 14 | 264 803,45 | 240 166,14 | 240 166,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 735,24 | 20 735,24 | 20 735,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 902,07 | 3 902,07 | 3 902,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 16 | 341 001,73 | 311 976,28 | 311 976,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 888,98 | 23 888,98 | 23 888,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 136,47 | 5 136,47 | 5 136,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 18 | 23 769,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 769,01 | 23 769,01 | 23 769,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 730 331,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### | ### |  | ### | 73 534,63 | 24 943,30 | 24 943,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | ####### |  | ### | 8 748,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### |  | ### |
| 97 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 20 | 2 587 958,46 | 952 466,00 | 194 330,00 |  |  | #### |  |  |  |  |  |  | ### | ### | ### | ### |  |  | 93 266,17 | 70 808,40 | 20 499,92 | ### | ### | ### | ### |  |  |  | ##### | ####### |  |  | 34 046,68 | 14 164,09 | 3 089,29 |  |  | ## |  |  |  |  | #### | #### |  |  |
| 98 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 24 | 24 569,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 569,56 | 24 569,56 | 24 569,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 32 | 56 927,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 927,75 | 31 110,04 | 31 110,04 |  |  |  |  |  | 25 817,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 38 | 24 652,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 652,61 | 24 652,61 | 24 652,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 38А | 43 545,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 545,34 | 43 545,34 | 20 066,20 |  |  | ### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 4 | 24 987,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 987,13 | 24 987,13 | 24 987,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 40 | 24 502,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 502,65 | 24 502,65 | 24 502,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 27 490,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 490,28 | 27 490,28 | 27 490,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 48 | 536 449,68 | 523 389,90 | 523 389,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 059,78 | 13 059,78 | 13 059,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 6 | 29 301,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 301,32 | 29 301,32 | 29 301,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 8 | 691 381,40 | 606 374,09 | 317 957,42 |  |  |  | #### |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 583,61 | 66 583,61 |  | ### | ### | ### |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 423,70 | 18 423,70 | 8 089,53 |  |  |  | ## |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 1 | 1 043 993,13 | 929 406,02 | 929 406,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 661,40 | 101 661,40 | 101 661,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 925,71 | 12 925,71 | 12 925,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 12 | 488 075,09 | 449 268,77 | 449 268,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 159,75 | 32 159,75 | 32 159,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 646,57 | 6 646,57 | 6 646,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 2 | 101 597,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 597,02 | 101 597,02 | 101 597,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 3 | 1 046 308,74 | 931 600,59 | 931 600,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 782,44 | 101 782,44 | 101 782,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 925,71 | 12 925,71 | 12 925,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 4 | 1 084 644,38 | 970 019,93 | 970 019,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 101 698,74 | 101 698,74 | 101 698,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 925,71 | 12 925,71 | 12 925,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 5 | 1 010 165,16 | 895 194,34 | 895 194,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 045,11 | 102 045,11 | 102 045,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 925,71 | 12 925,71 | 12 925,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 6 | 466 789,17 | 433 297,82 | 433 297,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 125,77 | 27 125,77 | 27 125,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 365,58 | 6 365,58 | 6 365,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 7 | 511 415,52 | 500 254,96 | 500 254,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 160,56 | 11 160,56 | 11 160,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району |  | 36 001 997,26 | ########## | 21 975 585,93 |  |  | #### | #### |  | #### | #### | 655,00 | 391 234,40 | ### | ### | ### | ### |  | ### | 2 938 039,98 | 2 695 960,89 | 2 510 726,79 | ### | ### | ### | ### |  | 83 166,47 | 40 890,89 | ##### | ####### |  | ### | 582 355,51 | 438 536,15 | 417 127,18 |  |  | ## | ## |  | ## | 7 041,08 | #### | #### |  | ### |
|  | * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой. |  | ***** Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | системой |  | ****** Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |  | ******* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | Приложение 2 к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского муниципального района на 2019 -2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр многоквартирных домов по оказанию услуг и выполнению работ (в рамках I этапа Плана) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома* | Стоимость капитального ремонта, всего | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды ремонта, установленные нормативным правовым актом Челябинской области | стоимость оказания услуг и выполнения работ по разработке проектной документации, всего | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Оказание услуг и выполнение работ по разработке проектной документации видов ремонта, установленных нормативным правовым актом Челябинской области | Стоимость осуществления строительного контроля, всего | Осуществление строительного контроля работ, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Осуществление строительного контроля работ, установленных нормативным правовым актом Челябинской области |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением горячей воды | установка коллективных (общедомовых) узлов управления потреблением тепловой энергии |
|  |  |  |  | ЭЭ** | ГВС*** | ХВС**** | ТС***** | ВО****** | ГС******* |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |  |  | ЭЭ | ГВС | ХВС | ТС | ВО | ГС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. метров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Сосновский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 10 | 395 401,54 | 391 179,59 | 391 179,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 221,95 | 4 221,95 | 4 221,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п. Есаульский, ул. Лесная, д. 5 | 866 791,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,00 | 584 271,96 | 60,00 | 233 819,83 |  |  | 32 486,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 667,94 | 16 818,96 |  |  | 16 212,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 961,20 | 3 251,72 |  |  |
| 3 | п. Есаульский, ул. Трактористов, д. 1А | 3 332 020,77 | 3 137 674,39 |  | 819 911,44 | 345 691,66 | 1 972 071,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 124 071,86 | 91 580,02 |  | 28 067,70 | 28 163,70 | 35 348,62 |  |  |  | 32 491,84 |  |  |  |  | 70 274,52 | 70 274,52 |  | 23 029,19 | 14 201,49 | 33 043,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 20 442,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 442,56 | 20 442,56 | 20 442,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 21 954,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 954,44 | 21 954,44 | 21 954,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 16 | 24 861,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 861,09 | 24 861,09 | 24 861,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | п. Полевой, ул. Солнечная, д. 11 | 30 522,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 522,15 | 30 522,15 | 30 522,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 5 | 32 747,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 747,86 | 15 629,71 | 15 629,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 118,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 12 | 17 832,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 832,08 | 17 832,08 | 17 832,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 4 | 835 363,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,00 | 287 272,82 |  | 471 846,91 | 63 975,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 313,95 | 28 206,55 |  | 9 455,47 | 12 268,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 438,82 |  | 9 829,40 |
| 11 | п. Саккулово, ул. Центральная, д. 4 | 22 186,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 186,90 | 22 186,90 | 22 186,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 14 | 30 109,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 109,16 | 30 109,16 | 30 109,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | п. Трубный, ул. Комсомольская, д. 11 | 410 619,68 | 380 722,42 | 380 722,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 091,28 | 20 091,28 | 20 091,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 805,98 | 9 805,98 | 9 805,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 18 835,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 835,99 | 18 835,99 | 18 835,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133А | 18 835,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 835,98 | 18 835,98 | 18 835,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 149 | 257 923,66 | 180 394,59 |  |  | 180 394,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 352,26 | 37 217,22 | 37 217,22 |  |  |  |  |  |  |  | 39 135,04 |  |  |  | 1 176,81 | 1 176,81 |  |  | 1 176,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 10 | 1 745 059,12 |  |  |  |  |  |  |  | 560,00 | 1 669 308,71 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 419,63 | 18 687,89 | 18 687,89 |  |  |  |  |  | 23 731,74 |  |  |  |  |  | 33 330,78 |  |  |  |  |  |  |  | 33 330,78 |  |  |  |  |  |
| 18 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 48 | 21 787,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 787,41 | 21 787,41 | 21 787,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 8 | 814 814,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 434,00 | 339 421,96 | 66,80 | 389 563,99 |  |  | 71 180,37 | 33 564,90 | 17 606,50 |  |  |  | 15 958,40 |  |  |  | 18 160,80 | 19 454,67 |  |  | 14 648,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 877,39 | 5 771,08 |  |  |
| 20 | с. Кременкуль, ул. Ленина, д. 7 | 18 811,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 811,87 | 18 811,87 | 18 811,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району |  | 8 936 922,58 | 4 089 970,99 | 771 902,01 | 819 911,44 | 526 086,25 | 1 972 071,29 |  |  | 560,00 | 1 669 308,71 |  |  | 914,00 | 923 693,92 | 190,80 | 910 656,64 |  | 471 846,91 | 709 505,76 | 462 950,65 | 355 412,23 | 28 067,70 | 28 163,70 | 35 348,62 | 15 958,40 |  | 23 731,74 | 32 491,84 | 99 277,73 | 81 598,33 |  | 9 455,47 | 161 939,65 | 85 479,26 | 14 027,93 | 23 029,19 | 15 378,30 | 33 043,84 |  |  | 33 330,78 |  | 21 838,59 | 11 461,62 |  | 9 829,40 |
| * Наименование адресов многоквартирных домов указано в соответствии с федеральной информационной адресной системой. |  | ***** Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ** Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. |  | ******* Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *** Ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **** Ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |