Постановление администрации Сосновского муниципального района № 618 от 14.05.2021

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017г. № 1963

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017г. № 1963 «О районной программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов

Утверждены

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 14.05.2021года № 618

Изменения,

которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

- В паспорте программы:

- в позиции касающейся объемов и источников финансирования мероприятий программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 681 175,19226 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 2 049 701,03303 тыс. рублей»,

«областной бюджет – 1 154 796,85208 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 42 617,87388 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 414 400,21569 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

  - В абзаце 5:

«в 2020 году – 378 107,32807 тыс. рублей»,

«областной бюджет –  95 240,12032 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 12 669,73542 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 13 169,73542 тыс. рублей»;

«федеральный бюджет – 270 197,47233 тыс. рублей».

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 179 108,1166 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 189 160,90537 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 164 233,0179 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  160 976,51686 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 14 875,0987 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 28 184,38851 тыс. рублей»,

  - В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 749 378,4 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 1 107 851,452 тыс. рублей»,

«областной бюджет –  742 370,26 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 7 008,14 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 365 481,192 тыс. рублей».

- после слов «ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района»:

«в 2020 году – 4,0725 км»;

слова «в 2021 году – 1,268 км» заменить на слова «в 2021 году – 1,67473 км»;

слова «в 2022 году – 1,52/17600 км» заменить на слова «в 2022 году – 13,09719/17600 км»;

- В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «отремонтировать 39,002 километра» заменить на слова «отремонтировать 41,889 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 681 175,19226 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 2 049 701,03303 тыс. рублей»,

«областной бюджет – 1 154 796,85208 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 42 617,87388 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 414 400,21569 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

  - В абзаце 5:

«в 2020 году – 378 107,32807 тыс. рублей»,

«областной бюджет –  95 240,12032 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 12 669,73542 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 13 169,73542 тыс. рублей»;

«федеральный бюджет – 270 197,47233 тыс. рублей».

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 179 108,1166 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 189 160,90537 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 164 233,0179 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  160 976,51686 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 14 875,0987 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 28 184,38851 тыс. рублей»,

  - В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 749 378,4 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 1 107 851,452 тыс. рублей»,

«областной бюджет –  742 370,26 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 7 008,14 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 365 481,192 тыс. рублей».

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 24,61794 | 2,0 | 0,0 | 3,77352 | 4,0725 | 1,67473 | 13,09719 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 41,889 | 0 | 9,224 | 7,903 | 10,206 | 14,556 |  |

- Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

СОГЛАСОВАНО

И.о. Первого заместителя Главы района

___________________Н.Н. Плюскова

«____» ______________2020 год

И.о. Заместителя Главы района,

начальника финансового управления

________________________Н.Н. Смирнова

«____» _________________2020 год

Начальник юридического отдела

___________________Г.И. Аюпова

«____» ______________2020 год

Разослать:

- В дело

- В ОКС УАиС

- В Финансовое управление

Исполнитель: Р.Р. Хазиев 9-04-84

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от 14.05.2021 г. № 618 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Перечень мероприятий Программы "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2024 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | м) |  |  |  |  |
| Всего по Программе: | 66,50694 | 17600 | 2017-2022 | 66,50694 | 2049701,03303 | 2 | 23783,43200 | 9,224 | 90840,86564 | 11,67652 | 259957,04995 | 14,2785 | 378107,32807 | 16,23073 | 189160,90537 | 13,09719 | 1107851,45200 |  |
|  |  |  |  | 17600 | 414400,21569 |  | 199,50000 |  | 4659,61486 |  | 2705,78490 |  | 13169,73542 |  | 28184,38851 | 17600 | 365481,19200 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2 | 0 | 2017-2018 | 2 | 46011,69427 | 2 | 17964,64400 | 0 | 28047,05027 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 1696,37818 |  | 199,50000 |  | 1496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2021 | 1,4 | 430212,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 430212,10000 | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 2151,06000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2151,06000 |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,10000 | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 480,66000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 480,66000 |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,30000 | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 979,42000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 979,42000 |  |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 4,393 |  | 2019-2020 | 4,393 | 374862,31347 |  |  |  |  | 0,78 | 103948,09683 | 3,613 | 270914,21664 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 849,14709 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 849,14709 |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской обл. | 3,41582 |  | 2019-2020 | 3,41582 | 137875,35096 |  |  |  |  | 2,99352 | 115457,54917 | 0,4223 | 22417,80179 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 53,84200 |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 53,84200 |  |  |  |  |  |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный. Переустройство КВЛ 500кВ ЮУГРЭС 2-Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 0 | 0 | 2019-2020 |  | 27148,90000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27148,90000 | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. | 0,45 | 0 | 2019-2020 | 0,45 | 15768,10000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 15768,10000 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |
| Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области |  |  | 2020 | 0,0372 | 27484,20000 |  |  |  |  |  |  | 0,0372 | 3857,09110 |  | 23627,10890 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 0,00000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00000 |  | 0,00000 |  |  |  |
| Строительство ул. Набережная в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | 0,818 |  | 2021 | 0,818 | 45452,30000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,818 | 45452,30000 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 206,59100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,59100 |  |  |  |
| Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области" | 11,57719 |  | 2022 | 11,57719 | 358473,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57719 | 358473,052 | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 358473,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358473,052 |  |
| Строительство автомобильной дороги к детскому саду в д. Шигаево Сосновского района Челябинской области | 0,40673 |  | 2021 | 0,40673 | 11802,03084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40673 | 11802,03084 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 11802,03084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11802,03084 |  |  |  |
| Итого по разделу 1: | 24,61794 | 17600 |  | 24,61794 | 1767107,44154 | 2 | 17964,64400 | 0 | 28047,05027 | 3,77352 | 219405,64600 | 4,0725 | 297189,10953 | 1,67473 | 96649,53974 | 13,09719 | 1107851,45200 |  |
|  |  |  |  | 17600 | 376692,18111 |  | 199,50000 |  | 1496,87818 |  | 0,00000 |  | 902,98909 |  | 12008,62184 | 17600 | 362084,19200 |  |
|  |  | 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2018 | 0,24 | 736,77340 |  |  | 0,24 | 736,77340 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 35,80367 |  |  |  | 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2018 | 0,147 | 438,62671 |  |  | 0,147 | 438,62671 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 22,66424 |  |  |  | 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2018 | 0,279 | 919,18606 |  |  | 0,279 | 919,18606 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 42,01630 |  |  |  | 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636 |  |  | 0,7 | 2859,86636 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 150,10516 |  |  |  | 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268 |  |  | 0,67 | 1959,42268 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 97,75324 |  |  |  | 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922 |  |  | 1,025 | 2871,98922 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 112,4351 |  |  |  | 112,4351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502 |  |  | 0,135 | 852,90502 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 39,9996 |  |  |  | 39,9996 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковая, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,47 | 0 | 2018 | 1,47 | 508,09739 |  |  | 1,47 | 508,09739 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 27,42992 |  |  |  | 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973 |  |  | 0,4 | 2146,59973 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 107,32999 |  |  |  | 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,5398 |  |  | 0,298 | 518,5398 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 25,92699 |  |  |  | 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917 |  |  | 0,15 | 383,69917 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 19,18496 |  |  |  | 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2018 | 0,39 | 1534,53919 |  |  | 0,39 | 1534,53919 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 76,72696 |  |  |  | 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 | 0 | 2018 | 3,32 | 46040,25864 |  |  | 3,32 | 46040,25864 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 2405,36055 |  |  |  | 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Российская с.Долгодеревенское | 0,944 | 0 | 2019 | 0,944 | 2222,95876 |  |  |  |  | 0,944 | 2222,95876 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 111,14794 |  |  |  |  |  | 111,14794 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна въезд в с.Баландино | 0,28 | 0 | 2019 | 0,28 | 1360,37991 |  |  |  |  | 0,28 | 1360,37991 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 68,019 |  |  |  |  |  | 68,019 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети с.Долгодеревенское | 1,119 | 0 | 2019 | 1,119 | 4055,37878 |  |  |  |  | 1,119 | 4055,37878 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 202,76894 |  |  |  |  |  | 202,76894 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна въезд в д.Урефты | 0,089 | 0 | 2019 | 0,089 | 397,58891 |  |  |  |  | 0,089 | 397,58891 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 19,87945 |  |  |  |  |  | 19,87945 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 210*7 в с. Долгодеревенское | 0,21 | 0 | 2019 | 0,21 | 831,08764 |  |  |  |  | 0,21 | 831,08764 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 41,55438 |  |  |  |  |  | 41,55438 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Трассовая (участок от ул.Парковая до ул.Изумрудная 385*7м с.Долгодеревенское | 0,385 | 0 | 2019 | 0,385 | 1306,79047 |  |  |  |  | 0,385 | 1306,79047 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 65,33952 |  |  |  |  |  | 65,33952 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Сиреневая 400*6 в с.Долгодеревенское | 0,4 | 0 | 2019 | 0,4 | 1383,17654 |  |  |  |  | 0,4 | 1383,17654 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 69,15883 |  |  |  |  |  | 69,15883 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорог по ул.Береговая в д.Алишева | 0,711 | 0 | 2019 | 0,711 | 1749,4647 |  |  |  |  | 0,711 | 1749,4647 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 87,47324 |  |  |  |  |  | 87,47324 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Российская в п.Есаульский | 0,056 | 0 | 2019 | 0,056 | 245,87993 |  |  |  |  | 0,056 | 245,87993 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 12,294 |  |  |  |  |  | 12,294 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная в п.Есаульский | 0,33 | 0 | 2019 | 0,33 | 1543,05948 |  |  |  |  | 0,33 | 1543,05948 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 77,15297 |  |  |  |  |  | 77,15297 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Школьная 275*5 м в п.Мирный | 0,275 | 0 | 2019 | 0,275 | 833,77124 |  |  |  |  | 0,275 | 833,77124 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 41,68856 |  |  |  |  |  | 41,68856 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна пер. Школьный 334*5 м в п.Мирный | 0,334 | 0 | 2019 | 0,334 | 1077,75482 |  |  |  |  | 0,334 | 1077,75482 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 53,88799 |  |  |  |  |  | 53,88799 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна продолжение ул. Центральная 1600*7 в д. Шимаковка | 1,6 | 0 | 2019 | 1,6 | 2167,13167 |  |  |  |  | 1,6 | 2167,13167 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 108,35658 |  |  |  |  |  | 108,35658 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Пушкина - ул. Ленина 520*6м в д. Новое Поле | 0,52 | 0 | 2019 | 0,52 | 1602,30608 |  |  |  |  | 0,52 | 1602,30608 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 80,1153 |  |  |  |  |  | 80,1153 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Северная 610*6м+40*10м в д. Касарги | 0,65 | 0 | 2019 | 0,65 | 2322,84093 |  |  |  |  | 0,65 | 2322,84093 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 470,7892 |  |  |  |  |  | 470,7892 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка Сосновского района | 1,86 | 0 | 2020 | 1,86 | 18785,43947 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 18785,43947 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 1835,66101 |  |  |  |  |  |  |  | 1835,66101 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги по ул. Ленина 1900*6м в п. Есаульский | 1,9 | 0 | 2020 | 1,9 | 13713,34314 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 13713,34314 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 1340,02983 |  |  |  |  |  |  |  | 1340,02983 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Полевая 620*6м+съезды в п. Красное Поле | 0,62 | 0 | 2020 | 0,62 | 4101,81678 |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 4101,81678 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 400,81815 |  |  |  |  |  |  |  | 400,81815 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 400*6 м в п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2020 | 0,4 | 2509,89928 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2509,89928 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 245,26039 |  |  |  |  |  |  |  | 245,26039 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 36 по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 652,51154 |  |  |  |  |  |  |  | 652,51154 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 63,76162 |  |  |  |  |  |  |  | 63,76162 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ Б.Баландинская СОШ по ул. Озерная с. Б. Баландино |  |  | 2020 |  | 1180,14677 |  |  |  |  |  |  |  | 1180,14677 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 115,32067 |  |  |  |  |  |  |  | 115,32067 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Теченская СОШ» по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 686,63245 |  |  |  |  |  |  |  | 686,63245 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 67,09582 |  |  |  |  |  |  |  | 67,09582 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ ДС п. Полевой по ул. Лесная и Центральная |  |  | 2020 |  | 1038,01194 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,01194 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 101,43165 |  |  |  |  |  |  |  | 101,43165 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 14 по ул. Гагарина п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1137,0432 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,0432 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 111,10871 |  |  |  |  |  |  |  | 111,10871 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Вознесенская СОШ по ул. Школьная с. Вознесенка |  |  | 2020 |  | 868,81597 |  |  |  |  |  |  |  | 868,81597 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 84,89829 |  |  |  |  |  |  |  | 84,89829 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Саккуловская СОШ» по ул. Школьная, д. Султаева |  |  | 2020 |  | 610,80529 |  |  |  |  |  |  |  | 610,80529 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 59,6862 |  |  |  |  |  |  |  | 59,6862 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «СОШ п. Полевой» по ул. Центральная п. Полевой |  |  | 2020 |  | 422,83794 |  |  |  |  |  |  |  | 422,83794 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 41,31855 |  |  |  |  |  |  |  | 41,31855 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Томинская СОШ» по ул. Мира п. Томинский |  |  | 2020 |  | 961,40743 |  |  |  |  |  |  |  | 961,40743 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 93,94607 |  |  |  |  |  |  |  | 93,94607 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Есаульская СОШ» по ул. Бердюгина и Рябиновая п. Есаульский |  |  | 2020 |  | 1168,03436 |  |  |  |  |  |  |  | 1168,03436 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 114,13708 |  |  |  |  |  |  |  | 114,13708 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Солнечная СОШ» по ул. Мира п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1036,6401 |  |  |  |  |  |  |  | 1036,6401 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 101,29759 |  |  |  |  |  |  |  | 101,29759 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Смольнинская СОШ» по ул. Школьная д. Смольное |  |  | 2020 |  | 1385,6383 |  |  |  |  |  |  |  | 1385,6383 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 135,40073 |  |  |  |  |  |  |  | 135,40073 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Кременкульская СОШ» по ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 536,67196 |  |  |  |  |  |  |  | 536,67196 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 52,44209 |  |  |  |  |  |  |  | 52,44209 |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ «ДС комбинированного вида» ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 646,41263 |  |  |  |  |  |  |  | 646,41263 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 63,16565 |  |  |  |  |  |  |  | 63,16565 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Феникса 400*600м в п. Красное Поле | 0,4 |  | 2020 | 0,4 | 3044,39425 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3044,39425 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 33,84103 |  |  |  |  |  |  |  | 33,84103 |  |  |  |  |  |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Свердловская до котельной № 3 470*5м+310*2м с. Долгодеревенское | 0,47 |  | 2020 | 0,47 | 1946,37529 |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 1946,37529 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Ремонта дорожного полотна ул. Светлая 172*6м в с. Долгодеревенское | 0,172 |  | 2020 | 0,172 | 411,82237 |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 411,82237 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 40,24214 |  |  |  |  |  |  |  | 40,24214 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Тополинная 200*6м в п. Саргазы | 0,2 |  | 2020 | 0,2 | 604,19206 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 604,19206 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 59,03997 |  |  |  |  |  |  |  | 59,03997 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Свободы 580*5м в д. Ужевка | 0,58 |  | 2020 | 0,58 | 934,83574 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 934,83574 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 68,20217 |  |  |  |  |  |  |  | 68,20217 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автодороги ул. Набережная 223*10м п. Саргазы | 0,223 |  | 2020 | 0,223 | 1258,07723 |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 1258,07723 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 212,70188 |  |  |  |  |  |  |  | 212,70188 |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная – ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 1,107 |  | 2020 | 1,107 | 5557,25969 |  |  |  |  |  |  | 1,107 | 5557,25969 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 6,82278 |  |  |  |  |  |  |  | 6,82278 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Покровский от ул. Изумрудная до пер. Цветочный 230*6 с Долгодеревенское | 0,23 |  | 2020 | 0,23 | 525,61187 |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 525,61187 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 45,55875 |  |  |  |  |  |  |  | 45,55875 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Трассовая до ул. Луговая 330*6 с. Долгодеревенское | 0,33 |  | 2020 | 0,33 | 592,70325 |  |  |  |  |  |  | 0,33 | 592,70325 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 51,37407 |  |  |  |  |  |  |  | 51,37407 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Луговая до детского сада 280*6 с. Долгодеревенское | 0,28 |  | 2020 | 0,28 | 533,74446 |  |  |  |  |  |  | 0,28 | 533,74446 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 46,26367 |  |  |  |  |  |  |  | 46,26367 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул Кленовая в п. Новый Кременкуль | 0,1 |  | 2020 | 0,1 | 531,7245 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 531,7245 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 531,7245 |  |  |  |  |  |  |  | 531,7245 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная – ул. Университетская в п. Новый Кременкуль | 0,078 |  | 2020 | 0,078 | 528,26911 |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 528,26911 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 528,26911 |  |  |  |  |  |  |  | 528,26911 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Полевая 316*6м в с. Долгодеревенское | 0,316 |  | 2020 | 0,316 | 402,98001 |  |  |  |  |  |  | 0,316 | 402,98001 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 402,98001 |  |  |  |  |  |  |  | 402,98001 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Придорожная 565*6 в с. Долгодеревенское | 0,565 |  | 2020 | 0,565 | 678,4392 |  |  |  |  |  |  | 0,565 | 678,4392 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 678,4392 |  |  |  |  |  |  |  | 678,4392 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна от ул. Южная на ул. Полевая до ул. Пограничная 375*6 в с. Долгодеревенское | 0,375 |  | 2020 | 0,375 | 471,8004 |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 471,8004 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 471,8004 |  |  |  |  |  |  |  | 471,8004 |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Школьная в с.Кайгородово, 2953х6 м | 2,4 |  | 2021 | 2,4 | 19230,98568 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 19230,98568 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 961,54929 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,54929 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна подъезд к детскому саду по ул. Изумрудная 610*5м с. Долгодеревенское | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 4075,9075 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 4075,9075 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 203,79538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,79538 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Светлая 155*5,5 м +70*6 м в с. Долгодеревенское | 0,225 |  | 2021 | 0,225 | 577,09018 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,225 | 577,09018 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 28,85451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,85451 |  |  |  |
| ремонт дорожного полотна от СНТ Тимер до СНТ Загородный поселок Журавли 2740*7 м | 2,74 |  | 2021 | 2,74 | 5236,74388 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,74 | 5236,74388 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 261,8372 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 261,8372 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная Поляна 280*6м +250*5,5м в с. Долгодеревенское | 0,53 |  | 2021 | 0,53 | 783,39476 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,53 | 783,39476 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 39,16974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,16974 |  |  |  |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Трактористов 204м+премыкание ул. Трактористов - ул. Гагарина п. Есаульский | 0,204 |  | 2021 | 0,204 | 1266,64703 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 | 1266,64703 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 63,33235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,33235 |  |  |  |
| Устройство асфальтового покрытия по ул.Авиаторов 730х8 м в п.Красное Поле | 0,73 |  | 2021 | 0,73 | 8057,73293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,73 | 8057,73293 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 402,88665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 402,88665 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул.Часовая 400*5м в п.Полетаево | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 2602,53189 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2602,53189 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 130,1266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130,1266 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна на участке пересечения ул. Сказочная - ул. Храмовая до трассы М5 70*6 м д. Казанцево | 0,07 |  | 2021 | 0,07 | 788,11523 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 788,11523 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 39,40577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,40577 |  |  |  |
| ремонт дорожного полотна по ул. Победы 1710*6м д. Б. Таскино | 1,71 |  | 2021 | 1,71 | 14220,93623 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 14220,93623 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 711,04682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 711,04682 |  |  |  |
| ремонт дорожного полотна по ул. Пионерская 400*7м в п. Сагаусты | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 989,21397 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 989,21397 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 49,4607 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49,4607 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Раздольная 510*7 м в п. Сагаусты | 0,51 |  | 2021 | 0,51 | 1251,26127 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 1251,26127 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 62,56307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62,56307 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная 450*7 м п. Сагаусты | 0,45 |  | 2021 | 0,45 | 1105,91684 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 1105,91684 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 55,29585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,29585 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Брезовый 345*6м в п. Сагауты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 1192,24932 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 1192,24932 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 59,6125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,6125 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 345*7м в п. Сагаусты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 814,37601 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 814,37601 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 40,7188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40,7188 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Пролетарская-ул. Озерная - ул. Советская (до лога) - 1169*6м+5 съездов 10*6м с. Б.Баландино | 1,169 |  | 2021 | 1,169 | 7859,24267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,169 | 7859,24267 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 392,9621335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 392,9621335 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 180х6м+60х3м с. Архангельское | 0,24 |  | 2021 | 0,24 | 1999,52042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 1999,52042 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 99,976021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99,976021 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Асфальтная 410*7м территория а/д Москва-Челябинск (восточная сторона Саргазинского СП) | 0,41 |  | 2021 | 0,41 | 5855,31539 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 5855,31539 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 5855,31539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5855,31539 |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина 1068*6м д. Касарги | 1,068 |  | 2021 | 1,068 | 2802,15359 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,068 | 2802,15359 |  |  | Администрация Сосновского района |
|  |  |  |  |  | 2802,15359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2802,15359 |  |  |  |
| Итого по разделу 2: | 41,889 |  |  | 41,889 | 235043,74600 |  |  | 9,224 | 61770,50337 | 7,903 | 23099,56986 | 10,206 | 69464,33798 | 14,556 | 80709,33479 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25136,46472 |  |  |  | 3162,73668 |  | 1509,6259 |  | 8204,03978 |  | 12260,06236 |  |  |  |
|  |  | 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2021 |  | 4 716,00 |  | 4 716,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 3 397,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 397,00 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный |  |  | 2017 |  | 1102,788 |  | 1102,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации строительства подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 13 990,00 |  |  |  |  |  | 13 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  | 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312 |  |  |  | 1023,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 1144,938 |  |  |  |  |  | 1144,938 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 695,00 |  |  |  |  |  | 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, землеустроительные работы по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема Сосновского района Челябинской области |  |  | 2019 |  | 997,055 |  |  |  |  |  | 997,055 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79,75 |  |  |  |  |  | 79,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 955,05228 |  |  |  |  |  |  |  | 955,05228 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 955,05228 |  |  |  |  |  |  |  | 955,05228 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 3040,28761 |  |  |  |  |  |  |  | 3040,28761 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в д.Шигаево |  |  | 2020 |  | 1027,296 |  |  |  |  |  |  |  | 1027,296 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1027,296 |  |  |  |  |  |  |  | 1027,296 |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, проведение достоверности определение сметной стоимости «Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» Переустройство КВЛ500 кВ ЮУГРЭС 2- Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой «Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный». |  |  | 2019 |  | 988,43209 |  |  |  |  |  | 988,43209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение об изъятии путем выкупа земельного участка под объект: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 331,409 |  |  |  |  |  | 331,409 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 331,409 |  |  |  |  |  | 331,409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2020 |  | 3626,285 |  |  |  |  |  |  |  | 3626,285 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 590,00 |  |  |  |  |  |  |  | 590,00 |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 32942,85498 |  | 5 818,78800 |  | 1023,312 |  | 17 451,83409 |  | 8648,92089 |  | 0 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 7165,50728 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 1 196,1590 |  | 2572,34828 |  | 0 |  | 3 397,00 |  |
|  |  | 1. Прочие работы в рамках дорожной деятельности |
| Разработка схем автомобильных дорог |  |  | 2020 |  | 92,49 |  |  |  |  |  |  |  | 92,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 92,49 |  |  |  |  |  |  |  | 92,49 |  |  |  |  |  |
| Остановочный комплекс в мкр. Звездный |  |  | 2020 |  | 79,59514 |  |  |  |  |  |  |  | 79,59514 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 79,59514 |  |  |  |  |  |  |  | 79,59514 |  |  |  |  |  |
| Иные работы в рамках дорожной деятельности |  |  | 2020 |  | 2632,87453 |  |  |  |  |  |  |  | 2632,87453 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1318,27313 |  |  |  |  |  |  |  | 1318,27313 |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  | 11802,03084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11802,03084 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3915,70431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3915,70431 |  |  |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 14606,99051 |  | 0,00/ |  | 0,00/ |  | 0,00/ |  | 2804,95967 |  | 11802,03084 |  | 0,00/ |  |
|  |  |  |  |  | 5406,06258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1490,35827 |  | 3915,70431 |  | 0 |  |