ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению

администрации Сосновского

муниципального района

от 02.06.2020 года 861

(в редакции постановления

администрации Сосновского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ года № \_\_\_\_

Система мероприятий муниципальной программы «Переселение в 2021-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в   
Сосновском муниципальном районе Челябинской области» и финансовые ресурсы на ее реализацию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей | | | | Итого |
| 2021-2022 | 2022-2023 | 2024-2025 |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |  | |
| Цель: Создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации | | | | | | | | | |
| Задача 1: Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийном до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025 годы | Администрация Сосновского муниципального района | Бюджеты разных уровней, всего:  средства Фонда  средства областного бюджета  средства местного бюджета | 14 267,74462  10 576,67944  2 756,52834  934,53684 | 74 079,800  55 579,800  13 895,000  4 605,000 | 279 884,900  219 027,900  54 757,000  6 100,000 | 368 232,44462  285 184,37444  74 408,52834  11 639,53684 | |
|  | Проведение работ с жителями – собственниками аварийных жилых помещений с целью определения способа переселения каждой семьи | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|  | Проведение оценки изымаемого аварийного жилого фонда у собственника | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|  | Определение количества собственников, желающих получить возмещение за изымаемое жилое помещение | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| 1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2025 годы | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|  | Заключение договоров социального найма | КУиЗО | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|  | Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | КУиЗО | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Задача 2: Ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района | | | | | | | | | |
| 2.1 | Снос аварийных жилых домов | 2021-2025 годы | Администрации сельских поселений | Бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |