### Годовой отчет о ходе реализации

### муниципальной программы

### «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 02.06.2020 года  № 861

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2021 |
| Дата составления отчета | 12 февраля 2022 года |
| Исполнитель | Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района Битюкова Наталья Николаевна 8(351-44)9-03-59 inz-inf@chelsosna.ru |

### Заместитель Главы

### Сосновского муниципального района                                            В.В.Голованов

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

На территории Сосновского муниципального района жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 1 января 2017 года, составляет 5 205,1 кв. метров.

### С целью участия в национальном проекте «Жилье и городская среда» разработана и утверждена постановлением администрации Сосновского муниципального района от 02.06.2020 года  № 861 муниципальная программа

«Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области».

В рамках настоящей Программы разработаны мероприятия, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2015 года № 3345.

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд, как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных по состоянию на 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке в связи с физическим износом.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к Программе.

На 2021 год программой предусмотрено четыре индикативных показателя:

- количество расселенных аварийных жилых помещений – 8 ед;

- количество переселенных граждан -  25 чел.

- количество расселенных аварийных жилых домов – 2 ед;

- общая площадь расселенных аварийных жилых домов – 371,6 кв.м.

Индикативные показатели выполнены в полном объеме. Ниже в таблицах приведены основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

### Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. |
|  | «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» | 1.Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем. 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда | 1.Количество расселенных аварийных жилых помещений. 2.КоличествоКоличство переселенных граждан. Количество расселенных аварийных жилых домов. 2. Общая площадь расселенных жилых домов. | В результате реализации программы, приобретения жилых помещений создания площадок ТКО должны быть улучшены жилищные условия 25 человек, будет расселено 371,6 кв.м аварийного жилищного фонда |

### Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество расселенных аварийных жилых помещений | ед. | нет | 8 | 8 | - |
| 2 | Количество переселенных граждан | чел. | нет | 25 | 25 | - |
| 3 | Количество расселенных аварийных домов | ед. | нет | 2 | 2 | - |
| 4. | Общая площадь расселенных аварийных жилых домов | кв.м | нет | 371,6 | 371,6 | - |

### Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований Сосновского муниципального района Челябинской области

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество расселенных аварийных жилых помещений | ед. | Саргазинское | нет | 8 | 8 | - |
| 2 | Количество переселенных граждан | чел. | Саргазинское | нет | 25 | 25 | - |
| 3 | Количество расселенных аварийных жилых домов | ед. | Саргазинское | нет | 2 | 2 | - |
| 4. | Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений | кв.м | Саргазинское | нет | 371,6 | 371,6 | - |

### Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | Администрация Сосновского муниципального района | июль 2021 | декабрь 2021 | июль 2021 | декабрь 2021 | 8 | 8 | выполнено |

| 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | КУИиЗО | - |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Заключение договоров социального найма |  | декабрь 2021 | февраль 2022 | декабрь 2021 | февраль 2022 | 1 | 1 | выполнено |
| 2.2. | Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд |  | декабрь 2021 | февраль 2022 | декабрь 2021 | февраль 2022 | 7 | 7 | выполнено |
| 3. | Снос аварийных жилых домов | Администрация Саргазинского сельского поселения | март 2022 | декабрь 2022 | март 2022 | - | 2 | 2 | срок реализации мероприятия не окончен |

### Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», в том числе: | всего: | 14267,74462 | 14267,74462 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 10576,67944 | 10576,67944 | - |
|  |  | областной бюджет | 2756,52834 | 2756,52834 | - |
|  |  | Муниципальный бюджет | 934,53684 | 934536,84 | - |
|  |  | внебюджетные источники <***> | - | - | - |
| 1. | Мероприятие: приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | всего: | 14267,74462 | 14267,74462 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 10576,67944 | 10576,67944 | - |
|  |  | областной бюджет | 2756,52834 | 2756,52834 | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 934,53684 | 934536,84 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Мероприятие: переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Мероприятие: снос аварийных жилых домов | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |

### Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующе-го за отчетным | Кассо-вое испол-нение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» | всего: | 14267,74462 | 0 | 14267,74462 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Голованов В.В. |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | Плюскова Н.Н. |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 | Новгородцев В.Ю. |  |  |

### Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2021 год «Переселение в 2021-2025 граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» (наименование муниципальной программы)

Голованов В.В. (ответственный исполнитель)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 07.05.2021 № 551 | Изложение Программы в новой редакции | Приведение в соответствие с Областной адресной программой «Переселение в 2019-2025 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 29.03.2019 № 158-П |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2021 № 1929 | Изменение объема финансирования программы | В связи с экономией бюджетных средств по результатам проведенных конкурсных процедур по приобретению жилых помещений уменьшены объемы финансирования Программы |