Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.06.2022г. № 1128

О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017г. № 1963

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017г. № 1963 «О районной программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Исполняющий обязанности

Главы района                                                                                         С.А. Чигинцев

Утверждены

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 30.06.2022 года № 1128

Изменения,

которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

- В паспорте программы:

- в позиции касающейся объемов и источников финансирования мероприятий программы:

1.1) В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 140 794,48558 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 181 484,77078 тыс. рублей»,

«областной бюджет – 448 171,94167 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 208 862,07761 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 249 552,36281 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

1.2) В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 252 205,51427 тыс. рублей» заменить на слова «в 2022 году – 292 895,79947 тыс. рублей»;

«областной бюджет –  76 299, 8 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 175 905,71427 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 216 595,99947 тыс. рублей».

- В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «отремонтировать 59,414 километра» заменить на слова «отремонтировать 64,037 километра»;

2. В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

2.1) В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 140 794,48558 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 181 484,77078 тыс. рублей»,

«областной бюджет – 448 171,94167 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 208 862,07761 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 249 552,36281 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

2.2) В абзаце 7:

слова «в 2022 году – 252 205,51427 тыс. рублей» заменить на слова «в 2022 году – 292 895,79947 тыс. рублей»;

«областной бюджет –  76 299, 8 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 175 905,71427 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 216 595,99947 тыс. рублей».

3. Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 12,05385 | 2,0 | 0,0 | 3,77352 | 4,0725 | 1,27473 | 0,9331 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 64,037 | 0 | 9,224 | 7,903 | 10,206 | 19,498 | 17,206 |

4. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 30.06.2022г. № 1128

|  |  | Перечень мероприятий Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |  |  |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2022 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
| Всего по Программе: | 71,46785 |  | 2017-2022 | 76,09085 | 1181484,77078/ 249552,36281 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 90840,86564/ 4659,61486 | 11,67652 | 259957,04995/ 2705,7849 | 14,2785 | 378107,32807/ 13169,73542 | 20,77273 | 135900,29565/ 12221,72816 | 18,1391 | 292895,79947/ 216595,99947 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017-2018 | 2,0 | 46011,69427/ 1696,37818 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0,0 | 28047,05027/ 1496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 4,393 |  | 2019-2020 | 4,393 | 374862,31347/ 849,14709 |  |  |  |  | 0,78 | 103948,09683/ 0,00 | 3,613 | 270914,21664/ 849,14709 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской обл. | 3,41582 |  | 2019-2020 | 3,41582 | 137875,35096/ 53,842 |  |  |  |  | 2,99352 | 115457,54917/ 0,00 | 0,4223 | 22417,80179/ 53,842 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. | 0,05 | 0 | 2019-2022 | 0,05 | 5905,39593/ 231,47284 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 5698,70913/ 24,78604 |  | 206,68680/ 206,68680 | Администрация Сосновского района |
| Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области | 0,0372 |  | 2020-2022 | 0,0372 | 28661,82/ 24804,7289 |  |  |  |  |  |  | 0,0372 | 3857,09110/ 0,00 |  | 1177,62/ 1177,62 |  | 23627,1089/ 23627,1089 | Администрация Сосновского района |
| Строительство ул. Набережная в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | 0,818 |  | 2021-2022 | 0,818 | 33093,64527/ 14907,15095 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,818 | 18797,80152/ 611,3072 |  | 14295,84375/ 14295,84375 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги к детскому саду в д. Шигаево Сосновского района Челябинской области | 0,40673 |  | 2021 | 0,40673 | 10639,65008/ 11,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40673 | 10639,65008/ 11,00 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области | 0,9331 |  | 2022 | 0,9331 | 53815,309/ 53815,309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9331 | 53815,309/ 53815,309 | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 1: | 12,05385 |  |  | 12,05385 | 690865,17898/ 96369,02896 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0 | 28047,05027/ 1496,87818 | 3,77352 | 219405,646/ 0,00 | 4,0725 | 297189,10953/ 902,98909 | 1,27473 | 36313,78073/ 1824,71324 | 0,9331 | 91944,94845/ 91944,94845 |  |
|  |  | 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2018 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2018 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2018 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковая, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 | 0 | 2018 | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Российская с.Долгодеревенское | 0,944 | 0 | 2019 | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в с.Баландино | 0,28 | 0 | 2019 | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети с.Долгодеревенское | 1,119 | 0 | 2019 | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в д.Урефты | 0,089 | 0 | 2019 | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 210*7 в с. Долгодеревенское | 0,21 | 0 | 2019 | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Трассовая (участок от ул.Парковая до ул.Изумрудная 385*7м с.Долгодеревенское | 0,385 | 0 | 2019 | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Сиреневая 400*6 в с.Долгодеревенское | 0,4 | 0 | 2019 | 0,4 | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  | 04, | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорог по ул.Береговая в д.Алишева | 0,711 | 0 | 2019 | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Российская в п.Есаульский | 0,056 | 0 | 2019 | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная в п.Есаульский | 0,33 | 0 | 2019 | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Школьная 275*5 м в п.Мирный | 0,275 | 0 | 2019 | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер. Школьный 334*5 м в п.Мирный | 0,334 | 0 | 2019 | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна продолжение ул. Центральная 1600*7 в д. Шимаковка | 1,6 | 0 | 2019 | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул. Пушкина - ул. Ленина 520*6м в д. Новое Поле | 0,52 | 0 | 2019 | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Северная 610*6м+40*10м в д. Касарги | 0,65 | 0 | 2019 | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка Сосновского района | 1,86 | 0 | 2020 | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Ленина 1900*6м в п. Есаульский | 1,9 | 0 | 2020 | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Полевая 620*6м+съезды в п. Красное Поле | 0,62 | 0 | 2020 | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 400*6 м в п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2020 | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 36 по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  |  |  |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ Б.Баландинская СОШ по ул. Озерная с. Б. Баландино |  |  | 2020 |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  |  |  |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Теченская СОШ» по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  |  |  |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ ДС п. Полевой по ул. Лесная и Центральная |  |  | 2020 |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 14 по ул. Гагарина п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Вознесенская СОШ по ул. Школьная с. Вознесенка |  |  | 2020 |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  |  |  |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Саккуловская СОШ» по ул. Школьная, д. Султаева |  |  | 2020 |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  |  |  |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «СОШ п. Полевой» по ул. Центральная п. Полевой |  |  | 2020 |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  |  |  |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Томинская СОШ» по ул. Мира п. Томинский |  |  | 2020 |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  |  |  |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Есаульская СОШ» по ул. Бердюгина и Рябиновая п. Есаульский |  |  | 2020 |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  |  |  |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Солнечная СОШ» по ул. Мира п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  |  |  |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Смольнинская СОШ» по ул. Школьная д. Смольное |  |  | 2020 |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  |  |  |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Кременкульская СОШ» по ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  |  |  |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ «ДС комбинированного вида» ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  |  |  |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Феникса 400*600м в п. Красное Поле | 0,4 |  | 2020 | 0,4 | 3044,39425/ 33,84103 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3044,39425/ 33,84103 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Свердловская до котельной № 3 470*5м+310*2м с. Долгодеревенское | 0,47 |  | 2020 | 0,47 | 1946,37529/ 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 1946,37529/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна ул. Светлая 172*6м в с. Долгодеревенское | 0,172 |  | 2020 | 0,172 | 411,82237/ 40,24214 |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 411,82237/ 40,24214 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Тополинная 200*6м в п. Саргазы | 0,2 |  | 2020 | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Свободы 580*5м в д. Ужевка | 0,58 |  | 2020 | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул. Набережная 223*10м п. Саргазы | 0,223 |  | 2020 | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная – ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 1,107 |  | 2020 | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  |  |  | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Покровский от ул. Изумрудная до пер. Цветочный 230*6 с Долгодеревенское | 0,230 |  | 2020 | 0,230 | 525,61187/ 45,55875 |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 525,61187/ 45,55875 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Трассовая до ул. Луговая 330*6 с. Долгодеревенское | 0,330 |  | 2020 | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  |  |  | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Луговая до детского сада 280*6 с. Долгодеревенское | 0,280 |  | 2020 | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  |  |  | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул Кленовая в п. Новый Кременкуль | 0,1 |  | 2020 | 0,1 | 531,7245/ 531,7245 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 531,7245/ 531,7245 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная – ул. Университетская в п. Новый Кременкуль | 0,078 |  | 2020 | 0,078 | 528,26911/ 528,26911 |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 528,26911/ 528,26911 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Полевая 316*6м в с. Долгодеревенское | 0,316 |  | 2020 | 0,316 | 402,98001/ 402,98001 |  |  |  |  |  |  | 0,316 | 402,98001/ 402,98001 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Придорожная 565*6 в с. Долгодеревенское | 0,565 |  | 2020 | 0,565 | 678,4392/ 678,4392 |  |  |  |  |  |  | 0,565 | 678,4392/ 678,4392 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна от ул. Южная на ул. Полевая до ул. Пограничная 375*6 в с. Долгодеревенское | 0,375 |  | 2020 | 0,375 | 471,8004/ 471,8004 |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 471,8004/ 471,8004 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Школьная 2400*6м в с.Кайгородово | 2,4 |  | 2021 | 2,4 | 19230,98568/ 961,54959 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 19230,98568/ 961,54959 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна подъезд к детскому саду по ул. Изумрудная 610*5м с. Долгодеревенское | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 4075,9075/ 203,79538 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 4075,9075/ 203,79538 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Светлая 155*5,5 м в с. Долгодеревенское | 0,155 |  | 2021 | 0,155 | 367,70318/ 18,40318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,155 | 367,70318/ 18,40318 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна от СНТ Тимер до СНТ Загородный поселок Журавли 2740*7 м | 2,740 |  | 2021 | 2,740 | 5236,74388/ 261,8372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,740 | 5236,74388/ 261,8372 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная Поляна 280*6м +250*5,5м в с. Долгодеревенское | 0,530 |  | 2021 | 0,530 | 783,39476/ 39,16974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,530 | 783,39476/ 39,16974 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Трактористов 204м+примыкание ул. Трактористов - ул. Гагарина п. Есаульский | 0,204 |  | 2021 | 0,204 | 1266,64703/ 63,33235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 | 1266,64703/ 63,33235 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Часовая 400*5м в п.Полетаево | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 2602,53189/ 130,1266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2602,53189/ 130,1266 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна на участке пересечения ул. Сказочная - ул. Храмовая до трассы М5 70*6 м д. Казанцево | 0,07 |  | 2021 | 0,07 | 788,11523/ 39,40577 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 788,11523/ 39,40577 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Победы 1710*6м д. Б. Таскино | 1,71 |  | 2021 | 1,71 | 14220,93623/ 711,04682 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 14220,93623/ 711,04682 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Пионерская 400*7м в п. Сагаусты | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 989,21397/ 49,4607 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 989,21397/ 49,4607 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Раздольная 510*7 м в п. Сагаусты | 0,51 |  | 2021 | 0,51 | 1251,26127/ 62,56307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 1251,26127/ 62,56307 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная 450*7 м п. Сагаусты | 0,45 |  | 2021 | 0,45 | 1105,91684/ 55,29585 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 1105,91684/ 55,29585 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Брезовый 345*6м в п. Сагауты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 1192,24932/ 59,6125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 1192,24932/ 59,6125 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 345*7м в п. Сагаусты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 814,37601/ 40,7188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 814,37601/ 40,7188 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Пролетарская-ул. Озерная - ул. Советская (до лога) - 1169*6м+5 съездов 10*6м с. Б.Баландино | 1,169 |  | 2021 | 1,169 | 7859,24267/ 392,96213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,169 | 7859,24267/ 392,96213 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 180х6м+60х3м с. Архангельское | 0,24 |  | 2021 | 0,24 | 1999,52042/ 99,97602 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 1999,52042/ 99,97602 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Асфальтная 410*7м территория а/д Москва-Челябинск (восточная сторона Саргазинского СП) | 0,41 |  | 2021 | 0,41 | 3754,80919/ 187,80919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 3754,80919/ 187,80919 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина 1068*6м д. Касарги | 1,068 |  | 2021 | 1,068 | 1919,38325/ 134,08713 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,068 | 1919,38325/ 134,08713 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная участок ж.д. № 83- ж.д. № 84а п. Новый Кременкуль | 0,036 |  | 2021 | 0,036 | 582,40228/ 29,40228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 582,40228/ 29,40228 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Лазурная 236*7м в с. Долгодеревенское | 0,236 |  | 2021 | 0,236 | 286,29842/ 14,39842 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,236 | 286,29842/ 14,39842 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Почтовая в с. Вознесенка | 0,05 |  | 2021 | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Школьная в с. Вознесенка | 0,05 |  | 2021 | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Вознесенка | 0,054 |  | 2021 | 0,054 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Новая в с. Вознесенка | 0,062 |  | 2021 | 0,062 | 383,025/ 19,225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 383,025/ 19,225 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная в с. Вознесенка | 0,025 |  | 2021 | 0,025 | 152,69/ 7,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 152,69/ 7,69 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул.Рудничная в с. Вознесенка | 0,016 |  | 2021 | 0,016 | 152,9/ 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 152,9/ 7,7 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Победы 230*6м в п. Саргазы | 0,23 |  | 2021 | 0,23 | 1545,87535/ 77,29471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 1545,87535/ 77,29471 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая 610*6м д. Этимганова | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 1007,86576/ 50,42418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 1007,86576/ 50,42418 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Западная 470*7м д. Султаева | 0,47 |  | 2021 | 0,47 | 1622,24296/ 81,12418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 1622,24296/ 81,12418 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Новая, Кружевная (735*5) д. Ключевка | 0,735 |  | 2021 | 0,735 | 1046,16606/ 42,0958 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,735 | 1046,16606/ 42,0958 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Мира (от ул. Свердловская до ул. Больничная) 325*6м+228м2 съезды с. Долгодеревенское | 0,325 |  | 2021 | 0,325 | 1647,72445/ 79,76424 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,325 | 1647,72445/ 79,76424 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Заречная в п. Есаульский (320*6м), ремонт дорог | 0,32 |  | 2021 | 0,32 | 823,59664/ 35,57483 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 823,59664/ 35,57483 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия 780*7м 70 лет Победы в д. Ключи | 0,78 |  | 2021 | 0,78 | 1762,52287/ 68,87418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 1762,52287/ 68,87418 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Мира 585*6 м в п. Красное Поле | 0,585 |  | 2021 | 0,585 | 4633,62619/ 523,00084 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,585 | 4633,62619/ 523,00084 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 780*6м ст. Смолино | 0,78 |  | 2021 | 0,78 | 7331,92058/ 161,5742 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 7331,92058/ 161,5742 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер. Покровский от ул. Изумрудная вдоль детского сада (до входной группы); 378м2 в с. Долгодеревенское | 0,378 |  | 2021 | 0,378 | 572,29042/ 572,29042 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,378 | 572,29042/ 572,29042 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт моста через р. Миасс с. Б. Харлуши |  |  | 2021 |  | 595,4762/ 595,4762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,4762/ 595,4762 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 800*8м в д. Глинка | 0,8 |  | 2022 | 0,8 | 1719,8963/ 48,33962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,8 | 1719,8963/ 48,33962 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная (от ул. Мира-Новая до ул. 50 лет ВЛКСМ) 370*7м в с. Долгодеревенское | 0,37 |  | 2022 | 0,37 | 3554,87164/ 105,45364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 | 3554,87164/ 105,45364 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Дружбы 240*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | 0,24 |  | 2022 | 0,24 | 2340,54429/ 68,95327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 2340,54429/ 68,95327 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Весенняя 120*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 1423,70323/ 38,25622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 1423,70323/ 38,25622 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Светлая с. Долгодеревенское | 0,372 |  | 2022 | 0,372 | 2684,73726/ 78,01926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,372 | 2684,73726/ 78,01926 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная 394*6м п. Вавиловец | 0,394 |  | 2022 | 0,394 | 3503,6026/ 74,97709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,394 | 3503,6026/ 74,97709 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна 2650*6м от п. Мирный до д. Медиак | 2,65 |  | 2022 | 2,65 | 22010,82028/ 626,17326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,65 | 22010,82028/ 626,17326 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 1430*6м в д. Полетаево-2 и разворотной площадки на пересечении ул. Советская-ул. Совхозная (150м2) | 1,43 |  | 2022 | 1,43 | 11252,12921/ 372,51791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,43 | 11252,12921/ 372,51791 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 1470*6+360*5 в д. Этимганова | 1,83 |  | 2022 | 1,83 | 13784,0944/ 456,34225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,83 | 13784,0944/ 456,34225 | Администрация Сосновского района |
| Восстановление посадочной площадки примыкание к автомобильной дороге по ул. Советская п. Смолино ж/д станция (360м2) |  |  | 2022 |  | 606,25922/ 12,70202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 606,25922/ 12,70202 | Администрация Сосновского района |
| Восстановление посадочной площадки примыкание к автомобильной дороге по ул. Зеленая в п. Теченский (1400м2) |  |  | 2022 |  | 2123,94556/ 56,0173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123,94556/ 56,0173 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 365*6+80м2+70м2+72м2 разъезд д. Шигаево | 0,365 |  | 2022 | 0,365 | 3434,78525/ 171,23926 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,365 | 3434,78525/ 171,23926 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер. Озерный 810*6м в п. Кисегачинский | 0,810 |  | 2022 | 0,810 | 1826,0389/ 38,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,810 | 1826,0389/ 38,258 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Строительная 230*7 м с. Долгодеревенское | 0,23 |  | 2022 | 0,23 | 3122,80099/ 250,21533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 3122,80099/ 250,21533 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Железнодорожная 17*6м в п. Полевой | 0,017 |  | 2022 | 0,017 | 211,09642/ 4,42282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 211,09642/ 4,42282 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 33*6м в п. Полевой | 0,033 |  | 2022 | 0,033 | 422,19773/ 8,84573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 422,19773/ 8,84573 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная 1А до автокольца 17*6м в с. Вознесенка | 0,017 |  | 2022 | 0,017 | 211,09642/ 4,42282 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,017 | 211,09642/ 4,42282 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Прудная 33*6м в п. Полевой | 0,033 |  | 2022 | 0,033 | 422,19773/ 8,84573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,033 | 422,19773/ 8,84573 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер.Первомайский 330*6м+разъезд 514м2 в п. Солнечный | 0,330 |  | 2022 | 0,330 | 5034,22198/ 3611,33038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,330 | 5034,22198/ 3611,33028 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Окружная 214*6м + площадка 12*12м в п. Полетаево | 0,214 |  | 2022 | 0,214 | 2702,71878/ 56,62638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,214 | 2702,71878/ 56,62638 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная в с. Долгодеревенское | 0,628 |  | 2022 | 0,628 | 5493,5184/ 5493,5184 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,628 | 5493,5184/ 5493,5184 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Почтовая от ж.д.№ 221 по ул. Светлая 1700*6м а п. Полетаево | 1,7 |  | 2022 | 1,7 | 18162,67902/ 18162,67902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,7 | 18162,67902/ 18162,67902 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Васильковая 775*8м в п. Красное Поле | 0,775 |  | 2022 | 0,775 | 3336,32180/ 3336,32180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,775 | 3336,32180/ 3336,32180 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Ромашковая 1020*6м в п. Красное Поле | 1,02 |  | 2022 | 1,02 | 1997,99445/ 1997,99445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,02 | 1997,99445/ 1997,99445 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Набережная 283*8м в п. Красное Поле | 0,283 |  | 2022 | 0,283 | 1102,81661/ 1102,81661 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,283 | 1102,81661/ 1102,81661 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная от ул. Окружная до ул. Юридическая 615*6м в п. Прудный | 0,615 |  | 2022 | 0,615 | 10621,36782/ 10621,36782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,615 | 10621,36782/ 10621,36782 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 560*6м в п. Саргазы | 0,56 |  | 2022 | 0,56 | 6947,86268/ 6947,86268 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,56 | 6947,86268/ 6947,86268 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Сосновая 145*5м в п. Саргазы | 0,145 |  | 2022 | 0,145 | 1413,39044/ 1413,39044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,145 | 1413,39044/ 1413,39044 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Новая 600*6м в д. Мамаева | 0,6 |  | 2022 | 0,6 | 9010,27397/ 9010,27397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 9010,27397/ 9010,27397 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Купеческая 350*5м в п. Терема | 0,35 |  | 2022 | 0,35 | 3655,78916/ 3655,78916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,35 | 3655,78916/ 3655,78916 | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Декабристов 275*5м в п. Вавиловец | 0,275 |  | 2022 | 0,275 | 2604,46827/ 2604,46827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,275 | 2604,46827/ 2604,46827 | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 2: | 59,414 |  |  | 64,037 | 396216,43352/ 89269,1267 |  |  | 9,224 | 61770,50337/ 3162,73668 | 7,903 | 23099,56986/ 1509,6259 | 10,206 | 69464,33798/ 8204,03978 | 19,498 | 95143,78150/ 5954,28150 | 17,206 | 146738,24081/ 70438,44081 |  |
|  |  | 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2017 |  | 4716,00/ 0,00 |  | 4716,00/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный |  |  | 2017 |  | 1102,788/ 0,00 |  | 1102,788/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации строительства подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, землеустроительные работы по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема Сосновского района Челябинской области |  |  | 2019 |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |  |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 3040,28761/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3040,28761/ 0,00 |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в д.Шигаево |  |  | 2020 |  | 1027,296/ 1027,296 |  |  |  |  |  |  |  | 1027,296/ 1027,296 |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, проведение достоверности определение сметной стоимости «Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» Переустройство КВЛ500 кВ ЮУГРЭС 2- Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой «Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный». |  |  | 2019 |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение об изъятии путем выкупа земельного участка под объект: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2020 |  | 3626,285/ 590,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3626,285/ 590,00 |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от . Красное Поле до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  |  | 2022 |  | 1863,97982/ 1863,97982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1863,97982/ 1863,97982 |  |
| Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Есаульский до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  |  | 2022 |  | 1373,56583/ 1373,56583 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1373,56583/ 1373,56583 |  |
| Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги по ул. Авиаторов в п. Красное Поле Сосновского муниципального района Челябинской области» |  |  | 2022 |  | 2654,06124/ 2654,06124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587,640/ 587,640 |  | 2066,42124/ 2066,42124 |  |
| Разработка проектной документации «Автомобильный мост через р. Зюзелга в д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  |  | 2022 |  | 1908,64332/ 1908,64332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1908,64332/ 1908,64332 |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 40743,10519/ 11568,75749 |  | 5818,788/ 0,00 |  | 1023,312/ 0,00 |  | 17451,83409/ 1196,159 |  | 8648,92089/ 2572,34828 |  | 587,640/ 587,640 |  | 7212,61021/ 7212,61021 |  |
|  |  | 4. Прочие работы в рамках дорожной деятельности |
| Разработка схем автомобильных дорог |  |  | 2020-2022 |  | 2152,49/ 2152,49 |  |  |  |  |  |  |  | 92,49/ 92,49 |  | 60,00/ 60,00 |  | 2000,00/ 2000,00 |  |
| Остановочный комплекс в мкр. Звездный |  |  | 2020 |  | 79,59514/ 79,59514 |  |  |  |  |  |  |  | 79,59514/ 79,59514 |  |  |  |  |  |
| Иные работы в рамках дорожной деятельности |  |  | 2020-2021 |  | 6427,96795/ 5113,36655 |  |  |  |  |  |  |  | 2632,87453/ 1318,27313 |  | 3795,09342/ 3795,09342 |  |  |  |
| Реализация переданных полномочий муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |  |  | 2022 |  | 45000,00/ 45000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45000,00/ 45000,00 |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 53660,05309/ 52345,45169 |  | 0,00/ 0,00 |  | 0,00/ 0,00 |  | 0,00/ 0,00 |  | 2804,95967/ 1490,35827 |  | 3855,09342/ 3855,09342 |  | 47000,00/ 47000,00 |  |