О муниципальной программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы».
2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

Утверждена Постановлением

администрации Сосновского

муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

с. Долгодеревенское

2022 год

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнитель муниципальной программы  | Управление архитектуры и строительства администрации Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Подпрограммы муниципальной программы | отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Повышение доступности и безопасности автомобильных дорог, качества транспортных услуг |
| Задачи муниципальной программы | - увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям;- увеличение пропускной способности, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района;- создание условий для формирования единой дорожной сети Сосновского муниципального района, круглогодично доступной для населения;- повышение безопасности дорожного движения;- обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети Сосновского муниципального района; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы  | районная программа реализуется в 2023 - 2027 годах в три этапа:2023 год - первый этап;2024 - 2025 годы - второй этап;2026 - 2027 годы - третий этап.  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | объем финансирования Программы в 2023-2027 годах составляет 618 136,5 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 383 136,5 тыс. рублей;местный бюджет – 235 000,0 тыс. рублей;в том числе по годам реализации:в 2023 году –123 299,8 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет — 76 299,8 тыс. рублей;местный бюджет — 47 000,0 тыс. рублей;в 2024 году – 123 299,8 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 76 299,8 тыс. рублей;местный бюджет – 47 000,0 тыс. рублей;в 2025 году – 167 369,27 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 77 937,3 тыс. рублей;местный бюджет – 47 000,0 тыс. рублей;в 2026 году – 123 299,8 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 76 299,8 тыс. рублей;местный бюджет – 47 000,0 тыс. рублей;в 2027 году – 123 299,8 тыс. рублей, в том числе:областной бюджет – 76 299,8 тыс. рублей;местный бюджет – 47 000,0тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | -увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на 1,4551 километров;- провести ремонт 8,038 километров автомобильных дорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района;- разработать проектную документацию на строительство 3 новых объектов дорожного хозяйства;- заключить 100% соглашений на предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;- провести 15 мероприятий в сфере дорожного хозяйства. |

I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Муниципальное образование Сосновский муниципальный район является одним из крупнейших сельских районов Челябинской области. Сосновский район окружает город Челябинск с трех сторон и фактически является пригородом промышленного гиганта, что наложило значительный отпечаток на его инфраструктуру, экономику.

Границами муниципального района являются: на севере, северо-востоке – Кунашакский мр, на востоке – Красноармейский мр и Челябинский округ, на юго-востоке – Копейский городской округ, на юго-востоке, юге – Коркинский мр, на юге – Еткульский мр, на западе – Чебаркульский городской округ и Аргаяшский район. Протяженность территории района в направлении с севера на юг составляет 90 км, с запада на восток – 30 км. Общая земельная площадь района составляет 207138 га, в том числе застроенная – 4,8%, незастроенные пространства – 95,2% от всей площади.

В состав района входят 16 сельских поселений, 81 населенных пункта. Общая численность населения района составляет 71708 человек. Центр района расположен в с.Долгодеревенское, находящемся на расстоянии 10 км от границы областного центра. Большинство населенных пунктов расположено вдоль основных транспортных магистралей, пересекающих муниципальный район.

Для пространственного развития Сосновского муниципального района стратегическое значение имеют автомобильные дороги. Они связывают его территорию, обеспечивают жизнедеятельность сельских населенных пунктов, во многом определяют возможности их развития. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Дорожное хозяйство является важной составной частью производственной инфраструктуры региона и представляет собой мощный имущественный комплекс.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года составляет 1041,3 км.

Протяженность областных автомобильных дорог общего пользования по территории Сосновского района составляет по состоянию на 01.01.2022 года 323,172 километров.

Также по территории района проходит федеральная автомобильная дорога М-5 «Урал» Москва-рязань-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, имеющая важнейшее значение для экономики Челябинской области и всей Российской Федерации в целом.

Основная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения - это дороги III и IV категорий. 43,5% автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствуют действующим требованиям. На балансе Сосновского муниципального района числятся 2 мостовых сооружения протяженностью 154 метра.

Характерной чертой последнего десятилетия в Челябинской области являлось устойчивое позитивное развитие дорожного хозяйства, ставшее результатом последовательной реализации комплекса мер, направленных на формирование эффективной опорной сети автомобильных дорог общего пользования в Сосновском муниципальном районе.

В настоящее время современная развитая сеть автомобильных дорог общего пользования призвана стать основным инструментом реализации государственной политики, приоритетами которой являются ликвидация кризисных последствий и восстановление темпов экономического развития.

Несмотря на достигнутые результаты, по-прежнему остаются актуальными следующие проблемы:

- 588,3 км автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое покрытие;

- транспортно-эксплуатационное состояние мостов не соответствует современным нормативным требованиям по грузоподъемности и габаритам. Некоторые мостовые сооружения имеют уровень износа, близкий к предельному;

Большая часть дорог местного значения характеризуется низкими техническими параметрами, имеет грунтовое покрытие или покрытие из песчано-гравийной смеси. Постоянный рост интенсивности движения по автомобильным дорогам привел к тому, что большая часть дорог Челябинской агломерации имеет высокую степень износа.

Все вышеуказанное влияет на ограничение роста экономики Сосновского района и негативным образом сказывается на безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и состоянии окружающей среды.

II. Основная цель и задачи муниципальной программы

Основные цели и задачи муниципальной программы сформированы в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Сосновского муниципального района до 2035 года, утвержденной Решением Совета депутатов Муниципального района от 19.05.2021 года №119 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Сосновского муниципального района».

Основной целью муниципальной программы является повышение доступности и безопасности автомобильных дорог, качества транспортных услуг.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям;

- увеличение пропускной способности, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района;

- создание условий для формирования единой дорожной сети Сосновского муниципального района, круглогодично доступной для населения;

- повышение безопасности дорожного движения;

- обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети Сосновского муниципального района;

III. Перечень мероприятий муниципальной программы

[Перечень](#P2310) мероприятий для реализации поставленной цели и решения задач муниципальной программы программы представлен в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы — Администрация Сосновского муниципального района.

Реализация муниципальной программы программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы (далее именуется - план реализации), разрабатываемым Администрацией Сосновского муниципального района, содержащим перечень наиболее важных, социально значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Отбор организаций - исполнителей муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Реализация мероприятий муниципальной программы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района Челябинской области осуществляется на основании договоров и муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальные нужд Сосновского муниципального района, заключаемых Администрацией в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Перечень объектов строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района, а также проектно-изыскательских работ утверждается распоряжением Главы Сосновского муниципального района в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели муниципальной программой, ежегодно в срок до 1 декабря.

Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы (дорожной деятельности за исключением деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог) осуществляется органами местного самоуправления муниципальных образований Сосновского муниципального района, при наличии Соглашения о передаче части полномочий администрации Сосновского муниципального района, заключенного в соответствии с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 05.12.2014 года № 913 «О Порядке заключения соглашений Сосновского муниципального района с органами местного самоуправления сельских поселений, входящих в его состав, о передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного значения».

Предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Сосновского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по дорожной деятельности (за исключением деятельности по проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог) автомобильных дорог общего пользования местного значения осуществляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы».

Годовой отчет о реализации муниципальной программы готовится в соответствии с требованиями, установленными постановлениями Правительства Челябинской области от 29.12.2014 г. N 744-П "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Челябинской области» и Администрации Сосновского муниципального района от 03.12.2021 года № 1753 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области».

V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и их обоснование

Информация о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведена в [приложении](#P1420) 2 к настоящей муниципальной программе.

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы представлены в приложении 3.

VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Необходимые объемы финансирования мероприятий муниципальной программы определены в соответствии с проектной (сметной) документацией и с учетом рыночной стоимости строительства и (или) реконструкции аналогичных объектов капитального строительства.

Расходы на финансирование мероприятий муниципальной программы определены в ценах соответствующих лет с использованием прогнозных индексов-дефляторов и подлежат уточнению по мере реализации программных мероприятий.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы приведены в [приложении](#P2310) 1 к настоящей муниципальной программе.

Приложение 1

 к муниципальной программе,

утвержденной постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Источник финансирования | Объем финансирования по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Задача 1: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Сосновского муниципального района | 2023-2027 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Задача 2: увеличение пропускной способности, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Сосновского муниципального района | 2023-2027 | Областной бюджет | 76299,8 | 76299,8 | 77937,3 | 76299,8 | 76299,8 |
| Местный бюджет | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 78299,8 | 78299,8 | 79937,3 | 78299,8 | 78299,8 |
| Задача 3: создание условий для формирования единой дорожной сети Сосновского муниципального района, круглогодично доступной для населения |
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Администрация Сосновского муниципального района | 2023-2027 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| Задача 4: повышение безопасности дорожного движения |
| 4 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Сосновского муниципального района | 2023-2027 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 |
| Задача 5: обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети Сосновского муниципального района |
| 5 | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | Администрация Сосновского муниципального района | 2023-2027 | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
| Итого по разделу: |  |  |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
|  | **Всего:** |  |  |  | **123299,8** | **123299,8** | **124937,3** | **123299,8** | **123299,8** |

Приложение 2

 к муниципальной программе,

утвержденной постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации муниципальной программы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | За период реализации муниципальной программы |
| Муниципальный программа «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023-2027 годы»(показатели конечного результата, показатели проекта) |
| Задача 1: увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям |
| 1 | Увеличение протяженности и ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения  | км | 1,4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4551 |
| Задача 2: увеличение пропускной способности, улучшение технического состояния и потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения Сосновского муниципального района |
| 2 | Обеспечение сохранности и ремонт автомобильных дорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района | км | 8,038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,038 |
| Задача 3: создание условий для формирования единой дорожной сети Сосновского муниципального района, круглогодично доступной для населения |
| 3 | Количество разработанной проектно-сметной документации | шт | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Задача 4: повышение безопасности дорожного движения |
| 4 | Доля соглашений на предоставление субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5: обеспечение устойчивого функционирования дорожной сети Сосновского муниципального района |
| 5 | Количество мероприятий проведенных в сфере дорожного хозяйства |  шт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |

\*Целевые индикативные показатели ожидаемых результатов реализации Программы ежегодно уточняются на соответствующий год исходя из достигнутого уровня.

Приложение 3

 к муниципальной программе,

утвержденной постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов

их выполнения с целевыми показателями (индикаторами)

государственной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Связь с целевыми показателями (индикаторами) государственной программы |
| 1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения | Увеличение протяженности и ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог;прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 2 | Ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сосновского муниципального района | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |
| 3 | Проектно-изыскательские работы | Увеличение протяженности и ввод в действие автомобильных дорог общего пользования местного значения | объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения;прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Сосновского муниципального района в результате строительства новых автомобильных дорог;прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории Челябинской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог;устройство наружного освещения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения |
| 4 | Субсидии местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | поддержание и расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей качество, доступность и конкурентоспособность транспортных услуг для населения | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;комплексное содержание объектов улично-дорожной сети  |
| 5 | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | поддержание и расширение сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающей качество, доступность и конкурентоспособность транспортных услуг для населения | прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Сосновского муниципального района, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог;доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;комплексное содержание объектов улично-дорожной сети  |