Челябинская область

Сосновский  муниципальный район

Поселок Садовый

Проект планировки и проект межевания территории северо-восточной части  пос. Садовый Сосновского муниципального района Челябинской области.

Том 1

Основная часть. Пояснительная записка.

Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории.

Заказчик: Администрация Сосновского  Муниципального района

Челябинской области

Инвестор: ООО "Уральский лес

в лице директора                                 ______________

Главный архитектор проекта              ______________

| п/п№ |  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Общие сведения |  |
| 2. |  | Положение о характеристиках планируемого развития территории: |  |
|  | 2.1. | Плотность и параметры застройки территории. Характеристика объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан. |  |
|  | 2.2. | Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. |  |
| 3. |  | Положения об очередности планируемого развития территории: |  |
|  | 3.1. | Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения. |  |
|  | 3.2. | Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан. |  |
|  |  | ПРИЛОЖЕНИЯ |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование документа | Примечан. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основная часть |
| 1. | Чертеж планировки территории. | М 1:1000 |
|  | Том 1. Основная часть. Положение о характеристиках планируемого развития территории. Положения об очередности планируемого развития территории | ТОМ 1 |
| 2. | Чертеж межевания территории. | М 1:1000 |
|  | Том 2. Пояснительная записка проекта межевания территории. | ТОМ 2 |
| Материалы по обоснованию |
| 3. | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения с отображением границ элементов планировочной структуры. | М 1:25 000 |
| 4. | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры, а также схему организации улично-дорожной сети. | М 1:1000 |
| 5. | Схема границ зон с особыми условиями использования территории. | М 1:1000 |
| 6. | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам. | М 1:1000 |
| 7. | Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. | М 1:1000 |
| 8. | Разбивочный чертеж красных линий. | М 1: 1000 |
| 9. | Варианты планировочных решений. | М 1: 2000 |
|  | Том 3. Пояснительная записка. Материалы по обоснованию основной части. | ТОМ 3 |

1.Общие сведения

Основанием  для  разработки  документации  по планировке территории является           постановление  Администрации Сосновского муниципального района  Челябинской           области от 13.07.2022 г. №1248 «О подготовке проекта планировки и проекта  межевания территории северо-восточной части пос. Садовый, Сосновского муниципального района Челябинской области».

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской проект  планировки территории состоит из основной части, которая подлежит  утверждению, и материалов по обоснованию.

Основная часть проекта  планировки территории северо-восточной части поселка Садовый Сосновского муниципального района Челябинской области (далее - проект планировки) содержит Положение о характеристиках планируемого    развития территории и Положения об очередности планируемого развития территории.

Графические материалы:

Лист 1.  Чертеж планировки территории (Основной чертеж), М 1:1000;

Текстовые материалы:

Том 1.    Положение о характеристиках планируемого развития территории.  Положения об очередности планируемого развития территории.

2. Положение о характеристиках планируемого                         развития территории

2.1. Плотность и параметры застройки территории. Характеристика объектов  капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения. Характеристика объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов  капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан.

Таб. 2.1.1

Характеристика объектов, включенных в программы комплексного развития  систем  коммунальной  инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры, не приводится ввиду отсутствия таковых объектов и программ.

2.2. Сведения о плотности и параметрах застройки территории для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

Сведения  о  плотности  и  параметрах  застройки  территории  для  зон планируемого размещения  объектов  федерального  значения, объектов регионального значения и местного значения не приводятся ввиду отсутствия таковых объектов.

3. Положения об очередности планируемого развития территории

3.1. Этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проектом  планировки  территории  планируется  строительство  113 малоэтажных жилых домов. Проектирование и строительство будет производится  по индивидуальным проектам, которые содержат 8 основных этапов, а именно:                                                                                                            - проектирование;                                                                                                        - подготовка площадки - планировка участка, удаление деревьев, съем плодородного грунта;                                                                                                   - земельные работы, заливка фундамента;                                                                 - возведение стен и перекрытий;                                                                             - монтаж стропильной системы и кровли;                                                              - наружная  отделка, подключение  дома к системам инженерно- технического обеспечения;                                                                                                                 - внутренняя отделка;                                                                                                      - уборка территории, вывоз мусора.

3.2. Этапы строительства, реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Строительство  объектов  коммунальной  инфраструктуры  микрорайона предусмотрено в 3 этапа.                                                                                            I этап - выполнение рабочей документации на размещение сетей инженерно- технического обеспечения рассматриваемой территории.                                 II этап - строительство сетей инженерно-технического обеспечения.                 III этап - ввод в эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Объекты  коммунальной  инфраструктуры, включенные в Программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в границах проекта планировки территории отсутствуют.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной  инфраструктуры отсутствуют в границах проектирования.

Этапы реконструкции объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, необходимых для функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, иного назначения и обеспечения жизнедеятельности граждан не приводятся ввиду отсутствия данного вида градостроительной деятельности.

3.3. Этапы строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

Проектом  планировки  территории  предусматривается  строительство улично-дорожной сети. Строительство производится в10 этапов:                      - подготовительные работы. Этап включает в себя расчистку дорожной полосы, удаление крупных камней и строительного мусора;                                 - сооружение земляного полотна;                                                                                - подготовка основания земляного полотна;                                                             - разработка выемок и возведение насыпей;                                                           - отделочные и укрепительные работы;                                                                - устройство дополнительных слоев оснований и прослоек;                                  - укладка асфальтобетонных смесей;                                                                         - устройство поверхностной обработки покрытий;                                                        - приемка выполненных работ.

Объекты  транспортной  инфраструктуры,  включенные  в  Программу  Комплексного  развития  систем  транспортной  инфраструктуры  в  границах проекта планировки территории отсутствуют.

3.4. Этапы строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры, в том числе включенных в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, необходимых для обеспечения жизнедеятельности граждан и функционирования объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В границах проекта планировки территории не планируется строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры.

Объекты социальной инфраструктуры, включенные в Программу Комплексного развития систем социальной инфраструктуры в границах проекта планировки территории отсутствуют.

4. Основные технико-экономические показатели                                         проекта планировки территории