**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ходе выполнения муниципальных целевых программ**

**в области культуры за 11 месяцев 2014 года.**

В учреждениях культуры принято и действуют 5 ведомственных целевых программ:

1. Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры Сосновского муниципального района на 2013-2017 годы,

2. Внестационарное обслуживание досуга населения Сосновского муниципального района «Живи село» 2013-2018 годы,

3.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Сосновского муниципального района на 2013 – 2015 годы,

4.Развитее библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе на 2013 – 2017 годы,

5.Оснащение музыкальными инструментами и сопутствующим оборудованием образовательных учреждений культуры и искусства в Сосновском муниципальном районе».

Анализ

1. Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры Сосновского муниципального района на 2013-2017 годы,

(**1 113 00,00** на все учреждения культуры на 2014 год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимиты | исполнено | % выполнения |
| ДШИ с. Долгодеревенское | 77 000,00 | 76 892,43  Огнезащитная обработка деревянных конструкций, замена дверей на противопожарные, приобретение огнетушителей и противопожарного оборудования | 99,8% |
| ДШИ п.  Рощино | 76 000,00 | 59 000,00  Монтаж системы объектового оборудования ПАК «Стрелец» - мониторинг» автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты | 77,6 %  Оставшаяся сумма (18 000,00 ) будет потрачена на приобретение огнетушителей и противопожарного оборудования в 4 квартале |
| ДШИ п.  Полетаево | 77 000,00 | 59 000,00  Монтаж системы объектового оборудования ПАК «Стрелец» - мониторинг» автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты | 76,6%  Оставшаяся сумма (18 000,00 ) будет потрачена на приобретение огнетушителей и противопожарного оборудования в 4 квартале |
| МКУК «МЦБС» | 191 000,00 | 176 725,00  Установлены противопожарные двери:  -Центральная межпоселенческая библиотека,  -Есаульская б-ка,  -Касаргинская б-ка,  -Полетаевская б-ка | 92,5%  Оставшаяся сумма (14 275,00 ) будет потрачена на приобретение огнетушителей и противопожарного оборудования в 4 квартале |
| МБУК МСКО | 692 000,00 | 649 707,57  - Ремонт АПС в РДК;  -Испытание лестниц на крыше РДК;  -Приобретение знаков безопасности для Мирненского ДК;  -Установка противопожарных дверей в РДК;  -Замена линолеума на керамогранит в Полетаевском ДК;  - Монтаж системы объектового оборудования ПАК «Стрелец» - мониторинг» автоматической передачи извещений о срабатывании или неисправности системы противопожарной защиты в РДК | 93,8%  Оставшуюся сумму (42 292,43) планируется потратить:  - планы эвакуации Мирненский ДК, Султаевский СК, Архангельский СК.  -Доводчики на двери;  -Плакаты по пожарной безопасности. |
| Итого | 1 113 000,00 | 1 021 325,00 | 91,7% |

1. Внестационарное обслуживание досуга населения Сосновского муниципального района «Живи село» 2013-2018 годы,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимиты | исполнено | % выполнения |
| МБУК МСКО | 100 000,00 | 13 190,00  -Областной смотр конкурс автоклубов | 13,1%  Оставшуюся сумму (86 810,00) планируется израсходовать на приобретение светового оборудования для автоклуба |
| Итого | 100 000,00 | 13 190,00 | 13,1% |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры Сосновского муниципального района на 2013 – 2015 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимиты | исполнено | % исполнения |
| МБУК МСКО | 3 900 000,00 | 3 896 567,92  -Ремонт помещений в РДК (ДШИ и ОК);  -Приобретение мебели и оборудования для Султаевского СК;  Капитальный ремонт отопления Архангельского СК;  -Частичная оплата капитального ремонта Султаевского СК; | 99,9% |

1. «Развитее библиотечного дела в Сосновском муниципальном районе на 2013 – 2017 годы.

Данная программа включает в себя 3 подпрограммы:

- Внестационарное библиотечное обслуживание населения Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы.

-Создание единой компьютерной сети библиотек Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы.

-Комплектование документальным фондом библиотек Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимиты | исполнено | % исполнения |
| Внестационарное библиотечное обслуживание населения Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы. | 100 000,00 | 97 414,40  47 414,40 – ремонт библиобуса  50 000,00 – закупка книжного фонда | 97,4%  Оставшаяся сумма 2 585,60 |
| Создание единой компьютерной сети библиотек Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы. | 71 600,00 | 71 423,00  -оргтехника и программное обеспечение | 99,7% |
| Комплектование документальным фондом библиотек Сосновского муниципального района на 2013 – 2017 годы | 00,00 |  |  |
| ИТОГО | 171 600,00 | 168 837,40 | 98,4%% |

1. Оснащение музыкальными инструментами детских школ искусств в Сосновском муниципальном районе на 2013 – 2015 годы.

Общая сумма – 200 000,00

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | лимиты | исполнено | % исполнения |
| МБОУ ДОД ДШИ с. Долгодеревенское | 100  000,00 | 99 990,00  Цифровое пианино | 99,9%% |
| МБОУ ДОД ДШИ п. Рощино | 100 000,00 | 100 000,00  Баян «Юпитер-2Д»  Баян «Юпитер 1» - 2 шт. | 100% |
| МБОУ ДОД ДШИ п. Полетаево | 00,00 |  |  |
| ИТОГО | 200 000,00 | 199 990,00 | 99,95% |

Таким образом, по учреждениям культуры на 2014 год лимитами установлено на все целевые программы 5 484 600 руб. освоено 5 299 910,32 руб. что составляет 97,1% %.

Оставшаяся сумма будет исполнена до конца 2014 года.

Начальника

Отдела культуры: Т.И. Маркина