|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сметная стоимость работ, руб.** | **Ответственные за исполнение** | **Начало работ** | **Окончание работ** | **Примечание**  **(отметка о выполнении)** |
| 1. | Обслуживание и ремонт системы ХВС. замена задвижек и кранов. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 2. | Обслуживание и ремонт системы водоотведения. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 3. | Обследование. Обслуживание и частичный ремонт кровли, слуховых окон и входных групп в подъезды (в том числе – козырьки) жилых домов. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 4. | Частичный ремонт ограждения преддомовых палисадников, цветников. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 5. | Обследование. Обслуживание и частичный ремонт кровель, входных дверей и окон в подвалах жилых домов. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 2.1.Сети водоснабжения | | | | | | |
| 1. | Обслуживание и ремонт в колодцах задвижек, кранов. Устранение течи. Чистка колодцев и ремонт (замена при необходимости) сёдел и крышек. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 2. | Демонтаж (монтаж). Обслуживание глубинного насоса. Промывка, чистка. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 2.2.Канализационные сети. | | | | | | |
| 1. | Чистка колодцев, ремонт (замена при необходимости) сёдел и крышек. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |
| 2. | Промывка и очистка канализационных сетей с использованием специальной техники. |  | Галеев Н.М. | Май | Сентябрь |  |

Директор ООО УК «Солнечный» И.О. Калинников