Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 31.07.2015 года № 2311

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 гг.

В целях реализации требований Закона Челябинской области № 512-ЗО от 27.06.2013 года «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 гг. (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О.В.Осиповой) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и его размещение на официальном сайте Администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района В.В. Голованова.

Глава Сосновского

муниципального района 							В.П.Котов

Приложение к постановлению

Администрации Сосновского

муниципального района

от  31.07. 2015 г.

№ 2311

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 ГГ.

СОДЕРЖАНИЕ

Паспорт Плана									       4

Раздел 1. Общие положения							        6

Раздел 2. Ресурсное обеспечение Плана реализации			         6

Раздел 3. Организация управления и механизм реализации Плана        7

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Плана			         7

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ В

СОСНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2016-2018 гг

ПАСПОРТ

краткосрочного плана реализации

региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах

Сосновского муниципального района на 2016-2018 годы

| Основание для разработки краткосрочного Плана | - | жилищный кодекс Российской Федерации, Закон Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» |
| --- | --- | --- |
| Заказчик краткосрочного Плана | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Основной разработчик краткосрочного Плана | - | Отдел по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района |
| Цель Плана | - | осуществление комплекса социально-экономических и организационных мероприятий по планированию и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сосновского района, осуществляемых, органами местного самоуправления специализированной некоммерческой организации – фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» (далее именуется – Региональный оператор), юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирным домом, жилищными, жилищно-строительными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, созданными в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, товариществами собственников жилья, собственниками помещений в многоквартирных домах согласно Приложению. |
| Задачи Плана | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах - приведение в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых зданий - повышение комфортности проживания граждан |

| Сроки и этапы реализации краткосрочного Плана | - | 2016-2018 годы |
| --- | --- | --- |
| Источники финансирования краткосрочного Плана | - | взносы на капитальный ремонт – обязательные ежемесячные платежи собственников помещений в многоквартирном доме на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных доме, проценты, уплаченные собственниками таких помещений в связи с ненадлежащим исполнением ими обязанности по уплате взносов на капитальный ремонт, проценты, начисленные за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете; государственная поддержка, представляемая товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, Региональному оператору, управляющим компаниям в соответствии с Законом Челябинской области от 27.06.2013 г. № 512-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Челябинской области» (далее – Закон Челябинской области) |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - | - проведение капитального ремонта общего имущества в 31 многоквартирном доме, в том числе по годам: 2016 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 9 многоквартирных домах; 2017 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах; 2018 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 12 многоквартирных домах; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации краткосрочного Плана и показатели социально-экономической эффективности | - | проведение капитального ремонта общего имущества в 31 многоквартирном доме, расположенных на территории Сосновского муниципального района |

Раздел I. Общие положения

В соответствии с утвержденным Постановлением Правительства Челябинской области от 21.05.2014 г. № 196-П «О региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области на 2014-2043 годы» в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 годы (далее – План) включено 31 многоквартирный дом общей площадью 32 097,9 тыс. кв. метров., в том числе:

- на 2016 г.  – 9 многоквартирных дома общей площадью 5 581,7 тыс. кв. метров;

- на 2017 г. – 10 многоквартирных домов общей площадью 8 173,0 тыс. кв. метров;

- на 2018 г. – 12 многоквартирных домов общей площадью 18 343,2,0 тыс. кв. метров.

Раздел II. Ресурсное обеспечение Плана реализации

- Объем финансирования Плана реализации на 2016 – 2018 гг. составляет 38 343 508,00 рублей, в том числе:

2016 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 9 многоквартирных домах;

2017 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 10 многоквартирных домах;

2018 г. – 4 видов ремонтов общего имущества на 12 многоквартирных домах.

2. Реестр многоквартирных домов по видам ремонта приведен в приложении 2 Плана.

3. Планируемые показатели выполнения Плана реализации приведены в приложении 3 Плана.

Раздел III. Организация управления и механизм реализации Плана

4. Перечень многоквартирных домов приведен в приложении 1 Плана.

5. Проведение капитального ремонта производится за счет обязательных взносов собственников помещений, формирующих фонды капитального ремонта и за счет государственной поддержки в соответствии с Законом Челябинской области.

В соответствии со ст. 4 Закона Челябинской области к видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов относятся:

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

2) ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;

6) установку коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

7) ремонт фундамента многоквартирного дома.

6. В соответствии со ст. 12 Закона Челябинской области средства на капитальный ремонт могут использоваться для оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработки проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), проведение государственной экспертизы, оплаты услуг по строительному контролю.

Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации Плана

8. Выполнение мероприятий Плана позволит обеспечить проведение капитального ремонта общего имущества в 31 многоквартирном доме общей площадью 32 097,9 тыс. кв. метров.

9. Система целевых индикаторов Плана представлена в таблице 1.

### Таблица 1

| № п/п | Индикаторы по направлениям | Единицы измерения | План 2016 года | План 2017 года | План 2018 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | общая площадь отремонтированных многоквартирных домов; количество капитально отремонтированных домов | кв. метры единиц | 5 581,7 9 | 8 173,0 10 | 18 343,2 12 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к краткосрочному плану реализации |

| жение 1 к Приложение 1 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 гг.» Перечень многоквартирных домов |
| --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь многоквартирного дома, всего | Площадь помещений в многоквартирном доме | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Плановая дата завершения работ |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв. метров | кв. метров | кв. метров | человек |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 432,9 | 394,1 | 394,1 | 24 | 12.2016 |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 264,3 | 724,1 | 724,1 | 26 | 12.2016 |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 770,1 | 711,5 | 711,5 | 31 | 12.2016 |
| 4 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 689,1 | 558,5 | 558,5 | 28 | 12.2016 |
| 5 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 1980 |  | панельные | 3 | 2 | 935,2 | 839,8 | 690,8 | 36 | 12.2016 |
| 6 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 2 | 720,6 | 694,94 | 694,94 | 48 | 12.2016 |
| 7 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 866,8 | 746,0 | 746,0 | 50 | 12.2016 |
| 8 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 10 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 915,0 | 513,6 | 513,6 | 32 | 12.2016 |
| 9 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 1 | 252,0 | 168,2 | 154,7 | 36 | 12.2016 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | х | х | х | 19 | 19 | 5 581,7 | 5 350,74 | 5 188,24 | 311 | х |
|  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1 264,3 | 724,1 | 724,1 | 26 | 12.2017 |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 770,1 | 711,5 | 711,5 | 31 | 12.2017 |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 40 | 1966 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 496,8 | 902,1 | 858,2 | 46 | 12.2017 |
| 4 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 6 | 1970 |  | кирпичные | 2 | 2 | 764,00 | 718,4 | 718,4 | 30 | 12.2017 |
| 5 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 1919 |  | кирпичные | 2 | 2 | 783,7 | 730,5 | 730,5 | 32 | 12.2017 |
| 6 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 14 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 604,7 | 508,2 | 330,0 | 24 | 12.2017 |
| 7 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 866,8 | 746,0 | 667,2 | 50 | 12.2017 |
| 8 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 13 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 1 | 338,7 | 311,8 | 276,3 | 24 | 12.2017 |
| 9 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 422,0 | 378,0 | 378,0 | 27 | 12.2017 |
| 10 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 18 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 861,9 | 484,7 | 438,4 | 41 | 12.2017 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2017 г. | х | х | х | 20 | 22 | 8 173,0 | 6 215,3 | 5 832,6 | 331 | х |
|  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 1919 |  | кирпичные | 2 | 2 | 783,7 | 730,5 | 730,5 | 32 | 12.2018 |
| 2 | п. Саргазы, ул. Мира, 9 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 1 | 381,8 | 345,7 | 345,7 | 14 | 12.2018 |
| 3 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 2 | 422,0 | 378,0 | 378,0 | 27 | 12.2018 |
| 4 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 16 | 1976 |  | кирпичные | 2 | 3 | 892,1 | 503,4 | 453,6 | 43 | 12.2018 |
| 5 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 1 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 1091,2 | 913,1 | 871,4 | 24 | 12.2018 |
| 6 | п. Рощино, ул. Ленина, д. 8 | 1994 |  | панельные | 5 | 6 | 5 352,1 | 4 909,95 | 4 801,15 | 267 | 12.2018 |
| 7 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 1973 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1 000,0 | 917,1 | 875,7 | 38 | 12.2018 |
| 8 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 1965 |  | панельные | 2 | 2 | 2 067,3 | 1 305,8 | 1 305,8 | 25 | 12.2018 |
| 9 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133а | 1973 |  | панельные | 2 | 2 | 2 067,3 | 1 579,3 | 1 503,0 | 29 | 12.2018 |
| 10 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 14 | 1975 |  | кирпичные | 2 | 3 | 863,2 | 766,18 | 766,18 | 50 | 12.2018 |
| 11 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 28 | 1972 |  | кирпичные | 2 | 4 | 1 276,5 | 1 252,89 | 1 145,39 | 48 | 12.2018 |
| 12 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11 | 1973 |  | кирпичные | 3 | 3 | 2 146,0 | 1 100,0 | 1 019,8 | 54 | 12.2018 |
| Итого по Муниципальному образованию за 2018 г. | х | х | х | 26 | 29 | 18 343,2 | 14 701,92 | 14 196,22 | 651 | х |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2016-2018 гг | 67 | 74 | 32 097,9 | 26 267,96 | 25 217,06 | 1 293 | х |

| Приложение 2 к постановлению Администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 гг.» Реестр многоквартирных домов по видам ремонта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта, всего | виды, установленные части 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации | виды, установленые законом Челябинской области № 512-ЗО |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридо- мовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования | ремонт крыши | ремонт подвальных помещений | ремонт фасадов | ремонт фундаментов | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и узлов управления | другие виды |  |  |
|  |  | рублей | рублей | еди-ниц | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | кв. метров | рублей | куб. мет-ров | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |
| 2016 г. |  |  |
| 1 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 127 | 799 720,0 | 642 470,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 157 250,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 1 697 401,00 | 527 371,00 | 0 | 0,00 | 600,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 519,00 | 192 030,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1 073 380,00 | 0,00 | 0 | 0 | 560,00 | 912 800,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 160 580,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 3 | 507 081,00 | 362 540,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390,65 | 144 541,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п. Саргазы, ул. Набережная, д. 4 | 530 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 13 | 1 038 010,00 | 742 010,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 296 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 620,00 | 1 010 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 10 | 980 570,00 | 921 170,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 59 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 21 | 2 009 195,00 | 640 545,00 | 0 | 0,00 | 750,00 | 1 222 500,00 | 0,00 | 0,00 | 395,00 | 146 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2016 г. | 9 645 957,00 | 3 836 106,00 | 0,00 | 0,00 | 3 030,0 | 4 653 900,00 | 110,00 | 59 400,00 | 2 963,65 | 1 096 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2017 г. |  |  |
| 1 | с Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 145 | 649 429,00 | 649 429,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 2 | 1 227 579,00 | 1 227 579,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 40 | 1 558 200,00 | 1 385 120,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 438,00 | 173 080,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 6 | 2 215 573,00 | 844 830,00 | 0,0 | 0,00 | 649,48 | 1 130 640,00 | 0,0 | 0,00 | 607,61 | 240 103,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 1 371 569,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 650,91 | 1 133 130,00 | 0,00 | 0,00 | 603,4 | 238 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п. Мирный, ул. Ленина, д. 14 | 1 042 248,00 | 844 668,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 197 580,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 12 | 1 033 140,00 | 717 012,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,0 | 316 128,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 13 | 927 629,00 | 795 251,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 132 378,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 631 925,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 363,00 | 631 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 18 | 2 535 290,00 | 1 283 253,00 | 0 | 0,00 | 700,00 | 1 218 588,00 | 58,00 | 33 449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2017 г. | 13 192 582,00 | 7 747 142,00 | 0,0 | 0 | 2 363,39 | 4 114 283,00 | 58,00 | 33 449,00 | 3 284,01 | 1 297 708,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2018 г. |  |  |
| 1 | п. Саргазы, ул. Мира, д. 7 | 417 892,00 | 417 892,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | п. Саргазы, ул. Мира, 9 | 585 327,00 | 585 327,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | п. Полевой, ул. Центральная, д. 7 | 1 217 963,00 | 1 040 432,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 422,00 | 177 531,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | п. Полетаево, ул. Пионерская, д. 16 | 1 410 382,00 | 1 135 074,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,4 | 275 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | п Полетаево, ул Пионерская, д. 1 | 1 090 168,00 | 1 052 224,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,8 | 37 944, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | п. Рощино, ул. Ленина, д. 8 | 1 250 984,00 | 1 250 984,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | с. Долгодеревенское, ул. Ленина, д. 44 | 2 325 424,00 | 1 045 162,00 | 0,0 | 0,00 | 600,00 | 1 111 986,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 168 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133 | 1 531 480,00 | 1 222 830,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,00 | 308 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 9 | с. Долгодеревенское, ул. 1 Мая, д. 133а | 1 565 203,00 | 1 259 896,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548,00 | 305 307,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 10 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 14 | 2 099 193,00 | 773 068,00 | 0,0 | 0,00 | 620,00 | 989 573,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 336 552,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | п. Мирный, ул. Школьная, д. 28 | 1 050 542,00 | 1 050 542,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 11 | п. Солнечный, ул. Гагарина, д. 11 | 960 411,00 | 750 066,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 210 345,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по Сосновскому муниципальному району за 2018 г. | 15 504 969,00 | 11 583 497,00 | 0,00 | 0 | 1 220,00 | 2 101 559,00 | 510,2 | 313 252, 00 | 3 224,0 | 1 506 661, 00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2016-2018 гг | 38 343 508,00 | 23 166 745,00 | 0,00 | 0,00 | 6 613,39 | 10 869 742,00 | 678,2 | 406 101, 00 | 9 471,66 | 3 900 920, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению Администрации Сосновского муниципального района « Об утверждении краткосрочного плана реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | региональной программы капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | общего имущества многоквартирных домов |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | в Сосновском муниципальном районе на 2016-2018 гг.» |  |  |
| Планируемые показатели выполнения Программы |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирн- ых домов, всего | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения программы | Количество многоквартирных домов | Стоимость капитального ремонта |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |  |  |
|  |  | кв. метров | человек | единиц | единиц | единиц | единиц | единиц | рублей | рублей | рублей | рублей | рублей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
|  | 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 5 581,7 | 311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 645 957,00 | 9 645 957,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2016 г. | 5 581,7 | 311 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 645 957,00 | 9 645 957,00 |  |  |
|  | 2017 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 8 173,0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 192 582,00 | 13 192 582,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2017 г. | 8 173,0 | 331 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13 192 582,00 | 13 192 582,00 |  |  |
|  | 2018 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сосновский муниципальный район | 18 343,2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 504 969,00 | 15 504 969,00 |  |  |
| Итого по Муниципальному образованию за 2018 г. | 18 343,2 | 651 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 504 969,00 | 15 504 969,00 |  |  |
| Всего по Муниципальному образованиюза 2016-2018 гг | 32 097,9 | 1 293 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 343 508,00 | 38 343 508,00 |  |  |