ПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ Губернатор Челябинской области, Председатель Правительства Челябинской области

М.В. Юревич

« » 2010 года

ПЛАН

мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области на 2010-2012 годы

Заместитель Губернатора Челябинской области -руководитель Аппарата Правительства Челябинской области

А.Г. Уфимцев

« » 2010 года

Председатель комитета информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области

Д.А. Тарасов

« » 2010 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объем и источник предусмотренного финансирования (млн. рублей) | | | Контрольный показатель | Планируемые  значения контрольного показателя | | | Ответственны е исполнители |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 |  | 2010 | 2011 | 2012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | | | | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка региональных программ и планов по развитию информационного общества на региональном и муниципальном уровнях в соответствии с едиными рекомендациями и требованиями | 0 | 0 | 0 | Количество регионов, имеющих утвержденные программы и планы развития информационного общества и формирования электронного правительства на региональном и муниципальном уровне в соответствии с едиными требованиями (штук) | 1 | 1 | 1 | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 1.2 | Разработка типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 0 | 0 | 0,9 | Количество типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 0 | 0 | 1 | Аппарат Правительства Челябинской области |

Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, по выполнению возложенных на них функций, которые могут быть использованы в других регионах без дополнительных обременений и лицензионных отчислений |  |  |  | субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений (штук) |  |  |  |  |
| 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению  современных информационно-телекоммуникационных услуг | | | | | | | | | |
| 2.1 | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населения | 3 | 2,401 | 2 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по использованию информационно-коммуникационных технологий (процентов) | 100 | 100 | 100 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
| 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1 | Развитие  информационно-технологич еской инфраструктуры учреждений среднего образования | 17,67 | 28,65 | 4,5 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях (человек) | 13 | 13 | 13 | Министерство образования и науки  Челябинской области |
|  |  |  |  |  | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования (человек) | 7 | 7 | 7 |  |
| 3.2 | Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети интернет | 15,4 | 5 | 5 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 128 Кбит/сек (процентов) | 100 | 100 | 100 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | образования, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 128Кбит/сек (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет (процентов) | 93 | 93 | 93 |  |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет (процентов) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3 | Внедрение  информационных систем управления деятельностью учреждений среднего образования | 1,11 | 0,662 | 0,75 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются ИС управления деятельностью (процентов) | 54 | 62 | 64 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, в которых используются ИС управления деятельностью (процентов) | 63 | 66 | 68 |  |
| 3.4 | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования | 4,916 | 4,686 | 3 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) | 100 | 100 | 100 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети интернет | 1,1 | 0,672 | 0,75 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб­сайты в сети Интернет (процентов) | 99 | 100 | 100 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
|  |  |  |  |  | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющих веб­сайты в сети Интернет (процентов) | 80 | 82 | 85 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.6 | Организация  дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | 22,2 | 22,2 | 22,2 | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения (тыс. человек) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - муниципаль­ные органы управления образованием. |
|  |  |  |  |  | Количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспеченных  необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет (тыс. человек) | 0,02 | 0,04 | 0,04 |  |
| 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения  и социальной защиты населения | | | | | | | | | |
| 4.1 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры государственных и муниципальных | 4 | 5 | 4,5 | Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер (человек) | 7,8 | 4 | 2 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | медицинских учреждений. |  |  |  |  |  |  |  | - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля лицензионных программных продуктов в учреждениях здравоохранения (процентов) | 65 | 80 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Доля современных персональных компьютеров в учреждениях здравоохранения (процентов) | 75 | 85 | 95 |  |
|  |  |  |  |  | Доля медицинских учреждений имеющих подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных (процентов) | 30 | 50 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Доля руководителей учреждений здравоохранения, подключенных к системе IP | 2 | 5 | 10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | телефонии и селекторного совещания (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля медицинских работников подключенных к учрежденческой ЛВС (процентов) | 40 | 60 | 80 |  |
| 4.2 | Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети интернет | 6 | 6,5 | 3,5 | Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (процентов) | 40 | 100 | 100 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля отдельных зданий учреждений  здравоохранения имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (процентов) |  |  | 20 |  |
| 4.3 | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в | 1,9 | 2,1 | 1 | Доля медицинских учреждений, имеющих собственные интернет-сайты | 18 | 50 | 80 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | сети интернет |  |  |  | (процентов) |  |  |  | области  - Главы городских округов и муниципаль­ных районов |
| 4.4 | Внедрение  информационных систем управления деятельностью медицинских учреждений | 7 | 8,5 | 4 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС управления финансово-хозяйственной деятельностью (процентов) | 70 | 90 | 100 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС автоматизации работы регистратуры (процентов) | 60 | 65 | 80 |  |
| 4.5 | Внедрение  информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских | 4 | 5 | 2,5 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты | 15 | 25 | 30 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | учреждений. |  |  |  | историй болезни пациентов в электронной форме (процентов) |  |  |  | области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля медицинских учреждений, участвующих в работе региональной телемедицинской системы (процентов) | 5 | 8 | 10 |  |
| 4.6 | Обучение работников  медицинских учреждений  использованию  информационно-  коммуникационных  технологий | 0,7 | 0,7 | 0,7 | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию ИКТ (процентов) | 8 | 11 | 20 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
| 4.7 | Создание единой государственной информационной системы в здравоохранении с финансированием в рамках | 6,16 | 7,8 | 4,8 | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и оснащенных типовым комплексом программно- | 25 | 35 | 45 | Министерство здравоохране­ния  Челябинской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | целевой статьи федерального бюджета |  |  |  | технических средств для организации обмена данными (процентов) |  |  |  | области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы (процентов) | 0 | 1 | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество филиалов областного государственного учреждения здравоохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» в городских округах Челябинской области (штук) | 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.8 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи | 4 | 2,7 | 2,7 | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи (процентов) | 25 | 50 | 70 | - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области;  - главы городских округов и муниципаль­ных районов. |
|  |  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) | 38,2 | 58,2 | 68,2 |  |
|  |  |  |  |  | Доля оперативных отделов (диспетчерских) станций | 38,2 | 58,2 | 68,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | скорой помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан (процентов) |  |  |  |  |
| 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности  жизнедеятельности населения | | | | | | | | | |
| 5.1 | Развитие системы центров управления в кризисных ситуациях | 8,6 | 3,502 |  | В субъекте РФ обеспечено создание и оснащение регионального центра управления в кризисных ситуациях (да/нет) - да | да | да |  | Министерство радиационной и  экологической безопасности Челябинской области |
| 5.2 | Развитие  информационно-технологич еской инфраструктуры службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях |  |  |  | Доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного  взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к | 5 | 5 | 6 | - Министерство по  радиационной и  экологической безопасности Челябинской области;  - Главное управление МЧС России по Челябинской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | ведомственным информационным ресурсам (процентов) |  |  |  | области. |
|  |  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ МЧС России по Челябинской области, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и | 57 | 57 | 57 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области», имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (процентов) | 14 | 14 | 14 |  |
| 5.3 | Развитие  информационно-технологич еской инфраструктуры милиции общественной безопасности | 55 | 55 | 0 | Доля мобильных нарядов милиции общественной безопасности, имеющих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (процентов) | 100 | 100 |  | - Главное управление по взаимодействи ю с  правоохраните  льными и  военными  органами  Челябинской  области;  - ГУВД по Челябинской |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | области. |
|  |  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников дежурных частей, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными нарядами и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля дежурных частей, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращения граждан в милицию (процентов) | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля участковых уполномоченных милиции, оснащенных мобильными ПК, имеющих доступ к ведомственным информационным ресурсам и способных оперативно | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | передавать информацию о происшествиях и преступлениях в соответствующие дежурно-диспетчерские службы по их компетенции (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля подразделений милиции общественной безопасности, использующих систему видеонаблюдения для мониторинга ситуации с общественным правопорядком на закрепленной за ними территории (процентов) | 23,8 | 23,8 |  |  |
| 5.4 | Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях использованию информационно-коммуника ционных технологий | 0 | 0 | 0 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 | Министерство по  радиационной и  экологической безопасности Челябинской области;  - Главное управление |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МЧС России по  Челябинской  области. |
| 5.5 | Обучение сотрудников  службы милиции  общественной безопасности  использованию  информационно-  коммуникационных  технологий | 0 | 0 | 0 | Доля сотрудников службы милиции общественной безопасности, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 | - Главное управление по взаимодейст­вию с  правоохрани­тельными и военными органами Челябинской области;  - ГУВД по Челябинской области. |
| 5.6 | Использование информационно -коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Челябинской области | 0 | 0 | 0 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения | 100 | 100 | 100 | Главное  управление  лесами  Челябинской  области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | информационного взаимодействия с ними (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (процентов) | 57 | 100 | 100 |  |
| 5.7 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» | 0 | 98,4 | 200 | В субъекте РФ обеспечено функционирование системы вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (да/нет) | нет | нет | нет | Главное управление МЧС России по Челябинской области; |
| 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры,  культурного и гуманитарного просвещения | | | | | | | | | |
| 6.1 | Обеспечение доступа общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек к сети интернет | 7,8 | 9,3 | 9,3 | Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный (не менее 256 Кбит/сек.) доступ к сети | 16 | 16 | 16 | Министерство культуры Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | интернет (процентов) |  |  |  |  |
| 6.2 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников государственных и муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | Доля работников государственных и муниципальных музеев, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры Челябинской области |
|  |  |  |  |  | Доля работников государственных и муниципальных библиотек, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 1 | 1 | 1 |  |
| 6.3 | Обучение использованию информационно-коммуникационных технологий работников государственных и муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | Доля работников государственных и муниципальных архивов, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 | Государствен­ный комитет по делам архивов Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6.4 | Создание  информационно-технологич еской инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры | 0 | 0 | 0 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории) (процентов) | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории) (процентов) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | Министерство культуры Челябинской области. |
| 6.5 | Создание  информационно-технологич еской инфраструктуры государственных и муниципальных учреждений культуры | 0,317 | 0,55 | 0,96 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории) (процентов) | 19,2 | 19,2 | 19,2 | Государствен­ный комитет по делам архивов Челябинской области |
| 6.6 | Перевод музейных фондов в электронный вид | 0 | 0 | 0 | Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в | 84 | 88 | 90 | Министерство культуры Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | электронном виде (процентов) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов (процентов) | 27,7 | 39,7 | 47,7 |  |
| 6.7 | Перевод архивных фондов в электронный вид | 0,859 | 0,859 | 0,859 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процентов) | 100 | 100 | 100 | Государствен­ный комитет по делам архивов Челябинской области |
|  |  |  |  |  | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов (процентов) | 0,25 | 0,31 | 0,37 |  |
|  |  |  |  |  | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов  государственных архивов | 2,5 | 3,5 | 4,5 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | (процентов) |  |  |  |  |
| 6.8 | Перевод библиотечных фондов в электронный вид | 0 | 0,8 | 0 | Доля государственных и муниципальных библиотек, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде (процентов) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | Министерство культуры Челябинской области. |
|  |  |  |  |  | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (процентов) | 1 | 1 | 1 |  |
| 6.9 | Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети интернет | 0 | 0 | 0 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) | 0 | 0 | 0 | Министерство культуры Челябинской области |
|  |  |  |  |  | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к | 1,4 | 1,4 | 1,4 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | имеющимся у них электронным фондам (процентов) |  |  |  |  |
| 6.10 | Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети интернет | 1,022 | 1,022 | 1,322 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) | 8,7 | 12 | 12 | Государствен­ный комитет по делам архивов Челябинской области. |
|  |  |  |  |  | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых внедрен электронный документооборот (процентов) | 28 | 75 | 100 |  |
| 6.11 | Организация и проведение областных мероприятий, пропагандирующих активный образ жизни граждан в информационном обществе, в том числе: организация и проведение конкурсных мероприятий и акций, направленных на увеличение количества | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Доля молодых граждан,  пользующихся  государственными  информационными  системами и ресурсами  (процентов) | 60 | 60 | 60 | - Главное  управление  молодежной  политики  Челябинской  области;  муниципальны е органы по |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | молодых граждан, пользующихся государственными и информационными системами и ресурсами. |  |  |  |  |  |  |  | делам молодежи. |
|  |  |  |  |  | Наличие в регионе социальной рекламы, направленной на пропаганду активного образа жизни молодых граждан в информационном обществе (да/нет) | да | да | да |  |
| 7. Формирование электронного правительства | | | | | | | | | |
| 7.1 | Обеспечение доступа работников органов государственной власти и местного самоуправления к сети интернет | 15 | 11,5 | 10 | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъекта РФ, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (процентов) | 58,71 | 85 | 89 | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнитель­ной власти Челябинской области;  - органы местного самоуправле­ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Челябинской области. |
|  |  |  |  |  | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (процентов) | 57,72 | 64,5 | 71 |  |
| 7.2 | Обеспечение мониторинга хода реализации приоритетных национальных проектов | 0 | 0 | 0 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для управления реализацией приоритетных национальных проектов (да/нет) | да | да | да | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - Министерство здравоохране­ния  Челябинской |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | области; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Министерство строительства, инфраструкту­ры, и  дорожного хозяйства Челябинской области; |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -Министерство экономическо­го развития Челябинской области. |
| 7.3 | Обеспечение мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения в субъектах Российской Федерации | 12,4 | 14,3 | 16,4 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения (да/нет) | нет | да | да | Главное управление по  труду и  занятости  населения  Челябинской  области. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 7.4 | Обеспечение управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Федерации | | | 0 | | 0,85 | | 1,5 | | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о показателях социально-экономического развития регионов (да/нет) | | нет | | нет | | да | | - Министерство экономическо­го развития Челябинской области;  - Министерство промышленно­сти и  природных ресурсов Челябинской области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство строительства, инфраструкту­ры и  дорожного хозяйства Челябинской области;  - Министерство социальных отношений | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Челябинской области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципальных образований Челябинской области | |  | |  | | да | |  | |
| 7.5 | Обеспечение мониторинга эффективности | | | 0 | | 0 | | 0 | | Использование субъектом Российской Федерации ГАС | | да | | да | | да | | - Министерство экономическо- | |
|  | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3 | |  | деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ | |  | |  | |  | | «Управление» для представления информации о результатах деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (да/нет) | |  | |  | |  | | го развития  Челябинской  области;  - Министерство социальных отношений Челябинской области;  - Министерство финансов Челябинской области;  - Министерство промышленно­сти и  природных ресурсов Челябинской области;  - Министерство культуры Челябинской области;  Государствен­ный комитет «Единый тарифный | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | орган  Челябинской области»;  - Министерство по  радиационной и  экологической безопасности Челябинской области;  - Министерство образования и науки  Челябинской области;  - Министерство физической культуры, спорта и туризма Челябинской области;  - Министерство строительства, инфраструкту­ры и  дорожного | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | хозяйства  Челябинской  области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство здравоохране­ния  Челябинской области;  - Главное управление по взаимодейст­вию с  правоохраните  льными  органами  Челябинской  области;  - Управление государствен­ной службы Правительства Челябинской области; | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 7.6 | Использование электронного документооборота в деятельности органов власти | | | 0 | | 4,5 | | 0,5 | | Использование единой межведомственной системы электронного  документооборота в органах государственной исполнительной власти субъекта Российской Федерации (да/нет) | | нет | | да | | да | | Аппарат Правительства Челябинской области | |
| 7.7 | Обеспечение публикации в сети интернет судебных решений судов общей юрисдикции в рамках развития и обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы «Правосудие» | | | 20 | | 15 | | 15 | | Доля участков мировых судей, оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений в сети Интернет (процентов) | | 100 | | 100 | | 100 | | Государствен­ный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений в сети Интернет (процентов) | |  | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля участков мировых | |  | | 100 | | 100 | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных специализированными программными комплексами судебного делопроизводства | |  | |  | |  | |  | |
| 7.8 | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления с помощью интернет-сайтов | | | 0 | | 0 | | 0 | | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) | | 97,37 | | 100 | | 100 | | - аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнитель­ной власти Челябинской области, органы местного самоуправле­ния  челябинской области. | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) | |  | |  | |  | |  | |
| 7.9 | Предоставление гражданам и организациям информации об условиях получения государственных услуг | | | 0,36 | | 0,36 | | 0,36 | | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (штук) | | 66 | | 66 | | 66 | | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнитель­ной власти Челябинской области, органы местного самоуправле­ния  Челябинской области. | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие в субъекте регионального портала государственных (муниципальных) услуг (да/нет) | | да | | да | | да | |  | |
| 7.10 | Обеспечение перехода органов исполнительной | | | 0 | | 2 | | 2 | | Количество услуг, оказываемых органами | | 0 | | 0 | | 17 | | - Аппарат Правительства | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках региональных интернет-порталов государственных (муниципальных услуг) | | |  | |  | |  | | исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг (штук) | |  | |  | |  | | Челябинской области;  - органы исполнительно й власти Челябинской области;  - органы местного самоуправле­ния  Челябинской области. | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием единого центра телефонного обслуживания (процентов) | | 0 | | 0 | | 0 | |  | |
| 7.11 | Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных | | | 187,9 25 | | 244,6  25 | | 0 | | Количество  многофункциональных центров предоставления государственных и | | 7 | | 7 | |  | | - Аппарат  Правительства  Челябинской | |
|  | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
| 3 оо | |  | центров предоставления государственных и муниципальных услуг | |  | |  | |  | | муниципальных услуг, созданных за год (штук) | |  | |  | |  | | области;  - органы местного самоуправле­ния  Челябинской области, в т.ч.: Магнитогорс­кий городской округ,  Коркинский муниципаль­ный район;  - органы местного самоуправле­ния  Копейского, Златоустовско-  го,  Снежинского, Троицкого городских округов, Верхнеуральс­кого,  Октябрьского,  Сосновского,  Уйского | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | муниципаль­ных районов. | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (процентов) | | 75 | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля случаев предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со сроками, установленными в административном регламенте (процентов) | | 90 | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля заявителей, выбравших варианты ответов "удовлетворен", "скорее удовлетворен, чем не удовлетворен" при ответе на вопрос об удовлетворенности | | 60 | | 90 | | 95 | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | качеством предоставляемых услуг(процентов) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля заявителей, обратившихся в многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг повторно (процентов) | | 30 | | 15 | | 10 | |  | |
| 7.12 | Обеспечение перехода Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», органов местного самоуправления и регулируемых организаций коммунального комплекса на оказание государственных (муниципальных) услуг по прогнозированию, утверждению и (или) согласованию тарифов на коммунальные услуги в электронном виде | | | 0 | | 0 | | 0 | | Количество организаций ЖКХ, получивших государственные услуги в электронном виде (штук) | | 0 | | 300 | | 300 | | Государствен­ный комитет «Единый тарифный орган  Челябинской области» | |
| 7.13 | Создание единой системы электронного | | | 0 | | 0 | | 0 | | Количество автоматизированных | | 0 | |  | | 24 | | Министерство строительства, | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | документооборота государственного строительного надзора Челябинской области | | |  | |  | |  | | рабочих мест подключенных к единой системы электронного документооборота государственного строительного надзора Челябинской области (штук) | |  | |  | |  | | инфраструкту­ры и  дорожного хозяйства Челябинской области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля рабочих мест сотрудников  территориальных отделов государственного строительного надзора Челябинской области, обеспеченных доступом в Интернет (процентов) | |  | | 100 | |  | |  | |
| 7.14 | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Челябинской области | | | 24,58 | | 16,844 | | 13,0 | | Наличие в Администрации Губернатора Челябинской области и комитете информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области проектной и сметной документации системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей | | да | |  | |  | | Администра­ция  Губернатора Челябинской области | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (да/нет) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие эксплуатационной документации системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области у администраторов информационной безопасности и пользователей в органах исполнительной власти Челябинской области (да/нет) | | да | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие комплекса аппаратуры и программных | | да | |  | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | продуктов для создания системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (да/нет) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие актов приёмки в опытную эксплуатацию системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (да/нет) | |  | | да | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Количество служащих органов исполнительной власти Челябинской области, прошедших обучение на курсах повышения квалификации администраторов безопасности и пользователей органов исполнительной власти Челябинской области системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (человек) | |  | | 48 | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие актов приёмки в промышленную эксплуатацию системы защиты информации для обеспечения безопасности | |  | | да | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (да/нет) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Наличие аттестата соответствия требованиям по безопасности информации системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области и удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (да/нет) | |  | |  | | да | |  | |
| 7.15 | Обучение государственных гражданских служащих и | | | 0,23 | | 0,25 | | 0,27 | | Доля гражданских служащих, прошедших | | 10 | | 15 | | 20 | | Аппарат | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | работников бюджетных учреждений Челябинской области использованию информационно-коммуникационных технологий и повышению их квалификации в этой области. | | |  | |  | |  | | профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку по направлению использования информационно-коммуникационных технологий, процентов от общего количества гражданских служащих (процентов) | |  | |  | |  | | Правительства  Челябинской  области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Количество мероприятий, проведенных по обучению государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений Челябинской области по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий (штук) | | 2 | | 2 | | 2 | |  | |
| 7.16 | Создание единого информационного пространства Министерства по физической культуре, спорту и туризму | | | 0,7 | | 0,35 | | 0,35 | | Внедрен сервис обмена сообщениями с подведомственными организациями в Министерстве по | | да | | да | | да | | Министерство по физической культуре, спорту и туризму | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | Челябинской области | | |  | |  | |  | | физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (да/нет) | |  | |  | |  | | Челябинской области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля компьютеров сети Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области с интегрированным сервисом обмена сообщениями с подведомственными организациями (процентов) | | 100 | | 100 | | 100 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Проект Единой информационной вычислительной сети Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области готов (да/нет) | |  | | да | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | ИКТ инфраструктура Единой информационной вычислительной сети Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области для запуска дополнительных сервисов | |  | | да | |  | |  | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  |  | | |  | |  | |  | | готова (да/нет) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, подключенных к сервису электронной почты (процентов) | |  | |  | | 100 | |  | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, использующих систему электронного документооборота Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (процентов) | |  | |  | | 100 | |  | |
| 9. Общесистемные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Обеспечение доступа населения к информации о государственных (муниципальных) услугах с использованием центров | | | 0,2 | | 0,5 | | 2,5 | | Наличие единого центра телефонного обслуживания обеспечивающего доступ к информации о государственных | | нет | | нет | | нет | | Аппарат Правительства Челябинской области. | |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | телефонного обслуживания | | |  | |  | |  | | (муниципальных) услугах (да/нет) | |  | |  | |  | |  | |
| 9.2 | Разработка единой системы нормативно-справочной информации в Челябинской области | | | 0 | | 0 | | 0 | | Реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую  телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (да/нет) | | да | | да | | да | | Аппарат Правительства Челябинской области | |
|  |  | | |  | |  | |  | | Регистрация всех информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской области в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области выполнена (да/нет) | | да | | да | | да | |  | |
| 10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационного общества и формирования электронного правительства в субъекте Российской Федерации | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Обеспечение доступа | | | 0,35 | | 0,1 | | 0,1 | | Доля информации о | | 30 | | 60 | | 100 | | Министерство | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | населения к информации о развитии физической культуры, спорта и туризма в Челябинской области |  |  |  | физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в муниципальных образованиях Челябинской области размешенных на веб-сейте Министерства по физкультуре и спорту Челябинской области (процентов) |  |  |  | по физической  культуре,  спорту и  туризму  Челябинской  области |
| 10.2 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0 | 0 | 0 | Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, оснащенных автоматизированными рабочими местами информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (штук) | 24 | 34 | 43 | Министерство строительства, инфраструкту­ры и  дорожного хозяйства Челябинской области |

ПАСПОРТА

мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области на 2010-2012 годы

Паспорт мероприятия № 1.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Подготовка региональных программ и планов по развитию информаци­онного общества на региональном и муниципальном уровнях в соответ­ствии с едиными рекомендациями и требованиями |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Подготовка региональных программ и планов по развитию информаци­онного общества |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В Челябинской области заканчивает действие Программа по развитию информационно-телекоммуникационных технологий на 2008-2010 го­ды. Подготовка и утверждение регионального Плана по развитию ин­формационного общества и электронного правительства в Челябинской области, а также областной целевой программы «Развитие информаци­онного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах», которая будет увязана с федеральной программой, принятие которой запланировано на 2011 год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - пункт 3. Перечня поручений Президента Российской Федерации по разработке и утверждению в субъектах Российской Федерации плана мероприятий по развитию информационного общества и формирова­нию электронного правительства на 3-летний период;  - мероприятие входит в перечень мероприятий Плана реализации Стра­тегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, за исполнение которых отвечают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  - план мероприятий по созданию электронного правительства Челябин­ской области, утвержденный протоколом заседания Комиссии по про­ведению административной реформы в Челябинской области. |
| 5. | Цели мероприятия: | - разработка и утверждение Регионального плана по развитию инфор­мационного общества и электронного правительства в Челябинской об­ласти на 3-летний период;  - разработка и внесение на рассмотрение Правительства Челябинской области областной целевой программы "Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 -  2013 годах". |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - формирование перечня мероприятий Регионального плана по разви­тию информационного общества и электронного правительства в Челя­бинской области;  - утверждение Регионального плана по развитию информационного общества и электронного правительства в Челябинской области;  - формирование перечня мероприятий областной целевой программы  " Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах";  - рассмотрение областной целевой программы "Развитие информаци­онного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах " на заседании Правительства Челябинской области. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 04.05.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (04.05.2010-07.05.2010) Внесение предложения по кандидатуре ответст­венного за подготовку плана мероприятий по развитию информацион­ного общества и формированию электронного Правительства Челябин­ской области (на уровне заместителя Губернатора Челябинской облас­ти) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (04.05.2010-11.05.2010) Подготовка и внесение на утверждение распо­ряжения Губернатора Челябинской области "О подготовке региональ­ного Плана развития информационного общества и формирования элек­тронного правительства Челябинской области на 3-летний период" |
|  | - Этап 3 | (15.05.2010-25.05.2010) Разработка Постановления Губернатора Челя­бинской области "О комиссии по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области" |
|  | - Этап 4 | (11.05.2010-25.05.2010) Разработка и утверждение органами исполни­тельной власти - ответственными исполнителями по мероприятиям ре­гионального Плана развития информационного общества и формирова­нию электронного правительства в Челябинской области на 3-летний период Паспортов и Планов графиков мероприятий |
|  | - Этап 5 | (25.05.2010-30.05.2010) Свод мероприятий и внесение на утверждение регионального Плана развития информационного общества и формиро­ванию электронного правительства в Челябинской области на 3-летний период Паспортов и Планов графиков мероприятий |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.11.2010-01.03.2011) Разработка мероприятий областной целевой программы "Развитие информационного общества и электронного пра­вительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах" |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.03.2011-01.04.2011) Свод мероприятий областной целевой програм­мы "Развитие информационного общества и электронного правительст­ва в Челябинской области в 2011 - 2013 годах" |
|  | - Этап 3 | (01.04.2011-30.04.2011) Внесение на рассмотрение Правительства Челя­бинской области областной целевой программы "Развитие информаци­онного общества и электронного правительства в Челябинской области  в 2011 - 2013 годах" |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.11.2011-01.03.2012) Внесение изменений паспорта мероприятий об­ластной целевой программы "Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 го­дах" |
|  | - Этап 2 | (01.03.2012-01.04.2012) Свод уточненных мероприятий областной целе­вой программы "Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах" |
|  | - Этап 3 | (01.04.2011-30.04.2011) Внесение на рассмотрение Правительства Челя­бинской области уточненной областной целевой программы "Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябин­ской области в 2011 - 2013 годах" |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - утвержденный региональный План по развитию информационного общества и электронного правительства в Челябинской области;  - внесенная на рассмотрение Правительства Челябинской области обла­стная целевая программа "Развитие информационного общества и элек­тронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах". |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие утвержденных программ и планов развития информационного общества и формирования электронного правительства на региональ­ном и муниципальном уровне в соответствии с едиными требованиями (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие утвержденных программ и планов развития информационного общества и формирования электронного правительства на региональ­ном и муниципальном уровне в соответствии с едиными требованиями (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие утвержденных программ и планов развития информационного общества и формирования электронного правительства на региональ­ном и муниципальном уровне в соответствии с едиными требованиями (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, priemn @ [obladm.urc.ac.ra](http://obladm.urc.ac.ra) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.pravmin74.ru](http://www.pravmin74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн.рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Нет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - все мероприятия, имеющие финансирование из областной целевой программы "Формирование электронного правительства в Челябинской  области в 2011-2012 годах". |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 1.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Разработка типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, по выполнению возложенных на них функций, которые могут быть использованы в других регионах без дополнительных обременений и лицензионных отчислений |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Типовые программно-технические решения |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Использование программно-технических решений обеспечения дея­тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Феде­рации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, для обеспечения возможности их ти­ражирования и повторного использования в других регионах без до­полнительных обременений и лицензионных отчислений (далее - Типо­вое решение) позволит снизить затраты на приобретение внедрение и эксплуатацию Типового решения, использовать опыт автоматизации процессов других субъектов Российской Федерации |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - план реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденный решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр-357 (далее -Федеральный план);  - правила создания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований для собственных нужд типовых программно-технических решений  обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, для обеспечения возможности их тиражирования и повторного использования в других регионах (далее — Правила);  - Правила разработки, апробации, доработки и реализации типовых программно-технических решений в сфере региональной информатиза­ции, утвержденные постановлением Правительства Российской Феде­рации от 29.12.2007 г. № 947. |
| 5. | Цели мероприятия: | - приведение части разработанных за счет средств бюджета Челябин­ской области и муниципальных образований Челябинской области для собственных нужд программно-технических решений обеспечения дея­тельности органов исполнительной власти Челябинской области и орга­нов местного самоуправления Челябинской области, а также находя­щихся в их ведении бюджетных учреждений (далее - ПТР), в соответст­вие требованиям Правил. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - инвентаризация ПТР и выявление возможности их тиражирования и повторного использования в других субъектах Российской Федерации без дополнительных обременений и лицензионных отчислений;  - внедрение Типовых решений в органах исполнительной власти Челя­бинской области и органах местного самоуправления Челябинской об­ласти, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений;  - приведение части ПТР в соответствие требованиям Правил. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 15.11.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.11.2010 - 25.12.2010) Подготовка к инвентаризации ПТР и выявле­ние возможности их тиражирования и повторного использования в дру­гих субъектах Российской Федерации без дополнительных обременений и лицензионных отчислений (начало) |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (10.01.2011 - 28.02.2011) Инвентаризация ПТР и выявление возможно­сти их тиражирования и повторного использования в других субъектах Российской Федерации без дополнительных обременений и лицензион­ных отчислений (продолжение) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011 - 20.12.2011) Анализ сведений о ПТР и выявление возмож­ности и необходимости тиражирования и повторного использования ПТР в других субъектах Российской Федерации без дополнительных обременений и лицензионных отчислений, необходимости приведения ПТР в соответствие с Правилами |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 20.12.2012) Приведение части ПТР в соответствие требо­ваниям Правил и размещение их в едином фонде алгоритмов и про­грамм, разработанных типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации, которые могут быть использова­ны в других регионах без дополнительных лицензионных отчислений. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - правила изучены;  - формы и порядок сбора сведений разработаны;  - сведения о ПТР собраны; анализ сведений о ПТР проведен; возможно­сти тиражирования и повторного использования ПТР в других субъек­тах Российской Федерации без дополнительных обременений и лицен­зионных отчислений выявлены; необходимость приведения ПТР в соот­ветствие с Правилами определена;  - ПТР автоматизированная система «Учет обращений граждан» приве­дена в соответствие требованиям Правил и размещена в едином фонде алгоритмов и программ, разработанных типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации, которые могут быть использованы в других регионах без дополнительных ли­цензионных отчислений. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений (штук) - 0 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений (штук) - 0 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений (штук) - 1 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, priemn @ [obladm.urc.ac.ra](http://obladm.urc.ac.ra) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0,9 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,9 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,9 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 8.3 Федерального плана «Разработка правил создания за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и муници­пальных образований для собственных нужд типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнитель­ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного само­управления, а также находящихся в их ведении бюджетных учрежде­ний, для обеспечения возможности их тиражирования и повторного ис­пользования в других регионах»;  - мероприятие 8.4 Федерального плана «Создание единого фонда алго­ритмов и программ, разработанных типовых программно-технических решений в сфере региональной информатизации, которые могут быть использованы в других регионах без дополнительных лицензионных отчислений, а также обеспечение доступа к нему в рамках федеральной целевой программы Электронная Россия". |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - мероприятие 8.5 Федерального плана «Разработка типовых про­граммно-технических решений обеспечения деятельности органов ис­полнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест­ного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, по выполнению возложенных на них функций, которые могут быть использованы в других регионах без дополнительных обре-менений и лицензионных отчислений». |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 2.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание условий для повышения компьютерной грамотности населе­ния |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В современных условиях конкурентоспособность специалиста зависит не столько от уровня и качества полученного базового профессиональ­ного образования, сколько от возможности постоянно повышать свой профессионализм, поэтому обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым элементом современных образова­тельных систем. Обновление структуры образовательного стандарта, новое содержательное наполнение требований, предъявляемых к обра­зовательным программам, условиям их предоставления и результатам освоения, определяют необходимость обновления содержания и органи­зационных форм повышения квалификации и переподготовки педагоги­ческих кадров. Развитие инновационной деятельности в системе обра­зования, оснащение образовательных учреждений современным учеб­ным оборудованием, внедрение информационно-коммуникационных технологий, распространение передового педагогического опыта акти- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | визировали деятельность по повышению квалификации и переподго­товке педагогических работников, вместе с тем остается необходимость планомерной работы по организации системы курсовой подготовки и переподготовки педагогических работников в области информационно-коммуникационных технологий. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |
| 5. | Цели мероприятия: | Повышение эффективности использования ИКТ-технологий в процессе повышения компьютерной грамотности населения Челябинской облас­ти. |
| 6. | Задачи мероприятия: | Разработка системы организации повышения квалификации работников образования по модульно-накопительной системе с использованием дистанционных образовательных технологий. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Повышение квалификации педагогических ра­ботников, в том числе с применением дистанционных форм обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Повышение квалификации педагогических ра­ботников, в том числе с применением дистанционных форм обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Повышение квалификации педагогических ра­ботников, в том числе с применением дистанционных форм обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Развитие системы повышения квалификации педагогических работни­ков. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения ква­лификации по использованию информационно-коммуникационных тех­нологий (процентов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения ква­лификации по использованию информационно-коммуникационных тех­нологий (процентов) - 100 |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения ква­лификации по использованию информационно-коммуникационных тех­нологий (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62; moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 7,401 |
|  | 2010 год, в том числе: | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 2,401 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,401 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 2 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 20 «Повышение квалификации педагогических работни­ков, в том числе с применением дистанционных форм обучения, в сфере информационно-коммуникационных технологий» областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челя­бинской области на 2009-2012 годы;  - мероприятие «Развитие информационно-технологической инфра­структуры учреждений среднего образования». |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. №  298-П |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие информационно-технологической инфраструктуры учрежде­ний среднего образования |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В современных условиях новая структура образовательного стандарта ориентирует систему образования на расширение спектра индивидуаль­ных образовательных возможностей и траекторий для обучающихся. Ключевая роль в решении данной задачи отводится применению ин­формационно-коммуникационных технологий. В этой связи реализация мероприятий по развитию информатизации образования будет способствовать дальнейшему обновлению и модер­низации информационно-коммуникационной среды системы образова­ния Челябинской области, созданию условий для формирования и раз­вития у обучающихся навыков программирования, активизации педаго­гических инициатив в сфере применения таких технологий. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание условий для обновления и развития системы информацион­но-технологической инфраструктуры учреждений среднего образова­ния. |
| 6. | Задачи мероприятия: | Обновление материально-технической базы, оснащение образователь­ных учреждений новым цифровым оборудованием, отвечающим совре­менным требованиям. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Приобретение оборудования областным госу­дарственным образовательным учреждениям, на базе которых созданы региональный координационный центр и межшкольные методические центры  Приобретение компьютерных классов |
|  | 2011 год |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для обра­зовательных учреждений  Приобретение оборудования областным государственным образова­тельным учреждениям, на базе которых созданы региональный коорди­национный центр и межшкольные методические центры  Приобретение компьютерных классов |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для обра­зовательных учреждений  Приобретение оборудования областным государственным образова­тельным учреждениям, на базе которых созданы региональный коорди­национный центр и межшкольные методические центры |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Увеличение количества образовательных учреждений, отвечающих со­временным требованиям. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях (человек) - 13 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования (человек) - 7 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях (человек) - 13 |
|  | - Показатель 2 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования (человек) - 7 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях (человек) - 13 |
|  | - Показатель 2 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования (человек) - 7 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием Челябинской облас­ти. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62 ; moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 50,821 |
|  | 2010 год, в том числе: | 17,671 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 17,671 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 28,65 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 28,65 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 4,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 15 «Предоставление субсидий местным бюджетам на приобретение автоматизированных рабочих мест учителя для образова­тельных учреждений» областной целевой Программы реализации на­ционального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009­2012 годы;  - мероприятие 24 «Приобретение оборудования областным государст­венным учреждениям, на базе которых созданы региональный коорди­национный центр и межшкольные методические центры» областной це­левой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы;  - мероприятия муниципальных целевых программ реализации нацио­нального проекта «Образование» на 2009-2012 годы «Приобретение компьютерных классов». |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - Создание условий для повышения компьютерной грамотности насе­ления;  - Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети ин­тернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Подключение в рамках реализации национального проекта "Образова­ние" образовательных учреждений к сети Интернет предоставило воз­можность широкого использования дистанционных форм обучения, по­высить эффективность развития инновационной деятельности в области обучения и воспитания детей. В Челябинской области созданы муници­пальные «Интернет-школы», обучением в которых охвачено более 2 тыс. учащихся, в том числе, в виртуальных учебных лабораториях по физике, химии, биологии и интернет-тренажерах для подготовки к сда­че единого государственного экзамена. Реализуется возможность уча­стия школьников в дистанционных Интернет-проектах, олимпиадах, конкурсах. Более 200 педагогов прошли курсовую подготовку в дистан­ционном режиме, таким образом, обеспечение доступа к сети Интернет для 100% учащихся и педагогов является условием предоставления доступного качественного образования независимо от места прожива­ния. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 июля 2006 г. № 1032-р |
| 5. | Цели мероприятия: | Обеспечение равного доступа к информационным и образовательным ресурсам для всех учащихся независимо от места проживания. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - юридическая поддержка образовательных учреждений при заключе­нии договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет;  - мониторинг эффективности использования сети Интернет в соответст­вии с целями и задачами обучения и воспитания. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Оплата Интернет-трафика областным государ­ственным образовательным учреждениям, на базе которых созданы ре­гиональный координационный центр и межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образова­ния» в Челябинской области  Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату Интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе кото­рых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования» в Челябинской облас­ти  Оплата Интернет-трафика муниципальным образовательным учрежде­ниям в Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Оплата Интернет-трафика областным государ­ственным образовательным учреждениям, на базе которых созданы ре­гиональный координационный центр и межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образова­ния» в Челябинской области  Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату Интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе кото­рых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования» в Челябинской облас­ти |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Оплата Интернет-трафика областным государ­ственным образовательным учреждениям, на базе которых созданы ре­гиональный координационный центр и межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образова­ния» в Челябинской области  Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату Интернет-трафика муниципальным образовательным учреждениям, на базе кото­рых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования» в Челябинской облас­ти |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет образовательных учреждений Челябинской области. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 128 Кбит/сек (процентов) -100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих широкополосный доступ к Интер­нету со скоростью не менее 128Кбит/сек (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет (процентов) - 93 |
|  | - Показатель 4 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополос­ным доступом в интернет (процентов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 128 Кбит/сек (процентов) -100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих широкополосный доступ к Интер­нету со скоростью не менее 128Кбит/сек (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет (процентов) - 93 |
|  | - Показатель 4 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополос­ным доступом в интернет (процентов) - 100 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не менее 128 Кбит/сек (процентов) -100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих широкополосный доступ к Интер­нету со скоростью не менее 128Кбит/сек (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет (процентов) - 93 |
|  | - Показатель 4 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, имеющих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополос­ным доступом в Интернет (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием Челябинской облас­ти. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62 ; moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 25,4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 15,4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 14 |
|  | из внебюджетных источников | 1,4 |
|  | 2011 год, в том числе: | 5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 5 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет, внебюджетные источники образовательных учреждений |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 21 «Оплата Интернет-трафика областным государствен­ным образовательным учреждениям, на базе которых созданы регио­нальный координационный центр и межшкольные методические цен­тры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования в Челябинской области» областной целевой Программы реализации на­ционального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009­2012 годы;  - мероприятие 22 «Предоставление субсидий местным бюджетам на оплату Интернет-трафика муниципальным образовательным учрежде­ниям, на базе которых созданы межшкольные методические центры, участвовавшие в проекте «Информатизация системы образования в Че­лябинской области» областной целевой Программы реализации нацио­нального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012  годы;  - мероприятие муниципальных целевых программ реализации нацио­нального проекта «Образование» «Оплата Интернет-трафика». |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый пе­риод 2011 и 2012 годов в Челябинской области мероприятие 7 «Обеспе­чение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети Интернет» |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П, муниципальные целевые программы реализации национального проекта «Образование» |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.3 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Внедрение информационных систем управления деятельностью учреж­дений среднего общего, начального и среднего профессионального об­разования |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Качество работы современной школы определяется своевременностью и адекватностью использования получаемой информации, умением эф­фективно использовать современные технологии и средства обучения. За последние три года 100% школ получили доступ к ресурсам сети «Интернет», увеличилось материально- техническое наполнение школ, созданы цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) практически по всем предметам образовательного стандарта Российской Федерации. Педагоги и методисты образовательных учреждений продолжают ак­тивную разработку дидактических приёмов работы с новым учебным оборудованием, организуют научно-практические конференции и семи­нары по обмену опытом и практическому обучению педагогов работе в информационной образовательной среде. Увеличение объема докумен­тооборота, необходимость постоянного обмена информационными ре- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | сурсами, невозможность мобильного эффективного управления без ис­пользования электронных систем, позволяющих оптимизировать про­цесс, ставит перед необходимость массового внедрения электронных систем управления в образовательные учреждения области. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |
| 5. | Цели мероприятия: | - создание условий для внедрения информационных систем управления образовательными учреждениями. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание системы технической и методической поддержки информа­ционных систем управления образовательными учреждениями. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Развитие системы методического сопровожде­ния ИС в образовательном процессе в муниципальных образованиях области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Проведение совещаний, семинаров (в том чис­ле дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Развитие системы методического сопровожде­ния ИС в образовательном процессе в муниципальных образованиях области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Проведение совещаний, семинаров (в том чис­ле дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Развитие системы методического сопровожде­ния ИС в образовательном процессе в муниципальных образованиях области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Проведение совещаний, семинаров (в том чис­ле дистанционных), конференций, мастер-классов, тренингов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно-коммуникационных технологий |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых ис­пользуются ИС управления деятельностью, создание условий для пере­хода на электронный документооборот. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются ИС управления деятельностью (процентов) - 54 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, в которых используются ИС управления деятельностью (процен­тов) - 63 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются ИС управления деятельностью (процентов) - 62 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, в которых используются ИС управления деятельностью (процен­тов) - 66 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются ИС управления деятельностью (процентов) - 64 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образова­ния, в которых используются ИС управления деятельностью (процен­тов) - 68 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием Челябинской облас­ти. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62; moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 2,522 |
|  | 2010 год, в том числе: | 1,11 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,11 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,662 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,662 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,75 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,75 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 23 «Проведение совещаний, семинаров (в том числе дистанционных), конференций, мастер-классов, выездных школ, выста­вок в сфере внедрения информационно- коммуникационных техноло­гий» областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы; |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. №  298-П |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.4 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего общего, начального и среднего профес­сионального образования |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Анализ использования компьютерных классов позволил выявить прак­тику применения цифровых образовательных ресурсов в качестве ис­ключительно в качестве демонстрационного материала. Таким образом, существует необходимость эффективного освоения имеющегося в обра­зовательных учреждениях цифровых образовательных ресурсов. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |
| 5. | Цели мероприятия: | - повысить эффективность и разнообразие форм организации образова­тельного процесса посредством использования информационно-коммуникационных, дистанционных образовательных технологий. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - обеспечить широкую апробацию применяемых в области цифровых образовательных ресурсов, применяемых в Челябинской области, про­цесс их широкого внедрения и методическую поддержку. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений.  Проведение областного конкурса школьных команд в порядке, установ­ленном Губернатором Челябинской области |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений  Проведение областного конкурса школьных команд в порядке, установ­ленном Губернатором Челябинской области |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Приобретение лего-конструкторов для классов информатики образовательных учреждений  Проведение областного конкурса школьных команд в порядке, установ­ленном Губернатором Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создание информационной среды, удовлетворяющей потребности всех категорий обучающихся в получении широкого спектра образователь­ных услуг, а также формирование механизмов и необходимых условий для внедрения достижений информационных технологий в повседнев­ную образовательную практику, широкое использование общеобразова­тельными учреждениями области сетевых и электронных ресурсов. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (про­центов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (про­центов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) - 100 |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (про­центов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием Челябинской об­ласти. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62 ; moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 12,602 |
|  | 2010 год, в том числе: | 4,916 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,916 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 4,686 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,686 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 3 |
|  | из внебюджетных источников |  |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 17 «Приобретение лего-конструкторов для классов ин­форматики образовательных учреждений» областной целевой Програм­мы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы;  - мероприятие 18 «Проведение областного конкурса школьных команд образовательных учреждений в порядке, установленном Губернатором Челябинской области» областной целевой Программы реализации на­ционального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009­2012 годы;  - мероприятие 19 «Проведение областного конкурса педагогических инициатив в порядке, установленном Губернатором Челябинской об­ласти» областной целевой Программы реализации национального про­екта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. №  298-П |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.5 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети Интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Наличие персональных компьютеров, в том числе подключенных к сети "Интернет", в домашних хозяйствах, не только сделало доступной ин­формационную среду для представителей всех социальных слоев насе­ления, но и востребованной информацию о деятельности органов госу­дарственной власти, в том числе, о деятельности образовательных уч­реждений. В связи с изложенным появилась необходимость предостав­ления данной информации в удобной для пользователей форме и дос­тупной среде. В настоящее время оптимальным решением данной про­блемы является создание официальных сайтов органов управления об­разованием и постоянное обновление их содержания. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Российской Федерации от 5 мая 2007 г. N 270 «О внесении изменений в Федеральную целевую Программу разви­тия образования на 2006 - 2010 годы» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | Информирование населения Челябинской области о деятельности обра­зовательных учреждений через официальные сайты органов управления образованием и образовательных учреждений. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - методическая поддержка официальных сайтов образовательных учре­ждений и органов управления образованием;  - техническая помощь в обновлении информации на официальных сай­тах органов управления образованием и образовательных учреждений. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Доступность информации о деятельности органов управления образова­нием и образовательных учреждений в сети Интернет. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет (процентов) - 99 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих веб-сайты в сети Интернет (про­центов) - 80 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих веб-сайты в сети Интернет (про­центов) - 82 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профес­сионального образования, имеющих веб-сайты в сети Интернет (про­центов) - 85 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4 т. (351) 263-67-62, moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 2,522 |
|  | 2010 год, в том числе: | 1,1 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,1 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,672 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,672 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,75 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,75 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие 23 «Проведение совещаний, семинаров (в том числе дис­танционных), конференций, мастер-классов, выездных школ, выставок в сфере внедрения информационно- коммуникационных технологий» об­ластной целевой Программы реализации национального проекта «Обра­зование» в Челябинской области на 2009-2012 годы;  - мероприятие «Обеспечение доступа учреждений среднего образова­ния к сети Интернет». |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 3.6 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Современные дистанционные образовательные технологии позволяют реализовать конституционное право ребенка-инвалида на полноценное обучение. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. № 298-П |
| 5. | Цели мероприятия: | повышение доступности качественного образования для детей с огра­ниченными возможностями здоровья. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание современных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образова­тельных технологий;  - совершенствование системы повышения квалификации и переподго­товки педагогических кадров. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.08.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.03.2010) Создание регионального центра дистанцион­ного образования |
|  | - Этап 2 | (01.05.2010 - 31.08.2010) Повышение квалификации педагогических ра­ботников |
|  | - Этап 3 | (01.05.2010 - 31.08.2010) Оснащение рабочих мест детей-инвалидов по месту их проживания специальным компьютерным, телекоммуникаци­онным, учебным оборудованием и программным обеспечением для ор­ганизации дистанционного обучения |
|  | - Этап 4 | (01.05.2010 - 31.08.2010) Оснащение рабочих мест педагогов специаль­ным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного обуче­ния |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (01.05.2010 - 31.08.2010) Подключение мест проживания детей-инвалидов (педагогических работников) к сети Интернет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.03.2011) Повышение квалификации педагогических ра­ботников |
|  | - Этап 2 | (01.04.2011 - 31.08.2011) Оснащение рабочих мест детей-инвалидов по месту их проживания специальным компьютерным, телекоммуникаци­онным, учебным оборудованием и программным обеспечением для ор­ганизации дистанционного обучения |
|  | - Этап 3 | (01.04.2011 - 31.08.2011) Оснащение рабочих мест педагогов специаль­ным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного обуче­ния |
|  | - Этап 4 | (01.04.2011 - 31.08.2011) Подключение мест проживания детей-инвалидов (педагогических работников) к сети Интернет |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.03.2012) Повышение квалификации педагогических ра­ботников |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.04.2012 - 31.08.2012) Оснащение рабочих мест детей-инвалидов по месту их проживания специальным компьютерным, телекоммуникаци­онным, учебным оборудованием и программным обеспечением для ор­ганизации дистанционного обучения |
|  | - Этап 3 | (01.04.2012 - 31.08.2012) Оснащение рабочих мест педагогов специаль­ным компьютерным, телекоммуникационным, учебным оборудованием и программным обеспечением для организации дистанционного обуче­ния |
|  | - Этап 4 | (01.04.2012 - 31.08.2012) Подключение мест проживания детей-инвалидов (педагогических работников) к сети Интернет |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Создание условий для получения качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанци­онных образовательных технологий. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения (тыс. человек) - 0,2 |
|  | - Показатель 2 | Количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обу­чения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет (тыс. человек) -  0,02 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения (тыс. человек) - 0,2 |
|  | - Показатель 2 | Количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обу­чения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет (тыс. человек) -  0,04 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по общеобразовательным программам на дому в дистанционной форме обучения (тыс. человек) - 0,2 |
|  | - Показатель 2 | Количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обу­чения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет (тыс. человек) -  0,04 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство образования и науки Челябинской области;  - муниципальные органы управления образованием. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пл. Революции, 4, т. (351) 263-67-62, moin @ [chel.surnet.ru](http://chel.surnet.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 66,618 |
|  | 2010 год, в том числе: | 22,206 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 22,206 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 22,206 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 22,206 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 22,206 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 22,206 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | бюджет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | мероприятие 16 «Организация дистанционного образования детей-инвалидов» областной целевой Программы реализации национального проекта «Образование» в Челябинской области на 2009-2012 годы. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа реализации национального проекта «Об­разование» в Челябинской области на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009г. №  298-П |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие информационно-технологической инфраструктуры государст­венных и муниципальных медицинских учреждений. |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | По состоянию на 01.02.2010г. общее количество ПК в ЛПУ составляет 10013. Одним из основных показателей готовности учреждений здраво­охранения к автоматизации является количество ПК на 100 работающих врачей. В Челябинской области работает 10484 врача, на которых при­ходится 2924 ПК, т.е. на 100 работающих врачей приходится 27,9 ПК (~ 4 человека на 1 ПК).  В целом по Челябинской области высокие показатели достигаются только за счет хорошей оснащенности отдельных ЛПУ. В то же самое время есть ЛПУ, в которых у работающих врачей отсутствуют ПК. По состоянию на 2009 год в Челябинской области обновился парк вы­числительной техники. 70% от общего числа- ПК последнего поколе­ния.  По результатам анкетирования в учреждениях здравоохранения сложи­лась серьезная ситуация с применением нелицензионного ПО. Так из всего необходимого для работы ПО 57% является нелицензион- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ным.  На 01.03.2010 года доля ПК подключенных к ЛВС составляет 64,3%. Согласно проведенному анализу, отмечено, что в основном ЛВС при­меняются в целях обеспечения административно-хозяйственной дея­тельности медицинских учреждений, в то время как для автоматизации лечебно-диагностического процесса ЛВС не строятся или используется неправильное построение ЛВС. Такой подход к построению сети при­водит к невозможности внедрения ИС, а так же затрудняет проведение работ по обеспечению информационной безопасности в ЛПУ. Функ­ционирование коллективных МИС невозможно без функционирования ведомственной сети передачи данных. Поэтому, с 2006 реализован 1 -ый этап построения защищенной медицинской ведомственной сети переда­чи данных (далее ВСПД). В 2009 году начался 2-ой этап построения за­щищенной ВСПД, в рамках которого подключаются структурные под­разделения и отдельно стоящие здания учреждений здравоохранения. Разработан регламент подключения к ВСПД. В первую очередь рас­сматриваются наиболее бюджетные варианты, т.к. при отсутствии цен­трализованного финансирования, оплата осуществляется за счет средств ЛПУ.В 2008 году была создана система IP телефонии и селекторных со­вещаний здравоохранения Челябинской области. Внедрение данной системы позволило проводить совещания без вызова руководителей уч­реждений и управлений здравоохранения в г. Челябинск. В 2009 году продолжилось развитие системы IP телефонии и селекторных совеща­ний. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений с целью внедре­ния информационных систем для обеспечения достоверности и качества медицинской и управленческой информации в области здравоохранения и обязательного медицинского страхования за счет использования в ка­честве ее единственного источника первичных данных, собранных в электронном виде;  - объединение органов управления и учреждений здравоохранения об­ласти в единую региональную защищенную информационную сеть, по­зволяющую обеспечить защиту при передаче внутри сети конфиденци­альной информации в соответствии с федеральным законодательством. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - развитие и типизация локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения в части объединения в единое информационное про­странство рабочие места медицинского персонала;  - обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения в го­сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Челя­бинской области;  - замена выработавшей свой срок морально устаревшей техники в уч­реждениях здравоохранения Челябинской области в соответствии с единой технической политикой и централизованным контролем;  - развитие системы IP телефонии и селекторных совещаний в организа­циях здравоохранения области;  - увеличение числа учреждений здравоохранения, подключенных в за­щищенную медицинскую ведомственную сеть передачи данных. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.03.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.03.2010-01.09.2010) Проведение аудитов в учреждениях здравоохра­нения |
|  | - Этап 2 | (01.03.2010-20.12.2011) Подключений структурных подразделений и от­дельно стоящих зданий учреждений здравоохранения к ВСПД и вне­дрение ПО для IP - телефонии и селекторного совещания |
|  | - Этап 3 | (01.06.2010-30.09.2010) Разработка типового проекта построения ЛВС учреждений здравоохранения |
|  | - Этап 4 | (01.07.2010-20.12.2010) Подключение новых пользователей к системе IP телефонии и селекторных совещаний |
|  | - Этап 5 | (01.08.2010- 20.12.2010) Построение новых ЛВС в соответствии с типо­вым проектом |
|  | - Этап 6 | (01.10.2010-20.12.2010) Приведение ЛВС учреждений здравоохранения к типовому проекту |
|  | - Этап 7 | (01.10.2010-20.12.2011) Организация закупа лицензионного программ­ного обеспечения, компьютерного и офисного оборудования в соответ­ствии с выявленной потребностью |
|  | 2011 год |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Приведение ЛВС учреждений здравоохранения к типовому проекту |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011-20.12.2011) Построение новых ЛВС в соответствии с типо­вым проектом |
|  | - Этап 3 | (01.02.2011-20.12.2011) Организация закупа лицензионного программ­ного обеспечения, компьютерного и офисного оборудования в соответ­ствии с выявленной потребностью |
|  | - Этап 4 | (01.02.2011-20.12.2011) Подключение новых пользователей к системе IP телефонии и селекторных совещаний |
|  | - Этап 5 | (01.02.2011-20.12.2011) Подключений структурных подразделений и от­дельно стоящих зданий учреждений здравоохранения к ВСПД и вне­дрение ПО для IP - телефонии и селекторного совещания |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Построение новых ЛВС в соответствии с типо­вым проектом |
|  | - Этап 2 | (01.02.2012-20.12.2012) Подключений структурных подразделений и от­дельно стоящих зданий учреждений здравоохранения к ВСПД и вне­дрение ПО для IP - телефонии и селекторного совещания |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.02.2012-20.12.2012) Организация закупа лицензионного программ­ного обеспечения, компьютерного и офисного оборудования в соответ­ствии с выявленной потребностью |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - уменьшение числа медицинских работников на один ПК;  - разработка типового проекта медицинской учрежденческой ЛВС;  - определение реальной потребности в лицензионном программном обеспечении;  - определение реальной потребности в обновлении существующего парка персональных компьютеров и приобретении офисной техники и новых персональных компьютеров;  - развитие системы IP-телефонии и селекторного совещания;  - развитие защищенной ведомственной сети передачи данных;  - типизация медицинских учрежденческих ЛВС и построение новых;  - обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения в го­сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Челя­бинской области;  - замена выработавшей свой срок и морально устаревшей техники и за­куп новой компьютерной техники в соответствии с единой технической политикой и централизованным контролем;  - увеличение числа учреждений здравоохранения подключенных в за­щищенную медицинскую ведомственную сеть передачи данных. |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Количество медицинских работников на один современный персональ­ный компьютер (человек) - 7,8 |
|  | - Показатель 2 | Доля лицензионных программных продуктов в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 65 |
|  | - Показатель 3 | Доля современных персональных компьютеров в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 75 |
|  | - Показатель 4 | Доля медицинских учреждений имеющих подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных (процентов) - 30 |
|  | - Показатель 5 | Доля руководителей учреждений здравоохранения, подключенных к системе IP телефонии и селекторного совещания (процентов) - 2 |
|  | - Показатель 6 | Доля медицинских работников подключенных к учрежденческой ЛВС (процентов) - 40 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество медицинских работников на один современный персональ­ный компьютер (человек) - 4 |
|  | - Показатель 2 | Доля лицензионных программных продуктов в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 80 |
|  | - Показатель 3 | Доля современных персональных компьютеров в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 85 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 4 | Доля медицинских учреждений имеющих подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных (процентов) - 50 |
|  | - Показатель 5 | Доля руководителей учреждений здравоохранения, подключенных к системе IP телефонии и селекторного совещания (процентов) - 5 |
|  | - Показатель 6 | Доля медицинских работников подключенных к учрежденческой ЛВС (процентов) - 60 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество медицинских работников на один современный персональ­ный компьютер (человек) - 2 |
|  | - Показатель 2 | Доля лицензионных программных продуктов в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 95 |
|  | - Показатель 3 | Доля современных персональных компьютеров в учреждениях здраво­охранения (процентов) - 95 |
|  | - Показатель 4 | Доля медицинских учреждений имеющих подключение к защищенной ведомственной сети передачи данных (процентов) - 80 |
|  | - Показатель 5 | Доля руководителей учреждений здравоохранения, подключенных к системе IP телефонии и селекторного совещания (процентов) -10 |
|  | - Показатель 6 | Доля медицинских работников подключенных к учрежденческой ЛВС (процентов) - 80 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 13,5 |
|  | 2010 год, в том числе: | 4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: | 4,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - внедрение информационных систем управления деятельностью меди­цинских учреждений;  - внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений;  - создание единой государственной информационной системы в здра­воохранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа медицинских учреждений к сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | По результатам проведенного анализа использования информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения Челябин­ской области в части развития вычислительных сетей и подключения к сети Интернет учреждений здравоохранения были сделаны следующие выводы:  - доступ к сети Интернет должен быть обеспечен административно-управленческому аппарату учреждений здравоохранения, т.е. руково­дство учреждения здравоохранения, бухгалтерия и кадровая служба;  - в соответствии с требованиями ФЗ №152 «О персональных данных» ПК медицинского персонала на которых обрабатывается информация содержащая персональные данные и сведения о состоянии здоровья не могут быть подключены к сетям общего пользования (Интернет);  - для доступа к сети Интернет медицинских работников целесообразна организация точек общего доступа. - Доля учреждений здравоохране­ния, имеющих выход в Интернет составляет 94% от общего числа. 13 учреждений не имеет выхода в Интернет.- Средняя скорость подключе- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ния к сети Интернет составляет 128 кб/с |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 5. | Цели мероприятия: | Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 кб/с для организации доступа к современным ин­формационным медицинским ресурсам. |
| 6. | Задачи мероприятия: | Увеличение числа учреждений здравоохранения Челябинской области, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 кб/с. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.02.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2010-20.12.2010) Организация работы по увеличению скорости доступа к сети Интернет. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Организация работы по увеличению скорости доступа к сети Интернет |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Организация работы по увеличению скорости доступа к сети Интернет |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Увеличение числа учреждений здравоохранения Челябинской области, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 кб/с до 100% |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (процентов) - 40 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет (процентов) - 100 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля отдельных зданий учреждений здравоохранения имеющих широ­кополосный доступ к сети Интернет (процентов) - 20 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: di-[rect@miac74.ru](mailto:rect@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 16 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 6 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 6 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 6,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 6,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 3,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 3,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в сети интернет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.3 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | | Содержание |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | | Обеспечение доступности информации о деятельности медицинских учреждений в сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | | В 2007 году в соответствии с ОЦП «Здоровье» был разработан и при­ступил к работе официальный веб -портал Министерства здравоохране­ния Челябинской области (далее именуется - веб-портал). Веб - портал включен в единое информационное пространство сети Интернет в каче­стве общедоступного ресурса с сетевым адресом: <http://zdrav74.ru>.  Собственником веб-портала и информационных ресурсов, размещенных на портале, является Министерство здравоохранения Челябинской об­ласти.  Пользователями информационных ресурсов веб-портала являются юри­дические и физические лица, авторизованные на портале в части закры­тых разделов и неавторизованные в части открытых разделов портала. Структура информационных ресурсов веб-портала определяется в соот­ветствии с перечнем, утвержденным Федеральным законом «Об обес­печении доступа к информации о деятельности государственных орга- |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | | нов и органов местного самоуправления», распоряжением Правительст­ва Челябинской области от 25.01.2007г. № 1-РП «Об утверждении пе­речня сведений о деятельности Правительства Челябинской области, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» и распо­ряжением Правительства Челябинской области № 46-РП от 27.03.2009г. «О внесении изменений в распоряжение Правительства Челябинской области от 25.01.2007г. №1-РП».  В состав структуры веб-портала входят информационные ресурсы, со­держащие информацию о деятельности Минздрава Челябинской облас­ти, подведомственных Минздраву Челябинской области организаций, а также полученную на других законных основаниях, необходимую гра­жданам и организациям для реализации их прав, обязанностей и закон­ных интересов.  В течение 2008-2009 гг. были проведены работы по приведению офици­ального Веб-портала Минздрава Челябинской области в соответствие с требованиями к оформлению официальных сайтов органов исполни­тельной власти Челябинской области.  Так же было разработано и утверждено приказом Министра здраво­охранения Челябинской области Положение об официальном веб-портале Минздрава Челябинской области (приказ от 06.08. 2009 г. № 892). В Положении определены основные принципы организационно-технического сопровождения и поддержания в актуальном состоянии информации, размещенной на Веб-портале в сети Интернет. При прове­дении мониторинга целевых показателей было выявлено, что существу­ет проблема в части внедрения и сопровождения официальных сайтов |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | | учреждений Помимо регламентированной информации, на портале от­ражается в разрезе муниципальных образований консолидированная от­четность по мониторингу индикативных показателей реализации на­ционального проекта «Здоровье» (28 групп отчетов), доступных для анализа специалистам Минздрава и руководителям органов управления здравоохранения области, организована горячая линия, позволяющая гражданам области обратиться через портал с вопросом к специалистам Минздрава и получить ответ. Некоторые разделы портала, предназна­ченные исключительно для специалистов (в частности «мониторинг»), доступны только зарегистрированным пользователям.  На начало 2010 года веб- присутствие в сети Интернет имеет 27 учреж­дений здравоохранения Челябинской области, что составляет 11%. Из-них собственные сайты имеет только 14 учреждений здравоохранения Челябинской области, которые ведутся и сопровождаются силами ИТ-специалистов этих учреждений. Остальные учреждения представлены веб- страничками на различных медицинских сайтах. По утвержденно­му федеральному плану реализации Стратегии развития информацион­ного общества до 2011 года, доля медицинских учреждений, имеющих собственные интернет-сайты составляет:  " 2009 г. - 12,7%;  " 2010 г. - 22,2%.  В Челябинской области этот показатель составляет 6,17%, т.е. примерно в два раза меньше утвержденного показателя.  При проведении мониторинга целевых показателей было выявлено, что существует проблема в части внедрения и сопровождения официальных |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | | сайтов учреждений здравоохранения Челябинской области ввиду отсут­ствия ИТ- специалистов в большинстве упреждений здравоохранения. Так же следует отметить, что не все существующие сайты и странички доступны для просмотра по причинам окончания срока хостинга сайта, не продленного права использования доменного имени или из-за закры­тия медицинского сайта, на котором размещалась страничка учрежде­ния. на котором размещалась страничка учреждения. В связи с этим бы­ло принято решение о разработке алгоритма, создания и ведения и тех­нической поддержки отдельных страничек учреждений здравоохране­ния Челябинской области в рамках работы официального веб-портала министерства здравоохранения Челябинской области. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 5. | Цели мероприятия: | | - обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к ин­формации о деятельности лечебных учреждений Челябинской области и создание условий для обеспечения гласности и открытости принимае­мых решений;  - повышение информированности населения в вопросах ведения здоро­вого образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицин­ской помощи, а также качества обслуживания организаций по вопросам осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обес­печения возможностей электронного взаимодействия с соответствую­щими уполномоченными органами. |
| 1 | 2 | | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | | - организация единой точки веб- присутствия в сети Интернет для уч­реждений здравоохранения Челябинской области; |
|  |  |  | - подготовка нормативно-правовых актов по Министерству здравоохра­нения Челябинской области для разработки алгоритма, создания и веде­ния отдельных страничек учреждений здравоохранения Челябинской области; |
|  |  |  | - разработка персональных страничек учреждений здравоохранения Че­лябинской области в рамках работы официального веб-портала Мини­стерства здравоохранения Челябинской области; |
|  |  |  | - организация технической поддержки и обслуживание (обновление) разработанных персональных страничек учреждений здравоохранения Челябинской области; |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | | 02.02.2010 - 01.12.2011 |
|  | 2010 год | |  |
|  | - Этап 1 | | (02.02.2010 - 21.06.2010) Перенос веб-портала Министерства здраво­охранения Челябинской области [www.zdrav74.ru](http://www.zdrav74.ru) на собственные вы­числительные мощности |
|  | - Этап 2 | | (01.05.2010 - 31.07.2010) Подготовка положения и приказов региональ­ного и муниципальных уровней |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | - Этап 3 | | (01.08.2010 - 01.12.2010) Разработка персональных страничек учрежде­ний здравоохранения Челябинской области в рамках работы официаль­ного веб-портала Министерства здравоохранения Челябинской области |
|  | 2011 год | |  |
|  | - Этап 1 | | (10.01.2011 - 01.12.2011) Организация технической поддержки и обслу­живание разработанных персональных страничек учреждений здраво­охранения Челябинской области |
|  | - Этап 2 | | (01.02.2011 - 09.10.2011) Разработка персональных страничек учрежде­ний здравоохранения Челябинской области в рамках работы официаль­ного веб-портала Министерства здравоохранения Челябинской области |
|  | 2012 год | |  |
|  | - Этап 1 | | (01.01.2012 - 31.12.2012) Организация технической поддержки и обслу­живание разработанных персональных страничек учреждений здраво­охранения Челябинской области |
|  | - Этап 2 | | (20.02.2012 - 20.12.2012) Разработка персональных страничек учрежде­ний здравоохранения Челябинской области в рамках работы официаль­ного веб-портала Министерства здравоохранения Челябинской области |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | | Увеличение доли медицинских учреждений, имеющих веб- присутствие в сети Интернет на 32% |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | 2010 год | |  |
|  | - Показатель 1 | | Доля медицинских учреждений, имеющих веб- присутствие в сети Ин­тернет (процентов) - 18 |
|  | 2011 год | |  |
|  | - Показатель 1 | | Доля медицинских учреждений, имеющих веб- присутствие в сети Ин­тернет (процентов) - 50 |
|  | 2012 год | |  |
|  | - Показатель 1 | | Доля медицинских учреждений, имеющих веб- присутствие в сети Ин­тернет (процентов) -80 |
| 9. | Ответственный исполнитель | | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов |
| 10. | Контактные данные | | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | | 5 |
|  | 2010 год, в том числе: | | 1,9 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,9 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 2,1 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,1 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 1 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1 |
|  | из внебюджетных источников | - |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений;  - обеспечение доступа медицинских учреждений к сети интернет. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Вновь начинаемое мероприятие |

Паспорт мероприятия № 4.4 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Внедрение информационных систем управления деятельностью меди­цинских учреждений |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | С целью создания постоянно действующего механизма оперативного сбора, анализа и хранения информации о мониторируемых процессах и повышения эффективности управления региональной системой здраво­охранения в 2006 году областным МИАЦ разработана информационная система мониторинга. Данная система позволяет не только осуществ­лять оперативный сбор информации от органов управления и учрежде­ний здравоохранения, но и в режиме он-лайн представлять аналитиче­скую информацию по каждому мониторируемому показателю на офи­циальном веб-портале Минздрава области в разрезе муниципальных об­разований и в целом по Челябинской области. На протяжении 2009 года продолжалось внедрение и сопровождение различных федеральных программных комплексов и информационных систем, обеспечивающих мониторинг реализации «пилотных» проектов по диспансеризации дет- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ского и взрослого населения, вакцинопрофилактике, оказания медицин­ской помощи больным онкологического, фтизиатрического профилей, центров здоровья и др.Функционирующие в учреждениях здравоохра­нения региональные программные продукты позволяет осуществлять планирование прививочной работы и учет привитого контингента по ЛПУ, муниципальному образованию и области в целом; обеспечить ор­ганизацию анкетирования пациентов учреждений здравоохранения Че­лябинской области с определением оценки эффективности деятельности исполнительной власти муниципальных образований и медицинского персонала.Таким образом, развивающаяся система информационного обеспечения органов управления здравоохранением Челябинской об­ласти, основанная на принципах прямой (приказы, письма, методиче­ские указания и т.п.) и обратной (отчеты, донесения и т.п.) связи позво­ляет руководителям и специалистам здравоохранения сопоставить ре­ально достигнутые показатели и мероприятия с планируемыми, опреде­лить степень отклонения от цели и провести коррекцию управленческих решений в соответствии с создавшейся ситуацией.  В настоящее время в рамках управления учреждением здравоохранени­ем реализованы в основном процессы обобщения и предоставления на вышестоящий уровень агрегированной информации. При этом отсутст­вует возможность, во-первых, проверить такую информацию на пред­мет достоверности, а, во-вторых, оперативно изменить состав и форму представления агрегированной информации в зависимости от характера решаемых управленческих задач. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - информационное обеспечение планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов медицинской помощи в соответст­вии со стандартами качества;  - информационное обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения;  - информационное обеспечение оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с учетом потреб­ностей отрасли;  - информационное обеспечение мониторинга мероприятий и показате­лей деятельности учреждений здравоохранения. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - автоматизация функций формирования первичной медицинской до­кументации в электронном виде с возможностью учета фактов оказания медицинской помощи и осуществления финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи населению;  - автоматизация функций анализа финансово-хозяйственной деятельно­сти медицинской организации;  - автоматизация функций формирования медико-статистической отчет­ности для ЛПУ и органов управления здравоохранением, включая от­четность об объеме и реальной себестоимости оказанных медицинских услуг;  - автоматизация функций формирования и передачи сведений об объе­мах оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом, мате­риально-техническом обеспечении и основных показателях деятельно- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | сти учреждений здравоохранения. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.02.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2010-20.12.2010) Внедрение в учреждениях здравоохранения ме­дицинской ИС с функцией формирования первичной медицинской до­кументации в электронном виде с возможностью учета фактов оказания медицинской помощи и осуществления взаиморасчетов и финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи населе­нию |
|  | - Этап 2 | (11.05.2010-01.09.2010) Доработка типовой медицинской информацион­ной системы для организации поддержки возможности одновременного учета в одной системе стационарных, амбулаторно-поликлинических и услуг параклиники |
|  | - Этап 3 | (01.09.2010-20.12.2010) Внедрение в пилотных ЛПУ типовой медицин­ской информационной системы с системой стационарных, амбулатор-но-поликлинических и услуг параклиники |
|  | - Этап 4 | (01.02.2010-11.05.2010) Приобретение ПО нового поколения позволяю­щее в режиме он-лайн с функцией веб- доступа собирать и контролиро­вать различные виды статистических, финансово-экономических и иных показателей на всех уровнях деятельности учреждений здравоохранения Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (01.03.2010-01.07.2010) Доработка АИС «Выписка рецептов и учет обеспечения льготными лекарственными средствами» |
|  | - Этап 6 | (11.05.2010-30.07.2010) Перенос существующих форм мониторинга и отчетности в новое программное обеспечение, позволяющее обеспечить ввод и контроль на всех уровнях системы здравоохранения |
|  | - Этап 7 | (01.08.2010-01.10.2010) Внедрение в учреждениях здравоохранения но­вой системы по сбору статистических, финансово-экономических и иных показателей деятельности учреждений здравоохранения Челябин­ской области |
|  | - Этап 8 | (11.05.2010-20.12.2010) Разработка и внедрение в программных ком­плексах и региональном ЦОД модуля для формирования сводной ин­формации об объемах оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом, материально-техническом обеспечении и основных показате­лях деятельности учреждений здравоохранения Челябинской области |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Внедрение в пилотных ЛПУ типовой медицин­ской информационной системы с системой стационарных, амбулатор-но-поликлинических и услуг параклиники |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011-20.12.2011) Внедрение в ЛПУ типовой медицинской ин­формационной системы с системой стационарных, амбулаторно-поликлинических и услуг параклиники |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.02.2011-20.12.2011) Разработка и внедрение в программных ком­плексах и региональном ЦОД модуля для формирования сводной ин­формации об объемах оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом, материально-техническом обеспечении и основных показате­лях деятельности учреждений здравоохранения Челябинской области |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Внедрение в ЛПУ типовой медицинской ин­формационной системы с системой стационарных, амбулаторно-поликлинических и услуг параклиники |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - формирование единой базы данных об объемах и финансировании оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом обеспечении и основных показателях деятельности учреждений здравоохранения, на основе персонифицированной и деперсонифицированной информации в пилотных ЛПУ;  - формирование единой базы данных об объемах и финансировании оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом, материаль­но-техническом обеспечении и основных показателях деятельности уч­реждений здравоохранения, на основе персонифицированной и депер-сонифицированной информации в пилотных ЛПУ. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС управле­ния финансово-хозяйственной деятельностью (процентов) - 70 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС автомати­зации работы регистратуры (процентов) - 60 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС управле­ния финансово-хозяйственной деятельностью (процентов) - 90 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС автомати­зации работы регистратуры (процентов) - 65 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС управле­ния финансово-хозяйственной деятельностью (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС автомати­зации работы регистратуры (процентов) - 80 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 19,5 |
|  | 2010 год, в том числе: | 7 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 8,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 8,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.5 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений. |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В настоящее время в области непосредственного оказания медицинской помощи наиболее существенными являются проблемы информационно­го обеспечения:  - профилактики и раннего диагностирования заболеваний, своевремен­ного оказания медицинской помощи пациентам различных групп риска, лицам с социально значимыми заболеваниями и т.п.;  - поддержки принятия врачебных решений, в том числе за счет внедре­ния автоматизированных процедур проверки соответствия выбранного лечения стандартам оказания медицинской помощи, проверки соответ­ствия назначенных лекарственных средств имеющимся противопоказа­ниям и на предмет возможных взаимодействий лекарственных средств, а также на основе экспертных систем и имеющихся прецедентных дан­ных;  - получения дистанционных врачебных консультаций лицами, не |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | имеющими возможности посещения медицинских организаций. В 2009г. завершено внедрение типовой МИС более чем в 11 учреждени­ях здравоохранения 4-х муниципальных образований Челябинской об­ласти. Развернуто и функционирует более 600 автоматизированных ра­бочих мест. В стадии внедрения типовых МИС находятся еще ряд ЛПУ 6 муниципальных образований области. Разработанная региональная телемедицинская система обеспечивает доступность ТМ-технологиями в любом муниципальном образовании области с единым электронным медицинским документооборотом для профильных специалистов и вне­дрена более чем в 20 государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 5. | Цели мероприятия: | - обеспечение эффективной информационной поддержки органов и ор­ганизаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процес­сов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказа­ния;  - повышение качества оказания медицинской помощи на основе обес­печения эффективной информационной поддержки медработников при непосредственном оказании медицинской помощи гражданам Челябин­ской области;  - персонификация оказанной медицинской помощи с учетом реализа­ции требований по защите персональных данных с целью обеспечения достоверности информации. |
|  |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - развитие медицинских информационных систем для информационной поддержки оказания медицинской помощи, обеспечения деятельности медицинских учреждений здравоохранения и организации внутриве­домственного взаимодействия;  - развитие региональной телемедицинской системы с единым медицин­ским электронным документооборотом для оказания дистанционных консультаций. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.02.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2010-01.09.2010) Функциональная доработка подсистемы типо­вых МИС для ведения коллективной системы электронной истории бо­лезни |
|  | - Этап 2 | (01.02.2010-20.12.2010) Модернизация и техническая поддержка серве­ра региональной телемедицинской системы |
|  | - Этап 3 | (01.02.2010-20.12.2010) Разработка карт дистанционного консультиро­вания по профильным специальностям для единого медицинского элек­тронного документооборота |
|  | - Этап 4 | (01.02.2010-20.12.2010) Разработка нормативно-правовой базы для ор­ганизации работы медицинских специалистов в региональной телеме­дицинской системе |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (01.02.2010- 20.12.2010) Организация доступа медицинских работников учреждений здравоохранения к региональной телемедицинской системе |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Внедрение типовых МИС с функцией ведения коллективной системы электронной истории болезни на основе между­народных стандартов в локальном ЦОД ЛПУ |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011-20.12.2011) Разработка карт дистанционного консультиро­вания по профильным специальностям для единого медицинского элек­тронного документооборота |
|  | - Этап 3 | (01.02.2011-20.12.2011) Разработка нормативно-правовой базы для ор­ганизации работы медицинских специалистов в региональной телеме­дицинской системе |
|  | - Этап 4 | (01.02.2011-20.12.2011) Организация доступа медицинских работников учреждений здравоохранения к региональной телемедицинской системе |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Внедрение типовых МИС с функцией ведения коллективной системы электронной истории болезни на основе между­народных стандартов в локальном ЦОД ЛПУ |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.02.2012-20.12.2012) Разработка карт дистанционного консультиро­вания по профильным специальностям для единого медицинского элек­тронного документооборота |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создание медицинской информационной системы с функцией под­держки оказания медицинской помощи;  - увеличение доли медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты историй болезни пациентов в электронной форме на 10%;  - увеличение числа пользователей региональной телемедицинской сис­темы. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты историй болезни паци­ентов в электронной форме (процентов) - 15 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, участвующих в работе региональной телемедицинской системы (процентов) - 5 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты историй болезни паци­ентов в электронной форме (процентов) - 25 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, участвующих в работе региональной телемедицинской системы (процентов) - 8 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты историй болезни паци­ентов в электронной форме (процентов) - 30 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, участвующих в работе региональной телемедицинской системы (процентов) - 10 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 11,5 |
|  | 2010 год, в том числе: | 4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 2,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.6 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение работников медицинских учреждений использованию ин­формационно-коммуникационных технологий |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | За последние годы произошло коренное изменение роли и места персо­нальных компьютеров и информационных технологий в здравоохране­нии. Медработник, умело, эффективно владеющий технологиями и ин­формацией, имеет другой, новый стиль мышления, принципиально ина­че подходит к оценке ситуаций, к организации своей деятельности. Ис­пользование информационных ресурсов в повседневной деятельности (электронные учебники, энциклопедии и справочники, медицинские форумы в телекоммуникационных сетях, в т.ч. Интернет) — это не столько веяние времени, сколько насущная необходимость любого мед­работника.  Ввиду того, что информационные технологии имеют тенденцию к стре­мительному развитию, переподготовку в части использования ИКТ в здравоохранении медицинские работники должны проходить не реже одного раза в три года. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение уровня образования медработников для эффективного ис­пользования информационных систем, перспективных информацион­ных технологий, средств вычислительной техники и телекоммуникаций;  - организация на регулярной основе курсов повышения квалификации медработников по использованию ИКТ. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание механизма для обучения и подготовки медработников для содействия их постоянному профессиональному росту, посредством дистанционного обучения, открытого обучения, электронного обучения и других методов, в которых используются информационно-коммуникационные технологии;  - разработка курсов повышения квалификации для медицинских работ­ников в области использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.06.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.06.2010-01.08.2010) Анализ рынка программных продуктов и разра­ботка стратегии в части организации курсов дистанционного обучения, открытого обучения и электронного обучения медицинских работников основам ИКТ |
|  | - Этап 2 | (02.09-2010-01.11.2010) Разработка курсов. Подготовка ПО к внедрению |
|  | - Этап 3 | (02.11.2010-20.12.2010) Внедрение информационной системы дистан­ционного обучения, открытого обучения и электронного обучения ме­дицинских работников основам ИКТ в пилотных учреждениях здраво­охранения |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (15.01.2010-30.07.2010) Подготовка нормативно-правовой базы для ор­ганизации на постоянной основе курсов повышения квалификации для медицинских работников в области использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении |
|  | - Этап 2 | (01.09.2010-20.12.2010) Начало работы курсов повышения квалифика­ции для медицинских работников в области использования информаци­онно-коммуникационных технологий в здравоохранении |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Работа курсов повышения квалификации для медицинских работников в области использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - увеличение доли работников медицинских учреждений прошедших обучение использованию ИКТ;  - внедрение механизма для обучения и подготовки медработников для содействия их постоянному профессиональному росту, посредством дистанционного обучения, открытого обучения, электронного обучения;  - организация на постоянной основе курсов повышения квалификации для медицинских работников в области использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении. |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение ис­пользованию ИКТ (процентов) - 8 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение ис­пользованию ИКТ (процентов) - 11 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение ис­пользованию ИКТ (процентов) - 20 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 2,1 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,7 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,7 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - обеспечение доступа медицинских учреждений к сети интернет. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений;  - внедрение информационных систем управления деятельностью меди­цинских учреждений;  - внедрение информационных систем поддержки оказания медицинской помощи в деятельность медицинских учреждений;  - создание единой государственной информационной системы в здра­воохранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 4.7 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание единой государственной информационной системы в здраво­охранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюджета |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В соответствии с Концепцией создания информационной системы в здравоохранении на период до 2020 года в Челябинской области созда­на и продолжает развиваться Единая информационно-аналитическая система здравоохранения, с ежегодным финансированием за счет средств областной целевой программы «Здоровье». В результате реали­зации разработанного в 2006 году системного проекта функционирует региональный центр обработки данных, размещающийся на арендуемых вычислительных мощностях (аутсорсинг) с техническим сопровожде­нием единой базы данных, сервисного программного обеспечения, сис­темы защиты конфиденциальной информации, специализированных серверов. Создано Ядро Системы - программно-аппаратная (интегра­ционная) платформа, на базе которой развертываются программные мо­дули, и используются утвержденные Минздравом области региональ- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ные стандарты хранения и информационного обмена. С 2009 года в соб­ственности Челябинской области имеются две типовых медицинских информационных системы персонифицированного учета оказанной ме­дицинской помощи, решением Координационного совета Минздрава данные системы признаны типовыми для области и рекомендованы для безвозмездной передачи и внедрения в ЛПУ. На данный момент завер­шено внедрение типовой МИС более чем в 11 учреждениях здравоохра­нения 4-х муниципальных образований Челябинской области. Разверну­то и функционирует более 600 автоматизированных рабочих мест. В стадии внедрения типовых МИС находятся еще ряд ЛПУ 6 муници­пальных образований области. Разработана и внедрена в органах управ­ления ИС «Мониторинг», обеспечивающая автоматизированный сбор информации о реализации мероприятий НП «Здоровье» и основных по­казателей деятельности органов управления и учреждений здравоохра­нения и представлением сводной информации на официальном веб-портале Минздрава области. Официальный веб-портал Министерства здравоохранения Челябинской области разработан и функционирует как инструмент представления информации для населения, интерфейс для нормативно-справочной и аналитической информации для врачей и ра­бочие кабинеты специалистов органов управления и ЛПУ. Разработан­ная региональная телемедицинская система обеспечивает доступность ТМ-технологиями в любом муниципальном образовании области с еди­ным электронным медицинским документооборотом. Разработанная в 2009 году автоматизированная информационная система «Выписка ре­цептов и учета ОНЛЛС» позволяет медработникам выписывать элек­тронные рецепты и управлять системой обеспечения лекарственными средствами льготной категории граждан Челябинской области. По- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | строена ведомственная сеть передачи данных, объединяющая все орга­ны управления и основные учреждения здравоохранения в защищенную сеть в соответствии с ФЗ-152. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 5. | Цели мероприятия: | - автоматизация процессов централизованного учета и планирования ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, в т.ч. лекарст­венного;  - обеспечение эффективной информационной поддержки органов и ор­ганизаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процес­сов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказа­ния через доступ к единой информационной базе специальной, спра­вочной и правовой информации, размещаемой в федеральном и регио­нальном информационных ресурсах;  - обеспечение эшелонированной системы информационной безопасно­сти и защиты персональных данных. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание регионального информационного ресурса (центра обработки данных) на базе ОГУЗ «Челябинский областной медицинский информа­ционно-аналитический центр» с целью обеспечения защищенного хра­нения информации, поступающей из учреждений здравоохранения, об­работки, деперсонализации и представления по запросам уполномочен­ных органов и учреждений необходимой информации, а также взаимо­действия с федеральным информационным ресурсом посредством еди­ных стандартов обмена и отраслевой единой защищенной информаци- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | онно-телекоммуникационной сети.;  - модернизация и дальнейшее развитие автоматизированных информа­ционных систем для автоматизации процессов централизованного учета и планирования ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, в т.ч. лекарственного;  - организация и лицензирование структуры отвечающей за обеспечение эшелонированной системы информационной безопасности и защиты персональных данных информационных ресурсов Министерства здра­воохранения Челябинской области. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-30.03.2010) Доработка Ядра системы для публикации серви­са РЦОД на основе открытых международных стандартов обмена, хра­нения и обработки данных |
|  | - Этап 2 | (11.05.2010-20.12.2010) Доработка медицинской информационной сис­темы до коллективной системы электронной истории болезни с под­держкой открытых международных стандартов обмена, хранения и об­работки данных для организации взаимодействия с Ядром системы |
|  | - Этап 3 | (01.01.2010-30.03.2010) Внедрение типового программно-аппаратного комплекса «Региональный информационный ресурс» |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (20.05.2010-30.09.2010) Внедрение клиентской части программно-аппаратного комплекса «Региональный информационный ресурс» в уч­реждениях здравоохранения |
|  | - Этап 5 | (11.05.2010-20.12.2010) Модернизация АИС «Эрида - регистры» |
|  | - Этап 6 | (01.03.2010-20.12.2010) Дальнейшее развитие АИС «Выписка рецептов и учёт ОНЛС» |
|  | - Этап 7 | (01.02.2010-31.05.2010) Подготовка нормативно-правовой базы |
|  | - Этап 8 | (02.02.2010-01.07.2010) Организация подготовительных работ и полу­чение лицензий, необходимых для технической защиты информации и работе с средствами криптозащиты |
|  | - Этап 9 | (01.08.2010-20.12.2010) Организация технической и криптографической защиты информации в региональном информационном ресурсе |
|  | - Этап 10 | (01.02.2010-20.12.2010) Внедрение АИС «Эрида - регистры» и АИС «Выписка рецептов и учёт ОНЛС» |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Внедрение АИС «Эрида - регистры» и АИС «Выписка рецептов и учёт ОНЛС» |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011-20.12.2011) Организация технической и криптографической защиты информации в региональном информационном ресурсе |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.07.2011-20.12.2011) Внедрение типовых программных решений поддержки оказания медицинской помощи, разработанных на феде­ральном уровне в рамках создания системы |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Проведение аттестации автоматизированных медицинских рабочих мест в учреждениях здравоохранения в части за­щиты информации |
|  | - Этап 2 | (01.02.2012-20.12.2012) Внедрение типовых программных решений поддержки оказания медицинской помощи, разработанных на феде­ральном уровне в рамках создания системы |
|  | - Этап 3 | (01.02.2012-20.12.2012) Внедрение в ЛПУ медицинской информацион­ной системы с функцией ведения коллективной системы электронной истории болезни с поддержкой открытых международных стандартов обмена, хранения и обработки данных для организации взаимодействия с Ядром системы. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - опубликованный на основе международных стандартов обмена, хра­нения и обработки данных сервис РЦОД для организации межучреж­денческого и межведомственного взаимодействия;  - медицинская информационная система, позволяющая медработникам вести электронную историю болезни и производить обмен и хранение информации (электронных персональных записей) в Ядре системы;  - организация взаимодействия между учреждениями здравоохранения |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | Челябинской области с региональным и Федеральным информацион­ным ресурсом;  - автоматизация процесса сбора регистров больных по различным ви­дам нозологий и автоматизация процессов централизованного учета и планирования ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, в т.ч. лекарственного;  - создание системы технической и криптографической защиты инфор­мации в региональном информационном ресурсе;  - типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи в пилотных учреждениях здравоохранения области, разрабо­танные на федеральном уровне в рамках создания системы. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и ос­нащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными (процентов) - 25 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 3 | Количество филиалов областного государственного учреждения здра­воохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» в городских округах Челябинской области (штук) - 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и ос­нащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными (процентов) - 35 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы (процентов) - 1 |
|  | - Показатель 3 | Количество филиалов областного государственного учреждения здра­воохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» в городских округах Челябинской области (штук) - 2 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и ос­нащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными (процентов) - 45 |
|  | - Показатель 2 | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы (процентов) - 2 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 3 | Количество филиалов областного государственного учреждения здра­воохранения «Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр» в городских округах Челябинской области (штук) - 3 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 17,76 |
|  | 2010 год, в том числе: | 6,16 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 6,16 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 7,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 7,8 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 4,8 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,8 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств бюджета области и местных бюджетов |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи;  - создание единой государственной информационной системы в здра­воохранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюджета;  - обучение работников медицинских учреждений использованию ин­формационно-коммуникационных технологий. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Переходящее мероприятия |

Паспорт мероприятия № 4.8 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы скорой медицинской помощи |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Учреждения скорой медицинской помощи Челябинской области не дос­таточно обеспечены информационными системами, позволяющими ав­томатизировать функции регистрации и диспетчеризации вызовов, от­слеживания состояния подвижного состава, ведения спецжурналов. Вы­ездной бригаде должен предоставляться оперативный доступ к иденти­фикационной и витальной информации пациента, а также возможность доступа к информации об оснащенности и профиле лечебно-профилактических учреждений для поддержки принятия решения о на­правлении скоропомощного пациента в ближайшее медицинское учре­ждение, имеющее специализированное оборудование и ресурсы для конкретного случая. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Областная и муниципальные целевые программы «Здоровье» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - информационное обеспечение планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов скорой медицинской помощи в со­ответствии со стандартами качества;  - информационное обеспечение оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с учетом потреб­ностей службы скорой медицинской помощи;  - информационное обеспечение контроля за расходованием бюджет­ных средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначе­ния в службе скорой медицинской помощи. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - развитие медицинских информационных систем для информационной поддержки оказания скорой медицинской помощи;  - обеспечение вычислительной и офисной техникой службы скорой ме­дицинской помощи;  - развитие учрежденческих ЛВС в службе скорой медицинской помо­щи. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.06.2010 - 20.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.06.2010-01.09.2010) Выбор АИС автоматизации службы скорой ме­дицинской помощи |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.11.2010-20.12.2010) Доработка АИС «Скорая помощь» для интегра­ции с единой информационно-аналитической системой здравоохране­ния Челябинской области |
|  | - Этап 3 | (01.06.2010-20.12.2010) Оснащение мест сотрудников оперативных от­делов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи вычисли­тельной и офисной техникой и развитие учрежденческой ЛВС для ра­боты с АИС «Скорая помощь» |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-20.12.2011) Доработка АИС «Скорая помощь» для интегра­ции с единой информационно-аналитической системой здравоохране­ния Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.02.2011-20.12.2011) Оснащение мест сотрудников оперативных от­делов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи вычисли­тельной и офисной техникой и развитие учрежденческой ЛВС для рабо­ты с АИС «Скорая помощь» |
|  | - Этап 3 | (01.07.2011-20.12.2011) Внедрение АИС на пилотных станциях скорой медицинской помощи |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-20.12.2012) Внедрение АИС на станциях скорой медицин­ской помощи |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.02.2012-20.12.2012) Приведение ЛВС станций скорой медицинской помощи к типовому проекту |
|  | - Этап 3 | (01.02.2012-20.12.2012) Оснащение мест сотрудников оперативных от­делов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи вычисли­тельной и офисной техникой |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - обеспечение рабочих мест сотрудников оперативных отделов вычис­лительной и офисной техникой для организации работы с АИС;  - автоматизированная обработка обращений граждан и оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мо­бильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи (процентов) - 25 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) - 38,2 |
|  | - Показатель 3 | Доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения об­ращений граждан (процентов) - 38,2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мо­бильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи (процентов) - 50 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) - 58,2 |
|  | - Показатель 3 | Доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения об­ращений граждан (процентов) - 58,2 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мо­бильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи (процентов) - 70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выездными бригадами скорой медицинской помощи (процентов) - 68,2 |
|  | - Показатель T | Доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой помощи, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения об­ращений граждан (процентов) - 68,2 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - главы городских округов и муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | 454021, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, тел:8(351)733-86-00; e-mail: [direct@miac74.ru](mailto:direct@miac74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://www.miac74.ru> |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 9,4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 2,7 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 2,7 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Финансирование из средств областного и местных бюджетов |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - целевое финансирование развития ИКТ в здравоохранении за счет средств федерального и регионального бюджета;  - развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений;  - обучение работников медицинских учреждений использованию ин­формационно-коммуникационных технологий. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 5.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие системы центров управления в кризисных ситуациях |
| 2. | Краткое наименование меро­приятия | ЦУКС МЧС |
| 3. | Актуальность реализации ме­роприятия | Повышение эффективности работы органов государственной власти Челябин­ской области, оперативный мониторинг обстановки и предоставление руководи­телям обобщенной и детализированной информации, прогнозирование развития ситуации и выбор наилучшего варианта управляющих воздействий после оцен­ки достоверности прогнозов, возможных рисков и других параметров |
| 4. | Основание для реализации мероприятия | - Постановление Правительства РФ от 31.12.2003 №794;  - Постановление Губернатора ЧО от 29.03.2006 №77, от 21.07.2003г. №326;  - приказ МЧС России от 09.09.2003г.№538;  - приказ ГУ МЧС России по Челябинской области от 02.12.2005г. №506. |
| 5. | Цели мероприятия: | Консолидация и координация сил и средств для предупреждения и ликвидации, возникающих ЧС |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | Поддержание работы центра управления в кризисных ситуациях |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Дооснащение ЦУКС компьютерной техникой, обору­дованием и программным обеспечением:  1. Сервер баз данных - 1 шт.  2. Сервер резервного хранения данных - 1 шт.  Приобретение лицензионного программного обеспечения:  1. Системное программное обеспечение.  2. Для 3-D моделирования  3. Для ГИС-моделирования |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Создание системы видеоконференцсвязи с 12 пожар­ными гарнизонами:  - видеосервер;  - оконечные видеотерминалы. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Подключение к существующей ведомственной сети IP VPN с 12 пожарными гарнизонами остальных пожарных подразделений |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реа­лизации мероприятия, в том числе значения целевых по­казателей по годам: | Поддержание работы центра управления в кризисных ситуациях.  Сокращение времени передачи информации между подразделениями и ЦУКС и снижение времени реагирования. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | В субъекте РФ обеспечено создание и оснащение регионального центра управ­ления в кризисных ситуациях (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | В субъекте РФ обеспечено создание и оснащение регионального центра управ­ления в кризисных ситуациях (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области;  - ГУ МЧС России по Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, тел. 264-66-80, факс 264-59-32; e­mail: [priroda@chel.surnet.ru](mailto:priroda@chel.surnet.ru)  - Главное управление МЧС России по Челябинской области: 454091, г. Челя­бинск, ул. Пушкина, 68, тел. 263-41-41, факс 265-87-81. |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей | 12,102 |
|  | 2010 год, в том числе: | 8,6 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 3,502 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финансирования | Смета содержания ГУ МЧС России по Челябинской области (федеральный бюджет) |
| 14. | Мероприятия, от которых за­висит реализация данного мероприятия | Выделение средств на развитие технологий и приобретение комплектующего оборудования (федеральный бюджет) |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Сокращение времени реагирования органа управления и передачи информации, поручений службам срочного вызова |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области" на 2007 - 2010 годы |
| 17. | Переходящее или вновь на­чинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 5.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие информационно-технологической инфраструктуры службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Развитие ИТИ служб срочного вызова |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Повышение уровня защиты населения от возможных чрезвычайных си­туаций |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Федеральный закон от 21.12.19994 г. №68-ФЗ;  - Постановление Правительства РФ от 31.12.2003 №794;  - Постановление Губернатора ЧО от 29.03.2006 №77, от 10.02.2004г №54, от 21.07.2003г. №326. |
| 5. | Цели мероприятия: | Повышение доли использования коммуникационных технологий в ра­боте служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населе­ния |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | Увеличение доли мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобиль­ные программно-технические комплексы и средства связи для обеспе­чения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | Оснащение мобильных подразделений служб срочного вызова сотруд­ников дежурно-диспетчерской службы современными средствами связи и средствами обработки данных |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | Не планируется |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | Не планируется |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | Не планируется |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Оснащение мобильных подразделений служб срочного вызова (пожар­ных и спасательных) и сотрудников ЕДДС современными средствами связи и средствами обработки данных |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные про­граммно-технические комплексы и средства связи для обеспечения опе­ративного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (процентов) - 5 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реа­гирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ МЧС России по Челябинской области, имеющих информационные системы учета, обработки и хра­нения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реаги­рования в чрезвычайных ситуациях (процентов) - 57 |
|  | - Показатель 4 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ «Поисково-спасательная служ­ба Челябинской области», имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (процентов) - 14 |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные про­граммно-технические комплексы и средства связи для обеспечения опе­ративного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (процентов) - 5 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реа­гирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ МЧС России по Челябинской области, имеющих информационные системы учета, обработки и хра­нения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реаги­рования в чрезвычайных ситуациях (процентов) - 57 |
|  | - Показатель 4 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ «Поисково-спасательная служ­ба Челябинской области», имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (процентов) - 14% |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные про­граммно-технические комплексы и средства связи для обеспечения опе­ративного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (процентов) - 6% |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реа­гирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) - 100% |
|  | - Показатель 3 | Доля дежурно-диспетчерских служб, имеющих информационные сис­темы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожар­ной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (про­центов) - 57% |
|  | - Показатель 4 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ «Поисково-спасательная служ­ба Челябинской области», имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях (процентов) - 14% |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя­бинской области;  - Главное управление МЧС России по Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя­бинской области: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, тел. 264-66-80, факс 264-59-32; e-mail: [priroda@chel.surnet.ru](mailto:priroda@chel.surnet.ru)  - Главное управление МЧС России по Челябинской области: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, тел. 263-41-41, факс 265-87-81. |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн.рублей | \*- Объем финансирования будет определяться при планировании бюджета на очередной год:  в рамках смет бюджетных учреждений: областное государственное учреждение «Противопожарная служба Челябинской области», Государственное учреждение Челябинской области «Щит», областное государственное учреждение «Гражданская защита Челябинской области» Государственное учреждение Поисково-спасательная служба Челябинской области", подведомственных Министерству по радиационной и экологической безопасности Челябинской области; -сметы ГУ МЧС России по Челябинской области.  - муниципальных бюджетов при координации КЧС области |
|  | 2010 год, в том числе: | \* будет определяться при корректировке бюджета на 2010 год |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов |  |
|  | из внебюджетных источников |  |
|  | 2011 год, в том числе: | \* будет определяться при планировании бюджетов на очередной год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов |  |
|  | из внебюджетных источников |  |
|  | 2012 год, в том числе: | \* будет определяться при планировании бюджетов на очередной год |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов |  |
|  | из внебюджетных источников |  |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Областной, федеральный, местный \* будет определяться при планиро­вании бюджетов на очередной год |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Выделение бюджетных средств |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - сокращение времени приема вызова и реагирования на вызов;  - снижение потерь человеческих, материальных и финансовых при воз­никновении и ликвидации ЧС. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последст­вий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Челябинской области" на 2007 - 2010 годы |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 5.3 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Развитие информационно-технологической инфраструктуры милиции общественной безопасности |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Предупреждение правонарушений и борьба с преступностью, обеспе­чение общественной безопасности являются непременным условием стабильного существования и поступательного развития общества, соз­дания достойных условий и уровня жизни граждан. Сложившаяся в предыдущие десятилетия практика ориентации только на силовые ме­тоды борьбы с преступностью, ужесточения наказания не даёт желае­мых результатов. В условиях развития демократического общества важнейшей составной частью противодействия преступности и иным противоправным проявлениям должно стать их предупреждение. Стабилизация и последующее улучшение криминогенной ситуации невозможны без создания эффективной многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступлений. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных пра­вонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрированных на территории Челябинской области преступлений и иных противоправ­ных проявлений |
| 6. | Задачи мероприятия: | - осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений. Снижение уровня преступности на территории Челя­бинской области за счет: повышения оперативности реагирования пра­воохранительных органов на заявления и сообщения о правонарушени­ях за счет наращивания сил правопорядка и применения технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;  - активизации работы по предупреждению и профилактике правонару­шений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере се-мейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также пра­вонарушений, совершаемых несовершеннолетними. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) |
|  | 2012 год |  |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | 100% мобильных нарядов милиции общественной безопасности, имеют мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля мобильных нарядов милиции общественной безопасности, имею­щих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (про­центов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников дежурных частей, оснащенных компь­ютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными нарядами и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля дежурных частей, имеющих информационные системы учета, об­работки и хранения обращения граждан в милицию (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 4 | Доля участковых уполномоченных милиции, оснащенных мобильными ПК, имеющих доступ к ведомственным информационным ресурсам и способных оперативно передавать информацию о происшествиях и пре­ступлениях в соответствующие дежурно-диспетчерские службы по их компетенции (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 4 | Доля подразделений милиции общественной безопасности, использую­щих систему видеонаблюдения для мониторинга ситуации с общест­венным правопорядком на закрепленной за ними территории (процен­тов) - 23,8 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля мобильных нарядов милиции общественной безопасности, имею­щих мобильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам (про­центов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников дежурных частей, оснащенных компь­ютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными нарядами и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля дежурных частей, имеющих информационные системы учета, об­работки и хранения обращения граждан в милицию (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 4 | Доля участковых уполномоченных милиции, оснащенных мобильными ПК, имеющих доступ к ведомственным информационным ресурсам и способных оперативно передавать информацию о происшествиях и пре­ступлениях в соответствующие дежурно-диспетчерские службы по их компетенции (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 5 | Доля подразделений милиции общественной безопасности, использую­щих систему видеонаблюдения для мониторинга ситуации с общест­венным правопорядком на закрепленной за ними территории (процен­тов) - 23,8 |
|  | 2012 год |  |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во­енными органами Челябинской области;  - ГУВД по Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во­енными органами Челябинской области : 454091, г. Челябинск, пр. Ле­нина, 59, т. 263-52-01, [guvpvo@chel.surnet.ru](mailto:guvpvo@chel.surnet.ru)  - ГУВД по Челябинской области: 454091, ул.Елькина, 34, т.268-85-03, [sogv@uvd.chel.su](mailto:sogv@uvd.chel.su) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 110 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 55 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 55 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 55 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 55 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 5.4 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирова­ния в чрезвычайных ситуациях использованию информацион­но-коммуникационных технологий |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Использование ИКТ службами срочного вызова |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников службы пожарной охраны |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г №1240-р;  - Постановление Правительства РФ от 31.12.2004г. № 894;  - Постановление Правительства РФ от 31.12.2003 №794;  - Постановление Губернатора ЧО от 29.03.2006 №77, от 10.02.2004г №54, от 21.07.2003г. №326. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | Увеличение количества сотрудников службы пожарной охраны и служ­бы реагирования в чрезвычайных ситуациях, обученных использованию информационно-коммуникационных технологий |
| 6. | Задачи мероприятия: | Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирова­ния в чрезвычайных ситуациях использованию информацион­но-коммуникационных технологий |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: |  |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - активное использование работниками служб срочного вызова для ис­полнения должностных обязанностей ИКТ;  - сокращение времени реагирования сотрудников службы пожарной охраны и службы спасения в чрезвычайных ситуациях;  - снижение потерь от чрезвычайных ситуаций. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и пе­реподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) - 0 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и пе­реподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) - 0 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, прошедших повышение квалификации и пе­реподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) - 0 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя­бинской области;  - Главное управление МЧС России по Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челя­бинской области: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, т. 264-66-80, ф. 264-59-32; e-mail: [priroda@chel.surnet.ru](mailto:priroda@chel.surnet.ru)  - Главное управление МЧС России по Челябинской области: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 68, т. 263-41-41, ф. 265-87-81 |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - мероприятие может выполняться после реализации мероприятий «Система -112»;  - мероприятие «Развитие ИТИ служб срочного вызова». |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 5.5 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение сотрудников службы милиции общественной безопасности использованию информационно-коммуникационных технологий |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия |  |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: |  |
| 6. | Задачи мероприятия: |  |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: |  |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: |  |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы милиции общественной безопасности, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 0 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы милиции общественной безопасности, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников службы милиции общественной безопасности, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 0 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во­енными органами Челябинской области;  - ГУВД по Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными и во­енными органами Челябинской области: 454091, г. Челябинск, пр. Ле­нина, 59, т. 263-52-01, [guvpvo@chel.surnet.ru](mailto:guvpvo@chel.surnet.ru)  - ГУВД по Челябинской области: 454091, г. Челябинск, ул.Елькина, 34, т.268-85-03, [sogv@uvd.chel.su](mailto:sogv@uvd.chel.su) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Нет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 5.6 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Использование информационно - коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Повышение уровня реагирования на лесные пожары, оперативность обнаружения лесного пожара, ликвидация их в начальной стадии заго­рания, сокращение до минимума площади лесных пожаров. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Повышение уровня противопожарной защиты лесов, за счет использо­вания информационно - коммуникационных технологий, что сократит размер ущерба, наносимого лесными пожарами |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | Противопожарная профилактика в лесах области с помощью информа­ционного портала. Организация тушения лесных пожаров с помощью информационно - коммуникационных технологий. Обеспечение службы лесопожаротушения информационно- коммуникационными техноло­гиями |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010-31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Обучение специалистов лесничеств по внедре­нию информационно- коммуникационных технологий |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010-31.12.2010) Внедрение единой информационной базы Челя­бинской области для эффективного реагирования службы лесопожарной охраны |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Создание информационного портала по проти­вопожарной профилактике в лесах |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Сопровождение информационного портала по противопожарной профилактике в лесах |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Повышение уровня реагирования на лесные пожары, оперативности их обнаружения и ликвидации в начальной стадии, существенное сокра­щение тем самым размера ущерба, наносимого лесными пожарами. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаи­модействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания информационно-коммуникационных технологий (процентов) - 57 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаи­модействия с ними (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания информационно-коммуникационных технологий (процентов) - 100 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, осна­щенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаи­модействия с ними (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания информационно-коммуникационных технологий (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Главное управление лесами Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454092, г. Челябинск, ул. Энгельса, 54, т. (351) 262-92-18, электронный адрес: [all@chul.chel.su](mailto:all@chul.chel.su) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 5.7 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» |
| 2. | Краткое наименование меро­приятия | Система -112 |
| 3. | Актуальность реализации ме­роприятия | Обеспечивает ускорение реагирования и улучшение взаимодействия экстрен­ных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) населения |
| 4. | Основание для реализации ме­роприятия | - Постановление Правительства РФ от 31.12.2004г. № 894;  - Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2008г №1240-р. |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание условий и технической базы для функционирования системы обес­печения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»;  - организация удобного вызова экстренных оперативных служб службы экс­тренного реагирования, как "01" (служба пожарной охраны), "02" (служба ми­лиции), "03" (служба скорой медицинской помощи), "04" (аварийная служба га­зовой сети), которые осуществляют прием вызовов от населения и при необхо­димости организуют экстренное реагирование мобильными силами и средства­ми по принципу "одного окна" через единый номер 112 (Система -112). |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по го­дам: |  |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | Не запланирован |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реали­зации мероприятия, в том чис­ле значения целевых показате­лей по годам: | - создание и внедрение Системы - 112;  - введение единого номера вызова экстренных служб на территории Челябин­ской области. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | В субъекте РФ обеспечено функционирование системы вызова экстренных опе­ративных служб через единый номер «112» (да/нет) - нет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | В субъекте РФ обеспечено функционирование системы вызова экстренных опе­ративных служб через единый номер «112» (да/нет) - нет |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | В субъекте РФ обеспечено функционирование системы вызова экстренных опе­ративных служб через единый номер «112» (да/нет) - нет |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области;  - ГУ МЧС России по Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | - Министерство по радиационной и экологической безопасности Челябинской области: 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, тел. 264-66-80, факс 264-59-32; e­mail: [priroda@chel.surnet.ru](mailto:priroda@chel.surnet.ru)  - Главное управление МЧС России по Челябинской области: 454091, г. Челя­бинск, ул. Пушкина, 68, тел. 263-41-41, факс 265-87-81. |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного фи­нансирования, млн.рублей | 298,4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 98,4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 98,4 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 200 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 200 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финансирования | Федеральный, региональный и муниципальные бюджеты |
| 14. | Мероприятия, от которых за­висит реализация данного ме­роприятия | - принятие на федеральном уровне решения о внедрении на территории субъек­тов разработанного макета Системы-112;  - разработка и утверждение на федеральном уровне межведомственного регла­мента обмена информацией в электронной форме. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начи­наемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 6.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек к сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | По состоянию на 2010 год из 912 библиотек области выходом в Интер­нет обеспечены 144 библиотеки. Поддержка имеющего доступа библио­тек области к сети интернет необходима для оперативного доступа к информационным ресурсам и услугам, организации межбиблиотечного взаимодействия на основе телекоммуникационных технологий, в т.ч. для совместного создания информационных ресурсов |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | - поддержание функционирования имеющегося доступа библиотек об­ласти к сети интернет. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - оплата услуг доступа к сети интернет. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Оплата услуг доступа к сети Интернет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Оплата услуг доступа к сети Интернет |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Оплата услуг доступа к сети Интернет |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Организации межбиблиотечного взаимодействия на основе телекомму­никационных технологий. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный (не менее 256 Кбит/сек.) доступ к сети интернет (процентов) - 16 |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный (не менее 256 Кбит/сек.) доступ к сети интернет (процентов) - 16 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный (не менее 256 Кбит/сек.) доступ к сети интернет (процентов) - 16 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 800, тел. 8(351)263-20-70, факс 8(351)263-00-95, [prkult@incompanv.ru](mailto:prkult@incompanv.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 26,4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 7,8 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 7,8 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 9,3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 9,3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 9,3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 9,3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - создание информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных учреждений культуры. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий работников государственных и муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Сохраняются значительные различия между органами государственной власти по использованию информационных и коммуникационных тех­нологий в своей деятельности, результаты внедрения таких технологий носят преимущественно локальный ведомственный характер. Сущест­вует серьезное отставание органов государственной власти субъектов РФ от федеральных органов исполнительной власти по уровню инфор­мационно-технологического обеспечения. Многие федеральные органы государственной власти не имеют комплексных программ внедрения информационных и телекоммуникационных технологий и совершенст­вования на их основе своей деятельности |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | - создание условий для обеспечения необходимого уровня знаний и на­выков государственных служащих в области использования информа­ционных технологий. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - организация семинаров и учебных курсов для сотрудников учрежде­ний культуры. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Организация учебного курса «Техническая за­щита информации в органах государственной власти». Организация бесплатных семинаров сторонними фирмами. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Организация бесплатных семинаров сторонни­ми фирмами. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Организация бесплатных семинаров сторонни­ми фирмами. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Повышение уровня информационной культуры работников государст­венных и муниципальных учреждений культуры, адекватной современ­ному уровню развития информационно-коммуникационных техноло­гий. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных музеев, прошед­ших повышение квалификации и переподготовку в сфере использова­ния ИКТ (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля работников государственных и муниципальных библиотек, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 1 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных музеев, прошед­ших повышение квалификации и переподготовку в сфере использова­ния ИКТ (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля работников государственных и муниципальных библиотек, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 1 |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных музеев, прошед­ших повышение квалификации и переподготовку в сфере использова­ния ИКТ (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля работников государственных и муниципальных библиотек, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 1 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 800, тел. 8(351)263-20-70, факс 8(351)263-00-95, [prkult@incompany.ru](mailto:prkult@incompany.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - перевод музейных фондов в электронный вид;  - перевод библиотечных фондов в электронный вид;  - обеспечение доступа к электронным фондам государственных и муниципальных учреждений культуры с использованием сети интер­нет. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 6.3 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий работников государственных и муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Повышение квалификации |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Повышение квалификации работников архивных органов и учреждений |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Повышение квалификации работников архивных органов и учреждений |
| 6. | Задачи мероприятия: | Обучение сотрудников архивной службы в использовании автоматизи­рованных архивных технологий |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.02.2010-28.02.2012 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2010-28.02.2010) Проведение методического семинара по работе с ПК Архивный фонд версии 3 и внедрении электронного документа оборота с органами Пенсионного фонда РФ |
|  | - Этап 2 | (01.11.2010-30.11. 2010) Проведение методического семинара по вне­дрению ПК Архивный фонд версии 4 и внедрении электронного доку­мента оборота с органами Пенсионного фонда РФ |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2011-28.02.2011) Проведение методического семинара по работе с ПК Архивный фонд версии 4 и внедрении электронного документа оборота с органами Пенсионного фонда РФ и работа с электронными шаблонами описей |
|  | - Этап 2 | (01.11.2011-30.11.2011) Методический семинар по внедрению автомати­зированных архивных технологий |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.02.2012-28.02.2012) Методический семинар по внедрению автомати­зированных архивных технологий |
|  | - Этап 2 | (01.11.2011-30.11.2011) Методический семинар по внедрению автомати­зированных архивных технологий |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Повышение квалификации работников архивных органов и учреждений в области автоматизированных архивных технологий |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных архивов, про­шедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использо­вания ИКТ (процентов) - 0 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных архивов, прошед­ших повышение квалификации и переподготовку в сфере использова­ния ИКТ (процентов) - 0 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля работников государственных и муниципальных архивов, прошед­ших повышение квалификации и переподготовку в сфере использова­ния ИКТ (процентов) - 0 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59, т.263-02-14, [comarh@chel.surnet.ru](mailto:comarh@chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.chelarhiv.ru](http://www.chelarhiv.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.4 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание информационно-технологической инфраструктуры государст­венных и муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В настоящее время, только 32,4 % библиотек имеют компьютерные ау­дитории. Важнейшими свойствами ИТ-инфраструктуры являются спо­собность своевременно и качественно предоставлять необходимые ин­формационные сервисы потребителям и гибко приспосабливаться к из­меняющимся запросам. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - создание единой инфраструктуры, охваченной общим контуром управления;  - обеспечение непрерывного функционирования всего ИТ оборудова­ния;  - быстрое восстановление функционирования при возникновении не­штатных ситуаций;  - повышение качества услуг оказываемых учреждениями культуры. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - расширение доступа граждан к государственным библиотечным и му­зейным фондам (коллекциям);  - совершенствование библиотечного и музейного обслуживания населе­ния Челябинской области в информационной, культурной и образова­тельной сферах;  - повышение надежности функционирования информационных систем учреждений;  - сокращение времени выявления и устранения сбоев при эксплуатации информационно-вычислительных ресурсов. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Поддержание существующего парка компью­терной техники в работоспособном состоянии. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Покупка нового оборудования. Создание но­вых компьютерных аудиторий. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Обновление компьютерной техники. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Привлечение большего количества населения к электронам фондам. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры об­щественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 32,4 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры об­щественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 32,4 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры об­щественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 32,4 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, 8(351)263-00-95, prkult @ [incompany.ru](http://incompany.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - мероприятие «Обеспечение доступа общедоступных публичных госу­дарственных и муниципальных библиотек к сети Интернет»;  - мероприятие «Перевод музейных фондов в электронный вид»;  - мероприятие «Перевод библиотечных фондов в электронный вид». |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.5 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание информационно-технологической инфраструктуры государст­венных и муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Формирование современной информационной и телекоммуникацион­ной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информа­ции и технологий |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | - предоставление электронного фонда пользования (электронных копий документов) пользователям в читальных залах (компьютерных аудито­риях);  - обеспечение сохранности подлинных документов. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание читальных залов и оснащение их компьютерной техникой |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Установка компьютерной техники для пользо­вателей в читальном зале архивохранилища № 2 |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Оснащение компьютерной техники в читаль­ном зале архивохранилища № 2 лицензионным программным обеспече­нием |
|  | - Этап 3 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Оснащение компьютерной техники в читаль­ном зале архивохранилища № 2 сводным фондовым каталогом, локаль­ной версией Книги Памяти участников ВОВ, Книги Памяти трудармей-цев, Книги Памяти жертв политических репрессий |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Приобретение аппаратной и программной час­ти сервера в архивохранилище № 2 для бесперебойной работы ЕТКС, организации связи с архивохранилищами 1 и 3 |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Установка на данном сервере информационно поисковых программ |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Приобретение аппаратной и программной час­ти web сервера для установки интернет портала ГУ ОГАЧО и подклю­чения его к поисковой машине ЕИПСАЧО |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Созданы читальные залы, оснащенные компьютерной техникой |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 19,2 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 19,2 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудито­рии) (процентов) - 19,2 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пр.Ленина, 59, т.263-02-14, [comarh@chel.surnet.ru](mailto:comarh@chel.surnet.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.chelarhiv.ru](http://www.chelarhiv.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 1,747 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,317 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,232 |
|  | из внебюджетных источников | 0,085 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,55 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,51 |
|  | из внебюджетных источников | 0,04 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,96 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,88 |
|  | из внебюджетных источников | 0,08 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области, внебюджетные источники ГУ ОГАЧО |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - создание в штатном расписании ГУ ОГАЧО отдела информационных технологий; |
|  |  | - проведение конкурсов и котировок на покупку компьютерной техни­ки;  - инсталляция приобретенного оборудования и введение его в эксплуа­тацию. |
|  |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - предоставление электронного фонда пользования (электронных копий документов) пользователям в читальных залах (компьютерных аудито­риях);  - обеспечение сохранности подлинных документов. |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.6 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Перевод музейных фондов в электронный вид |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | На 01.01.2010г. общий объем музейного фонда Челябинской области составляет 978 329 единиц хранения, основной музейный фонд -678 478 единиц. Необходимо создать единую автоматизированную сис­тему, обеспечивающую их учет и хранение. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание единой базы данных музейных предметов и музейных кол­лекций государственных и муниципальных музеев Челябинской облас­ти с использованием комплексной автоматизированной музейной ин­формационной системы КАМИС, в которой будут максимально описа­ны экспонаты и представлены их изображения. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - перевод музейных фондов в электронный вид;  - анализ хранящегося в музее материала;  - осуществление сквозного учета приема и движения музейных экспо­натов, сверки музейных коллекций;  - оформление всей учетно-хранительской документации в электронном виде. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Перевод, анализ и учет музейных фондов в электронном виде с использованием комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Перевод, анализ и учет музейных фондов в электронном виде с использованием комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Перевод, анализ и учет музейных фондов в электронном виде с использованием комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Увеличение доли государственных и муниципальных музеев, в которых используются информационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 84 |
|  | - Показатель 2 | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов (процентов) - 27,7 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 88 |
|  | - Показатель 2 | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов (процентов) - 39,7 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 90 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов (процентов) - 47,7 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 800, тел. 8(351)263-20-70, факс 8(351)263-00-95, [prkult@incompany.ru](mailto:prkult@incompany.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - создание информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных учреждений культуры;  - обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий работников государственных и муниципальных учреждений культуры. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.7 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Перевод архивных фондов в электронный вид |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Перевод архивных фондов в электронный вид |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Создание единой системы учета Архивного фонда РФ находящихся на территории Челябинской области |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | - правильный и своевременный учет фондов, в том числе вновь посту­пивших на государственное и муниципальное хранение;  - переход на более совершенную версию программного обеспечения систем электронного учета и предоставление информации посредством сетей ЕТКС и Интернет. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - предоставление информационно-поисковых систем и электронного фонда пользования юридическим и физическим лицам посредством се- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | тей ЕТКС и Интернет;  - организация электронного учета архивных документов. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, вклю­чающей описания документов на уровне архивного дела |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Перевод в электронный вид архивных доку­ментов |
|  | - Этап 3 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Создание сводного электронного паспорта ар­хивных органов и учреждений Челябинской области на 01.01.2011 (про­граммный комплекс «Архивный фонд» версии 3) |
|  | - Этап 4 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Переход на 4-ю версию ПК «Архивный фонд» |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, вклю­чающей описания документов на уровне архивного дела |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Перевод в электронный вид архивных доку­ментов |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Создание сводного электронного паспорта ар­хивных органов и учреждений Челябинской области на 01.01.2012 (про­граммный комплекс «Архивный фонд» версии 3) |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Переход на 4-ю версию ПК «Архивный фонд» |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации, вклю­чающей описания документов на уровне архивного дела |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Перевод в электронный вид архивных доку­ментов |
|  | - Этап 3 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Создание сводного электронного паспорта ар­хивных органов и учреждений Челябинской области на 01.01.2013 (про­граммный комплекс «Архивный фонд» версии 3) |
|  | - Этап 4 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Переход на 4-ю версию ПК «Архивный фонд» |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создание единой информационно-поисковой системы к документам Архивного фонда Российской Федерации.  - переход на 4-ю версию ПК «Архивный фонд». |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, пе­реведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов (процентов) - 0,25 |
|  | - Показатель 3 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов (процентов) - 2,5 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 0,31 |
|  | - Показатель 3 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов (процентов) - 3,5 |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых использу­ются информационные системы учета и ведения каталогов в электрон­ном виде (процентов) - 0,37 |
|  | - Показатель 3 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме документов государственных архивов (процентов) - 4,5 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59, т.263-02-14, [comarh@chel.surnet.ru](mailto:comarh@chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.chelarhiv.ru](http://www.chelarhiv.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 2,685 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,859 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,859 |
|  | из внебюджетных источников | 0,054 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,859 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,859 |
|  | из внебюджетных источников | 0,054 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,859 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,859 |
|  | из внебюджетных источников | 0,054 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области, внебюджетные источники ГУ ОГАЧО |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - создание в штатном расписании ГУ ОГАЧО отдела информационных технологий;  - внедрение электронного шаблона описи в архивных органах и учреж­дениях Челябинской области;  - сканирование архивных документов и создание электронного фонда пользования;  - внесение в ПК «Архивный фонд» сведений об изменениях в составе и |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | объеме архивных фондов для создания электронного паспорта; |
|  |  | - оказание практической и методической помощи архивным органам и учреждениям области в установке и ведении новой версии ПК «Архив­ный фонд» (4). |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Создание единой системы учета Архивного фонда РФ находящихся на территории Челябинской области. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.8 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Перевод библиотечных фондов в электронный вид |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Ведение электронного каталога библиотек началось более 10 лет назад. В основном это каталогизация новых поступлений. Ретроконверсия кар­точных каталогов движется крайне медленными темпами. Этот процесс необходимо активизировать. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание качественного электронного каталога, в полной мере отра­жающего информационные ресурсы библиотек, для организации опера­тивного доступа к информационным ресурсам и услугам. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - ретроконверсия карточных каталогов. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Ретроконверсия карточных каталогов |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Ретроконверсия карточных каталогов |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Ретроконверсия карточных каталогов |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создание 30 тыс. библиографических записей в 2010 году;  - создание 40 тыс. библиографических записей в 2011 году;  - создание 40 тыс. библиографических записей в 2012 году. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных библиотек, в которых исполь­зуются информационные системы учета и ведения каталогов в элек­тронном виде (процентов) - 6,7 |
|  | - Показатель 2 | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (про­центов) - 1 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных библиотек, в которых исполь­зуются информационные системы учета и ведения каталогов в элек­тронном виде (процентов) - 6,7 |
|  | - Показатель 2 | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (про­центов) - 1 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных библиотек, в которых исполь­зуются информационные системы учета и ведения каталогов в элек­тронном виде (процентов) - 6,7 |
|  | - Показатель 2 | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (про­центов) - 1 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 800, тел. 8(351)263-20-70, факс 8(351)263-00-95, [prkult@incompany.ru](mailto:prkult@incompany.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0,8 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,8 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,8 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - создание информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных учреждений культуры;  - обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий работников государственных и муниципальных учреждений культуры. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.9 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и му­ниципальных учреждений культуры с использованием сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | На начало 2010 года количество веб-сайтов в сети интернет, через кото­рые обеспечен доступ к имеющимся у муниципальных учреждений культуры электронным фондам было 16, что составляет 1,4% от общего числа учреждений. Необходимо увеличить количество веб-сайтов |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание условий доступности массовой информации для граждан и организаций, а также механизма взаимодействия власти и гражданского общества, предоставление достоверной и оперативной информации |
| 6. | Задачи мероприятия: | Ведение контроля за актуальностью информации, публикуемой на веб­сайтах, за информационным наполнением и обновлением. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: |  |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб­сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 1,4 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб­сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 1,4 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 0 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб­сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 1,4 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство культуры Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, пл. Революции, 4, каб. 800, тел. 8(351)263-20-70, факс 8(351)263-00-95, [prkult@incompany.ru](mailto:prkult@incompany.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Средства бюджета области |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий работников государственных и муниципальных учреждений культуры. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.10 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа к электронным фондам государственных и му­ниципальных учреждений культуры с использованием сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Обеспечение доступа к электронным фондам |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Формирование современной информационной и телекоммуникацион­ной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия |  |
| 5. | Цели мероприятия: | - предоставление информационно-поисковых систем и электронного фонда пользования юридическим и физическим лицам посредством се­тей ЕТКС и Интернет;  - внедрение электронного документооборота с учреждениями Пенсион­ного фонда РФ и органами социальной защиты Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - предоставление информационно-поисковых систем юридическим и физическим лицам посредством Интернет;  - оказание государственных услуг юридическим и физическим лицам удаленно. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Размещение и обновление информационно-поисковых средств по архивным документам, функционирование госте­вых книг на имеющихся в сети Интернет веб-сайтах архивных органов и учреждений Челябинской области. |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010-31.12.2010) Создание новых веб-сайтов в сети Интернет ар­хивных учреждений Челябинской области (по мере финансирования). |
|  | - Этап 3 | (01.01.2010-31.12.2010) Внедрение электронного документооборота с учреждениями Пенсионного фонда РФ и органами социальной защиты Челябинской области. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Размещение и обновление информационно-поисковых средств по архивным документам, функционирование госте­вых книг на имеющихся в сети Интернет веб-сайтах архивных органов и учреждений Челябинской области. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011-31.12.2011) Создание новых веб-сайтов в сети Интернет ар­хивных учреждений Челябинской области (по мере финансирования). |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-31.12.2011) Внедрение электронного документооборота с учреждениями Пенсионного фонда РФ и органами социальной защиты Челябинской области. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Размещение и обновление информационно-поисковых средств по архивным документам, функционирование госте­вых книг на имеющихся в сети Интернет веб-сайтах архивных органов и учреждений Челябинской области. |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012-31.12.2012) Создание новых веб-сайтов в сети Интернет ар­хивных учреждений Челябинской области (по мере финансирования). |
|  | - Этап X | (01.01.2012-31.12.2012) Завершение внедрения электронного докумен­тооборота с учреждениями Пенсионного фонда РФ и органами соци­альной защиты Челябинской области. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - поддержка имеющихся веб-сайтов и создание новых при условии фи­нансирования;  - внедрение электронного документооборота с учреждениями Пенси­онного фонда РФ и органами социальной защиты Челябинской области;  - внедрение удаленного оказания государственных услуг;  - обеспечение безопасности и конфиденциальности информации при использовании электронных технологий. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 8,7 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых внедрен электронный документооборот (процентов) - 28 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 12 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых внедрен электронный документооборот (процентов) - 75 |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам (процентов) - 12 |
|  | - Показатель 2 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых внедрен электронный документооборот (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет по делам архивов Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 59, т.263-02-14, [comarh@chel.surnet.ru](mailto:comarh@chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.chelarhiv.ru](http://www.chelarhiv.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 3,366 |
|  | 2010 год, в том числе: | 1,022 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,022 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 1,022 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,022 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 1,322 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,322 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | - поддержка работы существующих интернет ресурсов;  - создание новых интернет ресурсов;  - приобретение и установка программного обеспечения для электрон­ного документооборота с учреждениями Пенсионного фонда РФ и ор­ганами социальной защиты Челябинской области архивными органами и учреждениями Челябинской области. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - удаленное оказание государственных услуг и обеспечение безопасно­сти и конфиденциальности информации при использовании электрон­ных технологий. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 6.11 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Организация и проведение областных мероприятий, пропагандирующих активный образ жизни граждан в информационном обществе, в том числе: организация и проведение конкурсных мероприятий и акций, на­правленных на увеличение количества молодых граждан, пользующих­ся государственными и информационными системами и ресурсами. |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Информационное воспитание молодежи, являясь составной частью об­щего воспитательного процесса, представляет собой систематиче­скую и целенаправленную деятельность органов государственной власти и общественных объединений по формированию у граждан образа жизни, предполагающего активное освоение информационно­го пространства, позволяющего в кратчайшие сроки извлекать мак­симальное количество информации для достижения наилучшего ре­зультата в своей деятельности |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Закон Челябинской области от 24 августа 2006 года № 45-ЗО «О моло­дежи» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | создание условий для увеличения числа граждан, пользующихся госу­дарственными информационными системами и ресурсами в сфере куль­туры, культурного и гуманитарного просвещения |
| 6. | Задачи мероприятия: | - патриотическое воспитание российской молодежи через создание ин­формационного общества, утверждающего общечеловеческие ценности: нравственность, милосердие, дружелюбие, толерантность, чувство кра­соты и гармонии;  - создание механизма предоставления молодежи возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме, внести свой вклад в развитие информационного общества, а также привлечь новые молодые таланты к созданию информационного продукта в Российской Федерации. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.-30.06.2010) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств областного бюджета |
|  | - Этап 2 | (01.07.-31.12.2010) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств федерального бюджета |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.-30.06.2011) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств областного бюджета |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.07.-31.12.2011) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств федерального бюджета |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.-30.06.2012) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств областного бюджета |
|  | - Этап 2 | (01.07.-31.12.2012) Проведение публичных мероприятий среди молоде­жи за счет средств федерального бюджета |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - совершенствование организационно-правовой основы проведения работы по информационному воспитанию;  - координация работы органов по делам молодежи муниципальных образований и общественных объединений;  - расширение спектра гражданских социально значимых инициатив;  - усиление пропаганды национальных культурных традиций, норм по­ведения, широкое использование символов Российского государства, символов области, муниципальных образований |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля молодых граждан, пользующихся государственными информаци­онными системами и ресурсами (процентов) - 60 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в регионе социальной рекламы, направленной на пропаганду активного образа жизни молодых граждан в информационном обществе (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля молодых граждан, пользующихся государственными информаци­онными системами и ресурсами (процентов) - 60 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в регионе социальной рекламы, направленной на пропаганду активного образа жизни молодых граждан в информационном обществе (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля молодых граждан, пользующихся государственными информаци­онными системами и ресурсами (процентов) - 60 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в регионе социальной рекламы, направленной на пропаганду активного образа жизни молодых граждан в информационном обществе (да/ нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | Главное управление молодежной политики Челябинской области муниципальные органы по делам молодежи |
| 10. | Контактные данные | 454113, г. Челябинск, площадь Революции, 4, 263-40-12 (т\ф), [gump74@dk.ru](mailto:gump74@dk.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [gump74.ru](http://gump74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0,6 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,2 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,2 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,2 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | да |

Паспорт мероприятия № 7.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа работников органов государственной власти и ме­стного самоуправления к сети интернет |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Доступ работников к сети Интернет |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Информационные ресурсы сети Интернет, электронная почта, являются одним из наиболее востребованных ИКТ-сервисов, широкополосный доступ в сеть Интернет позволяет организовать закрытые распределен­ные сети органов исполнительной власти и органов местного само­управления на основе VPN-технологии, повысить оперативность полу­чения актуальной информации для принятия управленческих решений |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Мероприятие входит в перечень мероприятий Плана реализации Стра­тегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, за исполнение которых отвечают органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. |
|  | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти Челябинской области за счет использования технологий сети Интернет;  - уменьшение стоимости удельной единицы трафика услуг сети Интер­нет;  - обеспечение требований законодательства по организации подключе­ния локальных-вычислительных сетей органов власти к сети Интернет. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - развитие локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Челябинской области;  - строительство четвертой очереди единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области (далее - ЕТКС);  - организация единого Интернет-шлюза органов исполнительной власти Челябинской области с учетом требований обеспечения безопасности и отказоустойчивости;  - блокирование неэффективного трафика, определение оптимальной пропускной способности соединений с провайдерами сети Интернет;  - оптимизация договоров с провайдерами услуг сети Интернет;  - строительство виртуальных частных сетей для защищенной передачи данных по каналам сети Интернет. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Развитие локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.07.2010 - 31.12.2010) Доработка проекта четвертой очереди Единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябин­ской области |
|  | - Этап 3 | (01.07.2010 - 15.09.2010) Разработка проекта создания единого широко­полосного Интернет-шлюза органов исполнительной власти Челябин­ской области на базе Интернет-шлюза Аппарата Правительства Челя­бинской области |
|  | - Этап 4 | (16.09.2010 - 31.12.2010) Внедрение подсистем межсетевого экраниро­вания, доступа в Интернет и биллинга единого Интернет-шлюза органов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 5 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Организация виртуальных частных сетей пе­редачи данных |
|  | - Этап 6 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Организация точки доступа в сеть Интернет в Госкомитете по делам ЗАГС, предназначенного для выхода в Интернет всех сотрудников Госкомитета, с учетом должностных обязанностей |
|  | - Этап 7 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Развитие в муниципальных образованиях Че­лябинской области локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления Челябинской области и подключение их к сети Интер­нет посредством создания широкополосных шлюзов доступа |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 01.12.2011) Строительство четвертой очереди Единой те­лекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябин­ской области (ЕТКС) |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 01.04.2011) Внедрение подсистемы балансировки нагрузки единого Интернет-шлюза органов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 3 | (01.04.2011 - 01.12.2011) Внедрение подсистем защиты от сетевых атак, анализа защищенности, защиты от спама единого Интернет-шлюза ор­ганов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Развитие в муниципальных образованиях Че­лябинской области локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления Челябинской области и подключение их к сети Интер­нет посредством создания широкополосных шлюзов доступа |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Развитие локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Развитие в муниципальных образованиях Че­лябинской области локальных вычислительных сетей органов местного самоуправления Челябинской области и подключение их к сети Интер­нет посредством создания широкополосных шлюзов доступа |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - увеличение доли рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъекта РФ , имеющих доступ в ЕТКС;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников органов местного само­управления, подключенных к локальным вычислительным сетям орга­нов местного самоуправления;  - увеличение доли рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления, имеющих ши­рокополосный доступ к сети Интернет через защищенный Интернет-шлюз. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъ­екта РФ, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (про­центов) - 58,71 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (процентов) -  57,72 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъ­екта РФ, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (про­центов) - 85 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (процентов) -64,5 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъ­екта РФ, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (про­центов) - 89 |
|  | - Показатель 2 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету (процентов) - 71 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнительной власти Челябинской области;  - органы местного самоуправления Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, priemn @ [obladm.urc.ac.ra](http://obladm.urc.ac.ra) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 36,5 |
|  | 2010 год, в том числе: | 15 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 15 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 11,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 8,5 |
|  | из внебюджетных источников | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: |  |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 10 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | - текущие расходы на содержание органов исполнительной власти Че­лябинской области;  - текущие расходы на содержание органов местного самоуправления Челябинской области;  - областная целевая программа «Формирование электронного прави­тельства Челябинской области в 2011-2012 годах». |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Подготовка региональных программ и планов по развитию информаци­онного общества на региональном и муниципальном уровнях в соответ­ствии с едиными рекомендациями и требованиями |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | - мероприятие «Обеспечение доступа к информации о деятельности ор­ганов государственной власти и местного самоуправления с помощью Интернет-сайтов»;  - мероприятие «Предоставление гражданам и организациям информа­ции об условиях получения государственных услуг». |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая программа «Формирование электронного правитель­ства Челябинской области в 2011-2012 годах» |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение мониторинга хода реализации приоритетных националь­ных проектов |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Обеспечение мониторинга ПНП |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Необходимо оперативно получать качественную и достоверную инфор­мацию о ходе реализации приоритетных национальных проектов, а так­же значения аналогичных показателей в других субъектах Российской Федерации. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Протокол совещания в режиме видеоконференции у Заместителя Пред­седателя Правительства Российской Федерации А. Д. Жукова №АЖ П12-64пр от 17.11.2009 г. |
| 5. | Цели мероприятия: | предоставление заместителям Губернатора Челябинской области, по­мощникам заместителей Губернатора Челябинской области, руководи­телям органов исполнительной власти Челябинской области (далее — ОИВ), управляющих реализацией приоритетных национальных проек­тов России (далее — ПНП) в Челябинской области, и их заместителям, а |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | так же специалистам возможности использования системы мониторинга и контроля реализации ПНП (далее — Система) в Челябинской области. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - передача показателей и документов о ходе реализации ПНП в Центр специальной связи и информации в Челябинской области ФСО России для последующего размещения в Системе;  - организовать рабочее место в Аппарате Правительства Челябинской области, подключенное к Системе для общего использования;  - организовать и провести совместно со специалистами Центра специ­альной связи и информации в Челябинской области ФСО России (далее  - Специалисты ФСО) демонстрацию возможностей Системы по управлению реализацией ПНП заместителям Губернатора Челябинской области, помощникам заместителей Губернатора Челябинской области, руководителям ОИВ и их заместителям;  - организовать и провести совместно со Специалистами ФСО демонст­рацию функций Системы по регистрации показателей и документов реализации ПНП государственным гражданским служащим ОИВ в обя­занности, которых входит данная функция;  - определить потребность ОИВ в использовании Системы;  - организовать приобретение необходимого количество аппаратного и программного обеспечения для организации подключения к Системе, установку и настройку;  - обучение пользователей возможностям Системы;  - обеспечение возможности использования Системы заместителями Гу­бернатора Челябинской области, помощниками заместителей Губерна- |
|  | 2 | 3 |
|  |  | тора Челябинской области, руководителями ОИВ и их заместителями, а так же государственными гражданскими служащими ОИВ. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 — 31.12.2010) Передача показателей и документов о ходе реализации ПНП в Центр специальной связи и информации в Челябин­ской области ФСО России для последующего размещения в Системе. |
|  | - Этап 2 | (15.05.2010 — 15.06.2010) Организация рабочего места в Аппарате Пра­вительства Челябинской области подключенного к Системе для общего использования |
|  | - Этап 3 | (01.05.2010 — 30.06.2010) Организация и проведение совместно со спе­циалистами ФСО демонстрации возможностей Системы по управле­нию реализацией ПНП заместителям Губернатора Челябинской облас­ти, помощникам заместителей Губернатора Челябинской области, руко­водителям ОИВ и их заместителям и демонстрации функций Системы по регистрации показателей и документов реализации ПНП государст­венным гражданским служащим ОИВ в обязанности, которых входит данная функция |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (01.07.2010 — 30.11.2010) Определение потребности ОИВ в использо­вании системы и организация приобретения необходимого количество аппаратного и программного обеспечения для организации подключе­ния к Системе, установка и настройка аппаратного и программного обеспечения для подключения к Системе |
|  | - Этап 5 | (01.12.2010 — 31.12.2010) Обучение пользователей возможностям Сис­темы и обеспечение возможности использования Системы заместителя­ми Губернатора Челябинской области, помощниками заместителей Гу­бернатора Челябинской области, руководителями ОИВ и их заместите­лями, а так же государственными гражданскими служащими ОИВ |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 — 31.12.2011) Передача показателей и документов о ходе реализации ПНП в Центр специальной связи и информации в Челябин­ской области ФСО России для последующего размещения в Системе |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 — 31.12.2011) Обеспечение возможности использования Системы заместителями Губернатора Челябинской области, помощни­ками заместителей Губернатора Челябинской области, руководителями ОИВ и их заместителями, а так же государственными гражданскими служащими ОИВ |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 — 31.12.2012) Передача показателей и документов о ходе реализации ПНП в Центр специальной связи и информации в Челябин­ской области ФСО России для последующего размещения в Системе |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 — 31.12.2012) Обеспечение возможности использования Системы заместителями Губернатора Челябинской области, помощни­ками заместителей Губернатора Челябинской области, руководителями ОИВ и их заместителями, а так же государственными гражданскими служащими ОИВ |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - показатели и документы о ходе реализации ПНП в Челябинской об­ласти размещены в Системе;  - рабочее место в Аппарате Правительства Челябинской области под­ключенное к Системе для общего использования создано;  - заместители Губернатора Челябинской области, помощники замести­телей Губернатора Челябинской области, руководители ОИВ и их за­местители ознакомлены с возможностями Системы по управлению реа­лизацией ПНП;  - государственные гражданские служащие ОИВ в обязанности, которых входит функция регистрации показателей и документов о ходе реализа­ции ПНП в Челябинской области ознакомлены с возможностями Сис­темы по выполнению этой функции;  - первоначальные потребности ОИВ в использовании Системы, количе­стве необходимого для удовлетворения этой потребности аппаратного и программного обеспечения известно;  - требующееся для организации подключения к Системе аппаратное и |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | программное обеспечение приобретено; все заместители Губернатора Челябинской области, помощники заместителей Губернатора Челябин­ской области, руководители ОИВ и их заместители, государственные гражданские служащие ОИВ согласно установленного ранее списка имеют возможность использовать Систему; |
|  |  | - пользователи Системы обладают базовыми знаниями для ее использо­вания; |
|  |  | - пользователи Системы имеют доступ к Системе |
|  |  | - показатели и документы о ходе реализации ПНП в Челябинской об­ласти размещены в Системе. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для управления реализацией приоритетных национальных проектов (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для управления реализацией приоритетных национальных проектов (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для управления реализацией приоритетных национальных проектов (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство образования и науки Челябинской области;  - Министерство здравоохранения Челябинской области;  -Министерство строительства, инфраструктуры, и дорожного хозяйства Челябинской области;  -Министерство экономического развития Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | - Аппарат Правительства Челябинской области, 454000, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, [priemn@obladm.urc.ac](mailto:priemn@obladm.urc.ac).га;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области, Российская Федерация, 454080, г. Челябинск ул. Сони Кривой д. 75, т./ф. 8 (351) 239-60-05, 8 (351) 239-61-41, e-mail [agrom@chel.surnet.ru](mailto:agrom@chel.surnet.ru);  - Министерство образования и науки Челябинской области, Российская Федерация, 454113, г. Челябинск пл. Революции д. 4, т./ф. 8 (351) 263­87-05, e-mail [common@guon.urc.ac.ru](mailto:common@guon.urc.ac.ru);  - Министерство здравоохранения Челябинской области, Российская Фе­дерация, 454000, г. Челябинск ул. Кирова д. 165, т./ф. 8 (351) 263-52-62, e-mail [oblzdrav@chel.surnet.ru](mailto:oblzdrav@chel.surnet.ru);  -Министерство строительства, инфраструктуры, и дорожного хозяйства Челябинской области, Российская Федерация, 454048, г. Челябинск ул. Елькина д. 77, т./ф. 8 (351) 237-83-88, 8 (351) 237-83-87, e-mail [main@uprdor.chel.ru](mailto:main@uprdor.chel.ru);  -Министерство экономического развития Челябинской области, Россий­ская Федерация, 454091, г. Челябинск пр. Ленина д. 57, т./ф. 8 (351) 263­00-07, e-mail [ceon@chel.surnet.ru](mailto:ceon@chel.surnet.ru). |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн.рублей | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | - текущие расходы на содержание органов исполнительной власти Че­лябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие 6.12 Плана реализации Стратегии развития информацион­ного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденного решением Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр-357 «Обеспечение мониторинга хода реализации приоритетных национальных проектов». |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.3 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение мониторинга и управления в сфере труда и занятости на­селения в Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Мониторинг и управление в сфере труда и занятости населения в Челя­бинской области |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Интеграция различных государственных ресурсов в министерствах и ведомствах позволит повысить эффективность взаимодействия на меж­ведомственном и межрегиональном уровне, а также снизить трудоза­траты на выполняемые вручную операции по сбору, обработке, поиску и предоставлению информации, а также подготовку сводной отчетной документации. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. N 1088 «О еди­ной вертикально интегрированной государственной автоматизирован­ной информационной системе "Управление" |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | Обеспечение мониторинга и управления в сфере труда и занятости на­селения в Челябинской области с использованием ГАС «Управление» |
| 6. | Задачи мероприятия: | Предоставление показателей мониторинга в сфере труда и занятости на­селения в Челябинской области в рамках ГАС «Управление» |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Формирование и передача на федеральный уровень в АИС «Регистры получателей услуг» регионального сегмента регистров получателей государственных услуг в сфере занятости насе­ления |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Формирование и передача на федеральный уровень и на информационный портал «Работа в России» областного банка вакансий |
|  | - Этап 3 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Формирование и передача полномочному представителю Президента РФ в УрФО и в АИС «Мониторинг ситуа­ции на рынке труда в Уральском федеральном округе» показателей мо­ниторинга о ситуации на рынке труда Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности в областной службе занятости населе­ния |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (01.11.2010 - 31.12.2010) Разработка организационно-распорядительных документов, регулирующих внедрение, сопровождение и использование мониторинга в сфере труда и занятости населения в рамках ГАС «Управление» |
|  | - Этап 6 | (01.11.2010 - 31.12.2010) Получение типового программного обеспече­ния «Мониторинг в сфере труда и занятости населения в рамках ГАС «Управление» |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Формирование и передача на федеральный уровень в АИС «Регистры получателей услуг» регионального сегмента регистров получателей государственных услуг в сфере занятости насе­ления |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Формирование и передача на федеральный уровень и на информационный портал «Работа в России» областного банка вакансий |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Формирование и передача полномочному представителю Президента РФ в УрФО и в АИС «Мониторинг ситуа­ции на рынке труда в Уральском федеральном округе» показателей мо­ниторинга о ситуации на рынке труда Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности в областной службе занятости населе­ния |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (01.01.2011 - 30.04.2011) Изменение и адаптация к утвержденным фор­матам существующего программного обеспечения ПТК «Система обра­ботки информации службы занятости населения» для интеграции ин­формации в ГАС «Управление» |
|  | - Этап 6 | (01.01.2011 - 30.06.2011) Организация и проведение комплекса мер, на­правленных на модернизацию аппаратного обеспечения в связи с необ­ходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном ви­де, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серве­ров и др. |
|  | - Этап 7 | (01.01.2011 - 30.06.2011) Организация и проведение комплекса мер, на­правленных на модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры службы занятости населения Челябинской области, в т.ч. сетей переда­чи данных, центров обработки данных, обеспечения их информацион­ной безопасности |
|  | - Этап 8 | (01.07.2011 - 30.09.2011) Проведение мероприятий по обучению работ­ников областной службы занятости населения использованию инфор­мационно -телекоммуникационных технологий и повышению их ква­лификации в этой области, работе в ГАС «Управление» |
|  | - Этап 9 | (01.10.2011 - 31.10.2011) Осуществление мероприятий по подготовке и передаче сведений для размещения необходимой информации в ГАС «Управление» |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 10 | (01.11.2011 - 31.12.2011) Обеспечение предоставления показателей мо­ниторинга в сфере труда и занятости населения в Челябинской области в рамках ГАС «Управление» |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Формирование и передача на федеральный уровень в АИС «Регистры получателей услуг» регионального сегмента регистров получателей государственных услуг в сфере занятости насе­ления |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Формирование и передача на федеральный уровень и на информационный портал «Работа в России» областного банка вакансий |
|  | - Этап 3 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Формирование и передача полномочному представителю Президента РФ в УрФО и в АИС «Мониторинг ситуа­ции на рынке труда в Уральском федеральном округе» показателей мо­ниторинга о ситуации на рынке труда Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Осуществление мероприятий по обеспечению информационной безопасности в областной службе занятости населе­ния |
|  | - Этап 5 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Обеспечение предоставления показателей мо­ниторинга в сфере труда и занятости населения в Челябинской области в рамках ГАС «Управление» |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Внедрение мониторинга и управления в сфере труда и занятости насе­ления в Челябинской области в рамках ГАС «Управление» |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения (да/нет) - нет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга и управления в сфере труда и занятости населения (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | Главное управление по труду и занятости населения Челябинской об­ласти |
| 10. | Контактные данные | 454091 г.Челябинск, ул.Комсомольская, 18А, Тел. (351)261-51-26, факс: (351)261-42-68, e-mail: [depzan@szn74.ru](mailto:depzan@szn74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 43,1 |
|  | 2010 год, в том числе: | 12,4 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 12,4  в т. ч.  Главное управление - 1,0  ГУ ЦЗН - 11,4 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 14,3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 14,3  в т. ч.  Главное управление - 1,1  ГУ ЦЗН - 13,2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 16,4 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 16,4  в т. ч.  Главное управление - 1,3 ГУ ЦЗН - 15,1 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.4 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение управления социально-экономическим развитием субъек­тов Российской Федерации |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Предоставление рабочих мест с подключением к информационной ана­литической системе ГАС "Управление" с возможностью ввода данных в соответствии с утвержденным перечнем показателей мониторинга про­цессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и соци­альной сферах Челябинской области |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 947 «Об утверждении правил разработки, апробации, до­работки и реализации типовых программных решений в сфере регио­нальной информатизации»;  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 806-р «Об организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальных сферах субъектов Российской Федерации»;  Письмо заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Рос­сийской Федерации А.А. Солдатова от 04.09.2009 г. № АС-П13-4873 |
| 5. | Цели мероприятия: | Формирование показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Челябинской области |
| 6. | Задачи мероприятия: | Ежемесячное предоставление показателей мониторинга процессов в ре­альном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Челябинской области в вышестоящие органы государственной власти Российской Федерации |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.09.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.09.2010 - 31.12.2010) Получение регионального сегмента ГАС «Управление» |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.06.2011) Приобретение технических средств и про­граммного обеспечения, установка программного обеспечения |
|  | - Этап 2 | (01.07.2011 - 31.12.2011) Апробация регионального сегмента ГАС «Управление» |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Внедрение и опытная эксплуатация 1-2 модулей регионального сегмента ГАС «Управление» |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Повышение оперативности сбора и удобство аккумулирования Минре-гионом Российской Федерации информации для проведения ежемесяч­ного мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансо­во-банковской и социальной сферах субъектов РФ |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о показателях социально-экономического развития регионов (да/нет) - нет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о показателях социально-экономического развития регионов (да/нет) - нет |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о показателях социально-экономического развития регионов (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для мониторинга эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципальных образований Челябинской области (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство экономического развития Челябинской области;  - Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;  - Министерство социальных отношений Челябинской области;  - Комитет информационного и программного обеспечения Правитель­ства Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, т./ф. 8 (351) 263-14-22; e-mail: [cecon@chel.surnet.ru](mailto:cecon@chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 2,35 (расчетный) |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,85 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,85 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 1,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 1,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Финансирование мероприятия, предоставление регионального сегмента ГАС «Управление» |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Реализация распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года №806-р и подготовка ежемесячного доклада Мин-региона России о ситуации в экономике, финансово-банковской и соци­альной сферах субъектов Российской Федерации |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Вновь начинаемое мероприятие |

Паспорт мероприятия № 7.5 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение мониторинга эффективности деятельности органов испол­нительной власти субъектов РФ |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Установлены рабочие места с подключением к информационной анали­тической системе ГАС "Управление" с возможностью ввода данных по Челябинской области |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной вла­сти субъектов Российской Федерации» |
| 5. | Цели мероприятия: | Формирование Доклада Губернатора Челябинской области о достигну­тых значениях показателей для оценки эффективности деятельности ор­ганов исполнительной власти субъектов РФ за отчётный год и плани­руемых значениях на 3-х летний период |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - обмен информацией о достигнутых значениях показателей эффектив­ности деятельности органов исполнительной власти Челябинской об­ласти с Минрегионом Российской Федерации, отраслевыми федераль­ными органами власти;  - формирование Доклада Губернатора Челябинской области о достиг­нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за отчётный год и плани­руемых значениях на 3-х летний период для дальнейшего проведения Минрегионом Российской Федерации мониторинга эффективности дея­тельности органов исполнительной власти Челябинской области;  - обеспечение оперативности обмена информацией и достоверности вводимых данных. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 15.04.2010 - 01.11.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.04.2010 - 01.05.2010) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации, формирование Доклада Губернатора Челябинской об­ласти о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2009 год и планируемых значениях на 3-х летний период |
|  | - Этап 2 | (01.07.2010 - 01.11.2010) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельно­сти органов исполнительной власти субъектов РФ за 2009 год |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.04.2011 - 01.05.2011) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации, формирование Доклада Губернатора Челябинской об­ласти о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2010 год и планируемых значениях на 3-х летний период |
|  | - Этап 2 | (01.07.2011 - 01.11.2011) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельно­сти органов исполнительной власти субъектов РФ за 2010 год |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.04.2012 - 01.05.2012) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации, формирование Доклада Губернатора Челябинской об­ласти о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за 2011 год и планируемых значениях на 3-х летний период |
|  | - Этап 2 | (01.07.2012 - 01.11.2012) Обмен информацией с Минрегионом Россий­ской Федерации о результатах мониторинга эффективности деятельно­сти органов исполнительной власти субъектов РФ за 2011 год |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Подготовка Доклада Губернатора Челябинской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за отчётный год и планируемых значениях на 3-х летний период |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о результатах деятельности органов ис­полнительной власти субъектов Российской Федерации (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о результатах деятельности органов ис­полнительной власти субъектов Российской Федерации (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для представления информации о результатах деятельности органов ис­полнительной власти субъектов Российской Федерации (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Министерство экономического развития Челябинской области;  - Министерство социальных отношений Челябинской области;  - Министерство финансов Челябинской области;  - Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области;  - Министерство культуры Челябинской области;  - Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об­ласти»;  - Министерство образования и науки Челябинской области; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - Министерство физической культуры, спорта и туризма Челябинской области;  - Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области;  - Министерство сельского хозяйства Челябинской области;  - Министерство здравоохранения Челябинской области;  - Главное управление по взаимодействию с правоохранительными ор­ганами Челябинской области;  - Управление государственной службы Правительства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 57, т./ф. 8 (351) 263-14-22; e-mail: [cecon@chel.surnet.ru](mailto:cecon@chel.surnet.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.econom-chelreg.ru](http://www.econom-chelreg.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн.рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Нет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Принятие нормативных правовых и иных актов Правительством РФ и федеральными органами власти по реализации Указа Президента Рос­сийской Федерации от 28 июня 2007 года №8 25 «Об оценке эффектив­ности деятельности органов исполнительной власти субъектов Россий­ской Федерации» |
| 1 | 2 | 3 |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Реализация Указа Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 года № 825 «Об оценке эффективности деятельности органов ис­полнительной власти субъектов Российской Федерации», включая про­ведение мониторинга эффективности деятельности органов исполни­тельной власти субъектов РФ |
| 16. | Вхождение в региональные программы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Переходящее мероприятие |

Паспорт мероприятия № 7.6 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Использование электронного документооборота в деятельности органов власти |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Электронный документооборот |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Использование системы электронного документооборота вместе с обес­печением юридической значимости электронных документов в органах власти Челябинской области переведет межведомственное взаимодей­ствие на качественно лучший уровень и создаст предпосылки для ис­пользования юридически значимого электронного документооборота между любыми организациями на территории Челябинской области |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденный решением заседа­ния Совета при Президенте Российской Федерации по развитию ин­формационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр-357. |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | Внедрение в органах исполнительной власти Челябинской области юридически значимого электронного документооборота с использова­нием электронной цифровой подписи (далее ЮЗЭД) |
| 6. | Задачи мероприятия: | - внедрение механизма электронной цифровой подписи (далее ЭЦП) для обеспечения ЮЗЭД в органах исполнительной власти Челябинской области;  - организация межведомственного удостоверяющего центра органов ис­полнительной власти Челябинской области;  - разработка нормативной правовой базы для ЮЗЭД;  - доработка программного обеспечения существующей системы элек­тронного документооборота органов исполнительной власти Челябин­ской области с учетом функциональных требований ЮЗЭД;  - ввод ЮЗЭД в эксплуатацию в органах исполнительной власти Челя­бинской области. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.06.2010-31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (1.06.2010 - 1.07.2010) Разработка Правил ЮЗЭД |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (1.06.2010 - 1.08.2010) Доработка существующей системы электронного документооборота органов исполнительной власти Челябинской облас­ти в части регистрации входящих и исходящих юридически значимых электронных документов с ЭЦП |
|  | - Этап 3 | (1.07.2010 - 1.08.2010) Разработка Инструкции по защите информации при использовании ЮЗЭД |
|  | - Этап 4 | (1.07.2010 - 31.12.2010) Подготовка организационной, нормативной правовой и проектной документации по организации межведомственно­го удостоверяющего центра (далее - МУЦ) |
|  | - Этап 5 | (1.07.2010 - 15.07.2010) Разработка Положения о порядке организации выдачи и отзыва ключей ЭЦП уполномоченным лицам органов испол­нительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 6 | (16.07.2010 - 1.08.2010) Разработка формы типового соглашения для участвующего в ЮЗЭД органа исполнительной власти Челябинской об­ласти |
|  | - Этап 7 | (1.07.2010 - 1.11.2010) Подготовка Постановления Правительства Челя­бинской области «Об организации юридически значимого электронного документооборота в органах исполнительной власти Челябинской об­ласти» |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 8 | (1.11.2010 - 31.12.2010) Проведение технической учебы по работе с сис­темой юридически значимого документооборота органов исполнитель­ной власти Челябинской области, получение сертификатов и ключей ЭЦП уполномоченными лицами органов исполнительной власти Челя­бинской области на использование ЭЦП |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (1.01.2011 - 1.02.2011) Доработка программного обеспечения сущест­вующей системы электронного документооборота органов исполни­тельной власти Челябинской области с учетом функциональных требо­ваний ЮЗЭД силами специализированных организаций |
|  | - Этап 2 | (1.01.2011 - 15.02.2011) Приобретение аппаратного и программного обеспечения для ЮЗЭД |
|  | - Этап 3 | (1.01.2011 - 1.03.2011) Ввод в эксплуатацию пилотного проекта ЮЗЭД, обеспечивающего перевод в электронный вид исходящей корреспон­денции из Аппарата Правительства Челябинской области в адреса орга­нов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (1.01.2011 - 1.05.2011) Организация межведомственного удостоверяю­щего центра органов исполнительной власти Челябинской области |
|  | - Этап 5 | (1.05.2011 - 31.05.2011) Проведение опытной эксплуатации ЮЗЭД, пре­дусматривающей использование электронных документов с дублирова­нием их на бумажном носителе |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 6 | (1.06.2011 - 31.12.2011) Ввод ЮЗЭД в рабочую эксплуатацию без дуб­лирования электронных документов их копиями на бумажном носителе |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (1.01.2012 -31.03.2012) Подготовка нормативной правовой базы для возможности электронного согласования проектов нормативных право­вых документов, подготовленных в органах исполнительной власти Че­лябинской области. |
|  | - Этап 2 | (1.03.2012 -31.05.2012) Доработка существующей системы ЮЗЭД в час­ти электронного согласования проектов нормативных правовых доку­ментов с ЭЦП силами специалистов Аппарата Правительства Челябин­ской области. |
|  | - Этап 3 | (1.05.2012 -31.07.2012) Доработка существующей системы ЮЗЭД в час­ти электронного согласования проектов нормативных правовых доку­ментов с ЭЦП силами специализированных организаций. |
|  | - Этап 4 | (1.08.2012 - 31.08.2012) Проведение технической учебы по работе с сис­темой электронного согласования, получение недостающих сертифика­тов и ключей ЭЦП уполномоченными лицами органов исполнительной власти Челябинской области на использование ЭЦП для электронного согласования. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 5 | (1.09.2012 - 31.10.2012) Проведение опытной эксплуатации подсистемы электронного согласования ЮЗЭД, предусматривающей использование электронной схемы согласования с дублированием ее схемой согласо­вания проектов нормативных документов на бумажном носителе. |
|  | - Этап 6 | (1.11.2012 - 31.12.2012) Ввод подсистемы электронного согласования ЮЗЭД в рабочую эксплуатацию без дублирования электронной схемы согласования схемой согласования проектов нормативных документов на бумажном носителе. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - подготовка нормативной правовой, организационной и проектной до­кументации для организации ЮЗЭД;  - внедрение в органах исполнительной власти Челябинской области  ЮЗЭД. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование единой межведомственной системы электронного доку­ментооборота в органах государственной исполнительной власти субъ­екта Российской Федерации (да/нет) - нет |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Использование единой межведомственной системы электронного доку­ментооборота в органах государственной исполнительной власти субъ­екта Российской Федерации (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Использование единой межведомственной системы электронного доку­ментооборота в органах государственной исполнительной власти субъ­екта Российской Федерации (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, priemn @ [obladm.urc.ac.ru](http://obladm.urc.ac.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 5,0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 4,5 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 4,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | мероприятие 6.14 Плана реализации Стратегии развития информацион­ного общества в Российской Федерации до 2011 года. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие 6.14 Плана реализации Стратегии развития информацион­ного общества в Российской Федерации до 2011 года. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.7 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение публикации в сети интернет судебных решений судов об­щей юрисдикции в рамках развития и обеспечения функционирования государственной автоматизированной системы «Правосудие» |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Обеспечение публикации в сети интернет судебных решений судов об­щей юрисдикции |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Отсутствие в настоящее время целевой программы финансирования ме­роприятий развития мировой юстиции Челябинской области из средств регионального бюджета |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Федеральный закон от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», Поста­новление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2006 г. № 583 «О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России» на 2007 - 2011 годы» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - обеспечение высокого уровня доступности и качества информирован­ности населения о деятельности мировых судей Челябинской области;  - формирование единого информационного пространства мировой юс­тиции Челябинской области;  - организация системы электронного документооборота между миро­выми судьями Челябинской области, Челябинским областным судом, Управлением Судебного департамента в Челябинской области, Госу­дарственным комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области, органами исполнительной власти. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - организация каналов доступа к сети интернет на судебных участках мировых судей Челябинской области;  - организация локально-вычислительных сетей на судебных участках мировых судей Челябинской области;  - внедрение специализированного программного обеспечения по судеб­ному делопроизводству на судебных участках;  - обеспечение информационной безопасности мировой юстиции Челя­бинской области;  - организация обучения сотрудников аппарата судебных участков экс­плуатации технических средств и программного обеспечения. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.06.2010-31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.06.2010-31.12.2010) Подключение судебных участков мировых су­дей к сети Интернет |
|  | - Этап 2 | (01.06.2010-30.09.2010) Создание и эксплуатация официальных сайтов мировых судей Челябинской области в сети Интернет |
|  | - Этап 3 | (01.06.2010-31.12.2010) Эксплуатация программных комплексов судеб­ного делопроизводства на судебных участках мировых судей Челябин­ской области |
|  | - Этап 4 | (01.06.2010-30.09.2010) Обновление средств вычислительной техники на судебных участках Челябинской области |
|  | - Этап 5 | (01.06.2010-31.12.2010) Монтаж локально-вычислительных сетей в по­мещениях судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 6 | (01.06.2010-31.12.2010) Обеспечение информационной безопасности судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 7 | (01.06.2010-31.12.2010) Обучение сотрудников аппарата судебных уча­стков эксплуатации технических средств и программного обеспечения |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Эксплуатация официальных сайтов мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011-31.12.2011) Эксплуатация программных комплексов судеб­ного делопроизводства на судебных участках мировых судей Челябин­ской области |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-31.12.2011) Монтаж локально-вычислительных сетей в по­мещениях судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011-31.12.2011) Обеспечение информационной безопасности судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 5 | (01.01.2011-31.12.2011) Обучение сотрудников аппарата судебных уча­стков эксплуатации технических средств и программного обеспечения |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Эксплуатация официальных сайтов мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012-31.12.2012) Эксплуатация программных комплексов судеб­ного делопроизводства на судебных участках мировых судей Челябин­ской области |
|  | - Этап 3 | (01.01.2012-31.12.2012) Монтаж локально-вычислительных сетей в по­мещениях судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 4 | (01.01.2012-31.12.2012) Обеспечение информационной безопасности судебных участков мировых судей Челябинской области |
|  | - Этап 5 | (01.01.2012-31.12.2012) Обучение сотрудников аппарата судебных уча­стков эксплуатации технических средств и программного обеспечения |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - обеспечение доступности, открытости и прозрачности правосудия, внедрение системы мероприятий по защите информации судебного уча­стка;  - повышение эффективности работы судебного участка, повышение эффективности эксплуатации автоматизированных средств, снижение удельных издержек функционирования судебного участка. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля участков мировых судей, оснащенных необходимыми комплекса­ми программно-технических средств для публикации решений в сети Интернет (процентов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений в сети Интернет (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных специализированными программными комплексами су­дебного делопроизводства - 100 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации решений в сети Интернет (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных специализированными программными комплексами су­дебного делопроизводства - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет по обеспечению деятельности мировых судей Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454080, г. Челябинск, пр. Ленина, 81, тел. 265-68-99, [goskomitet@74.ru](mailto:goskomitet@74.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [www.mirovoy-sud74.ru](http://www.mirovoy-sud74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 50 |
|  | 2010 год, в том числе: | 20 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 20 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 15 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 15 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: | 15 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 15 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия |  |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Предложено для включения в областную целевую Программу противо­действия коррупции на 2011-2013 годы |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.8 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов государст­венной власти и местного самоуправления с помощью интернет-сайтов |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Развитие интернет-сайтов органов власти |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Обусловлена необходимостью реализации прав граждан на получение информации о деятельности органов государственной власти и местно­го самоуправления |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Федеральный закон от 9.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов ме­стного самоуправления»;  - Распоряжение Правительства Челябинской области от 25 января 2007 г № 1 -рп «Об утверждении перечня сведений о деятельности Правитель­ства Челябинской области, обязательных для размещения в информаци­онно-телекоммуникационной сети Интернет»;  - План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации до 2011 года, утвержденный решением заседа- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | ния Совета при Президенте Российской Федерации по развитию ин­формационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 г. № Пр-357. |
| 5. | Цели мероприятия: | - организация в сети Интернет официальных сайтов органов исполни­тельной власти Челябинской области и органов местного самоуправле­ния Челябинской области;  - обеспечение нормативной правовой базы, касающейся размещаемой в Интернет органами исполнительной власти Челябинской области и ор­ганами местного самоуправления Челябинской области;  - организация размещения на официальных интернет- сайтах органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само­управления актуальной информации о деятельности соответствующих органов Челябинской области в соответствии с утвержденными переч­нями. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - организация официальных сайтов органов исполнительной власти Че­лябинской области и местного самоуправления Челябинской области;  - разработка нормативных правовых документов, утверждающих переч­ни информации, размещаемой в Интернет органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Че­лябинской области, а также порядок изменения этих перечней;  - мониторинг информации, размещаемой на официальных сайтах орга­нов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 15.03.2010-01.07.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.03.2010 - 15.04.2010) Сбор информации от органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления сведе­ний о наличии официальных сайтов, существующей нормативной пра­вовой базы о сопровождении данных сайтов и о перечне размещаемой в Интернет информации |
|  | - Этап 2 | (1.04.2010 - 15.04.2010) Мониторинг информации, размещаемой на официальных сайтах органов исполнительной власти Челябинской об­ласти и органов местного самоуправления Челябинской области, прове­дение рейтингования данных сайтов |
|  | - Этап 3 | (16.04.2010 - 1.07.2010) Формирование и доведение до сведения органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само­управления Челябинской области замечаний и рекомендаций по струк­туре и содержанию информации, размещаемой на соответствующих официальных сайтах |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (15.03.2011 - 15.04.2011) Сбор информации от органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления сведе­ний о наличии официальных сайтов, существующей нормативной пра­вовой базы о сопровождении данных сайтов и о перечне размещаемой в Интернет информации |
|  | - Этап 2 | (1.04.2011 - 15.04.2011 ) Мониторинг информации, размещаемой на официальных сайтах органов исполнительной власти Челябинской об­ласти и органов местного самоуправления Челябинской области, прове­дение рейтингования данных сайтов |
|  | - Этап 3 | (16.04.2011 - 1.07.2011) Формирование и доведение до сведения органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само­управления Челябинской области замечаний и рекомендаций по струк­туре и содержанию информации, размещаемой на соответствующих официальных сайтах. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.03.2012 - 15.04.2012) Сбор информации от органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления сведе­ний о наличии официальных сайтов, существующей нормативной пра­вовой базы о сопровождении данных сайтов и о перечне размещаемой в Интернет информации |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (1.04.2012 - 15.04.2012 ) Мониторинг информации, размещаемой на официальных сайтах органов исполнительной власти Челябинской об­ласти и органов местного самоуправления Челябинской области, прове­дение рейтингования данных сайтов |
|  | - Этап 3 | (16.04.2012 - 1.07.2012) Формирование и доведение до сведения органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного само­управления Челябинской области замечаний и рекомендаций по струк­туре и содержанию информации, размещаемой на соответствующих официальных сайтах. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Размещение в сети Интернет актуальной информации о деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов мест­ного самоуправления Челябинской области в соответствии с утвер­жденными перечнями информации |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение ин­формации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) - 97,37 |
|  | - Показатель 2 | Доля органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на ин­тернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение ин­формации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на ин­тернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) -100 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение ин­формации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на ин­тернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ (процентов) -100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнительной власти Челябинской области, органы местного самоуправления челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | Аппарат Правительства Челябинской области, 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, [priemn@obladm.urc.ac.ru](mailto:priemn@obladm.urc.ac.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | текущие расходы на содержание Аппарата Правительства Челябинской области. |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | мероприятие 6.2 Плана реализации Стратегии развития информацион­ного общества в Российской Федерации до 2011 года. |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие 6.2 Плана реализации Стратегии развития информацион­ного общества в Российской Федерации до 2011 года. |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.9 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Предоставление гражданам и организациям информации об условиях получения государственных услуг |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Предоставление информации об условиях получения государственных услуг |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Необходимость повышения качества жизни граждан путем предостав­ления информации о возможности и условиях получения государствен­ных услуг |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Стратегия развития информационного общества в Российской Феде­рации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212);  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №478;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р. |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - обеспечение информационной открытости деятельности государст­венных органов исполнительной власти и органов местного самоуправ­ления Челябинской области, повышение качества доступности предос­тавляемых ими государственных и муниципальных услуг;  - обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах, предоставляемых на территории Челябинской области и достоверной информацией об их объеме и качестве;  - обеспечение физических и юридических лиц возможностью сформи­ровать комплект документов, необходимых для получения государст­венной услуги. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - формирование базы данных Регионального реестра государственных и муниципальных услуг;  - размещение информации об услуге или функции на Региональном портале государственных и муниципальных услуг;  - передача данных Регионального Реестра государственных и муници­пальных услуг в Сводный Реестр;  - размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг. Обеспечение доступа к ним для копирования и заполнения в электронном виде. |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2011 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-27.01.2010) Получение типового программного обеспечения Регионального реестра и Портала |
|  | - Этап 2 | (01.02.2010-30.03.2010) Назначение сотрудников, ответственных за ин­формационное сопровождение регионального реестра |
|  | - Этап 3 | (01.04.2010-20.04.2010) Заключение договора на передачу прав исполь­зования программы для ЭВМ "Система реестров и порталов государст­венных услуг" с Минэкономразвития России на использование типового программного обеспечения Регионального реестра |
|  | - Этап 4 | (до 01.07.2010) Разработка рабочих планов по переходу к предоставле­нию муниципальных услуг в электронном виде |
|  | - Этап 5 | (16.04.2010-01.06.2010) Информационное наполнение Регионального реестра |
|  | - Этап 6 | (16.04.2010- 01.07.2010) Организация работы по проверке качества раз­мещения информации органами исполнительной власти Челябинской области |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 7 | (16.04.2010-15.08.2010) Размещение информации на региональном пор­тале государственных услуг |
|  | - Этап 8 | (16.04.2010- 01.07.2010) Передача в Сводный реестр информации о го­сударственных и муниципальных услугах |
|  | - Этап 9 | (01.05.2010-31.12.2010) Внесение изменений в нормативные и правовые акты Челябинской области в целях устранения возможных ограничений предоставления государственных услуг |
|  | - Этап 10 | (01.05.2010-31.12.2010) Размещение на Едином портале государствен­ных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необ­ходимых для получения соответствующих услуг |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.05.2010-01.01.2011) Внесение изменений в нормативные и правовые акты Челябинской области в целях устранения возможных ограничений предоставления государственных услуг |
|  | - Этап 2 | (01.05.2010-01.01.2011) Размещение на Едином портале государствен­ных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необ­ходимых для получения соответствующих услуг |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-31.12.2011) Обеспечение своевременного обновления ин­формации в региональном реестре и Едином портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012) Обеспечение своевременного обновления ин­формации в региональном реестре и Едином портале государственных и муниципальных услуг Челябинской области |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - работоспособная система Регионального реестра с информацией о го­сударственных и муниципальных услугах с учетом рекомендаций Рас­поряжения Правительства РФ от 17.12.2009г. №1993-р;  - переданная в Сводный реестр информация о государственных и муни­ципальных услугах;  - доступная информация об услуге или функции на Региональном пор­тале государственных и муниципальных услуг;  - доступ граждан к формам заявлений и иных документов, размещен­ных на Едином портале государственных и муниципальных услуг и не­обходимых для получения соответствующих услуг, а также возмож­ность их копирования и заполнения в электронном виде. |
|  | 2010 год |  |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых ор­ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор­ганами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (штук) - 58 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в субъекте регионального портала государственных (муници­пальных) услуг (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых ор­ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор­ганами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (штук) - 66 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в субъекте регионального портала государственных (муници­пальных) услуг (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых ор­ганами исполнительной власти субъекта Российской Федерации или ор­ганами местного самоуправления, информация о которых размещена на едином портале государственных (муниципальных) услуг (штук) - 141 |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Наличие в субъекте регионального портала государственных (муници­пальных) услуг (да/нет) - да |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнительной власти Челябинской области,  - органы местного самоуправления Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | Аппарат Правительства Челябинской области, Российская Федерация, 454089, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, 27, т./ф. 8 (351) 265-67-04, priemn @ [obladm.urc.ac.ru](http://obladm.urc.ac.ru). |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [Pgu.pravmin74.ru](http://Pgu.pravmin74.ru) [Adminref74.ru](http://Adminref74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 1,08 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,36 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,36 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,36 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,36 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,36 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,36 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие «Переход органов исполнительной власти на оказание го­сударственных услуг в электронном виде» |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.10 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение перехода органов исполнительной власти субъектов Россий­ской Федерации и органов местного самоуправления, а также находящих­ся в их ведении учреждений и организаций, на оказание государственных (муниципальных) услуг в электронном виде в рамках региональных ин­тернет-порталов государственных (муниципальных услуг) |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Переход органов исполнительной власти на оказание государственных услуг в электронном виде |
| 3. | Актуальность реализации мероприя­тия | Избавление заявителя от необходимости посещения органов власти и уч­реждений, предоставляющих услуги, с целью подачи документов для по­лучения услуги, а также обеспечение "прозрачности" и понятности про­цесса предоставления услуги. |
| 4. | Основание для реализации меро­приятия | - Стратегия развития информационного общества в Российской Федера­ции (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212);  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №478; |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р. |
| 5. | Цели мероприятия: | - обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;  - обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использовани­ем Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода предоставления услуги;  - обеспечение возможности получения результатов предоставления услуги в электронном виде на Едином портале государственных и муниципаль­ных услуг;  - завершение организации автоматизированного электронного взаимодей­ствия между заинтересованными федеральными органами исполнитель­ной власти, территориальными органами федеральных органов исполни­тельной власти, органами исполнительной власти Челябинской области.  - обеспечение сведениями о результате оказания государственных услуг заинтересованных органов власти и организаций из специального инфор­мационного ресурса (базы данных); |
| 6. | Задачи мероприятия: | - реализация с использованием средств Единого портала возможности предоставления документов в электронном виде путем заполнения элек­тронных форм и предоставления электронных форм документов; |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - реализация возможности доступа к информации о ходе предоставления услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг в ре­жиме реального времени;  - реализация возможности предоставления услуг на Едином портале госу­дарственных и муниципальных услуг полностью в электронном виде;  - формирование базы данных о результате оказания услуги. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реали­зации, в том числе по годам: | (01.01.2012-31.12.2012) |
|  | 2010 год | — |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Модернизация регионального портала и реестра государственных услуг для возможности реализации 3 этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде; |
| - Этап 2 | (01.01.2011-31.12.2011) Модернизация телекоммуникационной инфра­структуры оказания услуг в электронном виде (в т.ч. сетей передачи дан­ных, центров обработки данных, обеспечения их информационной безо­пасности) для возможности реализации 3 этапа перехода на предоставле­ние услуг в электронном виде; |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-31.12.2011) Модернизация регионального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия (далее СМЭВ) для воз­можности реализации 3 этапа перехода на предоставление услуг в элек­тронном виде |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Развитие регионального СМЭВ для обмена ин­формацией между субъектами информационного обмена по технологии веб-сервисов, включая федеральные органы исполнительной власти и тер­риториальные органы федеральных органов исполнительной власти для возможности реализации 4 этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Модернизация аппаратного обеспечения в связи с необходимостью обрабатывать документы, поступающие в электронном виде, в том числе создание локальных сетей, размещение почтовых серве­ров и т.д. для возможности реализации 4 этапа перехода на предоставле­ние услуг в электронном виде |
|  | - Этап 3 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Разработка информационных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги по приёму и обработке докумен­тов заявителей в электронном виде (при необходимости); |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Подготовка, согласование и размещение элек­тронных форм документов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале государственных и муници­пальных услуг |
|  | - Этап 5 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Доработка административного регламента пре­доставления услуги (при необходимости); |
|  | - Этап 6 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Доработка нормативных правовых актов с целью установления возможности обработки сообщений, поступивших по элек­тронным каналам связи, в рамках предоставления услуги |
|  | - Этап 7 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Обеспечение использования средств идентифи­кации и аутентификации заявителя, а также правомочность, дату и время предоставления им документов при осуществлении приема документов в электронном виде. |
|  | - Этап 8 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Заключение соглашения об информационном обмене через СМЭВ между заинтересованными органами власти с целью обеспечения возможности электронного обмена данными; |
|  | - Этап 9 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Проведение обучения работников заинтересо­ванных органов власти и организаций, участвующих в приеме документов для предоставления услуги работе с электронными документами; |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание | |
| 1 | 2 | 3 | |
|  | - Этап 10 | (01.01.2012 - 01.07.2012) Проведение специального совещания в рамках соответствующей рабочей группы координационного органа, с участием представителей заинтересованных органов и организаций; | |
|  | - Этап 11 | (01.07.2012 - 31.12.2012) Определение перечня «контрольных точек» про­цесса предоставления услуги для проработки этапов мониторинга хода предоставления услуги в электронном виде. | |
|  | - Этап 12 | (01.07.2012 - 31.12.2012) Разработка информационных систем и ресурсов (при необходимости), интеграция системы приема и обработки докумен­тов заявителей с Единым порталом и с информационными системами ор­ганов власти и организаций, участвующих в процессе предоставления ус­луги с целью осуществления возможности мониторинга хода предостав­ления услуги в электронном виде; | |
|  | - Этап 13 | (01.07.2012 - 31.12.2012) Доработка нормативных правовых актов, опре­деляющих основания и порядок отслеживания, а также предоставления информации о ходе предоставления услуги | |
|  | - Этап 14 | (01.07.2012 - 31.12.2012) Модернизация программно-аппаратного обеспе­чения для возможности реализации 5 этапа перехода на предоставление услуг в электронном виде в связи с увеличением операционной нагрузки на информационные системы с осуществлением полностью в электронном виде отдельных административных процедур, а также возможностью от­слеживания хода предоставления услуги | |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 15 | (01.07.2012 - 31.12.2012) Обеспечение автоматизированного внутри и межведомственного обмена данными при выполнении административных процедур в рамках предоставления услуги, полностью через СМЭВ |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам: | - завершенный 3 этап Единой телекоммуникационной сети (далее ЕТКС) органов исполнительной власти Челябинской области  - разработанные (доработанные) информационные системы и ресурсы (при необходимости);  - работоспособные электронные формы документов с возможностью их заполнения в интерактивном режиме на Едином портале государственных и муниципальных услуг;  - доработанные (исправленные) административные регламенты предос­тавления государственных услуг.  - доработанные и утвержденные нормативно-правовые акты, исключаю­щие возможные препятствия по оказанию государственных и муници­пальных услуг в электронном виде;  - существующая возможность использования средств электронной цифро­вой подписи или другой идентификации заявителя государственной услу­ги  - подписанное соглашения об информационном обмене через СМЭВ меж­ду заинтересованными органами власти с целью обеспечения возможно­сти электронного обмена данными;  - специальное совещание, техническая учеба в рамках соответствующей |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | рабочей группы координационного органа, с участием представителей за­интересованных органов и организаций; |
|  |  | - интегрированная система приема и обработки документов заявителей с Единым порталом и с информационными системами органов власти и ор­ганизаций, участвующих в процессе предоставления услуги с целью осу­ществления возможности мониторинга хода предоставления услуги в электронном виде;  - нормативно-правовые акты, определяющие основания и порядок отсле­живания, а также предоставление информации о ходе предоставления ус­луги;  - модернизированное программно-аппаратное обеспечение рабочий стан­ций и ЕТКС;  - автоматизация внутри и межведомственного обмена данными при вы­полнении административных процедур в рамках предоставления услуги, полностью через СМЭВ |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъек­та Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек­тронном виде с использованием единого портала государственных (муни­ципальных) услуг (штук) - 0 |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъек­та Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек­тронном виде с использованием единого портала государственных (муни­ципальных) услуг (штук) - 0 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъек­та Российской Федерации и органами местного самоуправления в элек­тронном виде с использованием единого портала государственных (муни­ципальных) услуг (штук) - 17 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы исполнительной власти Челябинской области;  - органы местного самоуправления Челябинской области. |
| 10. | Контактные данные | Аппарат Правительства Челябинской области, Российская Федерация, 454089, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, 27, т./ф. 8 (351) 265-67-04, e-mail [priemn@obladm.urc.ac.ru](mailto:priemn@obladm.urc.ac.ru). |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [Pgu.pravmin74.ru](http://Pgu.pravmin74.ru) [Adminref74.ru](http://Adminref74.ru) |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финанси­рования, млн. рублей | 4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и мест­ных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 2 |
|  | из средств бюджета области и мест­ных бюджетов | 2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 2 |
|  | из средств бюджета области и мест­ных бюджетов | 2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реализация данного мероприятия | мероприятие «Предоставление информации об условиях получения госу­дарственных услуг» |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |
| 16. | Вхождение в региональные про­граммы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.11 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и му­ниципальных услуг (далее МФЦ) |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Необходимость предоставления доступа гражданам и организациям к информации, содержащейся в единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей­ствия с органами исполнительной власти и органами местного само­управления, с использованием многофункциональных центров предос­тавления государственных и муниципальных услуг. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. N 1789-р "Концепция административной реформы в Российской Феде­рации в 2006 - 2010 годах";  - Стратегия развития информационного общества в Российской Феде­рации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212); |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - Постановление Губернатора Челябинской области от 16.10.2008 N 340 "О Программе административной реформы в Челябинской области на 2009 - 2010 годы";  - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №478;  - Областная целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предос­тавления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об­ласти в 2010-2011 годах», утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. №303-п;  - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р; |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение качества предоставления государственных и муниципаль­ных услуг;  - повышение доступности информации о государственных и муници­пальных услугах;  - снижение временных и финансовых затрат граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уров­ня комфортности обслуживания заявителя, информирования и консуль­тирования за счет сокращения времени предоставления государствен­ной (муниципальной) услуги, сокращения среднего времени подачи и получения документов;  - улучшение условий работы сотрудников, осуществляющих предостав­ление государственных и муниципальных услуг; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - сокращение социальной напряженности в отношениях граждан и орга­низаций с органами власти Челябинской области и улучшение оценки их деятельности, путем организации удобного обращения к информа­ции, содержащейся в единой системе информационно-справочной под­держки граждан и организаций. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа "одного окна";  - повышение удобства и комфорта получателей государственных и муниципальных услуг;  - сокращение рынка "посреднических услуг";  - оптимизация (упрощение) административных процедур при предоставлении государственных и муниципальных услуг;  - внедрение в практику предоставления государственных и му­ниципальных услуг эффективных механизмов противодействия корруп­ции, повышение прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления;  - оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов документов, выдаваемых заявителям государственных и муниципальных услуг;  - создание информационной инфраструктуры центров обслужи­вания на основе типовых технических решений, обеспечивающей ком­плексную модель информационного обеспечения центров;  - стандартизация и регламентация государственных и муници- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | пальных услуг;  организация информационного обмена данными между территориаль­ными органами федеральных органов исполнительной власти, регио­нальными государственными органами и органами местного само­управления Челябинской области (далее органы власти). |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Адаптация программного обеспечения МФЦ для работы с муниципальным порталом государственных и муници­пальных услуг в рамках реализации задач по развитию регионального портала государственных и муниципальных услуг, осуществляемых в гг. Коркино, Магнитогорск. |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010-31.12.2010) Монтаж необходимого оборудования МФЦ в Копейском, Златоустовском, Снежинском, Троицком, Верхнеуфалей-ском городских округах, Октябрьском, Сосновском, Уйском муници­пальных районах. |
|  | - Этап 3 | (01.03.2010-31.12.2010) Приобретение специализированного программ­ного обеспечения для МФЦ гг. Копейск, Верхний Уфалей, Златоуст, Снежинск, Троицк и муниципальных районах Октябрьское, Соснов-ский, Уйское. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (01.06.2010-31.12.2010) Установка и настройка типовой автоматизиро­ванной информационной системы "Многофункциональный центр пре­доставления государственных и муниципальных услуг" МФЦ в гг. гг. Копейск, Верхний Уфалей, Златоуст, Снежинск, Троицк и муниципаль­ных районах Октябрьское, Сосновский, Уйское. |
|  | - Этап 5 | (01.06.2010-31.12.2010) Обучение специалистов ЦТО МФЦ гг.Копейск, Верхний Уфалей, Златоуст, Снежинск, Троицк и муниципальных рай­онах Октябрьское, Сосновский, Уйское. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-30.12.2011) Адаптация программного обеспечения МФЦ для работы с муниципальным порталом государственных и муници­пальных услуг в рамках реализации задач по развитию регионального портала государственных и муниципальных услуг, осуществляемых в гг. Копейск, Верхний Уфалей, Златоуст, Снежинск, Троицк и муници­пальных районах Октябрьское, Сосновский, Уйское. |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011-30.12.2011) Монтаж необходимого оборудования МФЦ го­родских округов и муниципальных районов, прошедших конкурсный отбор в рамках постановления Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г, №303-п (далее - прошедших конкурсный отбор) |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-30.12.2011) Приобретение специализированного программ­ного обеспечения для МФЦ городских округов и муниципальных рай­онов, прошедших конкурсный отбор |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011-30.12.2011) Установка и настройка типовой автоматизиро­ванной информационной системы "Многофункциональный центр пре­доставления государственных и муниципальных услуг" МФЦ городских округов и муниципальных районов, прошедших конкурсный отбор |
|  | - Этап 5 | (01.01.2011-30.12.2011) Обучение специалистов ЦТО МФЦ городских округов и муниципальных районов, прошедших конкурсный отбор |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-30.12.2012) Адаптация программного обеспечения МФЦ для работы с муниципальным порталом государственных и муници­пальных услуг в рамках реализации задач по развитию регионального портала государственных и муниципальных услуг, осуществляемых в городских округах и муниципальных районах, прошедших конкурсный отбор |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создан МФЦ г.Коркино;  - создан МФЦ г.Магнитогорска;  - созданы МФЦ гг. Копейск, Верхний Уфалей, Златоуст, Снежинск, Троицк и муниципальных районов Октябрьское, Сосновский, Уйское;  - созданы МФЦ в городских округах и муниципальных образованиях, прошедших конкурсный отбор. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество МФЦ, созданных за год (штук) - 7 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 2 | Доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте деятельности МФЦ (процентов) -  75 |
|  | - Показатель 3 | Доля случаев предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со сроками, установленными в административном рег­ламенте (процентов) - 90 |
|  | - Показатель 4 | Доля заявителей, выбравших варианты ответов "удовлетворен", "скорее удовлетворен, чем не удовлетворен" при ответе на вопрос об удовле­творенности качеством предоставляемых услуг (процентов) - 60 |
|  | - Показатель 5 | Доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно (процентов) - 30 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество МФЦ, созданных за год (штук) - 7 |
|  | - Показатель 2 | Доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте деятельности МФЦ (процентов) -  100 |
|  | - Показатель 3 | Доля случаев предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со сроками, установленными в административном рег­ламенте (процентов) - 100 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 4 | Доля заявителей, выбравших варианты ответов "удовлетворен", "скорее удовлетворен, чем не удовлетворен" при ответе на вопрос об удовле­творенности качеством предоставляемых услуг (процентов) - 90 |
|  | - Показатель 5 | Доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно (процентов) - 15 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля заявителей, время ожидания которых в очереди соответствует сроку, установленному в регламенте деятельности МФЦ (процентов) -  100 |
|  | - Показатель 2 | Доля случаев предоставления государственной (муниципальной) услуги в соответствии со сроками, установленными в административном рег­ламенте (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 3 | Доля заявителей, выбравших варианты ответов "удовлетворен", "скорее удовлетворен, чем не удовлетворен" при ответе на вопрос об удовле­творенности качеством предоставляемых услуг (процентов) - 95 |
|  | - Показатель 4 | Доля заявителей, обратившихся в МФЦ повторно (процентов) - 10 |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - Органы местного самоуправления Челябинской области, в т.ч.: Магни­тогорский городской округ, Коркинский муниципальный район,  - Органы местного самоуправления Копейского, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Снежинского, Троицкого городских округов, Ок­тябрьского, Сосновского, Уйского муниципальных районов. |
| 10. | Контактные данные | - Аппарат Правительства Челябинской области, Российская Федерация, 454089, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, 27, т./ф. 8 (351) 265-67-04, e-mail priemn @ [obladm.urc.ac.ru](http://obladm.urc.ac.ru).;  - Магнитогорский городской округ, 455044, г.Магнитогорск, ул.Ленина, 72, т 8(351)9 28-84-55 e-mail [admin@magnitog.ru](mailto:admin@magnitog.ru);  - Коркинский муниципальный район, 456550, г.Коркино, ул.30лет ВЛКСМ, 2, т 8(351)52 4-53-53 e-mail [mail@korkino.uu.ru](mailto:mail@korkino.uu.ru) ;  - органы местного самоуправления Копейского, Верхнеуфалейского, Златоустовского, Снежинского, Троицкого городских округов, Ок­тябрьского, Сосновского, Уйского муниципальных районов Челябин­ской области;  - органы местного самоуправления Челябинской области, из числа му­ниципальных образований, прошедших конкурсный отбор. |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [Adminref74.ru](http://Adminref74.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 432,550 |
|  | 2010 год, в том числе: | 187,925 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 107,350 млн.руб. областной бюджет  80,575 млн. руб. бюджет органов местного самоуправления |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 244,625 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 135,700 млн.руб. областной бюджет  108,925 млн.руб. бюджет органов местного самоуправления |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области и органов местного самоуправления Че­лябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | мероприятие «Предоставление информации об условиях получения го­сударственных услуг». |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие «Доступ к информации о государственных услугах с ис­пользованием центров телефонного обслуживания» |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая Программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предос­тавления государственных и муниципальных услуг в Челябинской об­ласти в 2010-2011 годах», утверждена Постановлением Правительства Челябинской области от 20.11.2009 г. №303-п |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.12 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение перехода Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области», органов местного самоуправления и регу­лируемых организаций ЖКХ на оказание государственных (муници­пальных) услуг по прогнозированию, утверждению и (или) согласова­нию тарифов на коммунальные услуги в электронном виде |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Формирование электронного правительства |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Избавление заявителей (организаций ЖКХ) и потребителей коммуналь­ных услуг от необходимости посещения ЕТО с целью подачи докумен­тов для получения услуги, а также обеспечение «прозрачности» предос­тавления услуги |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Постановление Губернатора Челябинской области от 01.09.2004г. (в ред. Постановлений Губернатора Челябинской области от 16.11.2009г. № 303) «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно­сти Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - обеспечение экономической обоснованности утверждаемых тарифов;  - обеспечение прозрачности принятия решений и контроля за их обос­нованностью;  - обеспечение возможности для заявителей предоставлять документы в электронном виде для получения услуги и проведения мониторинга деятельности организаций ЖКХ;  - обеспечение возможности для заявителей осуществлять мониторинг хода предоставления услуг;  - обеспечение возможности получения результатов предоставления ус­луги в электронном виде;  - обеспечение сведениями о результатах оказания государственных ус­луг заинтересованных органов власти и организаций;  - завершение организации ЕИАС между Федеральной службой по та­рифам Российской Федерации, ЕТО, органами местного самоуправле­ния и организациями ЖКХ. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - реализация возможности предоставления документов в электронном виде, заполняя электронные формы-шаблоны и предоставление элек­тронных форм документов;  - реализация возможности доступа к информации предоставления госу­дарственной услуги в режиме реального времени;  - реализация возможности предоставления услуг в электронном виде;  - формирование базы данных о результатах оказания услуг и результа­тах мониторинга. |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.07.2010 - 31.12.2011 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.07.2010-31.12.2010) Изучение опыта Комитета Республики Татар­стан по тарифам и регулирующих органов других Субъектов РФ |
|  | - Этап 2 | (01.07.2010-31.12.2010) Мониторинг технической возможности органи­заций ЖКХ и органов местного самоуправления к работе в региональ­ной ЕИАС по тарифам |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Разработка (адаптация имеющихся) информаци­онных систем и ресурсов, обеспечивающих предоставление услуги |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011-31.12.2011) Подготовка, согласование и размещение элек­тронных форм-шаблонов для обеспечения возможности их заполнения в интерактивном режиме |
|  | - Этап 3 | (01.01.2011-31.12.2011) Анализ и доработка необходимых изменений в нормативно-правовых актах, препятствующих оказанию государствен­ных услуг в электронном виде |
|  | - Этап 4 | (01.01.2011-31.12.2011) Разработка и (или) доработка административ­ных регламентов предоставления государственных услуг |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | Этапы не запланированы |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | Обеспечение прозрачности принятия всех тарифных решений и контро­ля за их обоснованностью |
|  | 2010 год |  |
|  | Показатель 1 | Количество организаций ЖКХ, получивших государственные услуги в электронном виде (штук) - 0 |
|  | 2011 год |  |
|  | Показатель 1 | Количество организаций ЖКХ, получивших государственные услуги в электронном виде (штук) - 300 |
|  | 2012 год |  |
|  | Показатель 1 | Количество организаций ЖКХ, получивших государственные услуги в электронном виде (штук) - 300 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Государственный комитет «Единый тарифный орган Челябинской об­ласти» |
| 10. | Контактные данные | 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75, тел. 232-32-32, e-mail: [eto74@mail.ru](mailto:eto74@mail.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Сайт ЕТО [www.tarif74.ru](http://www.tarif74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, тыс. рублей | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0,0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0,0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования |  |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.13 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | | Содержание |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | | Создание единой системы электронного документооборота государст­венного строительного надзора Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | | - повышение эффективности работы органов государственной власти Челябинской области;  - оперативный мониторинг обстановки и предоставление руководите­лям обобщенной и детализированной информации. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | | - пункт 23 Положения об осуществлении государственного строитель­ного надзора в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 01.02.2006 г. № 54: все сведения, полученные в ходе осуществления государственного строительного надзора, подлежат обобщению и включению в создаваемые органами государственного строительного надзора информационные системы государственного строительного надзора;  - часть 2 статьи 54 Градостроительного кодекса РФ: предметом госу­дарственного строительного надзора является проверка соответствия выполняемых работ в процессе строительства объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной до- |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | | кументации;  - в соответствии со статьей 56 Градостроительного кодекса РФ органа­ми местного самоуправления должны вестись информационные систе­мы обеспечения градостроительной деятельности, в целях обеспечения органов государственной власти достоверными сведениями, необходи­мыми для осуществления своей деятельности. |
| 5. | Цели мероприятия: | | - развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления Челябин­ской области, обеспечивающей потребности в информационном взаи­модействии с указанными органами, а также их информационном обме­не между собой;  - повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Челябинской области и улучшение качества работы органов государственной власти, расположенных на ее территории за счет вне­дрения современных информационных технологий;  - улучшение условий доступа населения и организаций к информации о деятельности органов государственной власти Челябинской области, а также повышение качества государственных услуг и уменьшения вре­мени, необходимого для их оказания и др.;  - повышение качества жизни населения Челябинской области, благода­ря использованию средств информатизации. |
| 6. | Задачи мероприятия: | | - организация каналов доступа к сети интернет территориальных отде­лов управления государственного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области (далее - территориальные отделы);  - внедрение специальной информационной системы, автоматизирую- |
| 1 | 2 | | 3 |
|  |  | | щей совместную работу территориальных отделов государственного строительного надзора Челябинской области;  - обеспечение доступа к совместным информационным ресурсам орга­нов местного самоуправления;  - обеспечение информационной безопасности государственного строи­тельного надзора Челябинской области;  - организация обучения сотрудников эксплуатации технических средств и программного обеспечения государственного строительного надзора Челябинской области. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | | 01.01.2011 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год | |  |
|  | - Этап 1 | | Этап не запланирован |
|  | 2011 год | |  |
|  | - Этап 1 | | (01.01.2011 - 30.06.2011) Организация каналов доступа к сети интернет территориальных отделов |
|  | - Этап 2 | | (01.07.2011 - 31.12.2011) Разработка технического задания на создание единой системы электронного документооборота государственного строительного надзора Челябинской области |
|  | 2012 год | |  |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | - Этап 1 | | (01.01.2012 - 31.12.2012) Разработка и внедрение специальной инфор­мационной системы, автоматизирующей совместную работу территори­альных отделов |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | | - органам исполнительной власти осуществлять комплексный анализ сложившейся социально-экономической ситуации, проводить монито­ринг, анализировать и прогнозировать социально-экономическое разви­тие территории; |
|  |  |  | - предприятиям и организациям различных видов деятельности и форм собственности, населению, другим заинтересованным лицам удовлетво­рять потребность в оперативной и статистической информации о соци­ально-экономическом развитии территории в сети Интернет. |
|  | 2010 год | |  |
|  | - Показатель 1 | | Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к еди­ной системе электронного документооборота государственного строи­тельного надзора Челябинской области (штук) - 0 |
|  | 2011 год | |  |
|  | - Показатель 1 | | Доля рабочих мест сотрудников территориальных отделов государст­венного строительного надзора Челябинской области, обеспеченных доступом в сеть Интернет (процентов) - 100 |
|  | 2012 год | |  |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | - Показатель 1 | | Количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к еди­ной системе электронного документооборота государственного строи­тельного надзора Челябинской области (штук) - 24 |
| 9. | Ответственный исполнитель | | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | | 454048, г. Челябинск, ул. Елькина 77, тел. 237-83-88,261-60-12, факс 237-83-87, эл. почта: [main@uprdor.chel.ru](mailto:main@uprdor.chel.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | | 0 |
|  | из внебюджетных источников | | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | | 0 |
| 1 | 2 | | 3 |
|  | из внебюджетных источников | | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | | 0 |
|  | из внебюджетных источников | | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | | Нет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.14 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Информационная безопасность |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В настоящее время отсутствуют средства защиты информации в боль­шинстве органов исполнительной власти Челябинской области (далее -ОИВ) для защиты информационных ресурсов, составляющих служеб­ную тайну и персональные данные граждан и сотрудников. Существуют предпосылки для нарушения конституционных прав граждан на доступ к общедоступной информации и защите их персональных данных. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информацион­ных технологиях и о защите информации»;  - Закон РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;  - Закон РФ от 10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подпи­си». |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - создание системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную информа­цию и персональные данные в информационных системах органов ис­полнительной власти Челябинской области (далее -Система ИБ);  - создание удостоверяющего центра электронной цифровой подписи (далее - Система УЦ) для осуществления мероприятий Регионального плана № 7.6 по внедрению юридически значимого электронного доку­ментооборота. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - разработка проекта Системы ИБ;  - приобретение средств защиты информации и создание Системы ИБ;  - формирование удостоверяющего центра электронной цифровой под­писи (далее - Система УЦ);  - опытная эксплуатация и доработка Системы ИБ;  - аттестационные испытания Системы ИБ и получение аттестата соот­ветствия Системы ИБ требованиям безопасности информации. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 15.06.2010-05.04.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.06.2010 - 01.10.2010) Разработка проекта построения Системы ИБ. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.10.2010 - 25.12.2010) Приобретение средств защиты информации и оборудования Системы УЦ. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.01.2011 - 15.09.2011) Создание Системы ИБ и Системы УЦ. |
|  | - Этап 2 | (15.09.2011 - 15.10.2011) Обучение обслуживающего персонала: адми­нистраторов безопасности и пользователей Системы ИБ и Системы УЦ |
|  | - Этап 3 | (15.09.2011 - 25.12.2011) Опытная эксплуатация и доработка Системы ИБ и Системы УЦ. |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (15.01.2012 - 05.04.2012) Аттестационные испытания Системы ИБ и Системы УЦ. |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - разработан технический проект Системы ИБ и Системы УЦ в составе: пояснительная записка; описание организационной структуры; схема организационной структуры; описание комплекса технических средств; структурная схема комплекса технических средств; локальный сметный расчёт;  - разработана эксплуатационная документация Системы ИБ и Системы УЦ в составе: акты классификации по требованиям защиты информа­ции; регламент доступа в помещение с техническими средствами; тех­нология эксплуатации задач при обработке информации; описание тех­нологического процесса обработки информации; инструкция по внесе- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | нию изменений в списки пользователей и наделению их полномочиями доступа к ресурсам информационных систем; инструкция пользователя; инструкция администратора безопасности; инструкция по организации парольной защиты; инструкция по организации антивирусной защиты; инструкция по учёту и хранению магнитных носителей с информацией ограниченного доступа; инструкция по резервному копированию защи­щаемой информации; инструкция по действиям персонала в нештатных ситуациях; инструкция по установке, модификации программного обес­печения и техническому обслуживанию средств вычислительной техни­ки; вспомогательные организационные документы (проекты заявок, приказов и другие);  - аппаратное и программное обеспечение для создания Системы ИБ и Системы УЦ приобретено;  - приняты в опытную эксплуатацию Система ИБ и Системы УЦ;  - проведено обучение на курсах повышения квалификации администра­торов безопасности и пользователей ОИВ Системы ИБ и Системы УЦ;  - приёмка в промышленную эксплуатацию Системы ИБ и Системы УЦ;  - информационные системы ОИВ прошли аттестацию на соответствие требованиям по безопасности информации, аттестаты получены;  - проведено специальное исследование технических средств обработки информации с целью предотвращения утечки защищаемой информации по техническим каналам. |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Наличие в Администрации Губернатора Челябинской области и коми­тете информационного и программного обеспечения Правительства Че­лябинской области проектной и сметной документации Системы ИБ и Системы УЦ (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Наличие эксплуатационной документации Системы ИБ у администра­торов информационной безопасности и пользователей в ОИВ (да/нет) -да |
|  | - Показатель 3 | Наличие комплекса аппаратуры и программных продуктов для создания Системы ИБ и Системы УЦ (да/нет) - да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие актов приёмки в опытную эксплуатацию Системы ИБ и Сис­темы УЦ (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Количество служащих ОИВ, прошедших обучение на курсах повыше­ния квалификации администраторов безопасности и пользователей ОИВ Системы ИБ и Системы УЦ (человек) - 48 |
|  | - Показатель 3 | Наличие актов приёмки в промышленную эксплуатацию Системы ИБ и Системы УЦ (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие аттестата соответствия требованиям по безопасности инфор­мации Системы ИБ и Системы УЦ (да/нет) - да |
| 1 | 2 | 3 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Администрация Губернатора Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, т. 263-85-86, 264-07-11, ф. 265­78-37, e-mail: secinf [74@mail.ru](mailto:74@mail.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 54,424 |
|  | 2010 год, в том числе: | 24,58 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 24,58 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 16,844 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 16,844 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 13,0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 13,0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | мероприятие «Использование электронного документооборота в дея­тельности органов власти». |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Программа развития и использования информационных и телекомму­никационных технологий Челябинской области (2008 -2010 годы) |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 7.15 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обучение государственных гражданских служащих и работников бюд­жетных учреждений Челябинской области использованию информаци­онно-коммуникационных технологий и повышению их квалификации в этой области. |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Обучение использованию информационно-коммуникационных техно­логий |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Повышение эффективности государственной гражданской службы Че­лябинской области (далее именуется - гражданская служба Челябинской области) как важнейшего механизма эффективного государственного управления на основе повышения профессиональной компетенции и от­ветственности государственных гражданских служащих Челябинской области (далее именуются - гражданские служащие) |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Стратегия развития информационного общества в Российской Феде­рации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212);  - Указ Президента Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 261 "О федеральной программе "Реформирование и развитие системы госу- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | дарственной службы Российской Федерации (2009 - 2013 годы)";  - Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. N 185-П «Об областной целевой программе "Развитие государ­ственной гражданской службы Челябинской области на 2009 - 2013 го­ды"»;  - Постановление Губернатора Челябинской области от 08.10.2009 N 259 (ред. от 30.10.2009) "О государственном заказе на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку государствен­ных гражданских служащих Челябинской области". |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации го­сударственных гражданских служащих и работников бюджетных учре­ждений в сфере использования информационно-коммуникацион-ных технологий;  - повышение эффективности государственной гражданской службы Че­лябинской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Челябинской области;  - внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, моти­вации гражданских служащих и обеспечения условий для исполнения планов реализации развития Стратегии информационного общества в Челябинской области. |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. | Задачи мероприятия: | - организация проведения технической учебы государственных граж­данских служащих органов исполнительной власти Челябинской облас­ти по использованию информационных и телекоммуникационных тех­нологий;  - организация проведения ежегодного научно-практического семинара по направлению «Информационные и телекоммуникационные техноло­гии в региональном, муниципальном и корпоративном управлении»;  - повышение квалификации государственных служащих в рамках реа­лизации областной целевой программы "Развитие государственной гра­жданской службы Челябинской области на 2009 - 2013 годы"», утвер­жденной постановлением Правительства Челябинской области от 20 ав­густа 2009 г. N 185-П. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | (01.06.2010-31.12.2012) |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.06.2010-01.12.2010) Подготовка распоряжений Губернатора «О проведении технической учебы государственных гражданских слу­жащих Правительства Челябинской области по использованию инфор­мационных и телекоммуникационных технологий»; |
|  | - Этап 2 | (01.09.2010-01.10.2010) Подготовка распоряжения Губернатора «О проведении научно-практического семинара по направлению «Ин­формационные и телекоммуникационные технологии в региональном, муниципальном и корпоративном управлении»» |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 3 | (01.06.2010-01.07.2010)Формирование документов для подачи заявки в государственный заказ на профессиональную переподготовку, повыше­ние квалификации и стажировку государственных гражданских служа­щих Челябинской области по направлению использования информаци­онно-коммуникационных технологий в рамках Постановления Губерна­тора Челябинской области от 08.10.2009 №259 на 2010 год. |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-01.12.2011) Подготовка распоряжений Губернатора «О про­ведении технической учебы государственных гражданских служащих Правительства Челябинской области по использованию информацион­ных и телекоммуникационных технологий»; |
|  | - Этап 2 | (01.09.2011-01.10.2011) Подготовка распоряжения Губернатора «О про­ведении научно-практического семинара по направлению «Информаци­онные и телекоммуникационные технологии в региональном, муници­пальном и корпоративном управлении»» |
|  | - Этап 3 | (01.04.2011-01.07.2011) Формирование документов для подачи заявки в государственный заказ на профессиональную переподготовку, повыше­ние квалификации и стажировку государственных гражданских служа­щих Челябинской области по направлению использования информаци­онно-коммуникационных технологий в рамках Постановления Губерна­тора Челябинской области от 08.10.2009 №259 на 2011 год. |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-01.12.2012) Подготовка распоряжения Губернатора «О про­ведении технической учебы государственных гражданских служащих Правительства Челябинской области по использованию информацион­ных и телекоммуникационных технологий»; |
|  | - Этап 2 | (01.09.2012-01.10.2012) Подготовка распоряжения Губернатора «О про­ведении научно-практического семинара по направлению «Информаци­онные и телекоммуникационные технологии в региональном, муници­пальном и корпоративном управлении»» |
|  | - Этап 3 | (01.04.2012-01.07.2012) Формирование документов для подачи заявки в государственный заказ на профессиональную переподготовку, повыше­ние квалификации и стажировку государственных гражданских служа­щих Челябинской области по направлению использования информаци­онно-коммуникационных технологий в рамках Постановления Губерна­тора Челябинской области от 08.10.2009 №259 на 2012 год. |
| 1 | 2 | 3 |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | -проведена техническая учеба государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Челябинской области по использова­нию информационных и телекоммуникационных технологий;  - проведен ежегодный научно-практический семинар по направлению «Информационные и телекоммуникационные технологии в региональ­ном, муниципальном и корпоративном управлении»;  - курсы повышения квалификации государственных служащих в рамках реализации областной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009 - 2013 годы"» со­держат разделы по направлению «Информационные и телекоммуника­ционные технологии в региональном, муниципальном управлении». |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля гражданских служащих, прошедших профессиональную перепод­готовку, повышение квалификации и стажировку по направлению ис­пользования информационно-коммуникационных технологий, процен­тов от общего количества гражданских служащих (процентов) - 10 |
|  | - Показатель 2 | Количество мероприятий, проведенных по обучению государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений Челябин­ской области по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий (штук) - 2 |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля гражданских служащих, прошедших профессиональную перепод­готовку, повышение квалификации и стажировку по направлению ис­пользования информационно-коммуникационных технологий, процен­тов от общего количества гражданских служащих (процентов) - 15 |
|  | - Показатель 2 | Количество мероприятий, проведенных по обучению государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений Челябин­ской области по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий (штук) - 2 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля гражданских служащих, прошедших профессиональную перепод­готовку, повышение квалификации и стажировку по направлению ис­пользования информационно-коммуникационных технологий, процен­тов от общего количества гражданских служащих (процентов) - 20 |
|  | - Показатель 2 | Количество мероприятий, проведенных по обучению государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений Челябин­ской области по вопросам использования информационно-коммуникационных технологий (штук) - 2 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454089, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, 27, т./ф. 8 (351) 265-67-04, e-mail priemn @ [obladm.urc.ac.ra](http://obladm.urc.ac.ra). |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0,75 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,23 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,23 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,25 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,25 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,27 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,27 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Областная целевая программа "Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009 - 2013 годы"», утвержденная по­становлением Правительства Челябинской области 20 августа 2009 г. N 185-П |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 7.16 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание единого информационного пространства Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Единое информационное пространство |
| 3. | Актуальность реализации мероприя­тия | В связи с увеличением информационных потоков возникает необхо­димость в едином инструменте для обработки, хранения, и передачи информации. Единое информационное пространство значительно увеличит скорость обмена информацией и позволит отслеживать по­токи документов, что приведет к повышению надежности работы с документами, облегчению передачи данных как внутри подведомст­венных организаций, так и между организациями. |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ «О персональ­ных данных»;  - перечень поручений президента Российской Федерации по разви­тию информационного общества в РФ от 26.02.2010 № ПР-3492; |
|  |  | - Стратегия развития информационного общества в РФ до 2011 года от 07.02.2008 №ПР-212;  - План реализации Стратегии развития информационного общества в РФ до 2011 года от 13.02.2008 №ПР-357. |
| 5. | Цели мероприятия: | Создание условий для более удобного взаимодействия между органи­зациями |
| 6. | Задачи мероприятия: | Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса: сервер обмена мгновенными сообщениями по протоколу Jabber на базе программного обеспечения Openfire; единая защищен­ная сеть на базе VPN; система электронного документооборота; средств голосовой и видео связи. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010-31.12.2010) Внедрение сервера обмена мгновенными со­общениями по протоколу Jabber на базе программного обеспечения Openfire |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2012) Разработка программно - аппаратного ком­плекса для создания единой защищенной сети на базе VPN, внедре­ние электронного документооборота, средств голосовой и видео свя­зи |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 01.06.2012)Тестирование построенной сети, анализ тре­буемых дополнений |
|  | - Этап 2 | (01.06.2012 - 31.12.2012)Внесение дополнений |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам: | - объединены электронные коммуникации Министерства и подве­домственных организаций;  - создано Единое информационное пространство. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Внедрен сервис обмена сообщениями с подведомственными органи­зациями в Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (процентов) - да |
|  | - Показатель 2 | Доля компьютеров сети в Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области с интегрированным сервисом обмена сообщениями с подведомственными организациями (процен­тов) - 100 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Проект единой информационной вычислительной сети Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области го­тов (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | ИКТ-инфраструктура информационной вычислительной сети Мини­стерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской об­ласти готова для запуска дополнительных сервисов (да/нет) - да |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, подключенных к сервису электронной почты (процентов) - 100 |
|  | - Показатель 2 | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, использующих систему электронного документооборота Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (процентов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябин­ской области |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, Энгельса, 22, тел. (351) 265-03-72, факс 265-02­90, email: [minsport74@inbox.ru](mailto:minsport74@inbox.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | <http://chelsport.ru/> |
| 12. | Объем предусмотренного финанси­рования, млн. рублей | 1,4 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,7 |
|  | из средств бюджета Челябинской об­ласти и местных бюджетов | 0,7 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,35 |
|  | из средств бюджета Челябинской об­ласти и местных бюджетов | 0,35 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,35 |
|  | из средств бюджета Челябинской об­ласти и местных бюджетов | 0,35 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реализация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные програм- | Нет |
|  | мы |  |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое | Нет |
|  | мероприятие |  |

Паспорт мероприятия № 9.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа населения к информации о государственных (му­ниципальных) услугах с использованием центров телефонного обслу­живания |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Доступ к информации о государственных услугах с использованием центров телефонного обслуживания |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Необходимость предоставления доступа гражданам и организациям к информации, содержащейся в единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей­ствия с органами исполнительной власти и органами местного само­управления, с использованием телефонной связи при помощи оператора центров телефонного обслуживания (далее - ЦТО) |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 г. N 1789-р "Концепция административной реформы в Российской Феде­рации в 2006 - 2010 годах";  - Стратегия развития информационного общества в Российской Феде- |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | рации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212); |
|  |  | - Постановление Губернатора Челябинской области от 16.10.2008 N 340 "О Программе административной реформы в Челябинской области на 2009 - 2010 годы"; |
|  |  | - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 г. №478; |
|  |  | - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. №1993-р. |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение доступности информации о государственных и муници­пальных услугах;  - снижение временных и финансовых затрат граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг за счет информи­рования и ускорения процесса подготовки необходимых документов;  - организация удобного телефонного обращения для граждан и органи­заций к информации, содержащейся в единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодей­ствия с органами исполнительной власти и в ведомственных информа­ционных системах в отношении информации о деятельности территори­альных органов федеральных органов исполнительной власти, государ­ственных органов исполнительной власти субъектов Российской Феде­рации и органов местного самоуправления. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - организация ЦТО на базе многофункционального центра предоставле­ния государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) г.Магнитогорска; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - организация ЦТО на базе МФЦ г.Коркино, |
|  |  | - организация ЦТО на базе МФЦ городских округов и муниципальных образований из числа пилотных территорий, осуществляющих оказание государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
|  |  | - организация единого центра телефонного обслуживания населения Челябинской области |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 01.03.2010) Монтаж необходимого оборудования для ЦТО МФЦ г. Магнитогорска |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 01.03.2010) Приобретение специализированного про­граммного обеспечения для ЦТО МФЦ г. Магнитогорска |
|  | - Этап 3 | (01.03.2010 - 31.03.2010) Установка и настройка программного обеспе­чения ЦТО МФЦ г. Магнитогорска |
|  | - Этап 4 | (01.03.2010 - 31.03.2010) Обучение специалистов ЦТО МФЦ г. Магни­тогорска |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.07.2011 - 01.09.2011) Покупка и монтаж необходимого оборудова­ния для ЦТО МФЦ г. Коркино |
|  | - Этап 2 | (01.07.2011 - 01.09.2011) Приобретение специализированного про­граммного обеспечения для ЦТО МФЦ г. Коркино |
|  | - Этап 3 | (01.09.2011 - 30.09.2011) Установка и настройка программного обеспе­чения ЦТО МФЦ г. Коркино |
|  | - Этап 4 | (01.09.2011 - 30.09.2011) Обучение специалистов ЦТО МФЦ г. Коркино |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 30.09.2012) Покупка и монтаж необходимого оборудова­ния для ЦТО МФЦ городских округов и муниципальных образований из числа пилотных территорий, осуществляющих оказание государст­венных и муниципальных услуг на базе МФЦ (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 30.09.2012) Приобретение специализированного про­граммного обеспечения для ЦТО МФЦ городских округов и муници­пальных образований (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
|  | - Этап 3 | (01.01.2012 - 30.09.2012) Установка и настройка программного обеспе­чения ЦТО МФЦ городских округов и муниципальных образований (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 4 | (01.01.2012 - 30.09.2012) Обучение специалистов ЦТО МФЦ городских округов и муниципальных образований (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
|  | - Этап 5 | (01.10.2012 - 31.12.2012) Покупка и монтаж необходимого оборудова­ния для ЦТО населения Челябинской области |
|  | - Этап 6 | (01.10.2012 - 31.12.2012) Приобретение специализированного про­граммного обеспечения для ЦТО населения Челябинской области |
|  | - Этап 7 | (01.10.2012 - 31.12.2012) Установка и настройка программного обеспе­чения ЦТО населения Челябинской области |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - создан ЦТО на базе МФЦ г.Магнитогорска;  - создан ЦТО на базе МФЦ г.Коркино;  - созданы ЦТО на базе МФЦ городских округов и муниципальных обра­зований (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие единого центра телефонного обслуживания обеспечивающего доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах (да/нет) - нет |
|  | - Показатель 2 | Доля органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием единого центра телефонного обслуживания (процен­тов) - 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие единого центра телефонного обслуживания обеспечивающего доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах (да/нет) - нет |
|  | - Показатель 2 | Доля органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием единого центра телефонного обслуживания (процен­тов) - 0 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Наличие единого центра телефонного обслуживания обеспечивающего доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах (да/нет) - нет |
|  | - Показатель 2 | Доля органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием единого центра телефонного обслуживания (процен­тов) - 0 |
| 9. | Ответственный исполнитель | - Аппарат Правительства Челябинской области;  - органы местного самоуправления Челябинской области, в т.ч.: Магни­тогорский городской округ, Коркинский муниципальный район;  - органы местного самоуправления Копейского, Верхнеуфалейского городских округов. |
| 1 | 2 | 3 |
| 10. | Контактные данные | - Аппарат Правительства Челябинской области, Российская Федерация, 454089, г. Челябинск, ул.Цвиллинга, 27, т./ф. 8 (351) 265-67-04, e-mail priemn @ [obladm.urc.ac.ru](http://obladm.urc.ac.ru).  - Магнитогорский городской округ, 455044, г.Магнитогорск, ул.Ленина, 72, т 8(351)9 28-84-55 e-mail [admin@magnitog.ru](mailto:admin@magnitog.ru)  - Коркинский муниципальный район, 456550, г.Коркино, ул.30лет ВЛКСМ, 2, т 8(351)52 4-53-53 e-mail [mail@korkino.uu.ru](mailto:mail@korkino.uu.ru)  - органы местного самоуправления Копейского, Верхнеуфалейского го­родских округов Челябинской области. |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [Adminref74.ru](http://Adminref74.ru) |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн.рублей | 3,2 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,2 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,2 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год, в том числе: | 2,5 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 2,5 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области и органов местного самоуправления Че­лябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия |  |

Паспорт мероприятия № 9.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Разработка единой системы нормативно-справочной информации в Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | ЕСНСИ |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | Сложность межведомственного взаимодействия в органах исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области, а так же при взаимодействии с юридическими и физическими лицами обусловлена отсутствием единых классификаторов и справочников. Отсутствие единой метаинформации о имеющихся в органах исполнительной власти и местного самоуправления Челябинской области информационных ресурсах приводит к дублированию, рассогласованию информации, а также неоправданным затратам на создание и содержание дублирующихся информационных ресурсов. |
| 4. | Основание для реализации мероприятия | - Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом РФ 07.02.2008 г. №Пр-212);  - типовая форма плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в субъекте Российской Федерации. |
| 1 | 2 | 3 |
| 5. | Цели мероприятия: | - реализация в Челябинской области государственной политики в сфере информатизации;  - повышение эффективности использования государственных информационных ресурсов Челябинской области;  - совершенствование организации учета государственных информационных ресурсов Челябинской области. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - создание и обеспечение функционирования реестра государственных информационных ресурсов Челябинской области;  - инвентаризация и регистрация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области. |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализации, в том числе по годам: | 01.08.2010 — 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Обеспечение функционирования реестра государственных информационных ресурсов Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Регистрация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Обеспечение функционирования реестра государственных информационных ресурсов Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Регистрация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области |
|  | - Этап 3 | (01.10.2011 - 31.12.2011) Ввод в опытную, а затем в промышленную эксплуатацию автоматизированных систем для ведения и управления классификаторами, справочниками и реестрами Челябинской области и для публикации и доставки через сеть Интернет классификаторов, справочников и реестров Челябинской области |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Обеспечение функционирования реестра государственных информационных ресурсов Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Регистрация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения целевых показателей по годам: | - реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области создан и доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области;  - инвентаризация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | информационных ресурсов Челябинской области выполнена; |
|  |  | - регистрация информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области выполнена. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Регистрация всех информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области выполнена (да/нет) -  да |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Регистрация всех информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области выполнена (да/нет) -  да |
| 1 | 2 | 3 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую телекоммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (да/нет) - да |
|  | - Показатель 2 | Регистрация всех информационных ресурсов используемых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области выполнена (да/нет) -  да |
| 9. | Ответственный исполнитель | Аппарат Правительства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 27, (351)2656704, priemn @ [obladm.urc.ac.ra](http://obladm.urc.ac.ra) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансирования, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финансирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реализация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 1 | 2 | 3 |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Нет |

Паспорт мероприятия № 10.1 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Обеспечение доступа населения к информации о развитии физической культуры, спорта и туризма в Челябинской области |
| 2. | Краткое наименование мероприятия | Информационная площадка |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | В связи с необходимостью популяризации физической культуры, спорта и туризма для повышения общего уровня информированности граждан, а так же для пропаганды здорового образа жизни, требуется постоянное ведение информационного сайта, на котором будут выложены данные о спортивных мероприятиях, результатах спортсменов, а так же инфор­мация о детско-юношеских спортивных школах, спортсооружениях, клубах, ссылки на сайты учреждений физкультурно-спортивной на­правленности |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | - Федеральный закон от 27 июля 2006 года №152 - ФЗ «О персональ­ных данных»;  - перечень поручений президента Российской Федерации по развитию информационного общества в РФ от 26.02.2010 № ПР-3492; |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | - Стратегия развития информационного общества в РФ до 2011 года от 07.02.2008 №ПР-212;  - План реализации Стратегии развития информационного общества в РФ до 2011 года от 13.02.2008 №ПР-357. |
| 5. | Цели мероприятия: | Обеспечение доступности информации о деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, физ­культурно-массовых и спортивных мероприятий в Челябинской области для граждан и организаций |
| 6. | Задачи мероприятия: | Наполнение и актуализация информации, публикуемой на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 01.09.2010) Сбор информации о электронной почте, адре­сах веб-сайтов органов управления физической культурой и спортом муниципальных образований области |
|  | - Этап 2 | (01.06.2010 - 01.12.2010) Размещение собранной информации, реорга­низация и оптимизация дизайна веб-сайта Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области |
|  | 2011 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011-31.12.2011) Ведение и своевременное обновление информа­ции на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и ту­ризму Челябинской области |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011-31.12.2011) Построение структуры своевременного обмена между минспортом и органами управления физической культурой и спортом муниципальных образований области |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012-31.12.2012)Ведение веб-сайта Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, своевременное об­новление информации на веб-сайте |
|  | - Этап 2 | (01.01.2012-31.12.2012) Своевременное обновление информации на веб­сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челя­бинской области о физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях в Челябинской области |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - сайт с наглядной навигацией, интуитивно понятным интерфейсом;  - налаженные связи с муниципальными образованиями для получения обновленной информации. |
|  | 2010 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Доля информации о физкультурно-массовых и спортивных мероприя­тиях в Челябинской области, размещенных на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (про­центов) - 30 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля информации о физкультурно-массовых и спортивных мероприя­тиях в Челябинской области, размещенных на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (про­центов) - 60 |
|  | 2012 год |  |
|  | - Показатель 1 | Доля информации о физкультурно-массовых и спортивных мероприя­тиях в Челябинской области, размещенных на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (про­центов) - 100 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454091, г. Челябинск, Энгельса, 22, тел. (351) 265-03-72, факс 265-02­90, email: [minsport74@inbox.ru](mailto:minsport74@inbox.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | [chelsport.ru](http://chelsport.ru) |
| 1 | 2 | 3 |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0,55 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0,35 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,15 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0,1 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,1 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0,1 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0,1 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Бюджет Челябинской области |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Постановление Правительства Челябинской области от 31.07.2009 № 173-П «Об областной целевой программе «Развитие физической куль­туры и спорта в Челябинской области на 2009 - 2011» |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

Паспорт мероприятия № 10.2 для включения в Перечень мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов

в Челябинской области

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Сведения о мероприятии | Содержание |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наименование мероприятия | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| 2. | Краткое наименование мероприятия |  |
| 3. | Актуальность реализации мероприятия | - Градостроительным кодексом РФ предусмотрены информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, предназначен­ные для обеспечения участников градостроительной деятельности све­дениями о документах и иных информационных материалах, получен­ных при территориальном планировании, градостроительном зонирова­нии, планировке территорий, архитектурно-строительном проектирова­нии и строительстве;  - информационные системы обеспечения градостроительной деятельно­сти (далее - ИС ОГД) должны быть созданы органами местного само­управления муниципальных районов и городских округов, начиная с 1-го июля 2006 года. |
| 1 | 2 | 3 |
| 4. | Основание для реализации мероприя­тия | Глава 7 Градостроительного кодекса РФ: в целях обеспечения градо­строительной деятельности предусмотрено использование информаци­онных систем. |
| 5. | Цели мероприятия: | - повышение доступности информации участников градостроительной деятельности о документах и иных информационных материалах, полу­ченных при территориальном планировании, градостроительном зони­ровании, планировке территорий, архитектурно-строительном проекти­ровании и строительстве;  - автоматизация и унифицированное ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Челябин­ской области. |
| 6. | Задачи мероприятия: | - обеспечение Министерства строительства, инфраструктуры и дорож­ного хозяйства Челябинской области (далее - Министерство) сервер­ным оборудованием;  - обеспечение Министерства, органов местного самоуправления му­ниципальных районов и городских округов Челябинской области ли­цензионным картографическим и серверным программным обеспече­нием;  - передача в муниципальные образования Челябинской области на бесплатной основе программного обеспечения «Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельно­сти» (далее - «АИС ОГД»), разработанного Министерством экономи­ческого развития РФ;  - обучение специалистов работе с программным обеспечением «АИС ОГД». |
| 1 | 2 | 3 |
| 7. | Планируемые сроки и этапы реализа­ции, в том числе по годам: | 01.01.2010 - 31.12.2012 |
|  | 2010 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2010 - 31.12.2010) Передача программного обеспечения «АИС ОГД» в муниципальные образования Челябинской области на бесплат­ной основе |
|  | 2011 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2011 - 30.06.2011) Закуп серверного оборудования и программ­ного обеспечения для Министерства. Организация базы данных «АИС ОГД» |
|  | - Этап 2 | (01.01.2011 - 31.12.2011) Продолжение работ по передаче программно­го обеспечения «АИС ОГД» в муниципальные образования Челябин­ской области на бесплатной основе |
|  | - Этап 3 | (01.06.2011 - 31.12.2011) Проведение семинаров по обучению специали­стов работе с программным обеспечением «АИС ОГД» |
|  | 2012 год |  |
|  | - Этап 1 | (01.01.2012 - 31.12.2012) Завершение работ по передаче программного обеспечения «АИС ОГД» в муниципальные образования Челябинской области на бесплатной основе |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Этап 2 | (01.06.2012 - 31.12.2012) Проведение семинаров по обучению специали­стов работе с программным обеспечением «АИС ОГД» |
| 8. | Ожидаемые результаты реализации мероприятия, в том числе значения це­левых показателей по годам: | - обеспечит экономическую привлекательность Челябинской области;  - позволит принимать оперативные и эффективные градостроитель­ные решения, а также скоординировать действия в сфере градострои­тельства;  - обеспечит информационную поддержку управления земельно-имущественным комплексом на уровне муниципального образования в интересах регулирования и повышения активности рынка земли и не­движимости. |
|  | 2010 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, оснащенных автоматизиро­ванными рабочими местами информационной системы обеспечения гра­достроительной деятельности (штук) - 24 |
|  | 2011 год |  |
|  | - Показатель 1 | Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, оснащенных автоматизиро­ванными рабочими местами информационной системы обеспечения гра­достроительной деятельности (штук) - 34 |
|  | 2012 год |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  | - Показатель 1 | Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Челябинской области, оснащенных автоматизиро­ванными рабочими местами информационной системы обеспечения гра­достроительной деятельности (штук) - 43 |
| 9. | Ответственный исполнитель | Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области |
| 10. | Контактные данные | 454048, г. Челябинск, ул. Елькина 77, тел. 237-83-88,261-60-12, факс 237-83-87, эл. почта: [main@uprdor.chel.ru](mailto:main@uprdor.chel.ru) |
| 11. | Веб-сайт мероприятия | Нет |
| 12. | Объем предусмотренного финансиро­вания, млн. рублей | 0 |
|  | 2010 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2011 год, в том числе: | 0 |
| 1 | 2 | 3 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
|  | 2012 год, в том числе: | 0 |
|  | из средств бюджета области и местных бюджетов | 0 |
|  | из внебюджетных источников | 0 |
| 13. | Предусмотренные источники финан­сирования | Нет |
| 14. | Мероприятия, от которых зависит реа­лизация данного мероприятия | Нет |
| 15. | Мероприятия, зависящие от данного мероприятия | Нет |
| 16. | Вхождение в региональные программы | Нет |
| 17. | Переходящее или вновь начинаемое мероприятие | Да |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЗ­ВИТИЮ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА И ФОРМИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

План мероприятий по развитию информационного общества и форми­рованию электронного правительства в Челябинской области (далее - Регио­нальный план) предоставляет новые возможности для повышения качества жизни граждан Челябинской области, эффективности государственного управления и местного самоуправления в Челябинской области, повышения качества услуг, оказываемых в электронной форме, ускорения социально-экономического развития Челябинской области.

Региональный план является средством осуществления плана реализа­ции Стратегии развития информационного общества в Российской Федера­ции до 2011 года (далее - Национальный план).

Основания для подготовки Регионального плана:

I. Федеральные программно-концептуальные документы и поручения:

1. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010 го­ды)» (ред. от 10.09.2009 г.), утверждена постановлением Правительства Рос­сийской Федерации от 28.01.2002 г. №65.
2. Концепция региональной информатизации до 2010 года (ред. от 10.03.2009 года), одобрена распоряжением Правительства Российской Феде­рации от 17.07.2006 г. №1024-р.
3. Концепция использования информационных технологий в деятельно­сти федеральных органов государственной власти до 2010 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 сентября

2004 года № 1244-р.

1. Стратегия развития информационного общества в Российской Федера­ции, утверждена Президентом РФ 7 февраля 2008 года №Пр-212.
2. Концепция формирования в Российской Федерации электронного пра­вительства до 2010 года, одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 года N 632-р.
3. План мероприятий по реализации Концепции формирования в Россий­ской Федерации электронного правительства до 2010 года (утвержден Пред­седателем Правительственной комиссии по проведению административной реформы 14 февраля 2009 года № 604п-П16)
4. Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам со­вместного заседания Государственного совета Российской Федерации и Со­вета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 23 декабря 2009 г., утвержденного Прези­дентом Российской Федерации 26 декабря 2009 г. № Пр-3492.
5. План реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, утвержден решением заседания Совета при Прези­денте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации от 13.02.2010 года №Пр-357.
6. Поручения Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина, принятых по итогам заседания Правительственной комиссии по во­просам регионального развития по вопросу «О развитии информационных технологий в субъектах Российской Федерации» 8 февраля 2010 года в г. Уфе.
7. Решения заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию информационного общества в Российской Федера­ции от 16 февраля 2010 года.

II. Федеральные законы

1. Федеральный закон от 10 января 2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».
2. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации».
3. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
4. Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

III. Постановления и распоряжения Правительства Российской Федера-  
ции

1. Распоряжение Правительства РФ от 03 июля 2007 года №871-р «Об ут­верждении типовой программы развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий субъекта Российской Федерации».
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2007 года № 931 «О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправле­ния при оказании государственных услуг гражданам и организациям».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р «Об утверждении основных направлений дея­тельности правительства Российской Федерации на период до 2012 года и перечня проектов по их реализации».
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года №478 «О единой системе информационно-справочной поддержке граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполни­тельной власти и органами местного самоуправления с использованием ин­формационно-телекоммуникационной сети Интернет».
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 г. № 1555-р «О Плане перехода на предоставление госу­дарственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде федеральными органами исполнительной власти».
6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 года №1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочеред­ных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электрон­ном виде».

IV. Нормативные правовые акты и поручения Челябинской области

1. Закон Челябинской области от 24.12.2009 г. №525-ЗО «О порядке ут­верждения перечней информации о деятельности государственных органов Челябинской области, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования "Интернет"»
2. Постановление Губернатора Челябинской области от 14.05.2005 № 228 «О реализации в Челябинской области проекта "Информатизация системы образования"»
3. Постановление Губернатора Челябинской области от 23.03.2006 № 74 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации приоритетных направ­лений деятельности органов исполнительной власти Челябинской области по реализации административной реформы и реформы государственной граж­данской службы на территории Челябинской области до 2010 года»
4. Постановление Губернатора Челябинской области от 26.06.2007 № 209 «Об утверждении Реестра бюджетных услуг Челябинской области»
5. Постановление Губернатора Челябинской области от 26.09.2007 № 306 «О Координационном совете по информатизации Челябинской области»
6. Постановление Губернатора Челябинской области от 27.08.2009 № 217 «О вводе в эксплуатацию информационной системы «Государственные услу­ги органов исполнительной власти Челябинской области»
7. Постановление Правительства Челябинской области от 21.08.2008 № 260-П «Об утверждении Порядка организации выдачи сертификатов клю­чей подписей уполномоченных лиц органов государственной власти Челя­бинской области, участвующих в электронном документообороте с Мини­стерством финансов Челябинской области»
8. Постановление Правительства Челябинской области от 01.11.2008 № 361-П «О Реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области»
9. Постановление Правительства Челябинской области от 20.11.2009 N 298-П (ред. от 17.12.2009) "Об областной целевой программе реализации на­ционального проекта "Образование" в Челябинской области на 2009 - 2012 годы"
10. Постановление от 20 ноября 2009 г. N 303-П «Об областной целевой программе "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 - 2011 годах"
11. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 24.11.2005 N 1949 "О принятии областной целевой программы "Развитие ста­тистических информационных ресурсов Челябинской области" на 2006-2010 годы"
12. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22.12.2005 N 1992 "О принятии областной целевой программы реализации национального проекта "Образование" в Челябинской области на 2006 - 2010 годы"
13. Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22.12.2005 N 1993 (ред. от 27.03.2008) "О принятии областной целевой про­граммы реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской облас­ти на 2006 - 2010 годы"
14. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 24.06.2008 № 922-р «О вводе в эксплуатацию единой телекоммуникационной сети государст­венных органов исполнительной власти Челябинской области (ЕТКС)»
15. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 15.05.2009 № 362-р «О мероприятиях по организации единого интернет-шлюза органов испол­нительной власти Челябинской области»
16. Распоряжение Губернатора Челябинской области от 12.05.2010 № 35-р «О Плане перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг органами исполнительной власти Челябинской области и государст­венными учреждениями Челябинской области»
17. Распоряжение Правительства Челябинской области от 25.01.2007 года № 1-рп «Об утверждении перечня сведений о деятельности Правительства Челябинской области, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет»

Региональный план состоит из перечня мероприятий, включающего 55 мероприятий по 9 направлениям, паспортов этих мероприятий и данной по­яснительной записки.

Основные направления Регионального плана соответствуют направле­ниям Национального плана и определены в Типовой форме плана мероприя­тий по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в субъекте Российской Федерации.

Региональный план включает мероприятия по развитию и внедрению информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ), реализуемые органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области и финансируемые за счет бюджета Че­лябинской области.

Мероприятия Регионального плана разбиты по рекомендуемым на­правлениям следующим образом:

по направлению I. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства в Региональном плане преду­смотрено 2 мероприятия,

по направлению II. Формирование региональной телекоммуникационной ин­фраструктуры и обеспечение доступности населению современных инфор­мационно-телекоммуникационных услуг в Региональном плане предусмот­рено 1 мероприятие,

по направлению III. Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий в Региональном пла­не предусмотрено 6 мероприятий,

по направлению IV. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения в Ре­гиональном плане предусмотрено 8 мероприятий,

по направлению V. Использование информационно-коммуникационных тех­нологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Ре­гиональном плане предусмотрено 7 мероприятий,

по направлению VI. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения в Региональном плане предусмотрено 11 мероприятий,

по направлению VII. Формирование электронного правительства в Регио­нальном плане предусмотрено 15 мероприятий.

по направлению IX. Общесистемные мероприятия в Региональном плане предусмотрено 2 мероприятия.

по направлению X. Мероприятия, отражающие специфику развития инфор­мационно-коммуникационных технологий Челябинской области в Регио­нальном плане предусмотрено 3 мероприятия.

Региональный план является основой для разработки областной целе­вой программы «Формирование электронного правительства в Челябинской области» и областной целевой программы «Развитие информационного об­щества в Челябинской области».

Анализ состояния развития информационного общества и формирова­ния электронного правительства в Челябинской области

В Челябинской области основные результаты в сфере государственной политики и информатизации органов исполнительной власти и местного самоуправления (электронное правительство) обеспечены работами Коми­тета информационного и программного обеспечения Правительства Челя­бинской области по разработке и внедрению информационных систем. Полу­ченные результаты были положительно оценены комиссией Контрольного управления Президента Российской Федерации, осуществлявшей проверку реализации Программы «Электронная Россия» в Челябинской области в кон­це 2009 года.

Общее количество компьютеров, используемых в органах власти и управления Челябинской области, на декабрь 2009 года составило более 30 тысяч единиц. Практически все органы государственной власти Челябинской области имеют локальные вычислительные сети и выход в глобальную сеть Интернет. С целью отражения представительской, экономической и деловой информации администрации Губернатора и Правительства Челябинской области в сети Интернет созданы и действуют два соответствующих официальных сайта, включающих в том числе Интернет-приемную Губернатора Челябинской области. Аналогичные сайты имеют большинство органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области. Согласно распоряжению Правительства Челябинской области от 25 января 2007 года № 1-рп «Об утверждении перечня сведений о деятельности Правительства Челябинской области, обязательных для размещения в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования Интернет» в целях обеспечения реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о деятельности Правительства Челябинской области и органов исполнительной власти Челябинской области определен и представлен для населения соответствующий состав Интернет-ресурсов.

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 27 августа 2009 года № 217 функционирует информационная система «Государственные услуги органов исполнительной власти Челябинской области», включающая региональный Портал государственных услуг, выполненный с использованием типовых программно-технических решений, переданных на безвозмездной основе из Минэкономразвития РФ в Челябинскую область, получившей по результатам конкурсов статус пилотной зоны. В 2010 году получена новая версия 2.5 вышеуказанной информационной системы, которая установлена на серверах Правительства Челябинской области. Текущие работы по развитию регионального реестра государственных (муниципальных) услуг Челябинской области и организации его связи с федеральным сводным реестром государственных (муниципальных) услуг проводятся в соответствии с согласованным с Министерством массовых коммуникаций и связи Российской Федерации планом-графиком подключения регионального реестра государственных и муниципальных услуг (функций) Челябинской области к сводному реестру государственных и муниципальных услуг (функций). Работы по подготовке плана поэтапного перехода на предоставление государственных услуг и исполнения государственных функций в электронном виде органами исполнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области проводятся в соответствии с утвержденным Распоряжением Губернатора Челябинской области от 12.05.2010 № 35-р.

В Челябинской области разворачивается сеть многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям. В настоящее время за счет средств федеральных и областных целевых программ приобретено и установлено оборудование и программное обеспечение для МФЦ городов Челябинской области Магнитогорск, Коркино, Копейск, Верхний Уфалей. Принята областная целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Челябинской области в 2010 - 2011 годах».

В соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от 24 июня 2008 года № 922-р построены и введены в эксплуатацию три очереди (из четырех) Единой телекоммуникационной сети государственных органов исполнительной власти (ЕТКС), объединившей локальные вычислительные сети 18-ти органов исполнительной власти Челябинской области, контрольно-счетной палаты Челябинской области, аппарата Главного Федерального инспектора в Челябинской области, Челябинскстата и двух подразделений Челябинского областного архива, расположенных в тринадцати административных зданиях. ЕТКС является необходимой инфраструктурой для развития в органах исполнительной власти Челябинской области системы электронного документооборота, обмена электронными финансовыми документами, создания портала и реестра государственных услуг Челябинской области. Актуальным применением ЕТКС является создание для органов исполнительной власти Челябинской области Единого Интернет-шлюза на основе безлимитного тарифа. Осуществлена разработка рабочего проекта 4 очереди ЕТКС, охватывающей еще шесть административных зданий, что позволит охватить этой сетью 100% органов исполнительной власти Челябинской области. В перспективе планируется подключение к ЕТКС администраций городских округов и муниципальных районов Челябинской области.

27 февраля 2010 года в первом из всех субъектов Российской Федерации Губернатором Челябинской области утверждена Концепция развития и применения суперкомпьютерных и грид-технологий в Челябинской области до 2018 года. Рабочая группа по разработке Программы развития суперкомпьютерных и грид-технологий в Челябинской области при участии и технической поддержке Комитета подготовила и провела 4 марта

2010 года региональное совещание по развитию и использованию проектными, научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями суперкомпьютерных и грид-технологий.

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 09.12.2003 г. № 526 «О создании единой электронной системы мониторинга социально-экономического развития муниципальных образований Челябинской области» и постановлением Правительства Челябинской области от 13.11.2008 г. № 367-П «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области» Комитетом информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области разработаны компьютерные программы мониторинга социально-экономического положения и оценки эффективности деятельности муниципальных образований Челябинской области, включающих более 200 социально-экономических показателей в соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 г. № 607, Распоряжения Правительства Российской Федерации от 11.09.2008 г. № 13-р, а также ряд других программ, позволяющих автоматизировать многие другие задачи мониторинга и анализа в ОИВ Челябинской области.

В целях повышения эффективности использования государственных информационных ресурсов Челябинской области, совершенствования орга­низации их учета и регистрации Комитетом информационного и программ­ного обеспечения Правительства Челябинской области подготовлено поста­новление Правительства Челябинской области № 361-П от 01.11.2008 г. "О Реестре государственных информационных ресурсов Челябинской области", уполномочивающее Комитет на формирование и ведение Реестра государст­венных информационных ресурсов (далее - Реестр ГИР) и обеспечение дос­тупа органов исполнительной власти Челябинской области к Реестру ГИР. Создана информационная система обеспечивающая доступ органов исполни­тельной власти Челябинской области, подключенных к единой телекоммуни­кационной сети органов исполнительной власти Челябинской области к Рее­стру ГИР. По состоянию на 22 апреля 2010 года в Реестре ГИР зарегистриро­вано 66 государственных информационных ресурсов (ГИР) 14-ю органами исполнительной власти Челябинской области, информация о 56 ГИР разме­щена в информационной системе Реестр ГИР.

В Аппарате Правительства Челябинской области эксплуатируются са­мостоятельно разработанные Комитетом информационного и программного обеспечения Правительства Челябинской области программные комплексы системы электронного документооборота, связанные с автоматизацией рабо­ты по учету корреспонденции и обращений граждан, контролю исполнения поручений, ведения полнотекстовой электронной базы данных постановле­ний и распоряжений Губернатора и Правительства Челябинской области и т.п.

В сфере использования ИКТ в медицине в Челябинской области доста­точно интенсивно внедряются информационные технологии при оказании гражданам медицинских, образовательных услуг и предоставлении социаль­ных льгот. Так, в 2008 и 2009 годах объем средств, направленных учрежде­ниям здравоохранения на информатизацию составил 79,4 млн. рублей и 16,1 млн. рублей соответственно. При этом в 2008 году финансирование из бюд­жетов всех уровней составило 75,7 млн. рублей, а в 2009 году -13,5 млн. руб.


В сфере использования ИКТ в образовании в 2008 году на создание компьютерных классов в общеобразовательных учреждениях было израсхо­довано 47,5 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета 24,99 млн. рублей, а на создание автоматизированных рабочих мест учителя - 45,8 млн. рублей, в т.ч. из областного бюджета 17,15 млн. рублей. В 2009 году, в том числе в свя­зи с тем, что индикативные показатели 2009 года по уровню информатизации областной целевой программы «Реализация национального проекта «Образо­вание» в Челябинской области на 2006-2010 годы» достигнуты ранее, по ука­занным и другим мероприятиям информатизации сферы образования Челя­бинской области бюджетного финансирования не было.

В сфере использования ИКТ в области культуры и социальной полити­ки большую значимость для работ по созданию или модификации государст­венных информационных ресурсов имеют проекты электронного архива Че­лябинской области и электронных информационных ресурсов Челябинской областной универсальной научной библиотеки и регионального центра Пре­зидентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.

Министерством социальных отношений Челябинской области начаты работы по созданию электронного социального реестра населения Челябин­ской области, на эти цели запланировано финансирование из федерального бюджета в объеме 8,5 млн. рублей. Данный реестр как главный информаци­онный ресурс проекта «Информационная система реализации социальных гарантий и льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, пособий и других социальных гарантий» является основой для внедрения электронных соци­альных карт при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Челябинской области.

В сфере использования ИКТ для в организациях Челябинской области необходимо отметить высокий уровень информатизации в Челябинском об­ластном суде, где, в частности, используются технологии видеоконференций при рассмотрении дел без транспортировки обвиняемых в зал заседаний. Ин­тенсивно ведется создание архива дел на основе полнотекстовой базы дан­ных и потокового сканирования документов. Интересен опыт создания в суде информационно-справочной системы, помогающей посетителям с помощью сенсорных мониторов получать информацию о времени и дате заседаний, ре­зультате рассмотрения дела в суде и т.п. Это позволяет удовлетворять ин­формационные потребности пользователей этой системы более оперативно и

Анализ развития инфраструктуры сетей связи в Челябинской области показывает следующее.



количество

организаций, использующих Интернет (62,7%) (рис. 2) 1.

Динамично, в том числе и в связи с созданием реально действующей конкурентной среды, развивается в Челябинской области мобильная связь. При этом компании, предоставляющие услуги мобильной связи, предлагают разнообразные тарифные планы, рассчитанные на различные слои населения: бизнес-элита, деловые круги, корпорации, представители среднего класса, студенчество, пенсионеры и др. Компании мобильной связи ведут активную работу по улучшению качества связи и расширению зоны радиопокрытия. Челябинским филиалом ОАО «Уралсвязьинформ» с начала 2007 года ведется промышленная эксплуатация сети NGN, которая предоставляет пользовате­лям широкий спектр дополнительных услуг связи, включая аудио- и видео­конференции, «единую точку входа в сеть», «обсуждение идей на «белой доске» и др.

Обеспечение информационной безопасности в Челябинской области является неотъемлемой частью управленческой, учебно-научной и производ­ственной деятельности и осуществляется во взаимосвязи с другими мерами по обеспечению установленного режима секретности и конфиденциальности информации. Правовую основу работ по защите информации в органах госу­дарственной власти и местного самоуправления Челябинской области, а так­же подведомственных им организациях составляют федеральное законода­тельство, нормативно-правовые акты Челябинской области, «Концепция тех­нической защиты информации в Челябинской области» и «Положение о сис­теме технической защиты информации в Челябинской области». Организа-

данные министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации на 2006 год

448

ционная структура системы защиты информации включает, в частности, ко­миссию по информационной безопасности, созданную при Губернаторе Че­лябинской области, и Управление безопасности администрации Губернатора Челябинской области. В области есть четыре организации, имеющие лицен­зии для проведения работ по аттестации объектов информатизации. Ряд высших учебных заведений, в том числе Южно-Уральский государственный университет и Челябинский государственный университет, ведут подготовку специалистов в сфере защиты информации. Специализацию по вопросам ин­формационной безопасности как и по многим другим вопросам использова­ния современных информационных и телекоммуникационных технологий можно пройти в учебных центрах ряда коммерческих организаций, рабо­тающих в Челябинской области.

Сегодня Челябинская область обладает техническим и кадровым по­тенциалом, позволяющим эффективно разрабатывать и внедрять информаци­онные технологии во всех областях жизнедеятельности, начиная от промыш­ленных предприятий, субъектов среднего и малого бизнеса, сферы государ­ственного и муниципального управления и заканчивая развитием инноваций в том числе в области инфраструктуры связи и телематических услуг для на­селения.

Проблемы развития информационного общества и формирования электрон­ного правительства в Челябинской области Наиболее существенной проблемой развития информатизации Челя­бинской области, как впрочем и других субъектов РФ, в аспекте совершенст­вования деятельности органов государственной власти и местного само­управления следует считать отсутствие государственных стандартов, опреде­ляющих:

* общую структуру «электронного правительства» региона, включающую описание типовой организационно-функциональной модели деятельности органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления;
* описание состава и структуры информационных ресурсов и информационных потоков «электронного правительства» региона;
* описание подсистем «электронного правительства» региона, их функций и требований к качеству их выполнения.

Решение этой проблемы создаст условия для использования типовых программно-технических решений, что существенно сократит сроки и затра­ты создания «электронного правительства» любого российского региона, включая Челябинскую область.

Подходы к изложенной выше проблеме отражены в утвержденной в 2006 году распоряжении Правительства Российской Федерации «Концепции региональной информатизации до 2010 года» (раздел 3 «Управление регио­нальной информатизацией»). Но, во-первых, там отсутствуют какие-либо требования по приданию подобным стандартам должного статуса. Во­вторых, сама концепция носит для субъектов Российской Федерации лишь рекомендательный характер.

Таким образом, предложения по повышению эффективности работ по информатизации на всех уровнях управления в общем виде сводятся к прове­дению органами власти более четкой, юридически закрепленной технической политики по стимулированию и оптимизации процессов информатизации как государственной системы управления, так и важнейших сфер жизнедеятель­ности (образование, здравоохранение, ЖКХ и т.д.).

Основные направления развития информационного общества и форми­рования электронного правительства, нуждающиеся в первоочередном фи­нансировании

Анализ показывает, что в первоочередном финансировании нуждаются мероприятия Национального плана, ответственными за которые определены органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и часть тех мероприятий Национального плана, где органы исполнительной власти Че­лябинской области являются ответственными соисполнителями. Именно реа­лизация этих мероприятий позволит достигнуть целей Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации и решать утвержден­ные федеральным центром задачи.

В Региональный план добавлено мероприятие по организации много­функциональных центров оказания услуг населению Челябинской области. По данному мероприятию Челябинская область входит в число лидеров Рос­сийской Федерации, по ним предусмотрено бюджетное финансирование в 2010-2011 гг., в том числе в рамках областных целевых программ.

Кроме того в Региональный План включены следующие мероприятия в дополнение к мероприятиям Национального плана:

* создание условий для повышения компьютерной грамотности населе­ния;
* организация дистанционного обучения детей-инвалидов, нуждающихся в обучении по общеобразовательным программам на дому в рамках реализа­ции приоритетного национального проекта «Образование»;
* создание единой государственной информационной системы в здраво­охранении с финансированием в рамках целевой статьи федерального бюд­жета;
* использование информационно - коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в Челябинской об­ласти;
* обеспечение доступа общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек к сети интернет;
* организация и проведение областных мероприятий, пропагандирую­щих активный образ жизни граждан в информационном обществе, в том чис­ле: организация и проведение конкурсных мероприятий и акций, направлен­ных на увеличение количества молодых граждан, пользующихся государст­венными и информационными системами и ресурсами;
* обеспечение публикации в сети интернет судебных решений судов об­щей юрисдикции в рамках развития и обеспечения функционирования госу­дарственной автоматизированной системы «Правосудие»;
* обеспечение перехода ЕТО, органов местного самоуправления и регу­лируемых организаций коммунального комплекса на оказание государствен­ных (муниципальных) услуг по прогнозированию, утверждению и (или) со­гласованию тарифов на коммунальные услуги в электронном виде;
* создание единой системы электронного документооборота государст­венного строительного надзора Челябинской области;
* обеспечение информационной безопасности в органах исполнительной власти Челябинской области;
* обучение государственных гражданских служащих и работников бюд­жетных учреждений Челябинской области использованию информационно-коммуникационных технологий и повышению их квалификации в этой об­ласти;
* разработка единой системы нормативно-справочной информации в Че­лябинской области;
* обеспечение доступа населения к информации о развитии физической культуры, спорта и туризма в Челябинской области;
* создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
* создание единого внутриведомственного информационного простран­ства, включающего в себя коммуникационные средства, корпоративный веб­сайт , единую структуру внутриведомственной локальной сети, построенной на основе технологии VPN, электронный документооборот.

Основные цели и задачи плана мероприятий по развитию инфор­мационного общества и формированию электронного правительства в Челябинской области, сроки, этапы, ожидаемые результаты и показате­ли его реализации

Целью Регионального плана является концентрация финансовых средств и усилий органов государственной власти Челябинской области и ор­ганов местного самоуправления Челябинской области на реализации меро­приятий в области развития и внедрения ИКТ, обеспечивающих максимально возможную социально-экономическую эффективность.

Цели и задачи Регионального плана в целом и отдельно для каждого этапа увязаны с целями и задачами Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации, Типовой программы развития и исполь­зования информационных и телекоммуникационных технологий Челябин­ской области, Национального Плана.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | |
| 1.1 | Разработка и утверждение Регионального плана по развитию инфор­мационного общества и электронного правительства в Челябинской области на 3-летний период |
| 1.2 | Разработка и внесение на рассмотрение Правительства Челябинской области областной целевой программы "Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах" |
| 1.3 | Приведение части разработанных за счет средств бюджета Челябин­ской области и муниципальных образований Челябинской области для собственных нужд программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области, а также на­ходящихся в их ведении бюджетных учреждений в соответствие тре­бованиям Правил разработки, апробации, доработки и реализации ти­повых программно-технических решений в сфере региональной ин­форматизации |
| 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг | |
| 2.1 | Повышение эффективности использования ИКТ-технологий в процес­се повышения компьютерной грамотности населения Челябинской об­ласти |
| 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образо­вании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий | |
| 3.1 | Создание условий для обновления и развития системы информацион­но-технологической инфраструктуры учреждений среднего образова- |

Основные цели мероприятий Регионального плана:

|  |  |
| --- | --- |
| ния | |
| 3.2 | Обеспечение равного доступа к информационным и образовательным ресурсам для всех учащихся независимо от места проживания |
| 3.3 | Повышение эффективности и разнообразия форм организации образо­вательного процесса посредством использования информационно-коммуникационных, дистанционных образовательных технологий |
| 3.4 | Информирование населения Челябинской области о деятельности об­разовательных учреждений через официальные сайты органов управ­ления образованием и образовательных учреждений |
| 3.5 | Повышение доступности качественного образования для детей с огра­ниченными возможностями здоровья |
| 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в систе- | |
| ме здравоохранения и социальной защиты населения | |
| 4.1 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры государ­ственных и муниципальных медицинских учреждений с целью вне­дрения информационных систем для обеспечения достоверности и ка­чества медицинской и управленческой информации в области здраво­охранения и ОМС за счет использования в качестве ее единственного источника первичных данных, собранных в электронном виде |
| 4.2 | Объединение органов управления и учреждений здравоохранения об­ласти в единую региональную защищенную информационную сеть, позволяющую обеспечить защиту при передаче внутри сети конфи­денциальной информации в соответствии с федеральным законода­тельством |
| 4.3 | Обеспечение широкополосного доступа к сети Интернет со скоростью доступа не ниже 256 кб/с для организации доступа к современным ин­формационным медицинским ресурсам |
| 4.4 | Информационное обеспечение планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов медицинской помощи в соответ­ствии со стандартами качества |
| 4.5 | Информационное обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения |
| 4.6 | Информационное обеспечение оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с учетом по­требностей отрасли |
| 4.7 | Информационное обеспечение мониторинга мероприятий и показате­лей деятельности учреждений здравоохранения |
| 4.8 | Обеспечение эффективной информационной поддержки органов и ор­ганизаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках про­цессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания |
| 4.9 | Повышение качества оказания медицинской помощи на основе обес­печения эффективной информационной поддержки медработников |
| 453 | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | при непосредственном оказании медицинской помощи гражданам Че­лябинской области |
| 4.10 | Персонификация оказанной медицинской помощи с учетом реализа­ции требований по защите персональных данных с целью обеспечения достоверности информации |
| 4.11 | Повышение уровня образования медработников для эффективного ис­пользования информационных систем, перспективных информацион­ных технологий, средств вычислительной техники и телекоммуника­ций |
| 4.12 | Организация на регулярной основе курсов повышения квалификации медработников по использованию ИКТ |
| 4.13 | Автоматизация процессов централизованного учета и планирования ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения, в т.ч. лекарст­венного |
| 4.14 | Обеспечение эффективной информационной поддержки органов и ор­ганизаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках про­цессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания через доступ к единой информационной базе специальной, справочной и правовой информации, размещаемой в федеральном и региональном информационных ресурсах |
| 4.15 | Обеспечение эшелонированной системы информационной безопасно­сти и защиты персональных данных |
| 4.16 | Информационное обеспечение планирования обоснованных затрат на оказание гарантированных объемов скорой медицинской помощи в соответствии со стандартами качества |
| 4.17 | Информационное обеспечение оптимизации распределения и загрузки людских и материальных ресурсов в здравоохранении с учетом по­требностей службы скорой медицинской помощи |
| 4.18 | Информационное обеспечение контроля за расходованием бюджетных средств на медицинское и лекарственное обслуживание населения, за оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения в службе скорой медицинской помощи |
| 4.19 | Обеспечение реализации прав граждан и организаций на доступ к ин­формации о деятельности лечебных учреждений Челябинской области и создание условий для обеспечения гласности и открытости прини­маемых решений |
| 4.20 | Повышение информированности населения в вопросах ведения здоро­вого образа жизни, профилактики заболеваний и получения медицин­ской помощи, а также качества обслуживания организаций по вопро­сам осуществления деятельности в сфере здравоохранения на основе обеспечения возможностей электронного взаимодействия с соответст­вующими уполномоченными органами |

5. Использование информационно-коммуникационных технологий для

|  |  |
| --- | --- |
| 5.1 | Консолидация и координация сил и средств для предупреждения и ли­квидации, возникающих ЧС |
| 5.2 | Повышение доли использования коммуникационных технологий в ра­боте служб, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности насе­ления |
| 5.3 | Совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позволяющей снизить количество зарегистрирован­ных на территории Челябинской области преступлений и иных проти­воправных проявлений |
| 5.4 | Повышение уровня противопожарной защиты лесов, за счет использо­вания информационно - коммуникационных технологий, что сократит размер ущерба, наносимого лесными пожарами |
| 5.5 | Увеличение количества сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, обученных исполь­зованию информационно-коммуникационных технологий |
| 5.6 | Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» на территории Челябинской области |
| 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в облас­ти культуры, культурного и гуманитарного просвещения | |
| 6.1 | Организация подключения библиотек Челябинской области к сети Ин­тернет |
| 6.2 | Повышение квалификации работников культуры, архивных органов и учреждений |
| 6.3 Повышение качества услуг, оказываемых учреждениями культуры | |
| 6.4 | Предоставление электронного фонда пользования (электронных копий документов) пользователям в читальных залах (компьютерных ауди­ториях) |
| 6.5 Обеспечение сохранности подлинных документов | |
| 6.6 | Создание единой базы данных музейных предметов и музейных кол­лекций государственных и муниципальных музеев Челябинской об­ласти с использованием комплексной автоматизированной музейной информационной системы КАМИС, в которой будут максимально описаны экспонаты и представлены их изображения |
| 6.7 | Создание качественного электронного каталога, в полной мере отра­жающего информационные ресурсы библиотек, для организации опе­ративного доступа к информационным ресурсам и услугам |
| 6.8 | Создание условий для увеличения числа граждан, пользующихся го­сударственными информационными системами и ресурсами в сфере культуры, культурного и гуманитарного просвещения |
| 7. Формирование электронного правительства | |
| 7.1 Повышение эффективности деятельности органов исполнительной | |

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения

|  |  |
| --- | --- |
|  | власти Челябинской области за счет использования технологий сети Интернет |
| 7.2 | Обеспечение требований законодательства по организации подключе­ния локальных-вычислительных сетей органов власти к сети Интернет |
| 7.3 | Организация в сети Интернет официальных сайтов органов исполни­тельной власти Челябинской области и органов местного самоуправ­ления Челябинской области |
| 7.4 | Организация размещения на официальных интернет-сайтах органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного са­моуправления актуальной информации о деятельности соответст­вующих органов Челябинской области в соответствии с утвержден­ными перечнями |
| 7.5 | Предоставление руководителям Челябинской области, а так же спе­циалистам возможности использования системы мониторинга и кон­троля реализации приоритетных национальных проектов России |
| 7.6 | Внедрение в органах исполнительной власти Челябинской области юридически значимого электронного документооборота с использова­нием электронной цифровой подписи |
| 7.7 | Обеспечение высокого уровня доступности и качества информирован­ности населения о деятельности мировых судей Челябинской области |
| 7.8 | Обеспечение информационной открытости деятельности государст­венных органов исполнительной власти и органов местного само­управления Челябинской области, повышение качества доступности предоставляемых ими государственных и муниципальных услуг |
| 7.9 | Обеспечение доступа граждан и организаций к сведениям об услугах, предоставляемых на территории Челябинской области и достоверной информацией об их объеме и качестве |
| 7.10 | Обеспечение физических и юридических лиц возможностью сформи­ровать комплект документов, необходимых для получения государст­венной услуги |
| 7.11 | Обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием Едино­го портала государственных и муниципальных услуг |
| 7.12 | Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использова­нием Единого портала государственных и муниципальных услуг мо­ниторинг хода предоставления услуги |
| 7.13 | Обеспечение возможности получения результатов предоставления ус­луги в электронном виде на Едином портале государственных и муни­ципальных услуг |
| 7.14 | Завершение организации автоматизированного электронного взаимо­действия между заинтересованными федеральными органами испол­нительной власти, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Челябин­ской области |
| 7.15 | Обеспечение сведениями о результате оказания государственных ус­луг заинтересованных органов власти и организаций из специального информационного ресурса (базы данных) |
| 7.16 | Снижение временных и финансовых затрат граждан и организаций на получение государственных и муниципальных услуг, повышение уровня комфортности обслуживания заявителя, информирования и консультирования за счет сокращения времени предоставления госу­дарственной (муниципальной) услуги, сокращения среднего времени подачи и получения документов |
| 7.17 | Улучшение условий работы сотрудников, осуществляющих предос­тавление государственных и муниципальных услуг |
| 7.18 | Сокращение социальной напряженности в отношениях граждан и ор­ганизаций с органами власти Челябинской области и улучшение оцен­ки их деятельности, путем организации удобного обращения к инфор­мации, содержащейся в единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций |
| 7.19 | Обеспечение мониторинга и управления в сфере труда и занятости на­селения в Челябинской области с использованием ГАС «Управление» |
| 7.20 | Формирование показателей мониторинга процессов в реальном секто­ре экономики, финансово-банковской и социальной сферах Челябин­ской области |
| 7.21 | Формирование Доклада Губернатора Челябинской области о достиг­нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за отчётный год и пла­нируемых значениях на 3-х летний период |
| 7.22 Обеспечение экономической обоснованности утверждаемых тарифов | |
| 7.23 | Обеспечение прозрачности принятия решений и контроля за их обос­нованностью |
| 7.24 | Завершение организации ЕИАС между Федеральной службой по та­рифам Российской Федерации, ЕТО, органами местного самоуправле­ния и организациями коммунального комплекса |
| 7.25 | Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти и местного самоуправления Челябин­ской области, обеспечивающей потребности в информационном взаи­модействии с указанными органами, а также их информационном об­мене между собой |
| 7.26 | Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Челябинской области и улучшение качества работы органов государственной власти, расположенных на ее территории за счет вне­дрения современных информационных технологий |
| 7.27 | Повышение качества жизни населения Челябинской области, благода­ря использованию средств информатизации |
| 7.28 | Создание системы защиты информации для обеспечения безопасности информации ограниченного доступа, содержащей служебную инфор- |
|  | мацию и персональные данные в информационных системах органов исполнительной власти Челябинской области |
| 7.29 | Создание удостоверяющего центра электронной цифровой подписи для осуществления мероприятий Регионального плана № 7.6 по вне­дрению юридически значимого электронного документооборота |
| 7.30 | Повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации государственных гражданских служащих и работников бюджетных учреждений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий |
| 7.31 | Повышение эффективности государственной гражданской службы Че­лябинской области и результативности профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих Челябинской области |
| 7.32 | Внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мо­тивации гражданских служащих и обеспечения условий для исполне­ния планов реализации развития Стратегии информационного общест­ва в Челябинской области |
| 9. Общесистемные мероприятия | |
| 9.1 | Реализация в Челябинской области государственной политики в сфере информатизации |
| 9.2 | Организация удобного телефонного обращения для граждан и органи­заций к информации, содержащейся в единой системе информацион­но-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаи­модействия с органами исполнительной власти и в ведомственных информационных системах в отношении информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной вла­сти, государственных органов исполнительной власти субъектов Рос­сийской Федерации и органов местного самоуправления |
| 9.3 | Повышение эффективности использования государственных инфор­мационных ресурсов Челябинской области |
| 9.4 | Совершенствование организации учета государственных информаци­онных ресурсов Челябинской области |
| 10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Челябинской области | |
| 10.1 | Обеспечение доступности информации о деятельности Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области, физ­культурно-массовых и спортивных мероприятий в Челябинской об­ласти для граждан и организаций |
| 10.2 | Повышение доступности информации участников градостроительной деятельности о документах и иных информационных материалах, по­лученных при территориальном планировании, градостроительном зо­нировании, планировке территорий, архитектурно-строительном про­ектировании и строительстве |

|  |  |
| --- | --- |
| 10.3 | Автоматизация и унифицированное ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Челябин­ской области |
| Достижение данных целей предполагается путем решения следующих задач: | |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | |
| 1.1 | Формирование перечня мероприятий Регионального плана по разви­тию информационного общества и электронного правительства в Че­лябинской области |
| 1.2 | Утверждение Регионального плана по развитию информационного общества и электронного правительства в Челябинской области |
| 1.3 | Формирование перечня мероприятий областной целевой программы «Развитие информационного общества и электронного правительства в Челябинской области в 2011 - 2013 годах» |
| 1.4 | Рассмотрение областной целевой программы «Развитие информаци­онного общества и электронного правительства в Челябинской облас­ти в 2011 - 2013 годах» на заседании Правительства Челябинской об­ласти |
| 1.5 | Инвентаризация программно-технических решений обеспечения дея­тельности органов исполнительной власти Челябинской области и ор­ганов местного самоуправления Челябинской области, а также нахо­дящихся в их ведении бюджетных учреждений и выявление возмож­ности их тиражирования и повторного использования в других субъ­ектах Российской Федерации без дополнительных обременений и ли­цензионных отчислений |
| 1.6 | Внедрение Типовых решений в органах исполнительной власти Челя­бинской области и органах местного самоуправления Челябинской об­ласти, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений |
| 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению современных информационно-телекоммуникационных услуг | |
| 2.1 | Разработка системы организации повышения квалификации работни­ков образования по модульно-накопительной системе с использовани­ем дистанционных образовательных технологий |
| 3. Использование информационно-коммуникационных технологий в образо­вании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий | |
| 3.1 | Обновление материально-технической базы, оснащение образователь­ных учреждений новым цифровым оборудованием, отвечающим со­временным требованиям |

3.2 Юридическая поддержка образовательных учреждений при заключе-

|  |  |
| --- | --- |
| нии договоров на предоставление услуги доступа к сети Интернет | |
| 3.3 | Широкая апробация применяемых в Челябинской области цифровых образовательных ресурсов, процесс их широкого внедрения и методи­ческую поддержку |
| 3.4 | Методическая поддержка официальных сайтов образовательных уч­реждений и органов управления образованием |
| 3.5 | Техническая помощь в обновлении информации на официальных сай­тах органов управления образованием и образовательных учреждений |
| 3.6 | Создание современных условий обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья с использованием дистанционных образова­тельных технологий |
| 3.7 | Совершенствование системы повышения квалификации и переподго­товки педагогических кадров |
| 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в систе­ме здравоохранения и социальной защиты населения | |
| 4.1 | Развитие и типизация локально-вычислительных сетей учреждений здравоохранения в части объединения в единое информационное про­странство рабочие места медицинского персонала |
| 4.2 | Обеспечение лицензионной чистоты программного обеспечения в го­сударственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Че­лябинской области |
| 4.3 | Замена выработавшей свой срок и морально устаревшей техники и за­куп новой компьютерной техники в учреждениях здравоохранения Челябинской области в соответствии с единой технической политикой и централизованным контролем |
| 4.4 | Развитие системы IP телефонии и селекторных совещаний в организа­циях здравоохранения области |
| 4.5 | Увеличение числа учреждений здравоохранения, подключенных в за­щищенную медицинскую ведомственную сеть передачи данных |
| 4.6 | Увеличение числа учреждений здравоохранения Челябинской области, имеющих доступ к сети Интернет со скоростью не ниже 256 кб/с |
| 4.7 | Автоматизация функций формирования первичной медицинской до­кументации в электронном виде с возможностью учета фактов оказа­ния медицинской помощи и осуществления финансово-экономического планирования оказания медицинской помощи населе­нию |
| 4.8 | Автоматизация функций анализа финансово-хозяйственной деятель­ности медицинской организации |
| 4.9 | Автоматизация функций формирования медико-статистической отчет­ности для ЛПУ и органов управления здравоохранением, включая от­четность об объеме и реальной себестоимости оказанных медицинских услуг |
| 4.10 | Автоматизация функций формирования и передачи сведений об объе­мах оказанной медицинской помощи, лекарственном, кадровом, мате- |
| 460 | |
|  | риально-техническом обеспечении и основных показателях деятельно­сти учреждений здравоохранения |
| 4.11 | Развитие медицинских информационных систем для информационной поддержки оказания медицинской помощи, обеспечения деятельности медицинских учреждений здравоохранения и организации внутриве­домственного взаимодействия |
| 4.12 | Развитие региональной телемедицинской системы с единым медицин­ским электронным документооборотом для оказания дистанционных консультаций |
| 4.13 | Создание механизма для обучения и подготовки медработников для содействия их постоянному профессиональному росту, посредством дистанционного обучения, открытого обучения, электронного обуче­ния и других методов, в которых используются информационно-коммуникационные технологии |
| 4.14 | Разработка курсов повышения квалификации для медицинских работ­ников в области использования информационно-коммуникационных технологий в здравоохранении |
| 4.15 | Создание регионального информационного ресурса (центра обработки данных) на базе ОГУЗ «Челябинский областной медицинский инфор­мационно-аналитический центр» с целью обеспечения защищенного хранения информации, поступающей из учреждений здравоохранения, обработки, деперсонализации и представления по запросам уполномо­ченных органов и учреждений необходимой информации, а также взаимодействия с федеральным информационным ресурсом посредст­вом единых стандартов обмена и отраслевой единой защищенной ин­формационно-телекоммуникационной сети |
| 4.16 | Модернизация и дальнейшее развитие автоматизированных информа­ционных систем для автоматизации процессов централизованного учета и планирования ресурсного обеспечения учреждений здраво­охранения, в т.ч. лекарственного |
| 4.17 | Организация и лицензирование структуры отвечающей за обеспечение эшелонированной системы информационной безопасности и защиты персональных данных информационных ресурсов Министерства здра­воохранения Челябинской области |
| 4.18 | Развитие медицинских информационных систем для информационной поддержки оказания скорой медицинской помощи |
| 4.19 | Обеспечение вычислительной и офисной техникой службы скорой ме­дицинской помощи |
| 4.20 Развитие учрежденческих ЛВС в службе скорой медицинской помощи | |
| 4.21 | Организация единой точки веб- присутствия в сети Интернет для уч­реждений здравоохранения Челябинской области |
| 4.22 | Подготовка нормативно-правовых актов по Министерству здраво­охранения Челябинской области для разработки алгоритма, создания и |
|  | ведения отдельных страничек учреждений здравоохранения Челябин­ской области. |
| 4.23 | Разработка персональных страничек учреждений здравоохранения Че­лябинской области в рамках работы официального веб-портала Мини­стерства здравоохранения Челябинской области. |
| 4.24 | Организация технической поддержки и обслуживание (обновление) разработанных персональных страничек учреждений здравоохранения Челябинской области. |
| 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | |
| 5.1 Поддержание работы центра управления в кризисных ситуациях | |
| 5.2 | Увеличение доли мобильных подразделений службы пожарной охра­ны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мо­бильные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ре­сурсам |
| 5.3 | Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений. Снижение уровня преступности на территории Че­лябинской области за счет: повышения оперативности реагирования правоохранительных органов на заявления и сообщения о правонару­шениях за счет наращивания сил правопорядка и применения техниче­ских средств контроля за ситуацией в общественных местах |
| 5.4 | Активизации работы по предупреждению и профилактике правонару­шений, совершаемых в общественных местах, на улицах, в сфере се-мейно-бытовых отношений, рецидивной преступности, а также пра­вонарушений, совершаемых несовершеннолетними. |
| 5.5 | Противопожарная профилактика в лесах области с помощью инфор­мационного портала. Организация тушения лесных пожаров с помо­щью информационно - коммуникационных технологий. Обеспечение службы лесопожаротушения информационно- коммуникационными технологиями |
| 5.6 | Обучение сотрудников службы пожарной охраны и службы реагиро­вания в чрезвычайных ситуациях использованию информацион­но-коммуникационных технологий |
| 5.7 | Создание условий и технической базы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый но­мер «112» |
| 5.8 | Организация удобного вызова экстренных оперативных служб службы экстренного реагирования, как «01» (служба пожарной охраны), «02» (служба милиции), «03» (служба скорой медицинской помощи), «04» (аварийная служба газовой сети), которые осуществляют прием вызо- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | вов от населения и при необходимости организуют экстренное реаги­рование мобильными силами и средствами по принципу «одного ок­на» через единый номер 112 (Система -112) |
| 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в облас­ти культуры, культурного и гуманитарного просвещения | |
| 6.1 | Организация семинаров и учебных курсов для сотрудников учрежде­ний культуры |
| 6.2 | Обучение сотрудников архивной службы в использовании автомати­зированных архивных технологий |
| 6.3 | Расширение доступа граждан к государственным библиотечным и му­зейным фондам (коллекциям) |
| 6.4 | Совершенствование библиотечного и музейного обслуживания насе­ления Челябинской области в информационной, культурной и образо­вательной сферах |
| 6.5 | Создание читальных залов и оснащение их компьютерной техникой |
| 6.6 | Перевод музейных фондов в электронный вид |
| 6.7 | Осуществление сквозного учета приема и движения музейных экспо­натов, сверки музейных коллекций |
| 6.8 | Оформление всей учетно-хранительской документации в электронном виде |
| 6.9 | Патриотическое воспитание российской молодежи через создание ин­формационного общества, утверждающего общечеловеческие ценно­сти: нравственность, милосердие, дружелюбие, толерантность, чувство красоты и гармонии |
| 6.10 | Создание механизма предоставления молодежи возможности выразить свое отношение к той или иной проблеме, внести свой вклад в разви­тие информационного общества, а также привлечь новые молодые та­ланты к созданию информационного продукта в Российской Федера­ции |
| 7. Формирование электронного правительства | |
| 7.1 | Развитие локальных вычислительных сетей органов исполнительной власти Челябинской области |
| 7.2 | Строительство четвертой очереди единой телекоммуникационной сети органов исполнительной власти Челябинской области |
| 7.3 | Организация единого Интернет-шлюза органов исполнительной вла­сти Челябинской области с учетом требований обеспечения безопас­ности и отказоустойчивости |
| 7.4 | Блокирование неэффективного трафика, определение оптимальной пропускной способности соединений с провайдерами сети Интернет |
| 7.5 | Строительство виртуальных частных сетей для защищенной передачи данных по каналам сети Интернет |
| 7.6 | Внедрение механизма электронной цифровой подписи для обеспече­ния юридически значимого электронного документооборота в органах исполнительной власти Челябинской области |
| 463 | |
| 7.7 | Организация межведомственного удостоверяющего центра органов исполнительной власти Челябинской области |
| 7.8 | Разработка нормативной правовой базы для юридически значимого электронного документооборота |
| 7.9 | Доработка программного обеспечения существующей системы элек­тронного документооборота органов исполнительной власти Челябин­ской области с учетом функциональных требований юридически зна­чимого электронного документооборота и ввод в эксплуатацию в ор­ганах исполнительной власти Челябинской области |
| 7.10 | Организация каналов доступа к сети интернет на судебных участках мировых судей Челябинской области |
| 7.11 | Организация локально-вычислительных сетей на судебных участках мировых судей Челябинской области |
| 7.12 | Внедрение специализированного программного обеспечения по су­дебному делопроизводству на судебных участках |
| 7.13 | Организация обучения сотрудников аппарата судебных участков экс­плуатации технических средств и программного обеспечения |
| 7.14 | Организация официальных сайтов органов исполнительной власти Че­лябинской области и местного самоуправления Челябинской области |
| 7.15 | Разработка нормативных правовых документов, утверждающих пе­речни информации, размещаемой в Интернет органами исполнитель­ной власти Челябинской области и органами местного самоуправления Челябинской области, а также порядок изменения этих перечней |
| 7.16 | Мониторинг информации, размещаемой на официальных сайтах орга­нов исполнительной власти Челябинской области и органов местного самоуправления Челябинской области |
| 7.17 | Формирование базы данных Регионального реестра государственных и муниципальных услуг |
| 7.18 | Размещение информации об услуге или функции на Региональном портале государственных и муниципальных услуг |
| 7.19 | Передача данных Регионального Реестра государственных и муници­пальных услуг в Сводный Реестр |
| 7.20 | Размещение на Едином портале государственных и муниципальных услуг форм заявлений и иных документов, необходимых для получе­ния соответствующих услуг. Обеспечение доступа к ним для копиро­вания и заполнения в электронном виде |
| 7.21 | Реализация с использованием средств Единого портала возможности предоставления документов в электронном виде путем заполнения электронных форм и предоставления электронных форм документов |
| 7.22 | Реализация возможности доступа к информации о ходе предоставле­ния услуги на Едином портале государственных и муниципальных ус­луг в режиме реального времени |
| 7.23 | Реализация возможности предоставления услуг на Едином портале го­сударственных и муниципальных услуг полностью в электронном ви- |
|  | де |
| 7.24 | Формирование базы данных о результате оказания услуги |
| 7.25 | Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг преимущественно на основе принципа «одного окна» |
| 7.26 | Повышение удобства и комфорта получателей государственных и му­ниципальных услуг |
| 7.27 Сокращение рынка «посреднических услуг» | |
| 7.28 | Оптимизация (упрощение) административных процедур при предос­тавлении государственных и муниципальных услуг |
| 7.29 | Внедрение в практику предоставления государственных и муници­пальных услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности государственных органов и органов местного самоуправления |
| 7.30 | Оптимизация (сокращение) количественного и качественного состава видов документов, выдаваемых заявителям государственных и муни­ципальных услуг |
| 7.31 | Создание информационной инфраструктуры центров обслуживания на основе типовых технических решений, обеспечивающей комплексную модель информационного обеспечения центров |
| 7.32 | Стандартизация и регламентация государственных и муниципальных услуг |
| 7.33 | Организация информационного обмена данными между территори­альными органами федеральных органов исполнительной власти, ре­гиональными государственными органами и органами местного само­управления Челябинской области |
| 7.34 | Предоставление показателей мониторинга в сфере труда и занятости населения в Челябинской области в рамках ГАС «Управление» |
| 7.35 | Ежемесячное предоставление показателей мониторинга процессов в реальном секторе экономики, финансово-банковской и социальной сферах Челябинской области в вышестоящие органы государственной власти Российской Федерации |
| 7.36 | Обмен информацией о достигнутых значениях показателей эффектив­ности деятельности органов исполнительной власти Челябинской об­ласти с Минрегионом Российской Федерации, отраслевыми федераль­ными органами власти |
| 7.37 | Формирование Доклада Губернатора Челябинской области о достиг­нутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ за отчётный год и пла­нируемых значениях на 3-х летний период для дальнейшего проведе­ния Минрегионом Российской Федерации мониторинга эффективно­сти деятельности органов исполнительной власти Челябинской облас­ти |
| 7.38 | Организация каналов доступа к сети Интернет территориальных отде­лов управления государственного строительного надзора Министер- |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябин­ской области |
| 7.39 | Внедрение специальной информационной системы, автоматизирую­щей совместную работу территориальных отделов государственного строительного надзора Челябинской области |
| 7.40 | Обеспечение доступа к совместным информационным ресурсам орга­нов местного самоуправления |
| 7.41 | Организация обучения сотрудников эксплуатации технических средств и программного обеспечения |
| 7.42 Разработка проекта Системы информационной безопасности | |
| 7.43 | Приобретение средств защиты информации и создание Системы ин­формационной безопасности |
| 7.44 | Формирование удостоверяющего центра электронной цифровой под­писи |
| 7.45 Опытная эксплуатация и доработка Системы ИБ | |
| 7.46 | Аттестационные испытания Системы информационной безопасности и получение аттестата соответствия Системы информационной безо­пасности требованиям безопасности информации |
| 7.47 | Организация проведения технической учебы государственных граж­данских служащих органов исполнительной власти Челябинской об­ласти по использованию информационных и телекоммуникационных технологий |
| 7.48 | Организация проведения ежегодного научно-практического семинара по направлению «Информационные и телекоммуникационные техно­логии в региональном, муниципальном и корпоративном управлении» |
| 7.49 | повышение квалификации государственных служащих в рамках реа­лизации областной целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Челябинской области на 2009 - 2013 годы»», ут­вержденной постановлением Правительства Челябинской области от 20 августа 2009 г. N 185-П |
| 7.50 | Проектирование, разработка и внедрение программно-аппаратного комплекса:  сервер обмена мгновенными сообщениями по протоколу Jabber на базе программного обеспечения Openfire; единая защищенная сеть на базе VPN; система электронного документооборота; средств голосовой и видео связи. |
| 9. Общесистемные мероприятия | |
| 9.1 | Организация центра телефонного обслуживания на базе многофунк­ционального центра предоставления государственных и муниципаль­ных услуг (далее - МФЦ) г.Магнитогорска |
| 9.2 | Организация центра телефонного обслуживания на базе МФЦ г.Коркино |

9.3 Организация центра телефонного обслуживания на базе МФЦ город-

|  |  |
| --- | --- |
|  | ских округов и муниципальных образований из числа пилотных тер­риторий, осуществляющих оказание государственных и муниципаль­ных услуг на базе МФЦ (гг. Копейск, Верхний Уфалей) |
| 9.4 | Организация единого центра телефонного обслуживания населения Челябинской области |
| 9.5 | Создание и обеспечение функционирования реестра государственных информационных ресурсов Челябинской области |
| 9.6 | Инвентаризация и регистрация информационных ресурсов используе­мых в органах исполнительной власти Челябинской в реестре государ­ственных информационных ресурсов Челябинской области |
| 10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Челябинской области | |
| 10.1 | Наполнение и актуализация информации, публикуемой на веб-сайте Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябин­ской области |
| 10.2 | Обеспечение Министерства строительства, инфраструктуры и дорож­ного хозяйства Челябинской области серверным оборудованием |
| 10.3 | Обеспечение Министерства, органов местного самоуправления муни­ципальных районов и городских округов Челябинской области лицен­зионным картографическим и серверным программным обеспечением |
| 10.4 | Передача в муниципальные образования Челябинской области на бес­платной основе программного обеспечения «Автоматизированная ин­формационная система обеспечения градостроительной деятельности», разработанного Министерством экономического развития РФ |
| 10.5 | Обучение специалистов работе с программным обеспечением «АИС ОГД» |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1. Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства | | | | |
| 1 | Наличие утвержденных программ и планов развития информационного общества и формирования электронного правительства на региональном и муниципальном уровне в соответствии с едиными требованиями, да/нет | да | да | да |
| 2 | Количество типовых программно-технических решений обеспечения деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов мест­ного самоуправления, а также находящихся в их ведении бюджетных учреждений, штук | 0 | 0 | 1 |
| 2. Формирование региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение доступности населению  современных информационно-телекоммуникационных услуг | | | | |
| 1 | Доля педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации по использованию информационно-коммуникационных технологий, процентов | 100 | 100 | 100 |
| З.Использование информационно-коммуникационных технологий в образовании и науке, подготовка образова­тельных кадров в сфере информационно-коммуникационных технологий | | | | |
| 1 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях, человек | 13 | 13 | 13 |
| 2 | Среднее количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования, человек | 7 | 7 | 7 |
| 3 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих широкополосный доступ к Ин­тернету со скоростью не менее 128 Кбит/сек, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющих широкополосный доступ к Интернету со скоростью не ме­нее 128Кбит/сек, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет, процентов | 93 | 93 | 93 |

Ожидаемые результаты исполнения Регионального плана (значения индикативных показателей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, имею­щих классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально-вычислительной сети с широкополосным доступом в интернет, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых используются ИС управления деятельностью, процентов | 54 | 62 | 64 |
| 8 | Доля учреждений начального и среднего профессионального образования, в кото­рых используются ИС управления деятельностью, процентов | 63 | 66 | 68 |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные обра­зовательные ресурсы, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих веб-сайты в сети Интернет, процентов | 99 | 100 | 100 |
| 12 | Доля учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, имеющих веб-сайты в сети Интернет, процентов | 80 | 82 | 85 |
| 13 | Количество детей-инвалидов, которым созданы необходимые условия по общеоб­разовательным программам на дому в дистанционной форме обучения, тыс. человек | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Количество учителей, участвующих в процессах дистанционного обучения детей-инвалидов, обеспеченных необходимыми программно-техническими средствами и доступом к сети Интернет, тыс. человек | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| 4. Использование информационно-коммуникационных технологий в системе здравоохранения и социальной защиты населения | | | | |
| 1 | Количество медицинских работников на один современный персональный компью­тер, человек | 7,8 | 4 | 2 |
| 2 | Доля лицензионных программных продуктов в учреждениях здравоохранения, про­центов | 65 | 80 | 95 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Доля современных персональных компьютеров в учреждениях здравоохранения, процентов | 75 | 85 | 95 |
| 4 | Доля медицинских учреждений, имеющих подключение к защищенной ведомст­венной сети передачи данных, процентов | 30 | 50 | 80 |
| 5 | Доля руководителей учреждений здравоохранения, подключенных к системе IP те­лефонии и селекторного совещания, процентов | 2 | 5 | 10 |
| 6 | Доля медицинских работников, подключенных к учрежденческой ЛВС, процентов | 40 | 60 | 80 |
| 7 | Доля медицинских учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети Интер­нет, процентов | 40 | 100 | 100 |
| 8 | Доля отдельных зданий учреждений здравоохранения, имеющих широкополосный доступ к сети Интернет, процентов | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Доля медицинских учреждений, имеющих веб-присутствие в сети Интернет, про­центов | 18 | 50 | 80 |
| 10 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС управления финансо­во-хозяйственной деятельностью, процентов | 70 | 90 | 100 |
| 11 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС автоматизации работы регистратуры, процентов | 60 | 65 | 80 |
| 12 | Доля медицинских учреждений, в которых используются ИС поддержки оказания медицинской помощи и ведутся карты историй болезни пациентов в электронной форме, процентов | 15 | 25 | 30 |
| 13 | Доля медицинских учреждений, участвующих в работе региональной телемедицин­ской системы | 5 | 8 | 10 |
| 14 | Доля работников медицинских учреждений, прошедших обучение использованию ИКТ, процентов | 8 | 11 | 20 |
| 15 | Доля медицинских учреждений, подключенных к единой системе и оснащенных типовым комплексом программно-технических средств для организации обмена данными, процентов | 25 | 35 | 45 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 16 | Доля медицинских учреждений, использующих типовые программные решения поддержки оказания медицинской помощи, разработанные на федеральном уровне в рамках создания системы, процентов | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Наличие филиалов регионального информационно-аналитического центра в город­ских округах Челябинской области, количество | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Доля выездных бригад скорой медицинской помощи, имеющих мобильные про­граммно-технические комплексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с оперативными отделами станций скорой медицинской помощи, процентов | 25 | 50 | 70 |
| 19 | Доля рабочих мест сотрудников оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой медицинской помощи, оснащенных компьютерным оборудованием для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления выезд­ными бригадами скорой медицинской помощи, процентов | 38,2 | 58,2 | 68,2 |
| 20 | Доля оперативных отделов (диспетчерских) станций скорой помощи, имеющих ин­формационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан, процен­тов | 38,2 | 58,2 | 68,2 |
| 5. Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | | | | |
| 1 | В субъекте РФ обеспечено создание и оснащение регионального центра управления в кризисных ситуациях, да/нет | да | да | да |
| 2 | Доля мобильных подразделений службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях, имеющих мобильные программно-технические ком­плексы и средства связи для обеспечения оперативного взаимодействия с дежурно-диспетчерской службой, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, процентов | 5 | 5 | 6 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерской службы, оснащенных ком­пьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычайных ситуациях и обеспечения информационного взаимодействия с ними, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ МЧС России по Челябинской области, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граж­дан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвычайных ситуациях, процентов | 57 | 57 | 57 |
| 5 | Доля дежурно-диспетчерских служб ГУ «Поисково-спасательная служба Челябин­ской области», имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращений граждан в службу пожарной охраны и службу реагирования в чрезвы­чайных ситуациях, процентов | 14 | 14 | 14 |
| 6 | Доля мобильных нарядов милиции общественной безопасности, имеющих мобиль­ные программно-технические комплексы и средства связи для обеспечения опера­тивного взаимодействия с дежурной частью, а также для доступа к ведомственным информационным ресурсам, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Доля рабочих мест сотрудников дежурных частей, оснащенных компьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными нарядами и обеспечения инфор­мационного взаимодействия с ними, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Доля дежурных частей, имеющих информационные системы учета, обработки и хранения обращения граждан в милицию, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля участковых уполномоченных милиции, оснащенных мобильными ПК, имею­щих доступ к ведомственным информационным ресурсам и способных оперативно передавать информацию о происшествиях и преступлениях в соответствующие де-журно-диспетчерские службы по их компетенции, процентов | 0 | 0 |  |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10 | Доля подразделений милиции общественной безопасности, использующих систему видеонаблюдения для мониторинга ситуации с общественным правопорядком на закрепленной за ними территории, процентов | 23,8 | 23,8 |  |
| 11 | Доля рабочих мест сотрудников дежурно-диспетчерских служб, оснащенных ком­пьютерным оборудованием и средствами связи для приема и обработки вызовов граждан, а также для оперативного управления мобильными подразделениями и обеспечения информационного взаимодействия с ними (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Доля сотрудников службы реагирования лесопожарной охраны, прошедших повы­шение квалификации и переподготовку в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (процентов) | 57 | 100 | 100 |
| 13 | Доля сотрудников службы милиции общественной безопасности, прошедших по­вышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Доля сотрудников службы пожарной охраны и службы реагирования в чрезвычай­ных ситуациях, прошедших повышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ (процентов) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | В субъекте РФ обеспечено функционирование системы вызова экстренных опера­тивных служб через единый номер «112» (да/нет) | нет | нет | Нет |
| 6. Использование информационно-коммуникационных технологий в области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | | | | |
| 1 | Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих широкополосный (не менее 256 Кбит/сек.) доступ к сети интернет, про­центов | 16 | 16 | 16 |
| 2 | Доля работников государственных и муниципальных музеев, прошедших повыше­ние квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, процентов | 0 | 0 | 0 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Доля работников государственных и муниципальных библиотек, прошедших по­вышение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, процентов | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории), процентов | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих центры обществен­ного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории), процентов | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| 6 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих центры общественного доступа к электронным фондам (компьютерные аудитории), процентов | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 7 | Доля государственных и муниципальных музеев, в которых используются инфор­мационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов | 84 | 88 | 90 |
| 8 | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов, процентов | 27,7 | 39,7 | 47,7 |
| 9 | Доля государственных и муниципальных библиотек, в которых используются ин­формационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 10 | Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму, процентов | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Доля государственных и муниципальных музеев, имеющих веб-сайты в сети Ин­тернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, процентов | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Доля государственных и муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фон­дам, процентов | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| 13 | Доля государственных и муниципальных архивов, имеющих веб-сайты в сети ин­тернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, процентов | 8,7 | 12 | 12 |
| 14 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых внедрен электронный документооборот, процентов | 28 | 75 | 100 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15 | Доля работников государственных и муниципальных архивов, прошедших повы­шение квалификации и переподготовку в сфере использования ИКТ, процентов | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Доля государственных и муниципальных архивов, в которых используются инфор­мационные системы учета и ведения каталогов в электронном виде, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в цифровую форму, от общего объема архивных фондов, процентов | 0,25 | 0,31 | 0,37 |
| 18 | Доля архивных документов, включенных в электронные описи, в общем объеме до­кументов государственных архивов, процентов | 2,5 | 3,5 | 4,5 |
| 19 | Доля молодых граждан, пользующихся государственными информационными сис­темами и ресурсами (процентов) | 60 | 60 | 60 |
| 20 | Наличие в регионе социальной рекламы, направленной на пропаганду активного образа жизни молодых граждан в информационном обществе (да/нет) | да | да | Да |
| 7. Формирование электронного правительства | | | | |
| 1 | Доля рабочих мест сотрудников органов исполнительной власти субъекта РФ, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету, процентов | 58,71 | 85 | 89 |
| 2 | Доля рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления, обеспеченных широкополосным доступом к Интернету, процентов | 57,2 | 64,5 | 71 |
| 3 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для управле­ния реализацией приоритетных национальных проектов, да/нет | да | да | да |
| 4 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для монито­ринга и управления в сфере труда и занятости населения, да/нет | нет | да | да |
| 5 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для пред­ставления информации о показателях социально-экономического развития регио­нов, да/нет | нет | нет | да |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 6 | Использование субъектом Российской Федерации ГАС «Управление» для пред­ставления информации о результатах деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, да/нет | да | да | да |
| 7 | Использование единой межведомственной системы электронного документооборо­та в органах государственной исполнительной власти субъекта Российской Федера­ции, да/нет | нет | да | да |
| 8 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных необходимыми комплексами программно-технических средств для публикации ре­шений в сети Интернет, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля участков мировых судей, подключенных к ГАС «Правосудие» и оснащенных специализированными программными комплексами судебного делопроизводства |  | 100 | 100 |
| 10 | Доля муниципальных образований, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, процентов | 97,37 | 100 | 100 |
| 11 | Доля органов государственной исполнительной власти субъекта РФ, обеспечиваю­щих размещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах в соответ­ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ, процентов | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Количество государственных (муниципальных) услуг, оказываемых органами ис­полнительной власти субъекта Российской Федерации или органами местного са­моуправления, информация о которых размещена на едином портале государствен­ных (муниципальных) услуг, штук | 58 | 66 | 141 |
| 13 | Наличие в субъекте регионального портала государственных (муниципальных) ус­луг, да/нет | да | да | да |
| 14 | Количество услуг, оказываемых органами исполнительной власти субъекта Россий­ской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде с ис­пользованием единого портала государственных (муниципальных) услуг, штук | 0 | 0 | 17 |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 15 | Количество автоматизированных рабочих мест территориальных отделов управле­ния государственного строительного надзора Министерства строительства, инфра­структуры и дорожного хозяйства Челябинской области (штук) | 0 |  | 24 |
| 16 | Доля рабочих мест сотрудников территориальных отделов управления государст­венного строительного надзора Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области, обеспеченных доступом в Интернет (процентов) |  | 100 |  |
| 17 | Наличие в Администрации Губернатора Челябинской области и комитете информа­ционного и программного обеспечения Правительства Челябинской области про­ектной и сметной документации Системы информационной безопасности и Систе­мы удостоверяющего центра (да/нет) | да | да | да |
| 18 | Наличие эксплуатационной документации Системы информационной безопасности у администраторов информационной безопасности и пользователей в ОИВ (да/нет) | да | да | да |
| 19 | Наличие комплекса аппаратуры и программных продуктов для создания Системы ИБ и Системы УЦ (да/нет) | да | да | да |
| 20 | Наличие актов приёмки в опытную эксплуатацию Системы информационной безо­пасности и Системы удостоверяющего центра (да/нет) | нет | да | да |
| 21 | Количество служащих ОИВ, прошедших обучение на курсах повышения квалифи­кации администраторов безопасности и пользователей ОИВ Системы информаци­онной безопасности и Системы удостоверяющего центра (человек) |  | 48 |  |
| 22 | Наличие актов приёмки в промышленную эксплуатацию Системы информационной безопасности и Системы удостоверяющего центра (да/нет) |  | да | да |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 23 | Наличие аттестата соответствия требованиям по безопасности информации Систе­мы информационной безопасности и Системы удостоверяющего центра (да/нет) | нет | нет | да |
| 24 | Внедрение сервиса обмена сообщениями с подведомственными организациями в Министерстве по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| 25 | Доля компьютеров сети Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области с интегрированным сервисом обмена сообщениями с подве­домственными организациями (процентов) | 100 | 100 | 100 |
| 26 | Готовность проекта Единой внутриведомственной сети Министерства по физиче­ской культуре, спорту и туризму Челябинской области (процентов) |  | 100 | 100 |
| 27 | Готовность программно - аппаратной базы Единой внутриведомственной сети Ми­нистерства по физической культуре, спорту и туризму Челябинской области для запуска дополнительных сервисов (процентов) |  | 100 | 100 |
| 28 | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челя­бинской области, обеспеченных локальными почтовыми адресами (процентов) |  |  | 100 |
| 29 | Доля сотрудников Министерства по физической культуре, спорту и туризму Челя­бинской области, использующих систему электронного документооборота (процен­тов) |  |  | 100 |
| 9. Общесистемные мероприятия | | | | |
| 1 | Наличие единого центра телефонного обслуживания обеспечивающего доступ к информации о государственных (муниципальных) услугах, да/нет | нет | нет | нет |
| 2 | Доля органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, обеспечи­вающих доступ к информации о государственных услугах, с использованием еди­ного центра телефонного обслуживания, процентов | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Название индикативного показателя, ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Реестр государственных информационных ресурсов Челябинской области доступен для всех органов исполнительной власти Челябинской области через единую теле­коммуникационную сеть органов исполнительной власти Челябинской области (да/нет) | да | да | да |
| 4 | Регистрация всех информационных ресурсов используемых в органах исполнитель­ной власти Челябинской в реестре государственных информационных ресурсов Че­лябинской области выполнена (да/нет) | да | да | да |
| 10. Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Челябинской области | | | | |
| 1 | Размещение информации о физкультурно - массовых и спортивных мероприятиях в муниципальных образованиях Челябинской области (процентов) | 30 | 60 | 100 |
| 2 | Количество органов местного самоуправления муниципальных районов и город­ских округов Челябинской области, оснащенных автоматизированными рабочими местами, подключенными к информационной системе обеспечения градостроитель­ной деятельности (штук) | 24 | 34 | 43 |

Обоснование ресурсного обеспечения плана мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного

правительства в Челябинской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирова- | | Объем финансирова- | | Объем финансирова- | | Общий объем фи- | |
|  | ния в 2010 году, млн. | | ния в 2011 | году, млн. | ния в 2012 | году, млн. | нансирования в 2010- | |
| Направления Регионального плана | руб. | | руб. | | руб. | | 2012 гг., млн.руб. | |
|  | Бюджет | Вне-бюджет | Бюджет | Вне-бюджет | Бюджет | Вне-бюджет | Бюджет | Вне-бюджет |
| Управление развитием информаци- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| онного общества и формированием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электронного правительства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 |
| Формирование региональной теле- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и обеспечение доступности населе- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| нию современных информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телекоммуникационных услуг | 3 | 0 | 2,401 | 0 | 2 | 0 | 7,401 | 0 |
| Использование информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникационных технологий в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образовании и науке, подготовка об- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разовательных кадров в сфере ин- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| формационно-коммуникационных |  |  |  |  |  |  |  |  |
| технологий | 61,003 | 1,4 | 61,876 | 0 | 36,206 | 0 | 159,085 | 1,4 |
| Использование информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникационных технологий в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| системе здравоохранения и социаль- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ной защиты населения | 33,76 | 0 | 38,3 | 0 | 23,7 | 0 | 95,76 | 0 |
| Использование информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникационных технологий для |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечения безопасности жизнедея- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельности населения | 55 | 0 | 153,4 | 0 | 200 | 5 | 408,4 | 5 |
| Использование информационно- | 10,113 | 0,139 | 12,691 | 0,094 | 12,561 | 0,134 | 35,365 | 0,367 |
| коммуникационных технологий в |  |  |  |  |  |  |  |  |
| области культуры, культурного и |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гуманитарного просвещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Формирование электронного прави- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тельства | 261,195 | 0 | 307,579 | 3 | 59,38 | 0 | 628,154 | 3 |
| Общесистемные мероприятия | 0,2 | 0 | 0,5 | 0 | 2,5 | 0 | 3,2 | 0 |
| Мероприятия, отражающие специ- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фику развития информационно- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммуникационных технологий Че- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| лябинской области | 0,15 | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | 0 | 0,35 | 0 |
| Итого по всем направлениям | 424,421 | 1,539 | 576,847 | 3,094 | 337,347 | 5,134 | 1338,615 | 9,767 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления Регионального плана | Объем финансиро- | Доля от общего | Объем финансирования |
|  | вания мероприятий | объема расходов | мероприятий Региональ- |
|  | Регионального пла- | областного бюд- | ного плана за 2010 - |
|  | на за 2010 - | жета за 2010 год, | 2012 гг. |
|  | 2012 гг., млн. руб. | %\* | на 1 жителя, руб.\*\* |
| Управление развитием информационного общества и формировани- |  |  |  |
| ем электронного правительства | 0,9 | 0,0012 | 0,26 |
| Формирование региональной телекоммуникационной инфраструк- |  |  |  |
| туры и обеспечение доступности населению современных информа- |  |  |  |
| ционно-телекоммуникационных услуг | 7,401 | 0,01 | 2,11 |
| Использование информационно-коммуникационных технологий в |  |  |  |
| образовании и науке, подготовка образовательных кадров в сфере |  |  |  |
| информационно-коммуникационных технологий | 160,485 | 0,22 | 45,75 |
| Использование информационно-коммуникационных технологий в |  |  |  |
| системе здравоохранения и социальной защиты населения | 95,76 | 0,13 | 27,30 |
| Использование информационно-коммуникационных технологий для |  |  |  |
| обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | 413,4 | 0,55 | 117,84 |
| Использование информационно-коммуникационных технологий в |  |  |  |
| области культуры, культурного и гуманитарного просвещения | 35,732 | 0,048 | 10,19 |
| Формирование электронного правительства | 631,154 | 0,85 | 179,92 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Общесистемные мероприятия | 3,2 | 0,0043 | 0,91 |
| Мероприятия, отражающие специфику развития информационно-коммуникационных технологий Челябинской области | 0,35 | 0,0005 | 0,10 |
| Итого | 1348,382 | 1,81 | 384,37 |

\* - Общий объем расходов областного бюджета в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2010 год» № 2016-ЗО от 26.11.2009 г. равен 74517096,81 тыс. рублей

\*\* - Численность населения Челябинской области по данным Облкомстата на 01.01.2010 г. равна 3508,4 тыс. человек