Постановление администрации Сосновского

муниципального района от 29.08.2019 года № 1710

О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести изменения в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017 года № 1963:

- В паспорте программы:

в позиции касающейся объемов и источников финансирования мероприятий программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах – 1 524 070,77 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 449 531,398 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 509 751, 62 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 433 846,615 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 14 319,15 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 15 684,783 тыс. рублей»;

В абзаце 3:

слова «областной бюджет – 89 355,25 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 88 301,939 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 4 659,61486 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5 682,927 тыс. рублей»;

В абзаце 4:

слова «в 2019 году – 480 995,00 тыс. рублей» заменить на слова «в 2019 – 457 137,031 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 475 300,00 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 450 076,402 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 5 695,00 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 7 060,629 тыс. рублей»;

В позиции касающейся важнейших целевых индикаторов и показателей:

после слов «ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района»:

слова «всего 4,28 км» заменить на слова «всего 29,126 км»,

слова «в 2018 году – 0,0 км» заменить на слова «в 2018 году – 9,224 км»;

слова «в 2019 году – 0,76 км» заменить на слова «в 2019 году – 8,573 км»,

слова «в 2020 году – 8,663 км» заменить на слова «в 2020 году - 7,809 км»;

после слов «ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района»:

слова «всего 9,224 км» заменить на слова «всего 16,197 км»,

добавить «в 2019 году – 6,973 км»;

добавить «в 2020 году – 7,809 км»;

В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «построить 12,943 километра» заменить на слова «построить 11,779 километра»;

слова «отремонтировать 9,224 километра» заменить на слова «отремонтировать 17,347 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 1 524 070,77 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 1 449 531,398 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 509 751,62 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 1 433 846,615 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10 225,12 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 15 684,783 тыс. рублей»;

В абзаце 3:

слова «областной бюджет – 89 355,25 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 88 301,939 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 4 629,61 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 5 682,927 тыс. рублей»;

В абзаце 4:

слова «в 2019 году – 480 995,00 тыс. рублей» заменить на слова «в 2019 году – 457 137,031 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 475 300,00 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет – 450 076,402 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 5 695,00 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 7 060,629 тыс. рублей»;

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 29,126 | 2,0 | 9,224 | 8,573 | 7,809 | 0,7 | 0,82 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 17,347 | 0 | 9,224 | 8,123 |  |  |  |

- Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Отменить постановление администрации Сосновского муниципального района от 31.01.2019 года № 116 «О внесении изменений в районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы».

3. Управлению муниципальной службы (О.В.Осипова) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Сосновского муниципального района И.М. Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района                                       		   	               Е.Г.Ваганов

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель Главы района

____________________ И.М. Азархин

«____»____________2019 г.

Заместитель Главы района,

начальник финансового отдела

____________________ Т.В. Тимченко

«____»____________2019 г.

Начальник юридического отдела

____________________ О.Н. Сторожева

«____»____________ 2019 г.

Разослать:

- в дело

- финансовый отдел

- отдел капитального строительства

Исполнитель: Р.Р.Хазиев 9-04-84

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от _29.08._2019 г. № 1710

| Перечень мероприятий Программы |
| --- |
| "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |
|  |  |  |  | 2017-2022 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |
| Всего по Программе: | 29,12582 | 17600 | 2017-2022 | 29,12582 | 1449531,398/ 15684,783 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 90840,86564/ 5682,927 | 8,573 | 457137,031/ 7060,629 | 7,8088 | 203077,981/ 153,899 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,36/ 2054,95 |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017-2018 | 2,0 | 46011,69427/ 1696,37818 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0,0 | 28047,05027/ 1496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Компенсация расходов электросетевой компании, связанных с переустройством электросетевого объекта в районе строительства подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинская область | 0 | 0 | 2020 | 0 | 3077,98101/ 153,89905 |  |  |  |  |  |  | 0 | 3077,98101/153,89905 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2021 | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | 0,7 | 215106,05/ 1075,53 | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,3/ 979,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,3/ 979,42 | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 4,393 |  | 2019-2020 | 4,393 | 376364,70466/ 500,00 |  |  |  |  | 0 | 257267,6062 | 4,393 | 119097,0985 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской обл. | 3,41582 |  | 2019-2020 | 3,41582 | 137981,38398 |  |  |  |  | 0 | 108012,89364 | 3,4158 | 29968,49034 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Переустройство ВЛ 500 кВ (Белый Хутор) | 0 | 0 | 2019-2020 |  | 27000,00 |  |  |  |  |  | 27000,00 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. | 0,45 | 0 | 2019 | 0,45 | 15000/750 |  |  |  |  | 0,45 | 15000/750 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 1: | 11,77882 | 17600 |  | 11,77882/ 17600 | 1347665,264/ 6711,417 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0 | 28047,05027/ 1496,87818 | 0,45 | 407280,50/ 1250,00 | 7,8088 | 152143,56983/ 153,899 | 0,7/ 17600 | 311239,15/ 1556,19 | 0,82 | 410990,36/ 2054,95 |  |
| 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2017 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2017 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2017 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Б.Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковская, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 |  | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 |  | 2018 | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Российская с.Долгодеревенское | 0,944 | 0 | 2019 | 0,944 | 2234,32795/ 111,716 |  |  |  |  | 0,944 | 2234,32795/ 111,716 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в с.Баландино | 0,28 | 0 | 2019 | 0,28 | 1339,6131/ 66,981 |  |  |  |  | 0,28 | 1339,6131/ 66,981 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети с.Долгодеревенское | 1,119 |  | 2019 | 1,119 | 3978,14733/ 198,907 |  |  |  |  | 1,119 | 3978,14733/ 198,907 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна въезд в д.Урефты | 0,089 |  | 2019 | 0,089 | 397,27849/ 19,864 |  |  |  |  | 0,089 | 397,27849/ 19,864 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Советская (от ул.Свердловская до ул.Мира) с.Долгодеревенское | 0,526 |  | 2019 | 0,526 | 1306,49185/ 65,325 |  |  |  |  | 0,526 | 1306,49185/ 65,325 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 210*7 в с.Долгодеревенское | 0,21 |  | 2019 | 0,21 | 834,77379/ 41,739 |  |  |  |  | 0,21 | 834,77379/ 41,739 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Трассовая (участок от ул.Парковая до ул.Изумрудная 385*7м с.Долгодеревенское | 0,385 |  | 2019 | 0,385 | 1294,91556/ 64,746 |  |  |  |  | 0,385 | 1294,91556/ 64,746 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Ленина (от ул.Свердловская до котельной №1 460*5м с.Долгодеревенское | 0,46 |  | 2019 | 0,46 | 974,18194/ 48,709 |  |  |  |  | 0,46 | 974,18194/ 48,709 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Газовиков (участок от ул.Парковая до ул.Центральная) 442*7м с.Долгодеревенское | 0,442 |  | 2019 | 0,442 | 1448,38473/ 72,419 |  |  |  |  | 0,442 | 1448,38473/ 72,419 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Лесная (участок от ул.Газовиков до ул.Изумрудная) 345*6м с.Долгодеревенское | 0,345 |  | 2019 | 0,345 | 998,82612/ 49,941 |  |  |  |  | 0,345 | 998,82612/ 49,941 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Сиреневая 400*6 в с.Долгодеревенское | 0,467 |  | 2019 | 0,467 | 1392,01526/ 69,601 |  |  |  |  | 0,467 | 1392,01526/ 69,601 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорог по ул.Береговая в д.Алишева | 0,711 |  | 2019 | 0,711 | 1720,54592/ 86,027 |  |  |  |  | 0,711 | 1720,54592/ 86,027 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Российская в п.Есаульский | 0,056 |  | 2019 | 0,056 | 249,50923/ 12,475 |  |  |  |  | 0,056 | 249,50923/ 12,475 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная в п.Есаульский | 0,33 |  | 2019 | 0,33 | 1510,72986/ 75,536 |  |  |  |  | 0,33 | 1510,72986/ 75,536 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Школьная 275*5 м в п.Мирный | 0,275 |  | 2019 | 0,275 | 847,68692/ 42,384 |  |  |  |  | 0,275 | 847,68692/ 42,384 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна пер. Школьный 334*5 м в п.Мирный | 0,334 |  | 2019 | 0,334 | 1086,59854/ 54,330 |  |  |  |  | 0,334 | 1086,59854/ 54,330 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул.Пушкина от ж.д.№ 7 до ж.д.№ 45 в д. Новое Поле | 0,007 |  | 2019 | 0,007 | 120,96385/ 6,0482 |  |  |  |  | 0,007 | 120,96385/ 6,0482 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт автодороги ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. 1 Мая 250*6м в д. Новое Поле | 0,25 |  | 2019 | 0,25 | 1877,9479/ 93,897 |  |  |  |  | 0,25 | 1877,9479/ 93,897 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул. Юбилейная 235*6м в п.Малая Сосновка | 0,235 |  | 2019 | 0,235 | 580,08455/ 29,0042 |  |  |  |  | 0,235 | 580,08455/ 29,0042 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна ул.Свободы 580*5м в д.Ужовка | 0,58 |  | 2019 | 0,58 | 1376,8387/ 68,842 |  |  |  |  | 0,58 | 1376,8387/ 68,842 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул.Станционная п.Есаульский | 0,044 |  | 2019 | 0,044 | 342,84127/ 17,142 |  |  |  |  | 0,044 | 342,84127/ 17,142 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Ремонт дорожного полотна по ул.Рабочая п.Есаульский | 0,034 |  | 2019 | 0,034 | 264,92279/ 13,246 |  |  |  |  | 0,034 | 264,92279/ 13,246 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |
| Итого по разделу 2: | 17,347 |  |  | 17,347 | 87948,12905/ 4471,61608 |  |  | 9,224 | 61771,50337/ 3162,737 | 8,123 | 26177,6257/ 1308,879 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2018 |  | 8113,00/ 3397,00 |  | 4716,00/0 |  |  |  | 0/3397 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный» |  |  | 2017 |  | 1102,788/0 |  | 1102,788/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство «подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» |  |  | 2019 |  | 14170,00/ 270,00 |  |  |  |  |  | 14170,00/ 270,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312/0 |  |  |  | 1023,312/0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гос.экспертизы проектно-сметной документации по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор |  |  | 2019 |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гос.экспертизы ПСД по объекту: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 1690,3/ 79,75 |  |  |  |  |  | 1690,3/ 79,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гос.экспертизы ПСД по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм |  |  | 2019 |  | 1500,00/0 |  |  |  |  |  | 1500,00/0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Землеотвод по объекту «Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» |  |  | 2019 |  | 0/60,00 |  |  |  |  |  | 0/60,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. |  |  | 2019 |  | 2085,23533 |  |  |  |  |  | 2085,23533 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в мкр.Звездный п.Красное Поле |  |  | 2019 |  | 1200,00 |  |  |  |  |  | 1200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в д.Шигаево |  |  | 2019 |  | 900,00 |  |  |  |  |  | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение гос.экспертизы проектно-сметной документации результатов инженерных изысканий «Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор п.Западный». Переустройство КВЛ500 кВ ЮУГРЭС Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой «Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор п.Западный». |  |  | 2019 |  | 988,43209 |  |  |  |  |  | 988,43209 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 33918,00542/ 4501,75 |  | 5818,79/0 |  | 1023,312 |  | 23678,90542/ 4501,75 |  |  |  |  |  |  |  |