Постановление администрации Сосновского муниципального района от 03.03.2022г. № 364

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Сосновского муниципального     района от 27.12.2021 № 1937

В соответствии с постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г.
№ 1378 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формировании и реализации», постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017 г. № 1963 администрация Сосновского муниципального района Челябинской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Сосновского муниципального района от 27.12.2021 № 1937 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном района на 2017-2022 годы» на 2022 год» изменения и изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Исполняющего обязанности Первого заместителя Главы Сосновского муниципального района Н.Н. Плюскову.

Глава Сосновского

муниципального района						              Е.Г. Ваганов

Приложение

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от 27.12.2021г. № 1937

в редакции Постановления от 03.03.2022г. № 364

План

реализации муниципальной программы Сосновского муниципального района Челябинской области
«Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» на 2022 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ответственный за исполнение муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия, контрольного события | Ожидаемый результат реализации мероприятия, муниципальной программы, подпрограммы | Срок начала реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Срок окончания реализации мероприятия муниципальной программы, подпрограммы (дата контрольного события) | Объем ресурсного обеспечения мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, тыс. рулей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 год |
|  | Всего по муниципальной программе, в том числе: | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | х | 01.01.20217 | 31.12.2022 | 1 137 868,1031 532 470,63983 121 636,99697 483 760,4663 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Построено 0,9331км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 91 944,94845 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 84 298,69816 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 7 646,25029 |
|  | Контрольное событие 1.1. Строительство и реконструкция подъездных путей к п. Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм. |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.2. Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.3. Строительство ул. Набережной в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
|  | Контрольное событие 1.4. Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детскому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области |  | х | х | 31.12.2022 | х |
| 2. | Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Разработанная проектная документация | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 15784,5920 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 15784,5920 |
|  | Контрольное событие 2.1. Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Красное Поле до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 2.2. Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги от п. Есаульский до д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 2.3. Разработка проектной документации «Строительство автомобильной дороги по ул. Авиаторов в п. Красное Поле Сосновского муниципального района Челябинской области» |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 2.4. Разработка проектной документации «Автомобильный мост через р. Зюзелга в д. Заварухино Сосновского муниципального района Челябинской области» |  | х | х | 31.03.2022 | х |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог, улиц | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Ремонт дорог — 8,206км | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 94 549,59134 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 76 299,8 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 18 249,79134 |
|  | Контрольное событие 3.1. Ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 800*8м в д. Глинка |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.2. Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная (от ул. Мира-Новая до ул. 50 лет ВЛКСМ) 370*7м в с. Долгодеревенское |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.3. Ремонт дорожного полотна ул. Дружбы 240*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.4. Ремонт дорожного полотна ул. Весенняя 120*6м (п. Газовик) с. Долгодеревенское |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.5. Ремонт дорожного полотна ул. Светлая с. Долгодеревенское (142*6м; 75*6м; 155*5,5м) |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.6. Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная 394*6м п. Вавиловец |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.7. Ремонт дорожного полотна 2650*6м от п. Мирный до д. Медиак |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.8. Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 1430*6м в д. Полетаево-2 (с устройством разворотной площадки на пересечении ул. Советская-ул. Совхозная 150м2 |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.9. Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная 1470*6+360*5 в д. Этимганова |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.10. Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 360м2 п. Смолино ж/д станция |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 3.11. Ремонт дорожного полотна разворотной площадки на пересечении ул. Центральная и ул. Зеленая в п. Теченский |  | х | х | 31.03.2022 | х |
| 4. | Прочие работы в рамках дорожной деятельности | Хазиев Р.Р. - начальник отдела капитального строительства УАиС администрации Сосновского муниципального района | Прочие работы | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 47 000,00 |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0,00 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  | 47 000,00 |
|  | Контрольное событие 4.1. Разработка схем автомобильных дорог |  | х | х | 31.03.2022 | х |
|  | Контрольное событие 4.2. Реализация переданных полномочий муниципального района по дорожно деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов |  | х | х | 31.03.2022 | х |