Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 28.04.2017 года № 251

Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 г. о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У.Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований:

1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).

2. Управлению муниципальной службы (Е.Л.Беспалова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru .

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя главы Сосновского муниципального района И.М.Азархина.

Глава Сосновского

муниципального района     				         		           Е.Г.Ваганов

Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от 28.04.2017 года № 251

«Дорожная карта» по внедрению целевой модели

«Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям»

в Сосновском муниципальном районе Челябинской области

| «Дорожная карта» по внедрению целевой модели | Целевая модель «Подключение (технологическое присоединение) к электрическим сетям» |
| --- | --- |
| Описание ситуации | Федеральным законодательством предусмотрен предельный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны сетевой организации в размере 122 дней. Согласно опросу АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» на территории Челябинской области данный показатель в 2016г. составил 116 дней. На территории Челябинской области осуществлены следующие мероприятия: 1) Принят Закон Челябинской области от 27.05.2010 № 589-ЗО (ред. от 28.12.2016) «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории Челябинской области», в части строительства и реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи и иных объектов электросетевого хозяйства напряжением до 10000 вольт включительно для целей, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям территориальных сетевых организаций; 2) Утверждён приказ Министерства имущества и природных ресурсов Челябинской области от 30.06.2015 № 178-П (ред. от 30.12.2016) «О порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 3) На территории Челябинской области с 2015 года для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям установлены единые стандартизированные тарифные ставки на одном уровне для всех территориальных сетевых организаций; 4) Подписано соглашение с территориальными сетевыми организациями о добровольном сокращении сроков технологического присоединения. Целевая модель предусматривает технологическое подключение к электросетям за 90 дней, из них: 10 дней на заключение договора присоединения, 70 дней - на выполнение работ и 10 дней - на оформление факта технологического присоединения. |
| № | Фактор/этап реализации | Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов | Дата начала | Дата окончания | Показатели, характеризующие степень достижения результата | Целевое значение показателя | Текущее значение показателя | Ответственный |
| 1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Принятие решений, внесение изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации, направленных на сокращение срока выдачи разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства | 10 дней |  | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию) |
| 1.1. | Оптимизация процедуры размещения объектов электросетевого хозяйства | Разработка Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности Челябинской области, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», который может быть взят за основу ОМСУ при разработке соответствующих Административных регламентов предоставления муниципальных услуг. Сокращение сроков получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ. | 01.01.2017 | 01.06.2017 | Размещение административного регламента на сайте Минимущества Челябинской области, интернет-портале «Подключение-74», официальных сайтах ОМСУ. | Да | - | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию) |
|  |  |  |  |  | Совокупный срок предоставления государственных и муниципальных услуг на территории субъекта Российской Федерации по выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и иной разрешительной документации на выполнение работ в целях размещения объектов электросетевого хозяйства. | 10 рабочих дней |  |  |
|  |  |  | 01.01.2017 | 01.07.2017 | Совокупный регламентный срок получения документов, разрешений и согласований проектной документации, необходимых для получения ордера на проведение работ |  |  | Министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Бобраков А.Е., Главы муниципальных образований (по согласованию), Руководители территориальных сетевых организаций (по согласованию) |
| 1.1.1. |  | Разработка и размещение административного регламента предоставления муниципальных услуг на сайте Администрации городского округа (муниципального района). | 01.01.2017 | 01.07.2017 |  | 10 рабочих дней |  | Теличкина Е.В. И.о. начальника отдела по земельным отношениям КУИиЗО Сосновского муниципального района |
| 1.1.2. |  | Обеспечение предоставления услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной собственности городского округа (муниципального района), без предоставления земельных участков и установления сервитутов» | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, % | 10 | 0 | Теличкина Е.В. И.о. начальника отдела по земельным отношениям КУИиЗО Сосновского муниципального района |
|  |  |  | 01.01.2018 | 31.12.2019 |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 01.01.2020 | 31.12.2021 |  | 30 |  |  |

Первый заместитель Главы

Сосновского муниципального района     				        								   И.М.Азархин