Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной районной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе,

утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 15.12.2017 года № 4442

| Ответственный исполнитель | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| --- | --- |
| Отчетный год | 2021 |
| Дата составления отчета | 10.02.2022 |
| Исполнитель | Ведущий специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района Кох Мария Алексеевна 8(351-44)9-03-60 inz-inf@chelsosna.ru |

Заместитель Главы

Сосновского муниципального района                                            В.В.Голованов

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля реализации мероприятий по благоустройству на территории Сосновского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Ниже в таблицах приведены основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

Таблица 1

Основные результаты

реализации муниципальной программы,

достигнутые в отчетном году

| N п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы) | Цель | Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | задачи | результаты (индикаторы), достигнутые в отчетном году (например, введено объектов капитального строительства) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Цель: Повышение качества и комфорта городской среды на территории Сосновского муниципального района |
|  | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе. | 1.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территориях сельских поселений Сосновского муниципального района. 2.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сосновского муниципального района. | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов. (далее – МКД). 2.Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий. 3.Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (далее – объекты недвижимости). 4.Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (далее – прилегающие территории). 5. Показатель реализации мероприятий по цифровизации объектов общественных территорий. 6. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе. 7. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальных программ современной городской среды. | Благоустройство дворовых территорий МКД и наиболее посещаемых общественных территорий, а также благоустройство объектов недвижимости и территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домами позволит повысить уровень комфортного проживания граждан нак территории населенных пунктов Сосновского муниципального района |

Таблица 2

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная районная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 11 | 8 | 8 | - |
| 3 | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (далее – объекты недвижимости). | % | 85 | 93 | 93 | - |
| 4. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (далее – прилегающие территории). | % | 81 | 93 | 93 | - |
| 5. | Показатель реализации мероприятий по цифровизации объектов общественных территорий | % | 40 | - | - | - |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе | % | 12 | 15 | 17 | Благодаря общероссийскому голосованию по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году, появилась возможность вовлекать большее количество человек в решение вопросов развития городской среды |
| 7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90 | 90 | 90 | - |

Таблица 3

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм, направлений

отдельных мероприятий муниципальной программы

в разрезе муниципальных образований Сосновского муниципального района Челябинской области

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Наименование муниципального образования | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |
|  |  |  |  |  | план <**> | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |
|  | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | ед. | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | - - - - - - 1 - - - - - - - - | - - - - - - - - 1 - - - - - - | - - - - - - - - 1 - - - - - - | - |
| 2 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | - - 1 1 1 - 3 1 1 1 2 - - - - | 1 - - 1 - - 6 - - - - - - - - | 1 - - 1 - - 6 - - - - - - - - | - |
| 3 | Доля благоустроенных объектов недвижимости | % | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | 5,3 5,3 - 10,6 5,3 5,3 10,6 10,6 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 - | - - 23,25 - - - - - - - 23,25 - - - 46,5 | - - 23,25 - - - - - - - 23,25 - - - 46,5 | - |
| 4. | Доля благоустроенных прилегающих территорий | % | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | 6,23 6,23 - 12,46 6,23 6,23 - 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 6,23 - | - - 15,5 - - - 31 - - - 15,5 - - - 31 | - - 15,5 - - - 31 - - - 15,5 - - - 31 | - |
| 5. | Мероприятия по цифровизации объектов общественных территорий | % | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | - - - 20 - - - - - - 20 - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - |  |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе | % | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | 12 | 15 | 17 |  |
| 7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | Алишевское Архангельское Вознесенское Долгодеревенское Есаульское Краснопольское Кременкульское Мирненское Полетаевское Рощинское Саккуловское Саргазинское Солнечное Теченское Томинское | - - 8,2 8,2 8,2 - 24,5 8,2 8,2 8,2 16,4 - - - | 11,25 - - 11,25 - - 67,5 - - - - - - - - | 11,25 - - 11,25 - - 67,5 - - - - - - - - |  |

Таблица 4

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)

в установленные сроки

| N п/п <*> | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты <****> | Выполнено/не выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий МКД | Главы сельских поселений | апрель 2021 | декабрь 2021 | апрель 2021 | декабрь 2021 | 1 | 1 | выполнено |
| 2. | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий | Главы сельских поселений | апрель 2021 | декабрь 2021 | апрель 2021 | декабрь 2021 | 6 | 6 | выполнено |
| 2.1 | Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий | Заместитель Главы района | апрель 2021 | октябрь 2021 | апрель 2021 | октябрь 2021 | 2 | 2 | выполнено |
| 3. | Благоустройство объектов недвижимости | Правообладатели объектов недвижимости | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | 4 | 4 | выполнено |
| 4. | Благоустройство прилегающих территорий | Правообладатели индивидуальных жилых домов | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | 6 | 6 | выполнено |
| 5. | Мероприятия по цифровизации объектов общественных территорий | Главы сельских поселений | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, % | Заместитель Главы района | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | 15 | 17 | выполнено |
| 7. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | Заместитель Главы района | январь 2021 | декабрь 2021 | январь 2021 | декабрь 2021 | 90 | 90 | выполнено |

Таблица 5

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план <*> | факт <**> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная районная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе в том числе: | всего: | 60738,74 | 60738,74 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 21207,56 | 21207,56 | - |
|  |  | областной бюджет | 928,59 | 928,59 | - |
|  |  | Бюджет района | 1474,58 | 1474,58 | - |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 37128,01 | 37128,01 | - |
|  |  | внебюджетные источники <***> | - | - | - |
| 1. | Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий МКД | всего: | 840,24 | 840,24 | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | 840,24 | 840,24 | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 2. | Мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий | всего: | 59898,5 | 59898,5 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 21207,56 | 21207,56 | - |
|  |  | областной бюджет | 928,59 | 928,59 | - |
|  |  | Бюджет района | 1474,58 | 1474,58 | - |
|  |  | Бюджет сельских поселений | 36287,77 | 36287,77 |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 3. | Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимости | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 4. | Мероприятие: Благоустройство прилегающих территорий | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 5. | Мероприятия по цифровизации объектов общественных территорий | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, % | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | Бюджет района | - | - | - |
|  |  | Бюджет сельского поселения | - | - | - |

Таблица 6

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований местного

бюджета на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 1 января года, следующего за отчетным | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории Сосновского муниципального района | всего: | 60738,74 | 0 | 60738,74 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | Голованов В.В. |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 | Главы сельских поселений |  |  |

Таблица 6-1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную районную программу

за 2021 год «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе

(наименование муниципальной программы)

Голованов В.В.

(ответственный исполнитель)

| N п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 13.01.2021 года № 36 | Изменение объемов финансирования. Приведение в соответствие с государственной программой | В связи с увеличением ассигнований |
| 2. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 25.01.2021 года № 83 | Изменение объемов финансирования | В связи с доведенными ассигнованиями |
| 3. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 25.08.2021 года № 1191 | -Изменение объемов финансирования, -изменение адресного перечня на 2022 год. | -В связи со снятием экономии, - в связи с проведением голосования по выбору территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году |
| 4. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 11.11.2021 года № 1558 | Изменение объемов финансирования | В связи с доведенными ассигнованиями на 2022 год |
| 5. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 30.12.2021 года № 1956 | Изменение объемов финансирования | - Уточнение фактических объемов финансирования за 2021 год; - уточнение объемов финансирования объектов на 2022 в связи с заключением контрактов. |

Годовой отчёт

по оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе,

(далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 15.12.2017 года № 4442

Степень реализации программных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе, (далее - программа), утверждённой постановлением администрации Сосновского муниципального района от 15.12.2017 года № 4442 рассчитывается по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв = 1 – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году;

М = 1 – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в 2021 году.

Таким образом, СРм = 7 / 7 = 1.

Степень соответствия фактически произведенных затрат запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы оценивается по следующей формуле:

Ссуз = Зф / Зп, где:

Ссуз – степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов;

Зф = 60738,74 тыс. руб. – фактические расходы на реализацию программы в 2021 году;

Зп = 60738,74 тыс. руб. – плановые расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году.

Таким образом, Ссуз = 60738,74 тыс. руб. / 60738,74 тыс. руб. = 1.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается для муниципальной программы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / Ссуз, где:

Эис – эффективность использования средств местного бюджета;

СРм = 100% - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

Ссуз = 100% - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню расходов.

Таким образом, Эис = 1 / 1 = 1.

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм рассчитывается по формуле:

СРп/п - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) непосредственного результата, характеризующих цели и задачи подпрограммы (СДп/ппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи подпрограммы;

| № п/п | Наименование показателя | ЗПп/пф | ЗПп/пп | СДп/ппз= ЗПп/пф / ЗПп/пп |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД (шт) | 1 | 1 | 1/1=1 |
| 2 | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий (шт) | 8 | 8 | 8/8=1 |
| 3 | Доля благоустроенных объектов недвижимости (%) | 93 | 93 | 93/93=1 |
| 4 | Доля благоустроенных прилегающих территорий (%) | 93 | 93 | 93/93=1 |
| 5 | Показатель реализации мероприятий по цифровизации объектов общественных территорий (%) | - | - | - |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, % | 15 | 17 | 15/17=1,133 |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | 90 | 90 | 90/90=1 |

При использовании данной формулы в случаях, если:

СДп/ппз составляет от 1 до 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 1;

СДп/ппз больше 1,5, значение СДп/ппз принимается равным 0,9.

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРгп = 1.

Для расчета степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется степень достижения значений показателей (индикаторов) конечного результата, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (СДгппз) по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = Згпф / Згпп, где:

Згпф - значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Згпп - плановое значение показателя (индикатора) конечного результата, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

СДгппз = 1.

При использовании данной формулы, в случае если:

СДгппз составляет от 1 до 1,5, значение СРгппз принимается равным 1;

СДгппз больше 1,5, значение СРгппз принимается равным 0,9.

5. Для оценки эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается степень достижения планового значения показателя по каждому показателю по следующей формуле:

СДкр = КРФ / КРП, где:

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;

КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1.

СДкр = 1.

6. Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы;

СДкр - степень достижения планового значения показателя;

R - количество показателей.

ЭДО = 1.

7. Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭРгп = k10 x СРмпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где:

k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);

СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата).

k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);

Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат.

k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);

СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы.

k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);

СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата).

k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1);

ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы.

ЭРмп = 0,35 x СРгпп/р + 0,1 x Ссузгп + 0,1 x СРм + 0,35 x СРгпк/р + 0,1 х ЭДО =

=  0,35 * 1 + 0,1 * 1 + 0, 1 * 1 + 0,35 * 1 + 0,1 * 1 = 1.

Значения показателя Эрм/п:

не менее 0,9 - будет свидетельствовать о высокой эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,8 - будет свидетельствовать о средней эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

не менее 0,7 - будет свидетельствовать об удовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы;

менее 0,7 - будет свидетельствовать о неудовлетворительной эффективности реализации подпрограммы, направлений отдельных мероприятий муниципальной программы.

более 2 - будет свидетельствовать о некорректном соотношении показателей в оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Вывод: Значения показателя ЭРм/п = 1, что свидетельствует о высокой эффективности реализации программы.