Постановление администрации Сосновского муниципального района от 22.05.2023 года № 858

О муниципальной программе «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном

районе Челябинской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации Сосновского муниципального района от 01.10.2021 г. № 1378 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района, их формирования и реализации», Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 28.12.2022 года № 432 «О бюджете Сосновского муниципальною района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. . Утвердить муниципальную программу «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области» в новой редакции.

2. Признать утратившим силу:

2.1. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 02.06.2020 г. № 861 «О муниципальной программе «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»;

2.2. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 24.02.2022 г. № 330 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 02.06.2020 г. №861»;

3. Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района <http://Сосновский74.рф>.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Валеева Э.Э.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновского муниципального района от

от 22.05.2023 г. № 858

Муниципальная программа
«Переселение в 2021 -2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

Паспорт

муниципальной программы Сосновского муниципального района
«Переселение в 2021 -2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»
(далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительмуниципальной программы  | Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области |
| Соисполнителимуниципальной программы | Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района (далее - КУиЗО)Администрация сельского поселения |
| Подпрограммымуниципальной программы | Отсутствуют |
| Основная цельмуниципальной программы  | Создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации  |
| Основные задачимуниципальной программы  | 1. Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийном до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем.
2. Ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района.
 |
| Целевые индикаторы и показателимуниципальной программы  | 1. Количество расселенных аварийных жилых помещений – 118.
2. Количество переселенных граждан – 397 человек.

3. Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 5107,2 кв.м.4. Количество расселенных аварийных жилых домов – 30. |
| Сроки и этапы реализациимуниципальной программы  | 2021-2023 годы, Программа реализуется в 2 этапа:- 1 этап (2021-2022 годы);- 2 этап (2022-2023 годы). |
| Объемы бюджетных ассигнованиймуниципальной программы  | Объем финансирования Программы составляет 326 205 944,62 рублей, в том числе за счет средства публично – правовой компании «Фонд развития территорий» (далее именуется – Фонд) – 247 323 379,44 рублей; областного бюджета – 67 243 028,34 рублей; местного бюджета – 11 639 536,84 рублей.В том числе по годам:в 2021 году объем финансирования составляет - 14 267 744,62 рублей, в том числе за счет средств: Фонда – 10 576 679,44 рублей; областного бюджета – 2 756 528,34 рублей; местного бюджета – 934 536,84 рублей;в 2022 году объем финансирования составляет - 245 332 900,00 рублей, в том числе за счет средств: Фонда – 222 848 500,00 рублей; областного бюджета – 17 879 400,00 рублей; местного бюджета – 4 605 000,00 рублей;в 2023 году объем финансирования составляет - 66 605 300 рублей, в том числе за счет средств: Фонда – 13 898 200,00 рублей; областного бюджета – 46 607 100,00 рублей; местного бюджета – 6 100 000,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализациимуниципальной программы | К 30.11.2023 года будут достигнуты следующие результаты:- переселение из аварийного жилищного фонда 397 человек;- снос 30 аварийных многоквартирных домов;- ликвидация аварийного жилого фонда общей площадью 5 107,2 кв. метров. |

 Раздел I. Приоритеты и цели государственной политики, включая характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы.

Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Его наличие не только ухудшает внешний облик, понижает инвестиционную привлекательность населенных пунктов и сдерживает развитие инфраструктуры, но и создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, повышает социальную напряженность в обществе.

На территории Сосновского муниципального района жилищный фонд, признанный аварийным по состоянию на 1 января 2017 года, составляет 5 107,2 кв. метров.

В рамках настоящей Программы разработаны мероприятия, которые являются продолжением мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы «Переселение в 2016-2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 31.12.2015 года № 3345.

Объектом рассмотрения Программы является аварийный жилищный фонд, как совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных по состоянию на 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в установленном порядке в связи с физическим износом.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, приведен в приложении № 1 к Программе.

Раздел II. Основная цель и задачи

муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем;

- ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района.

Данная Программа базируется на основных положениях следующих правовых актов:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;

- Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- Постановления министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской области».

Раздел III. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Перечень мероприятий Программы и финансовые ресурсы на ее реализацию представлены в приложении № 2 к Программе.

Раздел IV. Организация управления и механизм выполнения мероприятий муниципальной программы.

Управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляются в соответствии с [Порядком](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=1000) принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формирования и реализации», утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=0) администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г. № 1378 "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района Челябинской области, их формирования и реализации ".

Общее текущее управление и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет администрация Сосновского муниципального района:

мониторинг исполнения плана реализации муниципальной программы;

предоставляет в Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области информацию, необходимую для подготовки промежуточной и годовой отчетности;

ежегодно формирует отчет о ходе реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте в сети Интернет (www.chelsosna.ru).

Требования к годовому отчету устанавливаются в соответствии с «Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района, их формирования и реализации», утвержденным [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/document?id=19610562&sub=0) администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 01.10.2021 г. № 1378 «О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Сосновского муниципального района, их формирования и реализации».

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов (договоров) на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Раздел V. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы с указанием целевых индикаторов и показателей.

Успешная реализация Программы позволит переселить в 2021-2023 годах за счет средств Фонда, областного и местного бюджетов 397 человек, проживающих в аварийных домах общей площадью 5 107,2 кв. метра.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 3 к Программе.

Раздел VI. Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы

Финансово-экономическое обоснование реализации муниципальной программы в части расходных обязательств Сосновского муниципального района осуществляется за счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Челябинской области, средств публично – правовой компании «Фонд развития территорий», средств муниципального образования в соответствии Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования этапов муниципальной программы рассчитывается с учетом планируемой к приобретению общей площади жилых помещений на территории Сосновского муниципального района и расчета стоимости одного квадратного метра площади жилых помещений, определяемого на основании статьи 22 Закона N 44-ФЗ.

Для предоставления 397 гражданам жилых помещений общей площадью 5 107,2 кв.м. требуется в 2019-2023 годах всего:

326 205 944,62 рублей, в том числе за счет средства публично – правовой компании «Фонд развития территорий» (далее именуется – Фонд) – 247 323 379,44 рублей;

областного бюджета – 67 243 028,34 рублей;

местного бюджета – 11 639 536,84 рублей.

В том числе по годам:

в 2021 году объем финансирования составляет – 14 267 744,62 рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 10 576 679,44 рублей;

областного бюджета – 2 756 528,34 рублей;

местного бюджета – 934 536,84 рублей;

в 2022 году объем финансирования составляет – 245 332 900,00 рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 222 848 500,00 рублей;

областного бюджета – 17 879 400,00 рублей;

местного бюджета – 4 605 000,00 рублей;

в 2023 году объем финансирования составляет – 66 605 300 рублей, в том числе за счет средств:

Фонда – 13 898 200,00 рублей;

областного бюджета – 46 607 100,00 рублей;

местного бюджета – 6 100 000,00 рублей;

Объем долевого финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств консолидированного бюджета Челябинской области рассчитывается как разница между потребностью на реализацию программных мероприятий и объемом долевого финансирования мероприятий за счет утвержденных лимитов Фонда.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета определяется в соответствии Решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на соответствующий финансовый год

Заместитель Главы района Э.Э. Валеев

Приложение 1 к Программе

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2023 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. метров | количество человек | дата | кв. метров | кв.метров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого по Сосновскому муниципальному району: | x | x | 5 107,2 | 397 | x | 3 404,90 | 90,00 | x | x |
| 1 | Деревня Бутаки, дом 1 | 1930 | 24.05.2016 | 196,40 | 13 | 30.11.2023 | 216,20 | - | - | не сформирован |
| 2 | Деревня Ключевка, улица Набережная, дом 5 | 1959 | 17.02.2014 | 324,70 | 31 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 3 | Деревня Чишма, улица Центральная, дом 57 | 1930 | 27.02.2015 | 88,60 | 13 | 30.11.2023 | 106,10 | - | - | не сформирован |
| 4 | Деревня Чишма, улица Центральная, дом 59 | 1930 | 27.02.2015 | 120,40 | 14 | 30.11.2023 | 154,30 | - | - | не сформирован |
| 5 | Деревня Чишма, улица Центральная, дом 61 | 1930 | 27.02.2015 | 23,30 | 1 | 30.11.2023 | 152,30 | - | - | не сформирован |
| 6 | Поселок Есаульский, улица Кирзавод, дом 4А | 1952 | 31.07.2014 | 46,00 | 1 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 7 | Поселок Красное Поле, улица Солнечная, дом 24 | 1951 | 17.02.2014 | 110,30 | 18 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 8 | Поселок Полетаево, улица Дома Подстанции, дом 16 | 1930 | 24.05.2016 | 453,30 | 27 | 30.11.2023 | 292,70 | - | - | не сформирован |
| 9 | Поселок Полетаево, улица Лесопитомник, дом 5 | 1930 | 24.05.2016 | 229,30 | 23 | 30.11.2023 | 270,70 | - | - | не сформирован |
| 10 | Поселок Полетаево, улица Луговая, дом 1 | 1950 | 24.05.2016 | 225,10 | 21 | 30.11.2023 | 45,00 | 50,00 | 74:19:1507089:16 | сформирован под одним домом |
| 11 | Поселок Полетаево, улица Луговая, дом 2 | 1951 | 24.05.2016 | 130,90 | 10 | 30.11.2023 | 40,00 | 40,00 | 74:19:1507089:17 | сформирован под одним домом |
| 12 | Поселок Полетаево, улица Луговая, дом 3 | 1950 | 24.05.2016 | 162,70 | 9 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 13 | Поселок Полетаево, улица Луговая, дом 41 | 1951 | 24.05.2016 | 143,60 | 11 | 30.11.2023 | 169,10 | - | - | не сформирован |
| 14 | Поселок Полетаево, улица Новостройка, дом 27 | 1950 | 24.05.2016 | 167,90 | 13 | 30.11.2023 | 251,50 | - | - | не сформирован |
| 15 | Поселок Полетаево, улица Почтовая, дом 44А | 1952 | 24.05.2016 | 153,80 | 11 | 30.11.2023 | 242,90 | - | - | не сформирован |
| 16 | Поселок Полетаево, улица Почтовая, дом 88 | 1950 | 24.05.2016 | 161,50 | 15 | 30.11.2023 | 225,60 | - | - | не сформирован |
| 17 | Поселок Полетаево, улица Путейская, дом 1А | 1950 | 24.05.2016 | 224,10 | 13 | 30.11.2023 | 280,90 | - | - | не сформирован |
| 18 | Поселок Полетаево, улица Путейская, дом 2 | 1951 | 24.05.2016 | 193,80 | 10 | 30.11.2023 | 133,50 | - | - | не сформирован |
| 19 | Поселок Саккулово, улица Клубная, дом 2 | 1930 | 24.05.2016 | 78,90 | 8 | 30.11.2023 | 196,10 | - | - | не сформирован |
| 20 | Поселок Саргазы, улица Ленина, дом 45 | 1949 | 11.12.2012 | 178,10 | 10 | 01.11.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 21 | Поселок Саргазы, улица Ленина, дом 47 | 1951 | 13.12.2012 | 193,50 | 17 | 01.11.2022 | - | - | - | не сформирован |
| 22 | Поселок Саргазы, улица Мичурина, дом 23 | 1949 | 04.02.2015 | 161,5 | 11 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 23 | Поселок Саргазы, улица Мичурина, дом 25 | 1949 | 04.02.2015 | 165,20 | 12 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 24 | Поселок Томинский, улица Молодежная, дом 11 | 1962 | 24.04.2014 | 168,3 | 15 | 30.11.2023 | 307,50 | - | - | не сформирован |
| 25 | Поселок Томинский, улица Пионерская, дом 18 | 1935 | 24.04.2014 | 80,30 | 5 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 26 | Поселок Томинский, улица Пионерская, дом 23 | 1933 | 24.04.2014 | 81,10 | 2 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 27 | Поселок Томинский, улица Школьная, дом 2 | 1958 | 24.04.2014 | 159,20 | 10 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 28 | Поселок Томинский, улица Школьная, дом 4 | 1960 | 24.04.2014 | 118,70 | 10 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 29 | Поселок Томинский, улица Школьная, дом 6 | 1959 | 24.04.2014 | 140,60 | 8 | 30.11.2023 | - | - | - | не сформирован |
| 30 | Поселок Томинский, улица Школьная, дом 16 | 1950 | 24.04.2014 | 426,10 | 35 | 30.11.2023 | 320,50 | - | - | не сформирован |

Приложение 2 к Программе

Перечень мероприятий муниципальной программы «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в
Сосновском муниципальном районе Челябинской области» и финансовые ресурсы на ее реализацию.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной программы | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, тыс. рублей | Итого  |
| 2021-2022 | 2022-2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Цель: Создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задача 1: Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийном до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем. |
| 1.1 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2023 годы | Администрация Сосновского муниципального района | Бюджеты разных уровней, всего:средства Фондасредства областного бюджетасредства местного бюджета | 14 267 744,6210 576 679,442 756 528,34934 536,84 | 311 938 200,00236 746 700,0064 486 500,0010 705 000 | 326 205 944,62247 323 379,4467 243 028,3411 639 536,84 |
|  | Проведение работ с жителями – собственниками аварийных жилых помещений с целью определения способа переселения каждой семьи | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Проведение оценки изымаемого аварийного жилого фонда у собственника | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Определение количества собственников, желающих получить возмещение за изымаемое жилое помещение | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Приобретение жилых помещений у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2021-2023 годы | Администрация Сосновского муниципального района | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Заключение договоров социального найма | КУиЗО | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Заключение соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных нужд | КУиЗО | Финансирование не предусмотрено | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Задача 2: Ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района |
| 2.1 | Снос аварийных жилых домов  | 2021-2023 годы | Администрации сельских поселений | Бюджет сельских поселений | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Приложение 3 к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
| 2021-2022 | 2022-2023 | Всего |
| Цель: Создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
| Задача 1: Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийном до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем. |
| 1.1 | Количество расселенных аварийных жилых помещений  | ед. | 8 | 110 | 118 |
| 1.2 | Количество переселенных граждан  | чел. | 27 | 370 | 397 |
| Задача 2: Ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района |
| 2.1 | Количество расселенных аварийных жилых домов | ед. | 2 | 28 | 30 |
| 2.2 | Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений  | кв.м. | 371,60 | 4 735,6 | 5 107,2 |