Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

| Наименование муниципальной программы | - | муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы», утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района от 20.06.2020 г. № 1195 (в ред. от 23.01.2023 г. № 69) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 01.03.2024 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Начальник отдела экологии Администрации Сосновского муниципального района Луткова Ольга Васильевна 83514490058, ecology@chelsosna.ru |

И.о Первого заместителя Главы

Сосновского муниципального района                                                     Э.Э. Валеев

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления", сбор, транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов обеспечиваются региональными операторами по обращению с отходами, в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. В Сосновском муниципальном районе таким оператором является ООО «Центр коммунального сервиса». К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с твердыми коммунальными отходами относятся создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах. С 2021 года эти полномочия закреплены за отделом экологии.

Постановлением № 1195 от 20.06.2019 года утверждена муниципальная программа «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района Челябинской области на 2019-2022 годы»

На территории Сосновского муниципального района расположено 441 место (площадка) накопления ТКО, из них 408 используется для накопления ТКО в жилом фонде. В жилом фонде по состоянию на 01.01.2023 г. из существующих контейнерных площадок обустроены в соответствии с СанПиНом 316 шт. В 2023 г. за счет иных межбюджетных трансфертов было оборудовано 14 контейнерных площадок  на территории на территории Мирненского,                  Вознесенского, Краснопольского, Долгодеревенского, Кременкульского            сельских поселений  Сосновского района.

На основании соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Челябинской области на создание и содержание мест (площадок) накопления ТКО в 2023 г. Сосновским муниципальным районом достигнуты следующие показатели:

- уровень обустройства контейнерных площадок - 80,88%.

- уровень обеспеченности муниципальных образований контейнерным сбором ТКО - 207 %

В 2023 году на обустройство контейнерных площадок было потрачено          2621,52 рублей, из них в размере трансферта из областного бюджета 1409,87    рублей.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы» |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1.1. | Уровень обеспеченности муниципальных образований Сосновского муниципального района контейнерным сбором | % | 207 | 207 | 207 |  |
| 1.2 | Количество обустроенных существующих мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт | 48 | 28 | 16 | В рамках иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Министерством экологии Челябинской области фактически направлена меньшая сумма, чем указана в заявке на финансирование |
| 1.3 | Уровень обустройства существующих мест ( площадок) накопления твердых коммунальных отходов | % | 77,45 | 84,30 | 80,88 | За счет уменьшения количества обустроенных площадок на территории Сосновского муниципального района, показатель обустроенности контейнерных плошадок оказался ниже запланированного |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин)в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обустройство существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в муниципальных образованиях Сосновского муниципального района | Отдел экологии Администрации Сосновского муниципального района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обустройство 28 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района | Обустройство 16 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района | Частично выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | отсутствовали |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X | Обустройство 16 контейнерных площадок на территории Сосновского муниципального района: Долгодеревенское сельское поселение 1 контейнерная площадка 15.10.23 Вознесенское сельское поселение 5 контейнерных площадок 15.09.23 Кременкульское сельское поселение 1 контейнерна площадка 20.08.23 4 контейнерных площадки 30.10.23 Мирненское сельское поселение 5 контейнерных площадок 15.10.23 |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 1, из них: выполненных-0; невыполненных-0; выполненных частично – 1. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы» | всего: | 2409,87 | 2621,52 | изменение размера межбюджетного трансферта |
|  |  | областной бюджет | 1409,87 | 1409,87 |  |
|  |  | местный бюджет | 1000,0 | 1,211,65 | Обустроены 2 контейнерные площадки, не включенные в план по муниципальной программе |

Таблица 4

Сведения

Муниципальная программа

«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 23.01.2023 г. № 69 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 20.06.2019 г. № 1195» | Уточнение объемов финансирования и индикативных показателей | Приведение параметров муниципальной программы в соответствие с доведенными Министерством экологии Челябинской области бюджетными корректировками на 2023 год по мероприятию «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района Челябинской области» |

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

Расчет показателей для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Сосновского муниципального района на 2019 - 2024 годы»представлен в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование показателей | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где: СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий,запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 1/1=1 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где: Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз=2621,52/2409,87 = 1,08 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; Т - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи; Обуйстройство контейнерных площадок ЗПгпф= 80,88, ЗПгпп = 84,30 ЗПгпф= 28, ЗПгпп = 16 | СДпз=207/207=1 СДпз=16/28=0,571 СДпз=80,88/84,30=0,959 СРгп= 1+0,571+0,959/3=0,843 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы; СДкр - степень достижения планового значения показателя; R - количество показателей. СДкр = КРФ / КРП, где: СДкр - степень достижения планового значения показателя; КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0; КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1 Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям: 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в сил. | Сдкр= 1/1=1 Сдкр= 0/1=0 Сдкр= 0/1=0 ЭДО =1+0+0/3=0,333 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где: k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35); СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1); Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1); СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп=0,35х0,843+0,1х1,08+0,1х1+0,35х0,843+0,1х 0,333=0,831 |