Годовой отчет о ходе реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе, утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 15.12.2017 года № 4442

| Наименование муниципальной программы | - | «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе, утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 15.12.2017 года № 4442 (в редакции Постановлений администрации Сосновского муниципального района от 09.04.2018 г. № 1421, от 12.07.2018 г. № 2091, от 24.10.2018 г. № 2815, от 01.04.2019 г. № 614, от 21.06.2019 г. № 1196, от 28.08.2019 г. № 1706, от 18.10.2019 г. № 1989, 05.12.2019 г. № 2329, от 27.04.2020 г. № 685, от 08.06.2020 г. № 896, от 15.07.2020 г. № 1072, от 02.09.2020 г. № 1410, от 16.09.2020 г. № 1453, от 21.12.2020 г. № 2027, от 13.01.202 1г. № 36, от 25.01.2021 г. № 83, от 25.08.2021 г. № 1191, от 11.11.2021 г. № 1558, от 30.12.2021 г. № 1956, от 27.04.2022 г. № 685, от 29.08.2022 г. № 1673, от 18.01.2023 г. № 66, от 27.07.2023 г. № 1428) |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель | - | Администрация Сосновского муниципального района |
| Отчётный год | - | 2023 год |
| Дата составления годового отчёта | - | 10.04.2024 г. |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | - | Ведущий специалист отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации Сосновского муниципального района Фризен Вероника Егоровна 83514490360, inz-inf@chelsosna.ru |

Заместитель Главы Сосновского

муниципального района							      Э.Э. Валеев

Осуществление своевременного финансирования и успешное выполнение мероприятий настоящей Программы позволит:

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля реализации мероприятий по благоустройству на территории Сосновского муниципального района.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное общественное пространство.

Ниже в таблицах приведены основные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые в отчетном году.

Таблица 1

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм

| №п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе |
|  | Показатель конечного результата (индикатор) |
| 1. | Количество благоустроенных наиболее посещаемых общественных территорий | ед. | 4 | 5 | 5 |  |
| 2. | Доля благоустроенных объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства (далее – объекты недвижимости). | % | 95 | 97 | 97 |  |
| 3. | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, от общего количества территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и нуждающихся в благоустройстве, в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства | % | 95 | 97 | 97 |  |
| 4. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Сосновском муниципальном районе, % | % | 20 | 25 | 25,5 |  |
| 5. | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, % | % | 90 | 90 | 90 |  |

Таблица 2

Перечень

мероприятий муниципальной программы,

реализация которых предусмотрена в отчетном году,

выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

| № п/п | Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Выполнено/не выполнено (выполнено частично) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий МКД |  | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | Не планировалось |
| 2. | Благоустройство общественных территорий | Администрация Сосновского муниципального района | Апрель 2023 | Июль 2023 | Апрель 2023 | Ноябрь 2023 | 5 | 5 | Выполнено |
|  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | Неисполнение подрядчиками условий контракта |
|  | Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы |  | X | 31.12.2023 | X | 31.12.2023 | X | X |  |
| 3. | Благоустройство объектов недвижимости |  | Апрель 2023 | Июль 2023 | Апрель 2023 | Июль 2023 | 1 | 1 | Выполнено |
| 4. | Благоустройство прилегающих территорий |  | Апрель 2023 | Июль 2023 | Апрель 2023 | Июль 2023 | 1 | 1 | Выполнено |
| Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 3, из них: выполненных-3; невыполненных-0; выполненных частично – 0. |

Таблица 3

Данные об использовании бюджетных ассигнований

и иных средств на выполнение мероприятий

муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, направления отдельных мероприятий муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Объем финансирования, тыс. рублей | Причины отклонения фактического финансирования от планового |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе в том числе: | всего: | 31831,12 | 31831,12 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 28754,86 | 28754,86 | - |
|  |  | областной бюджет | 1484,7 | 1484,7 | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 1591,56 | 1591,56 | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники (публично – правовая компания «Фонд развития территорий») | - | - | - |
| 2 | Мероприятие: Благоустройство дворовых территорий МКД | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 3 | Мероприятие: Благоустройство наиболее посещаемых общественных территорий | всего: | 31831,12 | 31831,12 | - |
|  |  | федеральный бюджет | 28754,86 | 28754,86 | - |
|  |  | областной бюджет | 1484,7 | 1484,7 | - |
|  |  | муниципальный бюджет | 1591,56 | 1591,56 | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 4 | Мероприятие: Благоустройство объектов недвижимости | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 5 | Мероприятие: Благоустройство прилегающих территорий | всего: | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - | - |
|  |  | муниципальный бюджет | - | - | - |
|  |  | бюджет сельских поселений | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |

Таблица 4

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе за 2023 год

| № п/п | Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (необходимость, преимущества) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Постановление администрации Сосновского муниципального района от 27.07.2023г. № 1428 | Изменение объемов финансирования. Приведение в соответствие с государственной программой | В связи с доведенными ассигнованиями |

Таблица 5

Расчет показателей для проведения оценки

эффективности реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в Сосновском муниципальном районе

| № п/п | Наименование показателей | Формула | Расчет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации | СРм = Мв / М, где: СРм - степень реализации мероприятий; Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году. | СРм = 3/3 = 1 |
| 2. | Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы | Ссуз = Зф / Зп, где: Ссуз - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Зф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Зп - плановые расходы на реализацию в отчетном году. | Ссуз= 31831,12/ 31831,12 = 1 |
| 3. | Степень достижения целей и решения задач | СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; Т = 3- число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где: ЗПгпф - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗПгпп - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи. | 1)СДгппз = 5/5 = 1 2)СДгппз = 97/97 = 1 3)СДгппз = 97/97 = 1 4)СДгппз = 25,5/25 = 1,02 5)СДгппз = 90/90 = 1 СР гп = (1+1+1+1+1)/5 = 1 |
| 4. | Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы; СДкр - степень достижения планового значения показателя; R=5 - количество показателей. СДкр = КРФ / КРП, где: СДкр - степень достижения планового значения показателя; КРФ - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0; КРП - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1 Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям: 1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу; | 1) СДкр = 1/1 = 1 2) СДкр = 1/1 = 1 3) СДкр = 1/1= 1 4) СДкр = 1/1= 1 5) СДкр = 1/1= 1 ЭДО = (1+1+1+1+1)/5 = 1 |
| 5. | Эффективность реализации муниципальной программы | ЭРгп = k10 x СРгпп/р + k11 x Ссузгп + k12 x СРм + k13 x СРгпк/р + k14 х ЭДО, где: k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35); СРгпп/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1); Ссузгп - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1); СРм - степень реализации мероприятий муниципальной программы k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35); СРгпк/р - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) k14 - весовой коэффициент эффективности деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы | ЭРгп= 0,35*1+ 0,1*1+0,1*1+0,35* 1+0,1*1 = 1 |