О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 29.06.2017г. № 1963

В целях совершенствования, развития сети автомобильных дорог и улучшения транспортной связи сельских населенных пунктов в Сосновском муниципальном районе, администрация Сосновского муниципального района, руководствуясь ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2017г. № 1963 «О районной программе «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы» (приложение).

- Управлению муниципальной службы (О.В. Осипова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

- Организацию исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы района.

Глава Сосновского

муниципального района                                                                          Е.Г. Ваганов

Утверждены

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от ______________________№ ______

Изменения,

которые вносятся в муниципальную районную программу «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы»

- В паспорте программы:

- в позиции касающейся объемов и источников финансирования мероприятий программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 2 126 329,93355 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 2 126 215,71325 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 243 550,031138 тыс. рублей», заменить на слова «областной бюджет – 1 243 441,5221 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 399 019,43587 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 399 013,72485 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 208 577,49689 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 208 463,27659 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 192 464,65365 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  198 356,14437 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10 112,84324 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 10 107,13222 тыс. рублей»,

- после слов «ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района»:

добавить слова «в 2021 году – 19,12 км»,

- В позиции касающейся ожидаемых конечных результатов реализации программы и показателей социально-экономической эффективности:

слова «отремонтировать 47,603 километра» заменить на слова «отремонтировать 46,453 километра»;

- В пункте 9 раздела VI. Ресурсное обеспечение Программы:

  - В абзаце 1:

слова «в 2017-2022 годах составляет 2 126 329,93355 тыс. рублей» заменить на слова «в 2017-2022 годах составляет 2 126 215,71325 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 1 243 550,031138 тыс. рублей», заменить на слова «областной бюджет – 1 243 441,5221 тыс. рублей»;

слова «местный бюджет – 399 019,43587 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 399 013,72485 тыс. рублей»,

«федеральный бюджет – 483 760,4663 тыс. рублей».

  - В абзаце 6:

слова «в 2021 году – 208 577,49689 тыс. рублей» заменить на слова «в 2021 году – 208 463,27659 тыс. рублей»,

слова «областной бюджет – 192 464,65365 тыс. рублей» заменить на слова «областной бюджет –  198 356,14437 тыс. рублей»,

слова «местный бюджет – 10 112,84324 тыс. рублей» заменить на слова «местный бюджет – 10 107,13222 тыс. рублей»,

- Таблицу в пункте 16 раздела VIII. изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Всего | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| ввод в действие автомобильных дорог общего пользования, связывающих населенные пункты района, км | 25,15104 | 2,0 | 0,0 | 3,77352 | 4,0725 | 1,27473 | 14,03029 |
| ремонт автодорог и дорожного покрытия улиц населенных пунктов района, км | 46453 | 0 | 9,224 | 7,903 | 10,206 | 19,12 |  |

- Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель Главы района

___________________И.А. Новикова

«____» ______________2021 год

И.о. Заместителя Главы района,

начальника финансового управления

________________________Н.Н. Смирнова

«____» _________________2021 год

Начальник юридического отдела

___________________Г.И. Аюпова

«____» ______________2021 год

Разослать:

- В дело

- В ОКС УАиС

- В Финансовое управление

Исполнитель: Р.Р. Хазиев 9-04-84

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от _____________ г. № _____

|  |  | Перечень мероприятий Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2017-2022 годы" |  |
| Наименование мероприятия | Протяженность дорог, км | Площадь благоустройства, кв.м. | Срок исполнения, год | Сроки реализации мероприятий | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2017-2022 годы | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
|  |  |  |  | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв. м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей | км (кв.м) | Объем финансирования, всего/местный бюджет тыс. рублей |  |  |
| Всего по Программе: | 71,60404 | 17600 | 2017-2022 | 71,60404/ 17600 | 2126215,71325/ 399013,72485 | 2,0 | 23783,432/ 199,5 | 9,224 | 90840,86564/ 4659,61486 | 11,67652 | 259957,04995/2705,7849 | 14,2785 | 378107,32807/ 13169,73542 | 20,39473 | 208463,27659/ 10107,13222 | 14,03029/ 17600 | 1165063,761/ 368171,95745 |  |  |
| в том числе по разделам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Строительство автомобильных дорог |  |
| Строительство Подъездной автомобильной дороги к зоне жилой застройки: пос. Красное поле, Сосновский район, Челябинской области | 2,0 | 0 | 2017-2018 | 2,0 | 46011,69427/ 1696,37818 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0,0 | 28047,05027/ 1496,87818 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 5 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 1,4 |  | 2020/ 2022 | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 | 430212,1/ 2151,06 | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 6 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) |  | 17600 | 2022 | 17600 | 96133,1/ 480,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17600 | 96133,1/ 480,66 | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство автомобильной дороги Проектная 7 в пос. Западный Сосновского муниципального района (2 этап) | 0,12 |  | 2022 | 0,12 | 195884,3/ 979,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 195884,3/ 979,42 | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 4,393 |  | 2019-2020 | 4,393 | 374862,31347/ 849,14709 |  |  |  |  | 0,78 | 103948,09683/0,00 | 3,613 | 270914,21664/ 849,14709 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской обл. | 3,41582 |  | 2019-2020 | 3,41582 | 137875,35096/ 53,842 |  |  |  |  | 2,99352 | 115457,54917/0,00 | 0,4223 | 22417,80179/ 53,842 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный. Переустройство КВЛ 500кВ ЮУГРЭС 2-Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный | 0 | 0 | 2019-2022 |  | 27148,9/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27148,9/ 0,00 | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема. Реконструкция газопровода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100 мм. | 0,05 | 0 | 2019-2021 | 0,05 | 15768,1/ 15,7681 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 15768,1/ 15,7681 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Автомобильный мост через р. Зюзелга в пос. Есаульский Сосновского района Челябинской области | 0,0372 |  | 2020-2021 | 0,0372 | 27484,2/ 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,0372 | 3857,09110/ 0,00 |  | 23627,10890/ 0,00 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство ул. Набережная в поселке Западный Сосновского муниципального района Челябинской области | 0,818 |  | 2021 | 0,818 | 45452,3/ 206,591 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,818 | 45452,3/ 206,591 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области" | 11,57719 |  | 2022 | 11,57719 | 358473,052/ 358473,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,57719 | 358473,052/ 358473,052 | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство автомобильной дороги к детскому саду в д. Шигаево Сосновского района Челябинской области | 0,40673 |  | 2021 | 0,40673 | 11802,03084/ 11,80203 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,40673 | 11802,03084/ 11,80203 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Строительство ул. Первой с устройством подъезда к детсвому саду в микрорайоне Звездный п. Красное Поле Сосновского района Челябинской области | 0,9331 |  | 2022 | 0,9331 | 53815,309/ 2690,76545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,9331 | 53815,309/ 2690,76545 | Администрация Сосновского района |  |
| Итого по разделу 1: | 25,15104 | 17600 |  | 25,15104/ 17600 | 1820922,75054/ 367608,48585 | 2,0 | 17964,644/ 199,5 | 0 | 28047,05027/ 1496,87818 | 3,77352 | 219405,646/ 0,00 | 4,0725 | 297189,10953/ 902,98909 | 1,27473 | 96649,53974/ 234,16113 | 14,03029/ 17600 | 1161666,761/ 364774,95745 |  |  |
|  |  | 2. Ремонт автомобильных дорог, улиц |  |
| Ремонт автодороги по ул. Солнечная от дома № 1 до дома № 11 в с. Долгодеревенское | 0,24 | 0 | 2018 | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  | 0,24 | 736,77340/ 35,80367 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. 40 лет Октября в д. Шигаево | 0,147 | 0 | 2018 | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  | 0,147 | 438,62671/ 22,66424 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. Спутника в д. Шигаево | 0,279 | 0 | 2018 | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  | 0,279 | 919,18606/ 42,01630 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. 1 Мая д. Казанцево | 0,7 | 0 | 2018 | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  | 0,7 | 2859,86636/ 150,10516 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного покрытия улиц Солнечная в п. Трубный | 0,67 | 0 | 2018 | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  | 0,67 | 1959,42268/ 97,75324 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. Галимова д. Таскино | 1,025 | 0 | 2018 | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  | 1,025 | 2871,98922/ 112,43510 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. Российская в п. Солнечный | 0,135 | 0 | 2018 | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  | 0,135 | 852,90502/ 39,99960 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодорог по ул. Березовая, Васильковая, Линейная, Теннистая д. Шимаковка | 1,470 | 0 | 2018 | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  | 1,470 | 508,09739/ 27,42992 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение работ по Ремонту автодороги по ул. Энтузиастов п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2018 | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  | 0,4 | 2146,59973/ 107,32999 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Малиновского в п. Мирный | 0,298 | 0 | 2018 | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  | 0,298 | 518,53980/ 25,92699 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение работ по ремонту дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Береговая в п. Новое поле | 0,15 | 0 | 2018 | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  | 0,15 | 383,69917/ 19,18496 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение работ по Ремонту автомобильной дороги по ул. Производственная в п. Теченский | 0,39 | 0 | 2018 | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  | 0,39 | 1534,53919/ 76,72696 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Обход города Челябинска полигон ТБО (Полетаево)» | 3,32 | 0 | 2018 | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  | 3,32 | 46040,25864/ 2405,36055 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Российская с.Долгодеревенское | 0,944 | 0 | 2019 | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  | 0,944 | 2222,95876/ 111,14794 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна въезд в с.Баландино | 0,28 | 0 | 2019 | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  | 0,28 | 1360,37991/ 68,019 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна улично-дорожной сети с.Долгодеревенское | 1,119 | 0 | 2019 | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  | 1,119 | 4055,37878/ 202,76894 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна въезд в д.Урефты | 0,089 | 0 | 2019 | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  | 0,089 | 397,58891/ 19,87945 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 210*7 в с. Долгодеревенское | 0,21 | 0 | 2019 | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  | 0,21 | 831,08764/ 41,55438 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Трассовая (участок от ул.Парковая до ул.Изумрудная 385*7м с.Долгодеревенское | 0,385 | 0 | 2019 | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  | 0,385 | 1306,79047/ 65,33952 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Сиреневая 400*6 в с.Долгодеревенское | 0,4 | 0 | 2019 | 0,4 | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  | 04, | 1383,17654/ 69,15883 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорог по ул.Береговая в д.Алишева | 0,711 | 0 | 2019 | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  | 0,711 | 1749,46470/ 87,47324 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Российская в п.Есаульский | 0,056 | 0 | 2019 | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  | 0,056 | 245,87993/ 12,294 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт асфальтового покрытия ул. Лесная в п.Есаульский | 0,33 | 0 | 2019 | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  | 0,33 | 1543,05948/ 77,15297 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Школьная 275*5 м в п.Мирный | 0,275 | 0 | 2019 | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  | 0,275 | 833,77124/ 41,68856 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна пер. Школьный 334*5 м в п.Мирный | 0,334 | 0 | 2019 | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  | 0,334 | 1077,75482/ 53,88799 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна продолжение ул. Центральная 1600*7 в д. Шимаковка | 1,6 | 0 | 2019 | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  | 1,6 | 2167,13167/ 108,35658 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги ул. Пушкина - ул. Ленина 520*6м в д. Новое Поле | 0,52 | 0 | 2019 | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  | 0,52 | 1602,30608/ 80,11530 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Северная 610*6м+40*10м в д. Касарги | 0,65 | 0 | 2019 | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  | 0,65 | 2322,84093/ 470,78920 |  |  |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт улично-дорожной сети с. Вознесенка Сосновского района | 1,86 | 0 | 2020 | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  |  |  | 1,86 | 18785,43947/ 1835,66101 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги по ул. Ленина 1900*6м в п. Есаульский | 1,9 | 0 | 2020 | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  |  |  | 1,9 | 13713,34314/ 1340,02983 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Полевая 620*6м+съезды в п. Красное Поле | 0,62 | 0 | 2020 | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  |  |  | 0,62 | 4101,81678/ 400,81815 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 400*6 м в п. Красное Поле | 0,4 | 0 | 2020 | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2509,89928/ 245,26039 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 36 по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  |  |  |  | 652,51154/ 63,76162 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ Б.Баландинская СОШ по ул. Озерная с. Б. Баландино |  |  | 2020 |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  |  |  |  | 1180,14677/ 115,32067 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Теченская СОШ» по ул. Школьная п. Теченский |  |  | 2020 |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  |  |  |  | 686,63245/ 67,09582 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ ДС п. Полевой по ул. Лесная и Центральная |  |  | 2020 |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  |  |  |  | 1038,01194/ 101,43165 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ № 14 по ул. Гагарина п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  |  |  |  | 1137,04320/ 111,10871 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Вознесенская СОШ по ул. Школьная с. Вознесенка |  |  | 2020 |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  |  |  |  | 868,81597/ 84,89829 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Саккуловская СОШ» по ул. Школьная, д. Султаева |  |  | 2020 |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  |  |  |  | 610,80529/ 59,68620 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «СОШ п. Полевой» по ул. Центральная п. Полевой |  |  | 2020 |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  |  |  |  | 422,83794/ 41,31855 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Томинская СОШ» по ул. Мира п. Томинский |  |  | 2020 |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  |  |  |  | 961,40743/ 93,94607 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Есаульская СОШ» по ул. Бердюгина и Рябиновая п. Есаульский |  |  | 2020 |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  |  |  |  | 1168,03436/ 114,13708 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Солнечная СОШ» по ул. Мира п. Солнечный |  |  | 2020 |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  |  |  |  | 1036,64010/ 101,29759 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Смольнинская СОШ» по ул. Школьная д. Смольное |  |  | 2020 |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  |  |  |  | 1385,63830/ 135,40073 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МОУ «Кременкульская СОШ» по ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  |  |  |  | 536,67196/ 52,44209 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения у МДОУ «ДС комбинированного вида» ул. Ленина с. Кременкуль |  |  | 2020 |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  |  |  |  | 646,41263/ 63,16565 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Феникса 400*600м в п. Красное Поле | 0,4 |  | 2020 | 0,4 | 3044,39425/ 33,84103 |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 3044,39425/ 33,84103 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Ленина от ул. Свердловская до котельной № 3 470*5м+310*2м с. Долгодеревенское | 0,47 |  | 2020 | 0,47 | 1946,37529/ 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 1946,37529/ 0,00 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонта дорожного полотна ул. Светлая 172*6м в с. Долгодеревенское | 0,172 |  | 2020 | 0,172 | 411,82237/ 40,24214 |  |  |  |  |  |  | 0,172 | 411,82237/ 40,24214 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Тополинная 200*6м в п. Саргазы | 0,2 |  | 2020 | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  |  |  | 0,2 | 604,19206/ 59,03997 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Свободы 580*5м в д. Ужевка | 0,58 |  | 2020 | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  |  |  | 0,58 | 934,83574/ 68,20217 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автодороги ул. Набережная 223*10м п. Саргазы | 0,223 |  | 2020 | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  |  |  | 0,223 | 1258,07723/ 212,70188 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Солнечная – ул. Береговая в п. Южно-Челябинский Прииск | 1,107 |  | 2020 | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  |  |  | 1,107 | 5557,25969/ 6,82278 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Покровский от ул. Изумрудная до пер. Цветочный 230*6 с Долгодеревенское | 0,230 |  | 2020 | 0,230 | 525,61187/ 45,55875 |  |  |  |  |  |  | 0,230 | 525,61187/ 45,55875 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Трассовая до ул. Луговая 330*6 с. Долгодеревенское | 0,330 |  | 2020 | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  |  |  | 0,330 | 592,70325/ 51,37407 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Изумрудная от ул. Луговая до детского сада 280*6 с. Долгодеревенское | 0,280 |  | 2020 | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  |  |  | 0,280 | 533,74446/ 46,26367 |  |  |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул Кленовая в п. Новый Кременкуль | 0,1 |  | 2020 | 0,1 | 531,7245/ 531,7245 |  |  |  |  |  |  | 0,1 | 531,7245/ 531,7245 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная – ул. Университетская в п. Новый Кременкуль | 0,078 |  | 2020 | 0,078 | 528,26911/ 528,26911 |  |  |  |  |  |  | 0,078 | 528,26911/ 528,26911 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Полевая 316*6м в с. Долгодеревенское | 0,316 |  | 2020 | 0,316 | 402,98001/ 402,98001 |  |  |  |  |  |  | 0,316 | 402,98001/ 402,98001 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Придорожная 565*6 в с. Долгодеревенское | 0,565 |  | 2020 | 0,565 | 678,4392/ 678,4392 |  |  |  |  |  |  | 0,565 | 678,4392/ 678,4392 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного полотна от ул. Южная на ул. Полевая до ул. Пограничная 375*6 в с. Долгодеревенское | 0,375 |  | 2020 | 0,375 | 471,8004/ 471,8004 |  |  |  |  |  |  | 0,375 | 471,8004/ 471,8004 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт дорожного покрытия ул.Школьная 2400*6м в с.Кайгородово, | 2,4 |  | 2021 | 2,4 | 19230,98568/ 961,54929 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,4 | 19230,98568/ 961,54929 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна подъезд к детскому саду по ул. Изумрудная 610*5м с. Долгодеревенское | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 4075,9075/ 203,79538 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 4075,9075/ 203,79538 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Светлая 155*5,5 м в с. Долгодеревенское | 0,155 |  | 2021 | 0,155 | 367,70318/ 18,40318 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,155 | 367,70318/ 18,40318 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна от СНТ Тимер до СНТ Загородный поселок Журавли 2740*7 м | 2,740 |  | 2021 | 2,740 | 5236,74388/ 261,8372 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,740 | 5236,74388/ 261,8372 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Цветочная Поляна 280*6м +250*5,5м в с. Долгодеревенское | 0,530 |  | 2021 | 0,530 | 783,39476/ 39,16974 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,530 | 783,39476/ 39,16974 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонта дорожного полотна по ул. Трактористов 204м+премыкание ул. Трактористов - ул. Гагарина п. Есаульский | 0,204 |  | 2021 | 0,204 | 1266,64703/ 63,33235 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,204 | 1266,64703/ 63,33235 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул.Часовая 400*5м в п.Полетаево | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 2602,53189/ 130,1266 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 2602,53189/ 130,1266 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна на участке пересечения ул. Сказочная - ул. Храмовая до трассы М5 70*6 м д. Казанцево | 0,07 |  | 2021 | 0,07 | 788,11523/ 39,40577 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 | 788,11523/ 39,40577 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| ремонт дорожного полотна по ул. Победы 1710*6м д. Б. Таскино | 1,71 |  | 2021 | 1,71 | 14220,93623/ 711,04682 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,71 | 14220,93623/ 711,04682 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Пионерская 400*7м в п. Сагаусты | 0,4 |  | 2021 | 0,4 | 989,21397/ 49,4607 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | 989,21397/ 49,4607 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Раздольная 510*7 м в п. Сагаусты | 0,51 |  | 2021 | 0,51 | 1251,26127/ 62,56307 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,51 | 1251,26127/ 62,56307 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Молодежная 450*7 м п. Сагаусты | 0,45 |  | 2021 | 0,45 | 1105,91684/ 55,29585 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,45 | 1105,91684/ 55,29585 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по пер. Брезовый 345*6м в п. Сагауты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 1192,24932/ 59,6125 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 1192,24932/ 59,6125 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Спортивная 345*7м в п. Сагаусты | 0,345 |  | 2021 | 0,345 | 814,37601/ 40,7188 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,345 | 814,37601/ 40,7188 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Пролетарская-ул. Озерная - ул. Советская (до лога) - 1169*6м+5 съездов 10*6м с. Б.Баландино | 1,169 |  | 2021 | 1,169 | 7859,24267/ 329,96213 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,169 | 7859,24267/ 329,96213 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Садовая 180х6м+60х3м с. Архангельское | 0,24 |  | 2021 | 0,24 | 1999,52042/ 99,976021 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 1999,52042/ 99,976021 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Асфальтная 410*7м территория а/д Москва-Челябинск (восточная сторона Саргазинского СП) | 0,41 |  | 2021 | 0,41 | 3754,80919/ 187,80919 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,41 | 3754,80919/ 187,80919 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Ленина 1068*6м д. Касарги | 1,068 |  | 2021 | 1,068 | 1919,38325/ 1051,66071 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,068 | 1919,38325/ 1051,66071 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная участок ж.д. № 83- ж.д. № 84а п. Новый Кременкуль | 0,036 |  | 2021 | 0,036 | 582,40228/ 29,40228 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,036 | 582,40228/ 29,40228 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Лазурная 236*7м в с. Долгодеревенское | 0,236 |  | 2021 | 0,236 | 286,29842/ 14,39842 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,236 | 286,29842/ 14,39842 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Почтовая в с. Вознесенка | 0,05 |  | 2021 | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Школьная в с. Вознесенка | 0,05 |  | 2021 | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая в с. Вознесенка | 0,054 |  | 2021 | 0,054 | 512,74/ 25,74 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,054 | 512,74/ 25,74 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Новая в с. Вознесенка | 0,062 |  | 2021 | 0,062 | 383,025/ 19,225 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,062 | 383,025/ 19,225 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Солнечная в с. Вознесенка | 0,025 |  | 2021 | 0,025 | 152,69/ 7,69 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,025 | 152,69/ 7,69 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул.Рудничная в с. Вознесенка | 0,016 |  | 2021 | 0,016 | 152,9/ 7,7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,016 | 152,9/ 7,7 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Победы 230*6м в п. Саргазы | 0,23 |  | 2021 | 0,23 | 1545,87535/ 77,29471 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 | 1545,87535/ 77,29471 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая 610*6м д. Этимганова | 0,61 |  | 2021 | 0,61 | 1007,86576/ 50,42418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,61 | 1007,86576/ 50,42418 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна ул. Западная 470*7м д. Султаева | 0,47 |  | 2021 | 0,47 | 1622,24296/ 81,12418 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,47 | 1622,24296/ 81,12418 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Новая, Кружевная (735*5) д. Ключевка, ремонт дорог | 0,735 |  | 2021 | 0,735 | 1467,38532/ 73,36927 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,735 | 1467,38532/ 73,36927 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Мира (от ул. Свердловская до ул. Больничная) 325*6м+228м2 съезды с. Долгодеревенское | 0,325 |  | 2021 | 0,325 | 1726,43945/ 86,32197 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,325 | 1726,43945/ 86,32197 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного покрытия по ул. Заречная в п. Есаульский (320*6м), ремонт дорог | 0,32 |  | 2021 | 0,32 | 1004,40431/ 50,22022 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,32 | 1004,40431/ 50,22022 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна 780*7м 70 лет Победы в д. Ключи | 0,78 |  | 2021 | 0,78 | 2616,58533/ 130,82927 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 2616,58533/ 130,82927 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного покри по ул. Мира 585*6 м в п. Красное Поле | 0,585 |  | 2021 | 0,585 | 6663,64833/ 333,18242 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,585 | 6663,64833/ 333,18242 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Ремонт дорожного полотна по ул. Советская 780*6м ст. Смолино | 0,78 |  | 2021 | 0,78 | 9802,78518/ 490,13926 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,78 | 9802,78518/ 490,13926 |  |  | Администрация Сосновского района |  |
| Итого по разделу 2: | 46,453 |  |  | 46,453 | 254346,11722/ 18833,66914 |  |  | 9,224 | 61770,50337/ 3162,73668 | 7,903 | 23099,56986/ 1509,6259 | 10,206 | 69464,33798/ 8204,03978 | 19,12 | 100011,70601/ 5957,26678 |  |  |  |  |
|  |  | 3. Проектно-изыскательские работы, землеотвод, документы для ввода в эксплуатацию |  |
| «Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство дороги Проектная 5 – автомобильная дорога Шершни-Северный» |  |  | 2017-2021 |  | 8113,00/ 3397,00 |  | 4716,00/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3397,00/ 3397,00 |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ на строительство ул. Набережной в поселке Западный |  |  | 2017 |  | 1102,788/ 0,00 |  | 1102,788/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации строительства подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  | 13990,00/ 90,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Проведение гос. экспертизы на строительство дороги Проектная 5 - автомобильная дорога Шершни - Северный" Сосновского муниципального района Челябинской области |  |  | 2018 |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  | 1023,312/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный |  |  | 2019 |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  | 1144,938/ 695,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, землеустроительные работы по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к п.Терема Сосновского района Челябинской области |  |  | 2019 |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  | 997,055/ 79,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |  |  | 955,05228/ 955,05228 |  |  |  |  |  |  |
| Разработка проектной документации по объекту: Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области. Реконструкция газопровода-отвода высокого давления 5,4 Мпа к ГРС Солнечная Долина Ду 100мм» |  |  | 2020 |  | 3040,28761/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3040,28761/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: "Строительство автомобильной дороги к дет.саду в д.Шигаево |  |  | 2020 |  | 1027,296/ 1027,296 |  |  |  |  |  |  |  | 1027,296/ 1027,296 |  |  |  |  |  |  |
| Проведение Государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий, проведение достоверности определение сметной стоимости «Строительство подъездных путей к микрорайону Белый Хутор поселка Западный» Переустройство КВЛ500 кВ ЮУГРЭС 2- Шагол, при пересечении с автомобильной дорогой «Подъездные пути к микрорайону Белый Хутор поселка Западный». |  |  | 2019 |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  | 988,43209/ 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Соглашение об изъятии путем выкупа земельного участка под объект: «Строительство и реконструкция подъездных путей к поселку Терема Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2019 |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  | 331,409/ 331,409 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение проектно-изыскательных работ по объекту: «Строительство автомобильных дорог в п. Северный Сосновского района Челябинской области» |  |  | 2020 |  | 3626,285/ 590,00 |  |  |  |  |  |  |  | 3626,285/ 590,00 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  | 36339,85498/ 7165,50728 |  | 5818,788/ 0,00 |  | 1023,312/ 0,00 |  | 17451,83409/ 1196,159 |  | 8648,92089/ 2572,34828 |  | 0,00/ 0,00 |  | 3397,00/ 3397,00 |  |  |
|  |  | 4. Прочие работы в рамках дорожной деятельности |  |
| Разработка схем автомобильных дорог |  |  | 2020 |  | 92,49/ 92,49 |  |  |  |  |  |  |  | 92,49/ 92,49 |  |  |  |  |  |  |
| Остановочный комплекс в мкр. Звездный |  |  | 2020 |  | 79,59514/ 79,59514 |  |  |  |  |  |  |  | 79,59514/ 79,59514 |  |  |  |  |  |  |
| Иные работы в рамках дорожной деятельности |  |  | 2020 |  | 2632,87453/ 1318,27313 |  |  |  |  |  |  |  | 2632,87453/ 1318,27313 |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения |  |  | 2020 |  | 11802,03084/ 3915,70431 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11802,03084/ 3915,70431 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  | 14606,99051/ 5406,06258 |  | 0,00/ 0,00 |  | 0,00/ 0,00 |  | 0,00/ 0,00 |  | 2804,95967/ 1490,35821 |  | 11802,03084/ 3915,70431 |  | 0,00/ 0,00 |  |  |